администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от___09.10.2015___  №  ___1282-П___

г. Заречный

Об утверждении муниципальной программы

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на 2016 - 2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в действующей редакции), Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (в действующей редакции), распоряжением Правительства Российской Федерации                      от 03 декабря 2014 года № 2446-Р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город», методическими рекомендациями АПК «Безопасный город» построение (развитие), внедрение и эксплуатация» от 22 февраля 2015 года № 2-4-87-12-14, в целях обеспечения защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории городского округа Заречный, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2016 - 2020 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра МНПА.

Глава администрации

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__09.10.2015__ № __1282-П__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на 2016 - 2020 годы

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на 2016 - 2020 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского округа Заречный |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный «Центр спасения» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 – 2020 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель - обеспечение защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания Задачи: 1. Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры. 2. Безопасность на транспорте. 3. Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие. 4. Экологическая безопасность |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | Подпрограмм нет |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений. 2. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров. 3. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению безопасности инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса. 4. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению безопасности имущественного комплекса. 5. Полнота содержания и объективность данных муниципальных реестров от нормативной потребности. 6. Готовность медицинской и ветеринарной геоинформационных систем к сбору, хранению, анализу и графической визуализации от нормативной потребности. 7. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению безопасности на транспорте. 8. Готовность к работе единой транспортной диспетчерской (ЕДДС ГОЗ) от нормативной потребности. 9. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению правопорядка, профилактики правонарушений на дорогах. 10. Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению безопасности дорожного движения. 11. Готовность к планированию дорожной сети и управлению парковочным пространством от нормативной потребности. 12. Полнота и качество регистрации и обработки обращений, контроля поручений от общего количества зарегистрированных. 13. Количество заключенных соглашений о межведомственном взаимодействии от нормативной потребности. 14. Количество опубликованной информации на официальном сайте городского округа Заречный от рекомендованной. 15. Количество предоставленных отчетов архивом и администрацией городского округа Заречный от необходимого количества. 16. Количество запрещенных информационных сообщений от необходимого количества для запрещения. 17. Полнота содержания и объективность данных документов геоэкологического планирования от нормативной потребности. 18. Количество предоставленной оперативной гидрометеорологической информации от полученной. 19. Количество предоставленной информации экомониторинга от рекомендованной. 20. Готовность комплекса средств автоматизации для контроля транспортных средств, осуществляющих вывоз и утилизацию отходов |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 83 221.0 тыс.руб. в том числе: (по годам реализации) 2016 год – 3 000,0 тыс. руб. 2017 год – 20 055.0 тыс.руб. 2018 год – 20 055.0 тыс.руб. 2019 год – 20 055.0 тыс.руб. 2020 год - 20 055.0 тыс.руб. –из них: местный бюджет: 83 221.0 тыс.руб. в том числе: (по годам реализации) 2016 год – 3 000,0 тыс. руб. 2017 год – 20 055.0 тыс.руб. 2018 год – 20 055.0 тыс.руб. 2019 год – 20 055.0 тыс.руб. 2020 год – 20 055.0 тыс.руб. областной бюджет: нет в том числе: (по годам реализации) внебюджетные источники: нет в том числе: (по годам реализации) |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | gorod-zarehny.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы

социально-экономического развития городского округа Заречный

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в городском округе Заречный связана, прежде всего, со спецификой хозяйственной деятельности, на территории имеется 2 объекта особой важности и 4 потенциально опасных объекта.

Важнейшей целью социально-экономического развития муниципального образования городской округ Заречный является повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания, в том числе необходимого уровня пожарной безопасности населения города.

В различных сферах своей жизни человек может столкнуться с угрозами для его жизни и здоровья, такими как терроризм, уличная преступность, аварии бытового характера, природные события, происшествия и катастрофы на транспорте, пожары и прочие. При этом для человека нет различия между тем, какой это вид угроз, если в результате наступления они несут угрозу жизни. Человек стремится находить для себя то место пребывания, где угрозы для него, а также для его близких, минимизированы. По этой причине вопрос обеспечения безопасности в городском округе должен рассматриваться и решаться комплексно и системно, рассматривая все сферы жизни человека.

Обеспечение безопасности требует разработки, и принятия системных скоординированных многоуровневых мер по совершенствованию безопасности городского округа Заречный, тесного межведомственного взаимодействия.

Актуальность мероприятий по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания муниципального образования в частности обусловливается наличием различного рода угроз (природного, техногенного, биолого-социального, экологического и другого характера) для всей среды обитания населения (жилых, общественных и административных зданий, объектов промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, технических сооружений и систем коммунального хозяйства (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и др.), систем водоотведения, природных ресурсов и др.).

Природными угрозами являются природные явления или процессы, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, а также к нарушению жизнедеятельности населения (опасные геофизические, геологические, метеорологические явления, гидрологические явления).

К основным природным угрозам относятся:

возможность подтопления территории городского округа Заречный;

вероятность ураганов, штормового ветра, обильных снегопадов и затяжных дождей, обледенения дорог и токонесущих проводов; падение крупных небесных тел (метеоритов, болидов); задымление вследствие массовых торфяных и лесных пожаров.

Техногенными угрозами являются опасные ситуации, спровоцированные хозяйственной деятельностью человека, несущие угрозу вредного физического, химического и механического воздействия на население и среду обитания.

К основным техногенным угрозам относятся:

транспортные аварии, включая дорожно-транспортные происшествия;

пожары на промышленных объектах, транспорте и в жилых зданиях;

обрушения элементов транспортных коммуникаций, производственных и непроизводственных зданий и сооружений; аварии на магистральных трубопроводах; аварии на подземных сооружениях;

прорывы гидротехнических сооружений, являющихся гидродинамически опасными объектами с образованием волн прорыва и катастрофических затоплений;

аварии с выбросом химически опасных веществ и образованием зон химического заражения;

аварии с выбросом радиоактивных веществ с образованием обширных зон загрязнения;

аварии с разливом нефтепродуктов;

аварии на электростанциях и сетях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей;

аварии на системах жизнеобеспечения и очистных сооружениях; прорывы в сетях тепло- и водоснабжения; старение жилого фонда, инженерной инфраструктуры;

снижение надежности и устойчивости энергоснабжения;

перегруженность магистральных инженерных сетей канализации и полей фильтрации;

дефицит источников теплоснабжения;

медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды;

несвоевременная и некачественная уборка улиц;

нарушение порядка утилизации производственных и бытовых отходов;

воздействие внешних факторов на качество питьевой воды;

несоответствие дорожного покрытия требованиям безопасности автомобильных перевозок.

Биолого-социальными угрозами являются ситуации, возникшие на определенной территории, когда нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных.

К основным биолого-социальным угрозам относятся:

инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей;

особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб; карантинные и особо опасные болезни.

Экологическими угрозами являются ситуации, обусловленные критическим состоянием атмосферного воздуха, воды и почв. К основным экологическим угрозам относятся:

резкие изменения погоды или климата в результате антропогенной деятельности;

превышение предельно допустимой концентрации вредных примесей в атмосфере;

значительное превышение предельно допустимого уровня городского шума;

истощение водных ресурсов, необходимых для организации хозяйственно-бытового водоснабжения и обеспечения технологических процессов;

Угрозами в сфере транспортной безопасности являются условия и факторы, способные привести к понижению уровня транспортной безопасности.

К основным угрозам транспортной безопасности относятся:

террористические и диверсионные акции (угон или захват автотранспорта, взрывы на транспорте, диверсии против гидротехнических сооружений и прочее);

иные случаи незаконного вмешательства в функционирование транспорта (наложение посторонних предметов на рельсы, разоборудование устройств железнодорожных путей, "телефонный терроризм", противоправное блокирование основных транспортных магистралей), угрожающие жизни и здоровью пассажиров, несущие прямой ущерб транспортной сфере и порождающие в обществе негативные социально-политические, экономические и психологические последствия;

криминальные действия против пассажиров;

криминальные действия против грузов;

чрезвычайные происшествия (аварии), обусловленные состоянием транспортных технических систем (их изношенностью, аварийностью и несовершенством), нарушением правил эксплуатации технических систем, в том числе нормативных требований по экологической безопасности при перевозках, а также природными факторами, создающими аварийную обстановку и влекущими за собой материальные потери и человеческие жертвы.

Конфликтными угрозами являются ситуации, при которых возможно возникновение социальных взрывов, криминогенных и террористических угроз, эскалация экстремистской деятельности, разжигание национальных и религиозных конфликтов и др.

К основным конфликтным угрозам относятся:

нападения на объекты и их захват;

взрывы;

похищения людей;

применение отравляющих биологически активных и радиоактивных веществ;

преступления (правонарушения), совершаемые на улицах, объектах транспорта и иных общественных местах;

действия организованной преступности;

несанкционированные публичные мероприятия, массовые беспорядки.

Угрозами информационной безопасности является совокупность условий и факторов, создающих опасность нарушения информационной безопасности.

К основным угрозам информационной безопасности относятся:

нарушение информационного обеспечения деятельности органов государственной власти, муниципальных предприятий и служб;

перехват трансляций телерадиовещания, систем оповещения и информирования населения;

несанкционированный доступ к информации о деятельности органов государственной власти, муниципальных предприятий и служб;

несанкционированный доступ к управлению информационными ресурсами;

оказание целенаправленного негативного информационного воздействия на население через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет";

неполная реализация прав граждан в области получения и обмена достоверной информацией, в том числе манипулирование массовым сознанием с использованием информационно-психологического воздействия;

провоцирование социальной, межнациональной и религиозной напряженности через деятельность отдельных (в том числе электронных) средств массовой информации;

распространение злоупотреблений в кредитно-финансовой сфере, связанных с проникновением в компьютерные системы и сети.

Управленческими (операционными) рисками являются ситуации, грозящие нарушением жизнедеятельности населения ввиду низкой эффективности контроля и взаимодействия оперативных служб, государственных органов исполнительной власти.

К основным управленческим (операционным) рискам относятся:

риски возникновения потенциально опасных техногенных угроз при работе с объектами муниципальной инфраструктуры;

нарушение нормальных условий жизнедеятельности населения в силу несвоевременного устранения последствий происшествий, аварий и чрезвычайных ситуаций;

риски причинения ущерба среде обитания и здоровью людей, а также дополнительных материальных расходов на устранение последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий в силу низкой эффективности систем прогнозирования и поддержки решений.

Общей характерной особенностью угроз на современном этапе является их взаимосвязанный характер, выражающийся в том, что одно возникающее бедствие (или реализация угрозы) может вызывать целую цепочку других катастрофических процессов (эффект домино), что определяет необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности среды обитания и общественной безопасности муниципального образования.

Для обеспечения безопасности населения и оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное взаимодействие всех сил и служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

Проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования городской округ Заречный остается острой и требует комплексного межведомственного подхода к ее решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при ее решении может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов, а повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения может быть обеспечено путем реализации следующих основных программных направлений:

1) Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.

2) Безопасность на транспорте.

3) Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие.

4) Экологическая безопасность.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы,

целевые показатели реализации муниципальной программы.

Целью программы является обеспечение защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

Для достижения поставленной цели в рамках программы планируется решить следующие задачи:

1) Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.

2) Безопасность на транспорте.

3) Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие.

4) Экологическая безопасность.

Реализация целей и задач программы будет оцениваться комплексом целевых показателей (индикаторов) программы.

Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки результатов достижения поставленной цели и задач Программы, а также значения целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению

муниципальной программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется с учетом комплексного подхода к решению поставленных задач, путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

План мероприятий по выполнению Программы представлен в приложении № 2 к Программе.

В целях информационной поддержки реализации Программы, повышения уровня информированности населения в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности осуществляется:

1) привлечение граждан к участию в мероприятиях по защите населения и территории от ЧС; проведение социологических опросов;

2) взаимодействие со средствами массовой информации на местном уровне;

3) обеспечение обратной связи с жителями городского округа Заречный посредством средств массовой информации, сети Интернет.

В целях мониторинга реализации Программы предусмотрена подготовка и представление ответственным исполнителем Программы в отдел экономики и стратегического планирования ГО Заречный ежеквартальных отчетов (до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом) о выполнении Программы.

Для организации контроля реализации Программы:

1) утверждается перечень целевых индикаторов и показателей, в случае необходимости проводится их ежегодная корректировка;

2) утверждается План мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения, который в случае необходимости приводится в соответствие с решением Думы городского округа Заречный о местном бюджете на соответствующий год и плановый период после его принятия;

3) инициируются при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы, проведение независимой оценки показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

4) внедряется и обеспечивается применение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом осуществления мероприятий Программы, в том числе предусмотрено создание и информационное обеспечение специализированного сайта в сети Интернет.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей и решением задач Программы.

Механизм реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с видами работ и объемами расходов по каждому объекту.

Получателем бюджетных средств являются: муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный «Центр спасения».

Расходование денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отчетность об исполнении Программы и внесение изменений в Программу осуществляются в соответствии с порядком формирования и реализации муниципальных программ ГО Заречный утвержденным постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 года № 798-П «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный».

Приложение № 1

к муниципальной программе «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

на 2016 – 2020 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2016 – 2020 ГОДЫ

| № п/п | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель - обеспечения защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений. | процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров. | процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению безопасности инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса. | процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 4 | Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению безопасности имущественного комплекса. | процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 5 | Полнота содержания и объективность данных муниципальных реестров от нормативной потребности. | процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 6 | Готовность медицинской и ветеринарной геоинформационных систем к сбору, хранению, анализу и графической визуализации от нормативной потребности. | процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача 2. Безопасность на транспорте |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению безопасности на транспорте. | процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 8 | Готовность к работе единой транспортной диспетчерской (ЕДДС ГОЗ) от нормативной потребности. | процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 9 | Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению правопорядка, профилактики правонарушений на дорогах. | процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 10 | Готовность комплекса средств автоматизации к обеспечению безопасности дорожного движения. | процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 11 | Готовность к планированию дорожной сети и управлению парковочным пространством от нормативной потребности. | процентов | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | Задача 3. Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Полнота и качество регистрации и обработки обращений, контроля поручений от общего количества зарегистрированных. | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Количество заключенных соглашений о межведомственном взаимодействии от нормативной потребности. | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Количество опубликованной информации на официальном сайте городского округа Заречный от рекомендованной. | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Количество предоставленных отчетов архивом и администрацией городского округа Заречный от необходимого количества. | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Количество запрещенных информационных сообщений от необходимого количества для запрещения. | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 4. Экологическая безопасность |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Полнота содержания и объективность данных документов геоэкологического планирования от нормативной потребности. | процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 18 | Количество предоставленной оперативной гидрометеорологической информации от полученной. | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Количество предоставленной информации экомониторинга от рекомендованной. | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Готовность комплекса средств автоматизации для контроля транспортных средств, осуществляющих вывоз и утилизацию отходов | процентов | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

на 2016 – 2020 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

«ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2016 – 2020 ГОДЫ»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия | Исполнители мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по программе, в том числе: | 83 221.0 | 3 000.0 | 20 055. 25 | 20 055. 25 | 20 055. 25 | 20 055. 25 |  |  |
| 2 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Местный бюджет | 83 221.0 | 3 000,0 | 20 055. 25 | 20 055. 25 | 20 055. 25 | 20 055. 25 |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 1. Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику - ГОЗ), | 72 221.0 | 3 000,0 | 17 305.25 | 17 305.25 | 17 305.25 | 17 305.25 |  |  |
| 8 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 1. Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений | 8 000.0 | 3 000.0 | 1 250.0 | 1 250.0 | 1 250.0 | 1 250.0 | 1 |  |
| 14 | 1.1. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для мониторинга и видеоанализа предупреждения и профилактики правонарушений | 5 000.0 | 3 000.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 1 | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
| 15 | 1.2. Позиционирование и управление мобильным персоналом (управление нарядами, включенными в состав комплексных сил по обеспечению правопорядка на улицах и иных общественных местах) | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 1 | Администрация ГОЗ |
| 16 | 1.3. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для фиксации правонарушений и контроль обеспечения правопорядка и другие | 2 000.0 | - | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 1 | Администрация ГОЗ |
| 17 | 1.4. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для управления видеопотоками | 1 000.0 | - | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 1 | Администрация ГОЗ |
| 18 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Местный бюджет | 8 000.0 | 3 000.0 | 1 250.0 | 1 250.0 | 1 250.0 | 1 250.0 |  |  |
| 21 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятие 2. Предупреждение и защиты города от ЧС природного и техногенного характера | 64 221.0 | - | 16055,3 | 16055,3 | 16055,3 | 16055,3 | 2,3,4 |  |
| 23 | 2.1. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для мониторинга и управления работой по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных сбоями в работе коммунальной инфраструктуры | 8 000.0 | - | 2 000.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | 3 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГОЗ |
| 24 | 2.2. Управление ремонтными работами на | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  | Отдел |
| 25 | объектах муниципальной (коммунальной) инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  | муниципального хозяйства администрации ГОЗ |
| 26 | 2.3. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для предупреждения и ликвидация ЧС, возникающих при нарушении правил пожарной безопасности | 3 000.0 | - | 750.0 | 750.0 | 750.0 | 750.0 | 2 | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
| 27 | 2.4. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для информирования и оповещения населения (региональные и территориальные АС централизованного оповещения ГО) | 47 721.0 | - | 11930.3 | 11930.3 | 11930.3 | 11930.3 | 2 | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
| 28 | 2.5. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для моделирования предпосылок и оценки последствий ЧС | 1 500.0 | - | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 2 | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
| 29 | 2.6. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для обеспечения безопасности охраняемых объектов, придомовых территорий и объектов соц. назначения | 4 000.0 | - | 1 000.0 | 1 000.0 | 1 000.0 | 1 000.0 | 4 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГОЗ |
| 30 | 2.7. Обеспечение экстренной связи (ЕДДС ГОЗ) | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
| 31 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Местный бюджет | 64 221.0 | - | 16055,3 | 16055,3 | 16055,3 | 16055,3 |  |  |
| 34 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Мероприятие 3. Взаимодействие с реестрами | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 36 | 3.1. Ведение реестра электросетей | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 5 | Отдел муниципального хозяйства администрации |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОЗ |
| 38 | 3.2. Ведение реестра сетей и сооружений водоснабжения | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 5 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГОЗ |
| 39 | 3.3. Ведение реестра тепловых сетей | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 5 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГОЗ |
| 40 | 3.4. Ведение земельного муниципального реестра | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 5 | Отдел земельных ресурсов администрации ГОЗ |
| 41 | 3.5. Ведение реестра мест обработки и утилизации отходов | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 5 | Отдел экологии и природопользо-вания администрации ГОЗ |
| 42 | 3.6. Ведение реестра природоохранных и рекреационных зон и паркового хозяйства | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 5 | Отдел экологии и природопользо-вания администрации ГОЗ |
| 43 | 3.7. Ведение реестра дорог | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 5 | Отдел муниципального хозяйства |
| 44 | 3.8. Ведение социального реестра | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 5 | Заместитель главы администрации ГОЗ по социальным вопросам |
| 45 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Мероприятие 4. Взаимодействие с комплексом градоуправления | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 50 | 4.1. Контроль за социальной безопасностью в составе: медицинской и ветеринарной геоинформационных систем | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 6 | Заместитель главы администрации ГОЗ по социальным вопросам |
| 51 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Задача 2. Безопасность на транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику - администрация городского округа Заречный), | 10 000.0 | - | 2 500.0 | 2 500.0 | 2 500.0 | 2 500.0 |  |  |
| 57 | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Местный бюджет | 10 000.0 | - | 2 500.0 | 2 500.0 | 2 500.0 | 2 500.0 |  |  |
| 61 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Мероприятие 1. Обеспечение безопасности на транспорте | 3 000.0 | - | 750.0 | 750.0 | 750.0 | 750.0 | 7,8 |  |
| 63 | 1.1. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для защиты от ЧС природного и техногенного характера на объектах транспортной инфраструктуры, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 1 000.0 | - | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 7 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГОЗ |
| 64 | 1.2. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для видеомониторинга и анализа оперативной обстановки на объектах транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта и дорожного хозяйства | 1 000.0 | - | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 7 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГОЗ |
| 65 | 1.3. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для экстренной связи, информирования и оповещения на транспорте, объектах транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства | 1 000.0 | - | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 7 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГОЗ |
| 66 | 1.4. Работа единой транспортной диспетчерской (ЕДДС ГОЗ) | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 8 | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
| 67 | 1.5. Ведение мониторинга маршрутов транспортных средств (автомобильных) (ЕДДС ГОЗ) | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 8 | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
| 68 | 1.6. Управление общественным транспортом | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 8 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГОЗ |
| 69 | 1.7. Сбор результатов технического мониторинга и контроль объектов транспортной инфраструктуры (ЕДДС ГОЗ) | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 8 | МКУ ГОЗ |
| 70 | 1.8. Контроль деятельности перевозчиков | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 8 | МКУ ГОЗ |
| 71 | (ЕДДС ГОЗ) |  |  |  |  |  |  |  | «Центр спасения» |
| 72 | 1.9. Контроль технического состояния транспортных средств (ЕДДС ГОЗ) | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 8 | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
| 73 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Местный бюджет | 3 000.0 | - | 750.0 | 750.0 | 750.0 | 750.0 |  |  |
| 76 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Мероприятие 2. Обеспечение правопорядка на дорогах | 3 500.0 | - | 875.0 | 875.0 | 875.0 | 875.0 | 8,9 |  |
| 78 | 2.1. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для фиксации правонарушений на дорогах | 2.500.0 | - | 625.0 | 625.0 | 625.0 | 625.0 | 9 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГОЗ |
| 79 | 2.2. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для видеоаналитики происшествий | 1 000.0 | - | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 9 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГОЗ |
| 80 | 2.3. Контроль и управление мобильным персоналом экстренных служб (ЕДДС ГОЗ) | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 8 | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
| 81 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Местный бюджет | 3 500.0 | - | 875.0 | 875.0 | 875.0 | 875.0 |  |  |
| 84 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Мероприятие 3. Обеспечение безопасности дорожного движения | 3 500.0 | - | 875.0 | 875.0 | 875.0 | 875.0 | 8,10,11 |  |
| 86 | 3.1. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для интеллектуального управления | 1 000.0 | - | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 10 | Отдел муниципального хозяйства |
| 87 | светофорами |  |  |  |  |  |  |  | администрации ГОЗ |
| 88 | 3.2. Планирование дорожной сети | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 11 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГОЗ |
| 89 | 3.3. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для автоматической фиксация событий на дорогах | 2.500.0 | - | 625.0 | 625.0 | 625.0 | 625.0 | 10 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГОЗ |
| 90 | 3.4. Ведение мониторинга дорожной обстановки (ЕДДС ГОЗ) | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 8 | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
| 91 | 3.5. Управление парковочным пространством | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 11 | Отдел муниципального хозяйства администрации ГОЗ |
| 92 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Местный бюджет | 3 500.0 | - | 875.0 | 875.0 | 875.0 | 875.0 |  |  |
| 95 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Задача 3. Координация работы служб и ведомств и их взаимодействие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику - администрация городского округа Заречный), | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | в том числе | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Мероприятие 1. Единая дежурно - диспетчерская служба | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 104 | 1.1. Регистрация и обработка обращений (ЕДДС ГОЗ) | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 12 | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
| 105 | 1.2. Контроль поручений (ЕДДС ГОЗ) | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 12 | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
| 106 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Мероприятие 2. Единая информационная система города | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 13,14 |  |
| 111 | 2.1. Организация межведомственного взаимодействия | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 13 | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
| 112 | 2.2. Ведение официального сайта единой информационной системы города | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 14 | Информационно – аналитический отдел аппарата Думы ГОЗ |
| 113 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Мероприятие 3. Система безопасного хранения и обработки данных | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 15,16 |  |
| 118 | 3.1. Ведение архива | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 15 | Архивный отдел администрации ГОЗ |
| 119 | 3.2. Ведение документооборота (отчеты, аналитика) | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 15 | Общий отдел администрации |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОЗ |
| 121 | 3.3. Контроль информационной безопасности | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 16 | Информационно – аналитический отдел аппарата Думы ГОЗ |
| 122 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Задача 4. Экологическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Всего по направлению «Прочие нужды» (по заказчику - администрация городского округа Заречный), | 1 000.0 | - | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |  |  |
| 128 | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Местный бюджет | 1 000.0 | - | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |  |  |
| 132 | Мероприятие 1. Геоэкологическое планирование | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 17 |  |
| 133 | 1.1. Ведение реестра природопользователей | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 17 | Отдел экологии и природопользо-вания администрации ГОЗ |
| 134 | 1.2. Сбор, обработка и предоставление информации по экологической ситуации | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 17 | Отдел экологии и природопользо-вания администрации ГОЗ |
| 135 | 1.3. Ведение учета нормативов | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 17 | Отдел |
| 136 | допустимого воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  | экологии и природопользо-вания администрации ГОЗ |
| 137 | 1.4. Ведение документооборота в процессе планирования и осуществления муниципального экологического контроля | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 17 | Отдел экологии и природопользо-вания администрации ГОЗ |
| 138 | 1.5. Мониторинг выполнения предписаний, выданных по результатам муниципального экологического контроля | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 17 | Отдел экологии и природопользо-вания администрации ГОЗ |
| 139 | 1.7. Отчетно-аналитическая поддержка природопользователей | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 17 | Отдел экологии и природопользо-вания администрации ГОЗ |
| 140 | 1.8. Ведение нормативно-справочной базы природопользователей | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 17 | Отдел экологии и природопользо-вания администрации ГОЗ |
| 141 | 1.9. Предоставление отчетов по вопросам природопользования | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 17 | Отдел экологии и природопользо-вания |
| 142 |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации ГОЗ |
| 143 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Мероприятие 2. Гидрометеорологическая информация | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 148 | 2.1. Предоставление оперативной гидрометеорологической информации (ЕДДС ГОЗ) | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 18 | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
| 149 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Мероприятие 3. Экомониторинг |  |  |  |  |  |  | 19,20 |  |
| 154 | 3.1. Мониторинг экологической обстановки, включая подсистемы мониторинга состояния суши, водных ресурсов, не возобновляемых природных ископаемых, контроль состояния почв | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 19 | Отдел экологии и природопользо-вания администрации ГОЗ |
| 155 | 3.2. Мониторинг природных явлений | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 19 | Отдел экологии и природопользо-вания администрации ГОЗ |
| 156 | 3.3. Мониторинг заполнения мест захоронений отходов | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  | 19 | Отдел экологии и природопользо-вания администрации |
| 157 |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОЗ |
| 158 | 3.4. Приобретение и установка комплекса средств автоматизации для контроля транспортных средств, осуществляющих вывоз и утилизацию отходов | 1 000.0 | - | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 20 | Отдел экологии и природопользо-вания администрации ГОЗ |
| 159 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Местный бюджет | 1 000.0 | - | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |  |  |
| 162 | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |