администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от__28.02.2018__  №  ___145-П___

г. Заречный

# О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья,

# дождевых паводков в 2018 году

# В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Свердловской области от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования предприятий и организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья на территории городского округа Заречный в 2018 году, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2018 год (прилагается).

2. Утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии городского округа Заречный (прилагается).

# 3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__28.02.2018__  №  ___145-П___

«О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков

в 2018 году»

ПЛАН

мероприятий по организации безаварийного пропуска

весеннего половодья на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Заречный | до 01.03.18 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Организовать предпаводковое обследование ГТС Белоярской АЭС, с предоставлением в МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» актов обследования | до 02.04.18 | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (по согласованию) |
|  | Организовать постоянный контроль за выполнением противопаводковой сработки водохранилища с учетом ожидаемого весеннего половодья с ежедневным докладом по линии ЕДДС городского округа Заречный | весь период | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (по согласованию) |
|  | Организовать проверку системы оповещения ГТС и представить в МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» акт проверки | до 19.03.18 | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (по согласованию) |
|  | Организовать послепаводковое обследование ГТС Белоярской АЭС, с предоставлением в МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» актов обследования | до 14.09.18 | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (по согласованию) |
|  | Организовать взаимодействие с главами соседних муниципальных образований по сбросу и опорожнению водохранилищ на период паводка | до 19.03.18 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Провести проверку готовности сил и средств к проведению спасательных работ | до 26.03.18 | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
|  | Провести тренировку сил и средств привлекаемых к проведению спасательных работ | до 26.03.18 | МКУ ГОЗ «Центр спасения»; 99 ПСЧ (по согласованию) |
|  | Обеспечить расчистку кюветов, дренажных каналов от снега, вывоз снега из дворов жилых домов, школ, учреждений | весь период | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» |
|  | Обеспечить очистку подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора | весь период | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» |
|  | Перед весенним половодьем провести санитарную очистку на подтопляемых территориях | до 02.04.18 | МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» |
|  | Подготовить необходимые спасательные средства и оборудование на спасательной станции | до 19.03.18 | МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
|  | Подготовить и опубликовать в СМИ обращение к населению о правилах поведения на воде в паводковый период | до 26.03.18 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим в период весеннего паводка | весь период | ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России (по согласованию) |
|  | Уточнить порядок и способы оповещения населения при угрозе возникновения ЧС, связанной с подтоплением жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения | до 01.03.18 | ЕДДС ГО Заречный |
|  | Предусмотреть действия личного состава МО МВД РФ «Заречный», привлекаемого для обеспечения сохранности имущества граждан в зоне паводка | до 26.03.18 | МО МВД РФ «Заречный» (по согласованию) |
|  | Обеспечить контроль за качеством питьевой воды в период паводка | весь период | ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 32 ФМБА России (по согласованию); ОАО «Акватех» (по согласованию) |
|  | Определить места временного размещения эвакуируемого населения и порядок питания | до 01.03.18 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Проинформировать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области о средствах, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в бюджете городского округа Заречный | до 02.04.18 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Направить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ГУ МЧС России по Свердловской области и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области Акты предпаводкового обследования | до 16.04.18 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |
|  | Представить в Департамент общественной безопасности Свердловской области данные по ущербу, нанесенному весенним половодьем в 2018 году | до 31.07.18 | МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__28.02.2018__  №  ___145-П___

«О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков

в 2018 году»

## СОСТАВ

# межведомственной противопаводковой комиссии

# городского округа Заречный

| 1. Потапов Валентин Владимирович | - первый заместитель главы администрации городского округа Заречный, председатель |
| --- | --- |
| 2. Кузнецов Владимир Геннадьевич | - начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС», заместитель председателя |
| 3. Полева Татьяна Анатольевна | - заместитель начальника МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС», секретарь |
| Члены комиссии: |  |
| 4. Быченков Сергей Васильевич | - начальник 99 ПЧ ФГКУ 59 ОФПС по Свердловской области (по согласованию) |
| 5. Нельднер Дмитрий Анатольевич | - заместитель начальника полиции МО МВД России «Заречный» (по согласованию) |
| 6. Панов Алексей Константинович | - заместитель начальника по медицинской части для работы по ГО и МР ФБУЗ Медико-санитарная часть № 32 ФМБА России (по согласованию) |
| 7. Нелюбин Алексей Станиславович | - специалист по охране труда ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 32 ФМБА России (по согласованию) |
| 8. Захаров Евгений Алексеевич | - ведущий инженер по эксплуатации ГТС филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (по согласованию) |
| 9. Хорощенко Татьяна Валерьевна | - инженер ОАО «Акватех» (по согласованию) |
| 10. Хрущев Сергей Валентинович | - директор МКУ ГОЗ «Центр спасения» |
| 11. Шелепов Денис Николаевич | - директор МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» |