администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от 27.04.2011 г.   №  424-П

г.Заречный

О подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного,  бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2011/2012 г.г.

В целях обеспечения реализации мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2011/2012г.г., на основании ст.ст. 31, 33 Устава городского округа Заречный, администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2011/2012г.г. (далее – План ремонтных работ) (прилагается).

- Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения  городского округа Заречный независимо от их организационно-правовой формы:

  - 2.1. организовать проведение работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к эксплуатации в зимних условиях;

  - 2.2. произвести текущий и капитальный ремонт теплоисточников, наружных инженерных сетей;

  - 2.3. обеспечить подготовку спецавтотранспорта и механизмов к работе в зимних условиях, создать необходимый запас материально-технических ресурсов;

  - 2.4. предоставлять в установленные сроки в администрацию городского округа отчетную информацию по реализации Плана ремонтных работ;

  - 2.5. повысить требования к должностным лицам, ответственным за предоставление информации о подготовке к работе в осенне-зимний период по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима).

  - 3. Руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилого фонда (в том числе ЗМУП «ЖКХ сельской территории», ООО «ДЕЗ», ТСЖ «Наш дом», ТСЖ «Аквариум», ТСЖ «СССТ-Заречный», ТСЖ «Квартал»), представить в срок до 01.09.2011 года в администрацию городского округа паспорта готовности жилищного фонда к работе в осенне-зимних условиях 2011/2012 года.

  - 4. ЗМУП «ЖКХ сельской территории» представить в срок до 01.09.2009 года в администрацию городского округа паспорта готовности котельных к работе в осенне-зимних условиях 2011/2012 года.

  - 5. МУ «Управление культуры городского округа Заречный», МУ «Управление образования городского округа Заречный» представить в срок до 01.09.2011 года в администрацию городского округа акты готовности объектов социального, культурного назначения к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года.

  - 6. Руководителям энергоснабжающих организаций (ЗМУП «ЖКХ сельской территории», ОАО «Акватех», ООО «Теплопередача») представить в срок до 01.09.2011 года в администрацию городского округа акты готовности объектов коммунального назначения к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года.

- Возложить функции по предоставлению отчетной информации о подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения, и  коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2011/2012 г.г. на ЗМУ «Дирекция единого заказчика»  (Бирючева Л.П.).

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Коренкова В.С.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации

городского округа Заречный   		                                     	Д.В.Погорелов

Утвержден

постановлением администрации

городского округа Заречный

от _____________ № ___________

ПЛАН

Ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2011/2012 г.г.

| №п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, тыс. руб. | Срок завершения работ, примечание | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета ГО | Средства эксплуатирующих организаций | Источник не определен | Средства населения (для жилфонда) | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. д.Курманка |
| 1.1 | Поверка приборов КИПиА |  | 14,0 |  |  | 14,0 | июнь | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 1.2 | Ремонт теплообменников |  | 14,0 |  |  | 14,0 | июль | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 1.3 | Реконструкция трассы ГВС и ХВС о котельной до ул.Гагарина д.3 |  | 113,0 |  |  | 113,0 | август | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 1.4 | Обустройство скважины приборами учета ХВС |  | 64,0 |  |  | 64,0 |  | Сторонняя организация |
| 1.5 | Ревизия, замена запорной арматуры на котельной |  | 11,0 |  |  | 11,0 | июль | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 1.6 | Замена задвижек Ду 50 на вводе в дома 8 шт на системе ХВС |  | 21,0 |  |  | 21,0 | Июнь-июль | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 1.7 | Замена участка трубопровода отопления чердачной разводки д.№3 ул.Юбилейная |  | 3,0 |  |  | 3,0 | май | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 1.8 | Ремонт мягкой кровли ул.Юбилейная 2а, 1 подъезд 180м2 |  |  |  | 65,0 | 65,0 | Май-июнь | Сторонняя организация |
| 1.9 | Ремонт мягкой кровли ул.Юбилейная 14, 3подъезд 120м2 |  |  |  | 42,0 | 42,0 | Май-июнь | Сторонняя организация |
| 1.10 | Ремонт шиферной кровли ул.Юбилейная д.13 |  |  |  | 380,0 | 380,0 |  | Сторонняя организация |
| 1.11 | Ремонт мягкой кровли ул.Юбилейная 15, 2 подъезд 120м2 |  |  |  | 42,0 | 42,0 | июль | Сторонняя организация |
| 1.12 | Ремонт участка трубопровода ХВС переулок Школьный |  | 32,0 |  |  | 32,0 | август | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 1.13 | Замена запорной арматуры Ду150 ул.Республиканская ХВС |  | 6,2 |  |  | 6,2 | июль | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 1.14 | Установка приборов учета на ХВС на 25 скважине |  | 64,0 |  |  | 64,0 |  | Сторонняя организация |
| 1.15 | -Перенос силового кабеля и линии управления насосами с пола на высоту 2,2м - ревизия электрооборудования на котельной |  | 8,0 2,0 |  |  | 8,0 2,0 | июнь | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 1.16 | Ревизия оборудования щита управления |  | 2,0 |  |  | 2,0 | июнь | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 1.17 | -Монтаж системы автоматики управления насосами - ревизия электрощитов |  | 15,0 2,0 |  |  | 15,0 2,0 | июнь | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 1.18 | - ремонт этажных электрощитов ул.Юбилейная д.14,12,8,3. - обслуживание подъездного освещения домов ул.Юбилейная д.14,12,8,3. |  |  |  | 15,0 8,0 | 15,0 8,0 | май | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 1.19 | Приобретение и замена водоразборных колонное ул. Клубная, 8 марта, Розы Люксембург, Толмачева, Вайнера 6шт |  | 34,0 |  |  | 34,0 | июль | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
|  |  |  | 405,2 |  | 552,0 | 957,2 |  |  |
| 2. ул. 50 лет ВЛКСМ |
| 2.1 | Ремонт мягкой кровли по адресу ул.50 лет ВЛКСМ д.13 |  |  |  | 400,0 | 400,0 | июнь | Сторонняя организация |
| 2.2 | Ремонт мягкой кровли по адресу ул.50 лет ВЛКСМ д.10 |  |  |  | 400,0 | 400,0 | май | Сторонняя организация |
| 2.3 | Ремонт мягкой кровли по адресу ул.50 лет ВЛКСМ д.12 |  |  |  | 400,0 | 400,0 | июль | Сторонняя организация |
| 2.4 | Ремонт мягкой кровли по адресу ул.50 лет ВЛКСМ д.11 |  |  |  | 400,0 | 400,0 | август | Сторонняя организация |
| 2.5 | Ремонт теплообменников |  | 14,0 |  |  | 14,0 | июль | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 2.6 | Замена запорной арматуры вентиля Ду16 -8шт, Ду50-4шт. |  | 12,0 |  |  | 12,0 | июль | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 2.7 | Замена запорной арматуры на вводе в дома Ду50 18шт |  | 44,0 |  |  | 44,0 | июль | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 2.8 | Ревизия насосного оборудования, замена подшипников |  | 6,5 |  |  | 6,5 | июль | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 2.9 | Поверка приборов КИПиА |  | 14,0 |  |  | 14,0 | Июнь-июль | Сторонняя организация |
| 2.10 | Устранение порыва на магистральном трубопроводе от 126 скважины |  | 42,0 |  |  | 42,0 | июль | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 2.11 | Замена ввода электроснабжения скважины 125 |  | 8,5 |  |  | 8,5 | май | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 2.12 | Замена запорной арматуры Ду100 2шт скважины125 |  | 5,5 |  |  | 5,5 | май | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 2.13 | Установка приборов учета ХВС на 125, 126 скважины |  | 130,0 |  |  | 130,0 |  | Сторонняя организация |
| 2.14 | Очистка санитарной зоны ЛЭП от насаждений 125, 126 скважина |  | 14,0 |  |  | 14,0 |  | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 2.15 | Восстановление санитарно-охранной зоны |  | 44,0 |  |  | 44,0 |  | Сторонняя организация |
| 2.16. | Ремонт этажных щитов в домах |  |  |  | 8,0 | 8,0 | июнь | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 2.17. | Ревизия электрощитов скважины |  |  |  | 2,0 | 2,0 | июнь | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 2.18. | Ревизия электрощитов блочной газовой котельной |  |  |  | 2,0 | 2,0 | июнь | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
|  | ИТОГО |  | 204,5 |  | 1642,0 | 1 846,5 |  |  |
| 3. с.Мезенское |
| 3.1 | Замена передней крышки котла №1 |  | 14,0 |  |  | 14,0 | июнь | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 3.2 | Поверка приборов КИПиА |  | 14,0 |  |  | 14,0 | июнь | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 3.3 | Замена газоанализаторов |  | 8,0 |  |  | 8,0 | июль | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 3.4 | Обустройство системы химводоподготовки |  |  |  |  |  | август | Сторонняя организация |
| 3.5 | Замена запорной арматуры Вентиля Ду16 -8шт Затворы Ду80 – 6шт Затворы Ду50 -4шт |  | 24,0 |  |  | 24,0 | август | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 3.6 | Обустройство резервной скважины |  | 50,0 |  |  | 50,0 | июнь | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 3.7 | Установка прибора учета ХВС на скважине |  | 64,0 |  |  | 64,0 |  | Сторонняя организация |
| 3.8 | Ул. Строителей д.9 замена самотечного коллектора |  | 29,0 |  |  | 29,0 | май | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 3.9 | Приобретение и установка резервного подпиточного насоса на котельной |  | 38,0 |  |  | 38,0 | август | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 3.10 | Замена стоячной разводки на системе отопления ул.Новая д.19 |  |  |  | 124,0 | 124,0 | Июль-август | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 3.11 | Замена внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения ул.Новая д.19 |  |  |  | 34,5 | 34,5 | август | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
|  | Итого |  | 241,0 |  | 158,5 | 399,5 |  |  |
| 4. с.Мезенское ул.Санаторная |
| 4.1 | Ремонт водопроводной башни |  | 78,0 |  |  | 78,0 | август | Сторонняя организация |
| 4.2 | Замена участка магистрального трубопровода от скважины до водонапорной башни Ду 80 длина участка -30м |  | 31,0 |  |  | 31,0 | май | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 4.3 | Промывка резервной скважины |  | 98,0 |  |  | 98,0 |  | Сторонняя организация |
| 4.4 | Перекладка участка водопроводных сетей ХВС к ул.Санаторной д.8 и д.4 |  | 30,0 |  |  | 30,0 | май | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 4.5 | Ремонт вентиляционных коробов ул.Санаторная д.11 и д.7 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | июнь | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 4.6 | Ремонт этажных электрощитов ул.Новая д.19,20 |  |  |  | 2,0 | 2,0 | август | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 4.7 | Ремонт силового электроснабжения и освещения |  | 8,0 |  |  | 8,0 | август | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 4.8 | Установка на щите учета с переносом силовой сборки мастреской |  | 3,0 |  |  | 3,0 | август | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 4.9 | Ремонт и ревизия электрооборудования скважины |  | 2,0 |  |  | 2,0 | август | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
|  | ИТОГО |  | 250 |  | 26,0 | 276,0 |  |  |
| 5.Городская котельная |
| 5.1 | Режимно-наладочный испытания (РНИ) котлов ДКВР-10-13-3 шт., КВГМ-30-2 шт. |  | 885,0 |  |  |  | В останов котельной с 18.06.11г. по 01.08.11г. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.2 | Капитальный ремонт котла № 6, КВГМ-30 |  | 255,0 |  |  | 255,5 | В останов котельной с 18.06.11г. по 01.08.11г. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.2.1 | Восстановление кладки и обмуровки |  | 170,0 |  |  | 170,0 | июнь | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.2.2 | Проведение освидетельствования |  | 50,0 |  |  | 50,0 | июль | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.2.3 | Замена запорной арматуры (дренажи 12 шт., воздушники 17 шт., пробоотборные вентиля 8 шт.), замена аварийных участков трубопровода 15 м. |  | 17,5 |  |  | 17,5 | август | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.2.4 | Капитальный ремонт «Улитки» дымососа и вентилятора |  | 15,0 |  |  | 15,0 | Июнь | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.3 | Капитальный ремонт котла № 7 КВГМ-30 |  | 197,5 |  |  | 197,5 |  | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.3.1 | Восстановление кладки обмуровки |  | 165,0 |  |  | 165,0 | В останов котельной с 18.06.11г. по 01.08.11г. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.3.2 | Замена запорной арматуры (дренажи 12 шт., воздушники 17 шт., пробоотборные вентиля 8 шт.), замена аварийных участков трубопровода 15 м. |  | 17,5 |  |  | 17,5 | В останов котельной с 18.06.11г. по 01.08.11г. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.3.3 | Капитальный ремонт «Улитки» дымососа и вентилятора |  | 15,0 |  |  | 15,0 | В останов котельной с 18.06.11г. по 01.08.11г. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.4 | Ремонт котлов № 1, № 2, № 3 – ДКВР-10/13 |  | 600,0 |  |  | 600,0 | В останов котельной с 18.06.11г. по 01.08.11г. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.4.1 | Замена запорной арматуры (дренажи 10 шт., взрывные клапана (асболист)-25м2,замена участков трубопровода Ду 89-18 м., Ду57 – 45м. |  | 30,0 |  |  | 30,0 | Август | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.4.2 | Замена питательной линии и запорной арматуры |  | 105,0 |  |  | 105,0 | В останов котельной с 18.06.11г. по 01.08.11г. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.4.3 | Ремонт обмуровки (частичный) |  | 310,0 |  |  | 310,0 | Июль | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.4.4 | Замена вентилей на паропроводе (12шт.) |  | 10,0 |  |  | 10,0 | В останов котельной с 18.06.11г. по 01.08.11г. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.4.5 | Ремонт дымососов и вентиляторов |  | 15,0 |  |  | 15,0 | Июнь | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.4.6 | Замена питательного насоса с электродвигателем |  | 60,0 |  |  | 60,0 | В останов котельной с 18.06.11г. по 01.08.11г. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.4.7 | Замена насоса НДТ с электродвигателем |  | 70,0 |  |  | 70,0 | июль | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.5 | Ревизия вентилей, замена подшипников, сальниковая набивка |  | 30,0 |  |  | 30,0 | июнь | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.6 | Замена задвижек |  | 98,0 |  |  | 98,0 | август | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.6.1 | Установка задвижки на паропровод мазутного хозяйства |  | 18,0 |  |  | 18,0 | В останов котельной с 18.06.11г. по 01.08.11г. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.6.2 | ХВО: Ду 80-1 шт., ДУ 80-1 шт. (гумир.), Ду 50-1 шт. (гумир.) |  | 80,0 |  |  | 80,0 | В останов котельной с 18.06.11г. по 01.08.11г. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.6.3 | Узел солерастворителя Ду 80-2 шт., Ду50-2 шт. |  |  |  |  |  | В останов котельной с 18.06.11г. по 01.08.11г. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.6.4 | Декарбонизатор: Ду-200-3 шт. |  |  |  |  |  |  | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.6.5 | Охладитель питательной воды: Ду300-2 шт., Ду200-4 шт., Ду150-2 шт., Ду80-2 шт. |  |  |  |  |  |  | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.6.6 | Паропровод Ду80-6 шт., Ду-100-12 шт. |  |  |  |  |  |  | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.7 | Замена импульсных линий |  | 16,0 |  |  | 16,0 | В останов котельной с 18.06.11г. по 01.08.11г. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.8 | Замена теплообменника охладительной питательной линии 219*4000-2 секции, тепловая изоляция |  | 150,0 |  |  | 150,0 | В останов котельной с 18.06.11г. по 01.08.11г. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.9 | Проверка приборов |  | 110,0 |  |  | 110,0 | В останов котельной с 18.06.11г. по 01.08.11г. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.10 | Замена теплообменника декарбонизированной воды |  | 170,0 |  |  | 170,0 | В останов котельной с 18.06.11г. по 01.08.11г. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 5.11 | Замена линии пожаротушения |  | 390,0 |  |  | 390,0 | август | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
|  | Итого: |  | 2 899,0 |  |  | 2 899,0 |  | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» |
| 6. ЗМУК «Краеведческий музей» |
| 6.1 | Ремонт инженерных сетей и коммуникаций приборов учета (установлен счетчик холодного и горячего водоснабжения) | 5,2 |  |  |  | 5,2 | сентябрь | ООО «Макстрой» |
| 6.2 | Ежеквартальное обслуживание инженерных сетей | 0,7 |  |  |  | 2,8 | В течение года | ООО «Макстрой» |
|  | итого | 5,9 |  |  |  | 7 |  |  |
| 7. ЗМОУ ДОД «ДХШ» |
| 7.1 | Ремонт системы тепло- и водоснабжения | 11,3 |  |  |  | 11,3 | 3 квартал 2011г. | ООО «Макстрой» |
| 7.2 | Проверка счетчиков УКУТЭ | 2,7 |  |  |  | 2,7 | 3 квартал 2011г. | ООО «Макстрой» |
| 7.3 | Электротехнические испытания | 9,0 |  |  |  | 9,0 | 2 квартал 2011г. | ИП В.Г.Минин |
|  | итого | 23,0 |  |  |  | 23,0 |  |  |
| 8. ЗМУ «ЦБС» |
| 8.1 | Гидропневматическая промывка отопления по Кузнецова ,10 | 9.8 |  |  |  | 9,8 | август | ООО «Макстрой» |
| 9. ЗМУ ЦКДС «Романтик» |
| 9.1 | Ремонт систем отопления | 21,0 |  |  |  | 21,0 | 3 кв. | ООО «Макстрой» |
| 10. МУ «Управление образования городского округа Заречный» |
| 10.1 | школа№1 Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 70,00 |  |  |  | 70,00 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.2 | школа№2 Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 100,0 |  |  |  | 100,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.3 | школа№3 Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 235,0 |  |  |  | 300,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.4 | школа№4 Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 70,0 |  |  |  | 70,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.5 | школа№5 Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 25,0 |  |  |  | 25,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.6 | школа№6 Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, омывка системы отопления | 40,0 |  |  |  | 40,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.7 | Вечерняя школа Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 10,0 |  |  |  | 10,0 | агуст | ООО «Макстрой» |
| 10.8 | ДОУ «Рябинка» Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 30,0 |  |  |  | 30,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.9 | ДОУ «Светлячок» Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 30,0 |  |  |  | 30,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.10 | ДОУ «Дюймовочка» Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 40,0 |  |  |  | 40,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.11 | ДОУ «Звездочка» Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 40,0 |  |  |  | 40,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.12 | ДОУ «Золотая рыбка» Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 100,0 |  |  |  | 100,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.13 | ДОУ «Радуга» Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 60,0 |  |  |  | 60,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.14 | ДОУ «Сказка» Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 40,0 |  |  |  | 40,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.15 | ДОУ «Ласточка» Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 70,0 |  |  |  | 70,0 | агуст | ООО «Макстрой» |
| 10.16 | ДОУ «Теремок» Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 30,0 |  |  |  | 30,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.17 | ДОУ «Журавлик» Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 30,0 |  |  |  | 30,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.18 | МОУ «ЦДТ» Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 40,0 |  |  |  | 40,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.19 | ЗМОУ «ЦППР и К» Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 22,0 |  |  |  | 22,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.20 | ЗМОУ СК «Десантник» Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 11,9 |  |  |  | 11,9 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.21 | ДЮСШ Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 45,0 |  |  |  | 45,0 | август | ООО «Макстрой» |
| 10.22 | Здание МУ «Управление образования» Подготовка системы отопления к зиме: ревизия теплоузла, промывка системы отопления | 15,0 |  |  |  | 15,0 | август | ООО «Макстрой» |
|  | Всего | 1270,0 |  |  |  | 1270,0 |  |  |
| 11. ТСЖ «Квартал» |
| 11.1 | Заделка межпанельных швов |  |  |  | 50 | 50 | сентябрь | Ассоциация « ОТСЖ «Квартал» |
| 11.2 | Ремонт кровли |  |  |  | 200 | 200 | сентябрь | Ассоциация « ОТСЖ «Квартал» |
| 11.3 | Установка УКУТЭ |  |  |  | 450 | 450 | сентябрь | Ассоциация « ОТСЖ «Квартал» |
|  | Итого |  |  |  | 700,0 | 700,0 |  |  |
| 12. ООО «ДЕЗ» |
| 12.1 | Текущий ремонт общестроительных конструкций в жилом фонде |  |  |  | 7 224,0 | 7 224,0 | август | ООО «ДЕЗ» |
| 12.2 | Текущий ремонт инженерного оборудования в жилом фонде |  |  |  | 2 724,0 | 2 724,0 | август | ООО «ДЕЗ» |
|  | Итого: |  |  |  | 14 948,0 | 14 978,0 |  |  |
| 13. ТСЖ «СССТ-Заречный» |
| 13.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета и оборудования |  |  |  | 222 | 222 | июль | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
| 13.2 | Текущий ремонт |  |  |  | 349 | 349 | агуст | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
| Ленинградская, д. 29А |
| 13.3 | Обслуживание общедомовых приборов учета и оборудования |  |  |  | 56,0 | 56,0 | май-июнь | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
| 13.4 | Текущий ремонт |  |  |  | 88,0 | 88,0 | август | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
|  | Итого: |  |  |  | 715,0 | 715,0 | август | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
| 14. ОАО «Акватех» |
| 14.1. Участок водопроводных сетей |
| 14.1.1 | Восстановление колец: |  |  |  |  |  | июнь-сентябрь | ОАО «Акватехг |
| 14.1.2 | Восстановление кольца тр-да по ул. Ленинградская, 246 от ВК-234 до ВК-238, Ду 150мм, длина 150, 0 м.п. |  | 364,0 |  |  | 364,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.1.3 | Восстановление кольца тр-да по ул. Курчатова, 29 от ВК-220 до ВК-237 Ду 150мм, длина 32. 0 м.п. |  | 137,0 |  |  | 137,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.1.4 | -Восстановление кольца тр-да по ул. Ленинградская, 18 от ВК-207 до ВК-207/1 Ду 150мм, длина 51, 0 м.п. |  | 177,0 |  |  | 177,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.1.5 | Восстановление кольца тр-да ХВС по ул. Кл. Цеткин от Кл. Цеткин. 21 до КлГЦеткин, 21а Ду 100мм, длина 35, 0 м.п....... |  | 135,0 |  |  | 135,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.1.6 | Восстановление кольца тр-да ХВС по ул. Островского, 1 от ВК-83/2 до здания роддома Ду 100 мм, длина 58; 0 м.п. |  | 226,0 |  |  | 226,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.1.7 | Замена участка трубопровода ХВС Ду 100 по ул Курчатова, 31/3 от 8К-224 до ВК 224/1. длина 40м |  | 120,0 |  |  | 120,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.1.7 | Благоустройство раскопок. |  | 525,0 |  |  | 525,0 | июнь-сентябрь | ОАО аАквагтех» |
| 14.1.8 | Замена задвижек в количестве 20 штук |  | 620,0 |  |  | 620,0 | июнь-сентябрь | ОАО кАкватех» |
| 14.1.9 | Замена пожарных гидрантов в количестве 20 штук |  | 420,0 |  |  | 420,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.2. Гагарский водозабор |
| 14.2.1 | Восстановление работоспособности скважин № 25 и № 1Гагарского водозабора |  | 714,0 |  |  | 714,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.2.2 | Заменить водоподъёмные трубы Ду 100 длина 300м и Ду ВО длина 60м на скважинах ГМПВ |  | 540,0 |  |  | 540,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.2.3 | Монтаж системы управления скважинами ГМПВ (диспетчеризация) |  | 1066,0 |  |  | 1066,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.2.4 | Установка узла учета воды на скважине № 25 ГМПВ в сторону деревень Курманки и Гагарки |  | 90,0 |  |  |  | июнь-сентябрь | ОАО «Акватехв |
| 14.2.5 | Ремонт сетчатого ограждения и ворот на всех скважинах Гагарского водозабора |  | 276,0 |  |  | 276,0 | июнь-сентябрь | ОАО кАкватех) |
| 14.2.6 | Вырубка кустарников на скважинах. |  | 76,0 |  |  | 76,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.2.7 | Капитальный ремонт насосного оборудования и запорной арматуры скважин Гагарского МПВ согласно графику ремонтов |  | 600,0 |  |  | 600,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.2.8 | Приобретение тече искателя |  | 47,0 |  |  | 47,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.2.9 | Приобретение ультразвукового переносного расходомера «Акрон» |  | 90,0 |  |  | 90,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.3 ВНС-4 |
| 14.3.1 | Капитальный ремонт насосного оборудования и запорной -арматуры ВНС-4 |  | 600,0 |  |  | 600,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.3.2 | Установка узлов учета тепловой анергии и горячей воды на объектах ОАО «Акватех» |  | 1145,0 | - |  | 1145,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
|  | Итого: |  | 7968,0 |  |  | 7968,0 | июнь-сентябрь |  |
| 14.4. Водоотведение |
| Участок канализационных сетей |
| 14.4.1 | Замена трубопровода самотечной канализации по ул. Алещенкова, 16 от КК 10-133 до КК 11-152, Ду 150 мм. длиной 29 м |  | 73,0 |  |  | 73,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.4.2 | Промывка самотечной канализации Ду 150 мм-300 мм, |  | 4137, |  |  | 4137,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех». |
| 14.4.3 | протяженностью 23~000м — |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.4 | Ремонт колодцев в количестве 26 штук |  | 982,0 |  |  | 982,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| УКНС |
| 14.4.5 | Капитальный ремонт насосного оборудования на КНС-3 |  | 2800,0 |  |  | 2800,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.4.6 | Ремонт кровли на КНС-4 |  |  |  |  | 370,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.4.7 | Установка узлов учета тепловой энергии и горячей воды на объектах водоотведения ОАО «Акватех» |  | 801,5 |  |  | 801,5 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| Очистные сооружения |
| 14.4.8 | Здание решеток: |  |  |  |  | 192,0 | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.4.9 | Реконструкция отопления, вентиляции, эл. сетей и освещения |  |  |  |  |  | июнь-сентябрь | ОАО «Акватех» |
| 14.4.10 | Восстановление резервной решетки |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.11 | Покраска металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.12 | Прокладка трубопровода ЖБО от первичных отстойников 2-ой очереди до приёмной камеры 3-ей очереди |  |  |  |  |  |  | ОАО «Акватех» |
| 14.4.13 | Вывоз осадка из Песковых карт |  |  |  |  | 436,0 |  | ОАО «Акватех» |
| Блок доочистки |
| 14.4.14 | Замена обратных клапанов на насосах НПСВ-А, Б, В |  |  |  |  | 168,0 |  | ОАО «Акватех» |
| 14.4.15 | Ремонт турбокомпрессоров ТВ-А, ТВ-Б, ТВ-В |  |  |  |  | 1000,0 |  | ОАО «Акватех» |
| 14.4.16 | Замена кровли |  |  |  |  | 937,0 |  | ОАО «Акватех» |
|  | Итого: |  |  |  |  | 11179,0 |  |  |