администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от 10.05.2011 г.   №  493-П

г.Заречный

Об утверждении новой редакции Плана мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Информационное общество городского округа Заречный» на 2011-2015 годы

В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Приказом Президента Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2011 N 114-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информационное общество Свердловской области на 2011-2015 годы»,  постановлением администрации городского округа Заречный от 25.12.2010 г. № 1606-П «Об утверждении муниципальной целевой программы «Информационное общество городского округа Заречный» на 2011-2015 годы», на основании ст.ст.31,33 Устава городского округа Заречный, администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить новую редакцию Плана мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Информационное общество городского округа Заречный» на 2011-2015 годы к постановлению администрации городского округа Заречный от 25.12.2010 г. №1606-П (прилагается).

- Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление в установлением порядке.

Глава администрации                                                                                  городского округа Заречный                                                               Д.В.Погорелов

Утверждено

постановлением администрации

городского округа Заречный

от ____________ № _________

11. План мероприятий муниципальной целевой программы «Информационное общество городского округа Заречный»

на 2011-2015 годы

| № | Мероприятия | Исполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Планируемые объемы финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого |
| I. Поддержка исполнения мероприятий Административной реформы, Федеральной целевой программы «Электронная Россия», приоритетных национальных проектов |
| 1 | Развитие функциональных возможностей официального сайта городского округа Заречный | Администрация городского округа Заречный | 2011 - 2015 | Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления городского округа Заречный | - | 20 | 40 | 20 | 20 | 100 |
|  | Создание технических условий для публикации реестра муниципальных услуг на официальном сайте городского округа Заречный | Администрация городского округа Заречный | 2011 - 2015 | Публикация и актуализация реестра муниципальных услуг на официальном сайте городского округа Заречный | - | - | - | - | - |  |
|  | Внедрение элементов электронных услуг | Администрация городского округа Заречный, структурные подразделения | 2011 - 2015 | Предоставление отдельных муниципальных услуг в электронном виде | - | - | - | - | - |  |
|  | Поддержка реализации мероприятий Административной реформы, приоритетных национальных проектов, адаптация результатов ФЦП «Электронная Россия», в условиях Администрации городского округа Заречный: Внедрение автоматизированной информационной системы электронного документооборота Внедрение автоматизированной информационной системы управления кадрами муниципальных служащих Внедрение информационно- аналитической системы Мониторинг муниципальных информационных ресурсов и информационных систем | Администрация городского округа Заречный, структурные подразделения | 2011 – 2015 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций городского округа Заречный, создание новых видов услуг для населения на территории городского округа Заречный | - | 50 | 100 | 50 | 50 | 250 |
| II. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры, выравнивание технических условий |
|  | Оборудование помещений в здании администрации городского округа Заречный под телекоммуникационный узел единой сети передачи данных Правительства Свердловской области | Администрация городского округа Заречный, | 2012 | Создание телекоммуникационной инфраструктуры | - | 25 |  |  |  | 25 |
|  | Подключение муниципальных учреждений городского округа Заречный к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области | Администрация городского округа Заречный, | 2013-2015 | Создание телекоммуникационной инфраструктуры |  | 25 | 100 | 50 | 50 | 225 |
|  | Оснащение администрации городского округа Заречный возимыми радиостанциями межведомственной системы оперативной связи | Администрация городского округа Заречный, | 2011 | Создание новых автоматизированных рабочих мест Областной бюджет Местный бюджет | 23,2 в т.ч. 4,6 18,6 |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение персональных терминалов видеоконференцсвязи | Администрация городского округа Заречный, | 2011 | Создание новых автоматизированных рабочих мест Областной бюджет Местный бюджет | 46,3 в т.ч. 9,3 37 |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение элементов системы защиты информации МИС | Администрация городского округа Заречный | 2011 – 2015 | Снижение рисков от утечки, искажения, разрушения, утраты информационных ресурсов, прекращения функционирования МИС, обеспечение живучести и восстанавливаемости МИС в чрезвычайных ситуациях | - | 20 | 40 | 20 | 20 | 100 |
|  | Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения | Администрация городского округа Заречный, Дума городского округа Заречный | 2011 - 2015 | Создание новых и модернизация существующих автоматизированных рабочих мест | 0 | 100 | 130,5 | 150 | 150 | 600 |
| III. Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ |
|  | Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах | Администрация городского округа Заречный, Дума городского округа Заречный | 2011-2015 | Углубление знаний специалистов в области ИКТ, повышение качества эксплуатации и надежности функционирования МИС | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 69,5 | 250 | 430,5 | 300 | 300 | 1350 |

Примечание:

Объемы финансирования отдельных мероприятий Программы ежегодно могут уточняться.