администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от___20.09.2019____  №  ___934-П____

г. Заречный

Об утверждении плана мероприятий по размещению в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области сведений, документов и материалов городского округа Заречный

В соответствии с пунктом 47 статьи 26 Федерального закона от 03 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по размещению в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области сведений, документов и материалов городского округа Заречный (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___20.09.2019____  №  ___934-П____

«Об утверждении плана мероприятий по размещению в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области сведений, документов и материалов городского округа Заречный»

План мероприятий («дорожной карты») по размещению в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области сведений, документов и материалов городского округа Заречный

| № п/п | Мероприятия | Вид документа | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственны й исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение инвентаризации сведений, документов и материалов |
| 1. | Подготовка и утверждение постановления администрации городского округа о проведении инвентаризации сведений, документов и материалов | Постановление администрации | Утвержденный правовой акт | до 27 сентября 2019 года | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный (А.В. Поляков) |
| 2. | Проведение инвентаризации сведений, документов и материалов по разделам ИСОГД | Инвентаризационная опись | Инвентаризационная опись установленной формы и установленного формата, подписанная Инвентаризационной комиссией и утвержденная администрацией городского округа | до 01 ноября 2020 года | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный (А.В. Поляков) |
| 2.1. | Раздел I - Документы территориального планирования территории городского округа | Инвентаризационная опись |  | до 01 ноября 2020 года | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный (А.В. Поляков) |
| 2.2. | Раздел II - Документы территориального планирования городского округа | Инвентаризационная опись |  | до 01 ноября 2020 года | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный (А.В. Поляков) |
| 2.3. | Раздел III - Документы территориального планирования городского округа и материалы по их обоснованию | Инвентаризационная опись |  | до 01 ноября 2020 года | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный (А.В. Поляков) |
| 2.4. | Раздел IV - Правила землепользования и застройки | Инвентаризационная опись |  | до 01 ноября 2020 года | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный (А.В. Поляков) |
| 2.5. | Раздел V - Документация по планировке территории городского округа | Инвентаризационная опись |  | до 01 ноября 2020 года | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный (А.В. Поляков) |
| 2.6. | Раздел VI - Материалы об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изысканий | Инвентаризационная опись |  | до 01 ноября 2020 года | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный (А.В. Поляков) |
| 2.7. | Раздел VII - Документы об изъятии и резервировании земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Инвентаризационная опись |  | до 01 ноября 2020 года | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный (А.В. Поляков) |
| 2.8. | Раздел VIII - Документы об застроенных и подлежащих застройке земельных участках | Инвентаризационная опись |  | до 01 ноября 2020 года | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный (А.В. Поляков) |
| 3. | Передача инвентаризационной описи в электронном виде, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области |  |  | до 01 декабря 2020 года | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный (А.В. Поляков) |