

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_\_02.12.2020\_\_\_ № \_\_926-П\_\_\_\_

г. Заречный

**О внесении изменений** **в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014**

**№ 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 01.07.2019 № 675-П**

В целях реализации пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), части 4 пункта 7 Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 3 июня 2014 года № 477-ПП «Об установлении порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 01.07.2019 № 675-П с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Заречный от 10.10.2019 № 1009-П, от 06.07.2020 № 478-П, от 05.10.2020 № 764-П, изложив краткосрочный план в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главагородского округа Заречный |  |  А.В. Захарцев |
|  |  |  |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Заречный
от\_\_\_02.12.2020\_\_\_\_ № \_\_\_926-П\_\_\_\_

**Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области**

**от 22.04.2014 № 306-ПП (в действующей редакции), на территории городского округа Заречный на 2021-2023 годы**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации**

**региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на**

**2021-2023 годы на территории МО городской округ Заречный**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |  |  |  |
| Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Всего: | В том числе | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |
| Нежилых помещений | Жилых помещений |  |  |  |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |
| городской округ Заречный |  |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 6 | 1958 |   | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | 803,9 | 519,2 | 18,7 | 500,5 | 0 | 26 | 3626158,40 | 4510,70 |   | 2021 |  |  |  |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | 1960 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | 671,3 | 618,6 | 0 | 618,6 | 618 | 36 | 6171739,70 | 9193,71 |   | 2021 |  |  |  |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 31 | 1964 |   | Кирпичные | 9 | 1 | 2138,2 | 1918,1 | 0 | 1918,1 | 1918,1 | 98 | 2221978,72 | 1039,18 |   | 2021 |  |  |  |
| 4 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 1969 |   | Кирпичные | 9 | 1 | 2267 | 2267 | 0 | 2267 | 2267 | 103 | 2222795,1 | 980,5 |   | 2021 |  |  |  |
| 5 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 7 | 1970 |   | Кирпичные | 2 | 2 | 740,8 | 740,8 | 81,3 | 489 |   | 25 | 7901646,68 | 10666,37 |   | 2022 |  |  |  |
| 6 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 8 | 1969 |   | Кирпичные | 2 | 2 | 527,8 | 527,8 | 78 | 306 |   | 22 | 7208454,71 | 13657,55 |   | 2021 |  |  |  |
| 7 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 6 | 1970 |   | Кирпичные | 2 | 2 | 736,1 | 736,1 | 49,8 | 471,6 |   | 33 | 7978926,23 | 10839,46 |   | 2021 |  |  |  |
| 8 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 28 | 1978 | 2009 | Кирпичные | 9 | 1 | 5150,3 | 4192,6 | 0 | 4192,6 | 3984,5 | 191 | 2236983,09 | 434,34 |   | 2021 |  |  |  |
| 9 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 1980 |   |   | 9 |   | 5170,5 |   |   |   |   |   | 135796,62 | 26,26 |   | 2021 |  |  |  |
| 10 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 17 | 1994 |   | Кирпичные | 9 | 1 | 2113,3 | 1934,8 | 0 | 1934,8 | 1793,4 | 92 | 2220502,91 | 1050,73 |   | 2021 |  |  |  |
| 11 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 23 | 1994 |   | Кирпичные | 9 | 1 | 1900,5 | 1117,6 | 0 | 1117,6 | 1117,6 | 85 | 2220127,11 | 1168,18 |   | 2021 |  |  |  |
| 12 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 24 | 1994 |   | Панельные | 9 | 4 | 10030,1 | 8253,3 | 0 | 8253,3 | 8022,8 | 391 | 8533901,74 | 850,83 |   | 2021 |  |  |  |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 1996 |   |   | 9 |   | 2131,7 |   |   |   |   |   | 120972,24 | 56,75 |   | 2021 |  |  |  |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 1996 |   |   | 9 |   | 2099,4 |   |   |   |   |   | 120163,06 | 57,24 |   | 2021 |  |  |  |
| 15 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 1997 |   |   | 9 |   | 2117,6 |   |   |   |   |   | 119435,95 | 56,4 |   | 2021 |  |  |  |
| Итого за 2021 | - | - | - | - | - | 38598,5 | 22825,9 | 227,8 | 22069,1 | 19721,4 | 1102 | 52199700,65 | 53447,22 | - | - |  |
| 2022 г. |  |  |  |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | 1963 |   | Кирпичные | 3 | 2 | 1010,8 | 936,9 | 0 | 936,9 |   | 41 | 6934945,89 | 6860,85 |   | 2022 |  |  |  |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А | 1964 |   | Кирпичные | 4 | 2 | 2474,4 | 1618,1 | 202 | 1416,1 | 13,1 | 115 | 12611327,48 | 5096,72 |   | 2022 |  |  |  |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 19 | 1967 |   | Кирпичные со сборным ж/б каркасом | 5 | 4 | 3397,3 | 3383,2 | 0 | 3383,2 | 3383,2 | 145 | 15185322,91 | 4469,82 |   | 2022 |  |  |  |
| 19 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 1967 |   | Кирпичные со сборным ж/б каркасом | 5 | 4 | 3394,5 | 3394,3 | 0 | 3394,9 | 3394,9 | 154 | 15181324,38 | 4472,33 |   | 2022 |  |  |  |
| 20 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 2 | 1967 |   | Кирпичные | 5 | 4 | 3622,1 | 3359,8 | 0 | 3359,8 | 3359,8 | 158 | 15905931,22 | 4391,36 |   | 2022 |  |  |  |
| 21 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 1996 |   |   | 9 |   | 2099,4 |   |   |   |   |   | 2022455,31 | 963,35 |   | 2022 |  |  |  |
| 22 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 1997 |   |   | 9 |   | 2117,6 |   |   |   |   |   | 2039988,27 | 963,35 |   | 2022 |  |  |  |
| 23 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27А | 1964 |   | Кирпичные | 4 | 1 | 2137,7 | 1608 | 286,1 | 1321,9 | 1415 | 134 | 19399433,04 | 9074,91 |   | 2022 |  |  |  |
| Итого за 2022 | - | - | - | - | - | 20253,8 | 14300,3 | 488,1 | 13812,8 | 11566 | 747 | 89280728,5 | 36292,68 | - | - |  |
| 2023 г. |  |  |  |
| 24 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 4 | 1968 |   | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2498,6 | 2269,2 | 257,3 | 2011,9 | 2011,9 | 103 | 10238693,93 | 4097,77 |   | 2023 |  |  |  |
| 25 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 24 | 1968 |   | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2492,5 | 2248,6 | 76,2 | 2172,4 | 2172,4 | 98 | 10224349,02 | 4102,05 |   | 2023 |  |  |  |
| 26 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 23 | 1969 |   | Кирпичные | 5 | 4 | 6537,2 | 6536,2 | 476,5 | 6059,7 | 6059,7 | 281 | 28331372,81 | 4333,87 |   | 2023 |  |  |  |
| 27 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 6 | 1969 |   | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2515,4 | 2276 | 0 | 2276 | 2276 | 84 | 10278201,33 | 4086,11 |   | 2023 |  |  |  |
| 28 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 1969 |   | Кирпичные | 9 | 1 | 2267 | 2267 | 0 | 2267 | 2267 | 103 | 9775449,57 | 4312,06 |   | 2023 |  |  |  |
| 29 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 25 | 1969 |   | Кирпичные с монолитным каркасом | 9 | 1 | 2514,2 | 2272 | 95,3 | 2176,7 | 2176,7 | 102 | 10275379,38 | 4086,94 |   | 2023 |  |  |  |
| 30 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 1980 |   |   | 9 |   | 5170,5 |   |   |   |   |   | 4980997,04 | 963,35 |   | 2023 |  |  |  |
| 31 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 1996 |   |   | 9 |   | 2131,7 |   |   |   |   |   | 2053571,49 | 963,35 |   | 2023 |  |  |  |
| Итого за 2023 | - | - | - | - | - | 26127,1 | 17869 | 905,3 | 16963,7 | 16963,7 | 771 | 86158014,57 | 26945,5 | - | - |  |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | - | - | - | - | - | 84979,4 | 54995,2 | 1621,2 | 52845,6 | 48251,1 | 2620 | 227638443,7 | 116685,41 | - | - |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации**

**Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на**

**2021-2023 годы на территории МО городской округ Заречный**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Заречный | 227 638 443,72 | 107 054 791,65 | 13 | 29 413 155,31 | 9 779,16 | 36 679 286,14 | 5 641,90 | 10 279 367,33 | 18 150,41 | 35 751 056,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 077 233,55 | 0,00 | 4 383 553,16 |
| Итого за 2021 год | 52 199 700,65 | 12 490 288,80 | 9 | 18 533 731,68 | 593,00 | 10 691 436,00 | 440,00 | 2 054 140,80 | 588,40 | 5 883 854,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 179,94 | 0,00 | 993 069,03 |
| 1 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Мира, д. 6 | 3 626 158,40 | 3 469 489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 279,42 | 0,00 | 69 389,78 |
| 2 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | 6 171 739,70 | 776 666,40 | 0,00 | 0,00 | 593,00 | 2 767 160,40 | 440,00 | 354 154,80 | 588,40 | 2 152 743,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 014,50 |
| 3 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 31 | 2 221 978,72 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 489,13 | 0,00 | 41 186,07 |
| 4 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 2 222 795,10 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 305,51 | 0,00 | 41 186,07 |
| 5 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 7 | 7 901 646,68 | 3 070 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771 614,80 | 0,00 | 610 035,60 | 0,00 | 1 215 296,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 428,66 | 0,00 | 153 357,22 |
| 6 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 8 | 7 208 454,71 | 2 684 883,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 531 412,00 | 0,00 | 377 649,60 | 0,00 | 1 416 987,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 303,25 | 0,00 | 140 218,66 |
| 7 | городской округ Заречный, д. Курманка (г Заречный), ул. Юбилейная, д. 6 | 7 139 044,62 | 2 488 335,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 248,80 | 0,00 | 712 300,80 | 0,00 | 1 098 826,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 918,38 | 0,00 | 138 414,24 |
| 8 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 28 | 2 236 983,09 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 493,50 | 0,00 | 41 186,07 |
| 9 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 135 796,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 796,62 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 17 | 2 220 502,91 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 013,32 | 0,00 | 41 186,07 |
| 11 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 23 | 2 220 127,11 | 0,00 | 1 | 2 059 303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 637,52 | 0,00 | 41 186,07 |
| 12 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 24 | 8 533 901,74 | 0,00 | 4 | 8 237 214,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 943,38 | 0,00 | 164 744,28 |
| 13 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 120 972,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 972,24 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 120 163,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 163,06 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 119 435,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 435,95 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за 2022 год | 89 280 728,50 | 48 700 558,12 | 2 | 3 982 787,82 | 5 427,16 | 16 705 910,41 | 2 882,30 | 5 309 587,72 | 6 297,01 | 11 825 615,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 779,81 | 0,00 | 1 730 489,19 |
| 16 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27 | 6 934 945,89 | 3 545 638,04 | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 1 441 995,40 | 0,00 | 511 131,24 | 1 023,74 | 1 300 201,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 979,33 |
| 17 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 29А | 12 611 327,48 | 6 999 879,65 | 0,00 | 0,00 | 913,25 | 2 820 791,81 | 0,00 | 775 674,91 | 986,10 | 1 574 624,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 937,50 | 0,00 | 243 419,41 |
| 18 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 19 | 15 185 322,91 | 9 610 689,93 | 0,00 | 0,00 | 967,00 | 2 368 685,84 | 924,40 | 1 170 697,14 | 895,00 | 1 472 409,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 391,11 | 0,00 | 292 449,64 |
| 19 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 15 181 324,38 | 9 602 768,96 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 2 363 786,80 | 931,60 | 1 179 815,50 | 895,00 | 1 472 409,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 168,26 | 0,00 | 292 375,61 |
| 20 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 2 | 15 905 931,22 | 10 246 631,14 | 0,00 | 0,00 | 983,00 | 2 407 878,16 | 935,30 | 1 184 501,33 | 895,00 | 1 472 409,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 282,94 | 0,00 | 306 228,40 |
| 21 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 19 | 2 022 455,31 | 0,00 | 1 | 1 982 799,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 655,99 |
| 22 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 21А | 2 039 988,27 | 0,00 | 1 | 1 999 988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 999,77 |
| 23 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 27А | 19 399 433,04 | 8 694 950,40 | 0,00 | 0,00 | 971,91 | 5 302 772,40 | 91,00 | 487 767,60 | 1 602,17 | 4 533 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 381,04 |
| Итого за 2023 год | 86 158 014,57 | 45 863 944,73 | 2 | 6 896 635,81 | 3 759,00 | 9 281 939,73 | 2 319,60 | 2 915 638,81 | 11 265,00 | 18 041 586,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 273,80 | 0,00 | 1 659 994,94 |
| 24 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 4 | 10 238 693,93 | 5 565 606,51 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 989 710,58 | 115,00 | 141 623,65 | 1 972,00 | 3 146 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 863,57 | 0,00 | 196 859,42 |
| 25 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 24 | 10 224 349,02 | 5 552 018,84 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 989 710,58 | 115,00 | 141 623,65 | 1 972,00 | 3 146 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 378,08 | 0,00 | 196 587,67 |
| 26 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д. 23 | 28 331 372,81 | 18 493 215,83 | 0,00 | 0,00 | 1 764,00 | 4 320 953,28 | 1 689,90 | 2 140 156,96 | 1 405,00 | 2 311 435,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 295,75 | 0,00 | 545 315,24 |
| 27 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 6 | 10 278 201,33 | 5 603 028,35 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 989 710,58 | 115,00 | 141 623,65 | 1 972,00 | 3 146 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 200,69 | 0,00 | 197 607,86 |
| 28 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 8 | 9 775 449,57 | 5 049 719,83 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 1 002 144,13 | 169,70 | 208 987,25 | 1 972,00 | 3 146 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 430,53 | 0,00 | 188 137,63 |
| 29 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 25 | 10 275 379,38 | 5 600 355,37 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 989 710,58 | 115,00 | 141 623,65 | 1 972,00 | 3 146 030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 105,18 | 0,00 | 197 554,40 |
| 30 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Ленина, д. 30 | 4 980 997,04 | 0,00 | 1 | 4 883 330,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 666,61 |
| 31 | городской округ Заречный, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 45 | 2 053 571,49 | 0,00 | 1 | 2 013 305,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 266,11 |