администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от 16.04.2012 г.   №  669-П

г.Заречный

О санитарной уборке территории городского округа Заречный

В целях проведения санитарно-эпидемиологических, экологических и противопожарных мероприятий на территории городского округа Заречный, на основании ст.ст. 31,33 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести с 16 апреля по 04 мая 2012 года мероприятия по санитарной уборке территории городского округа Заречный.

- Утвердить План мероприятий по санитарной уборке территории городского округа Заречный на 2012 год (прилагается).

- Руководителям муниципальных организаций городского округа Заречный:

  - организовать и провести мероприятия по санитарной уборке территории в сроки, установленные в п.1 настоящего постановления в соответствии с прилагаемым планом.

  - обеспечить участие в мероприятиях по санитарной уборке территории сотрудников.

- Собственникам, иным законным владельцам земельных участков, провести санитарную уборку принадлежащих им земельных участков.

- Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, организациям, обслуживающим жилищный фонд и частный сектор, предприятиям и организациям, независимо от формы собственности, садоводческим товариществам, гаражным кооперативам, владельцам торговых киосков, павильонов, магазинов городского округа Заречный провести санитарную уборку прилегающих территорий за счет собственных средств.

- Запретить сжигание отходов и мусора на всей территории городского округа Заречный.

- Директору МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказчик» О.А. Токмачевой:

  - разработать, согласовать и предоставить в администрацию городского округа Заречный график участия организаций по санитарной уборке городского округа Заречный в срок до 17 апреля 2011 года;

  - подготовить и опубликовать в средствах массовой информации обращение к гражданам и организациям городского округа Заречный об участии в мероприятиях по санитарной уборке территории.

- Финансирование расходов по настоящему постановлению осуществлять по фактически предъявленным затратам в соответствии с расчетом (приложение № 1) в сумме 317 100,09 рублей за счет средств местного бюджета по разделу 0503, 6000500, 500, 225, код 003040.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя главы администрации городского округа Заречный по муниципальному хозяйству К.Ю.Шифа.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации

городского округа Заречный                                                             Д.В. Погорелов

Утвержден

постановлением администрации

городского округа Заречный

от ______________ № ________

П Л А Н

мероприятий по санитарной уборки территории городского округа Заречный на 2012 год

| № п/п | Участок уборки | Ответственные лица | Исполнитель | Дата | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина (с прилегающими газонами и тротуарами) от ул.Бажова до Площади | Вотева Л.С. | ТОУ Социальной защита населения | 20.04.2012 г. | 7-11-70 |
| 2 | ул. Ленина (с прилегающими газонами и тротуарами) от Бажова до ул.Лермонтова | Нуриева С.В. Чернышкова Н.А. | ЗМУ «Центр семьи», Управление пенсионным фондом РФ по г.Заречный МДМ- Банк магазин «Лукошко» | 19.04.2012 г. | 7-29-83 |
| 3 | ул. Ленина от кругового движения по ул.Курчатова до ул. Бажова ул.Ленина (нечетная сторона): 15,17,19 и т.д. ул.Ленина (четная сторона): 14,16,18 | Сколобанов С.А. Токмачёва О..А. Дубровский К.С. | ООО «ДЕЗ» МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» ТСЖ «Аквариум» | 20.04.2012 г. | 3-20-06 7-19-16 7-26-86 7-28-59 |
| 4 | ул. Ленина (от кругового движения до РУСа газоны) | Морозова Арефьев О.Н. | Почта (РУС) Магазин «Строймаркет+», ГОУ СПО Уральский технологический колледж | 24.04.2012 г. |  |
| 5 | ул. 9 – Мая, ул.Невского (сквер, дороги) до Спорткомплекса | Манжула П.Н. Кочетова Я.В. Лещева А.Н. | Администрация ГО Заречный Магазины: «Винная Лавка» «Мясная Лавка» ЗМУП «Книги» | 19.04.2012 г. | 7-11-49 3-38-68 7-11-84 |
| 6 | ул. Кл. Цеткин От ул. Курчатова до ул. Лермонтова | Ковпак И.И. Новицкий А.Ю. Пуликова И.В. | магазин «Кировский», ООО «Элис», кафе «Настальжи», ЗАГС | 25.04.2012 г. | 3-44-94 3-98-85 |
| 7 | ул. Лермонтова (газоны, тротуары, дорога) | Быченков С.В | 99 ПЧ | 25.04.2012 г. | 3-34-77 |
| 8 | ул.Бажова (газоны, тротуары, дорога) | Минин М.В. Скоробогатова Я.А. Елсуков В.М. | ЗМУП «ЖКХ» (БПХ), ЦБС Сбербанк ИП Елсуков | 23.04.2012 г. |  |
| 9 | Парковая зона за ДК «Ровесник» | Климова О.М. | ДК «Ровесник» | 19.04.2012 г. | 3-14-05 |
| 10 | ул. Таховская Таховский бульвар очистка дороги от песка, очистка газонов | Елсуков В.М Шиханова Н.А. Козлова Г.В. Русаков А.А. Корнильцева Л.С. Иванова Е.А. | ИП Елсуков (Кафе Е) Магазин ы: «Веста Плюс» «Нептун» «Супер Джинс» «Товары для дома» «Строй Маркет». Ателье | 27.04.2012 г. | 3-25-77 7-19-33 3-22-36 3-35-45 |
| 11 | Территория, прилегающая к «Дом Торговли» (автостоянка, очистка от песка и грязи, очистка газонов) Вещевой рынок | Беулов А.Ю. | магазин «Дом Торговли» Вещевой рынок | 27.04.2012 г. | 3-44-94 |
| 12 | ул. Алещенкова и прилегающие газоны | Комоза Н.И. Коновалова С.А. Казарович Е.Г. Худякова Е.Г. Вахненко В.П. Поротникова С.А. Фалько М.В. Зверева О.Л. | Институт реакторных материалов Магазины: «Мир спорта» «Кировский» «Веста» «Букет» «Трилайн» «Усадьба» Уралсвязьинформ ФГУП «Почта России» | 24.04.2012 г. | 3-62-64 7-11-74 7-28-48 3-49-93 7-30-60 3-91-32 7-31-38 3-11-32 3-98-90 |
| 13 | Бульвар по ул. Алещенкова |  | Городской телецентр Магазины: «Девайс» «АртФлора» Аптека низких цен, «Уралочка», | 24.04.2012 г. |  |
| 14 | ул. Кузнецова (четная сторона) 4,6,8, 12,14 (очистка дороги и тротуаров от песка, очистка газонов) | Чижма В.Г. Пархомюк Ю.А. Цветкова С.В. Кузьмина Р.С. | магазины: «Оникс» «Флора» «Мир детства» Библиотека, Аптека, Магазин «Камея» | 26.04.2012 г. | 7-35-00 7-32-32 3-35-55 3-40-70 3-12-46 3-35-32 |
| 15 | ул. Кузнецова (нечетная сторона) 1,3,5,7,9,11,13 (очистка дороги и тротуаров от песка, очистка газонов) | Порсина О.А. Костерин Д.В. | ТСЖ «Согласие» «Овен» | 26.04.2012 г. |  |
| 16 | ул.Свердлова (от ул.Комсомольской до ул.Бажова) | Минин М.В. | ЗМУП ЖКХ | 23.04.2012 г. |  |
| 17 | ул.Свердлова 4,6,8,3,5,7 Территория ФСБ | Токманцева А.В. Мусафиров Н.К. | Почта по ул.Свердлова Суд Управление ФСБ | 23.04.2012 г. | 3-27-06 7-41-03 |
| 18 | ул.Мира (от ул.Горького до ул. Лермонтова) | Мирошников В.А. Горбунов А.А. | ООО «ЗФПИ» ЗАО «Белоярская обувная фабрика» | 25.04.2012 г. | 3-23-36 7-29-06 |
| 19 | Территория Перед ГОВД и пустырь по ул. Мира | Раевских Д.В. | ГОВД | 25.04.2012 г. | 3-34-88 |
| 20 | ул. Островского с прилегающей территорией от ул. Горького до РУСа | Удалов М.Н. Ролдугина Т.Д. Шестакова М.И. | ЗМОУ ДОД «Детская музыкальная школа», ЦГСЭН №32. ДЮСШ | 26.04.2012 г. | 3-17-78 3-29-32 |
| 21 | ул. Островского (от ул. Бажова до ул. Горького). Лесопарковая зона между поликлиникой и домом по ул.Ленина 25 | Малых В.Г. | МСЧ - 32 | 26.04.2012 г. | 3-15-90 |
| 22 | ул. Комсомольская Территория, прилагающая к Управлению образования и Управлению культуры, Сквер | Харкина Е.В. Скоробогатова Я.А. | Управление культуры, Управление образования, Налоговая инспекция | 27.04.2012 г. | 7-20-24 3-49-52 |
| 23 | ул.Курчатова (очистка дороги от песка, очистка газонов) | Мисбахова Л.А. Зырянов А.В. Шарапов И.М. Евсиков С.Н. Ермолина С.А. Воробьев А.В Болотова Л.Н. Ведерников В.Н. Шумакова Н.А. Беляева Е.А. | Гостиница «Тахов» ОАО «СКБ-банк» ООО «Екатерина» ЗМУ «Десантник» УФРС по св.обл. кадастра и картографии (юстиция) ЗМУ «Городской радиотелецентр» АНО изд. Дом «Пятница» ТСЖ «Наш Дом» магазины: «Южный» «Магнум», Ресторан «Тахов» | 02.05.2012 г. | 3-89-55 7-15-00 7-39-93 3-37-45 3-98-98 7-11-41 3-18-77 7-57-57 3-25-77 3-49-04 7-61-78 |
| 24 | ул. Ленинградская (очистка дороги и тротуаров от грязи и песка, очистка газонов) | Игошина Н.Н. Митро С.П. Балабуркин С.Я. Кочубей Ю.А. Игнатова Г.Ю. Тонкушина А.К. Аверина Е.А. Чижма В.Г. Гринвальд А.Э. Русаков А.А. Комоза Н.И. Пархомюк Ю.А. Киселев О.С. | ТСЖ «Квартал» ООО «Макстрой» ЗАО «Ураллифтналадка» ТЦ «Вавилон» ТСЖ «СССТ-Заречный» ООО «Урал-инсайт» (торговый центр Галактика) магазины: «Орфей» «Нужные вещи» «Радио Плюс» «Для Вас» «Роза Ветров» «Глория Джинс» «Мир Спорта» «Строитель» ООО «Дантист – сервис» | 28.04.2012 г. | 7-41-49 7-46-40 7-29-75 7-36-25 7-53-33 7-23-06 7-39-17 7-35-00 3-44-48 7-17-04 3-48-12 3-35-69 |
| 25 | ул. Октябрьская | Зарывных Н.В. | ГОУ НПО «Белоярское профессиональное училище» | 03.05.2012 г. | 3-29-08 |
| 26 | Пустырь По ул. Октябрьской вокруг горветслужбы | Попов С.В. | ИП Попов, ветеринария | 03.05.2012 г. | 3-90-73 |
| 27 | ул.Попова (с прилегающей территорией) | Горбунов А.Я. Алексеев Д.Н. Кузнецов В.Г. Нистель И.Г. Кропотин Е.В. | ОАО «Акватех» ООО «Теплопередача» Управление ГО и ЧС, ООО «ПГС - сервис», Эл.цех БАЭС | 03.05.2012 г. | 3-21-30 3-18-55 7-14-11 3-14-62 |
| 28 | Автостанция и прилегающая территория |  | ПАТП «Автоколонна № 3» | 03.05.2012 г. | 3-17-04 |
| 29 | ул. Восточная 50 м вокруг территории предприятий | Талдыков А.П. Мельников А.В. Передерий С.П. | Газовая служба, Военкомат, ЗМУП «База снабжения, | 03.05.2012 г. | 3-89-57 3-21-00 3-15-83 |
| 30 | Образовательные учреждения | Харкина Е.В. Мокеенко Н.Г. Ставрати Б.В. Беляева С.И. Кулина Г.К. Ваганов А.К. Теплова Н.И. Лукина О.В.. Суворов А.А. Арефьев О.Н. Полещук Е.В. Лапшина В.В. Ловыгина Н.В. Галинурова Т.Н. Пупкова Н.В. Дубских Т.В. Эйзенбраун Т.Ф. Васильева И.А. Ахметова Е.В. Хомчук С.Н. | Образовательные учреждения Школа: № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 ДХШ ГОУ СПО «Уральский технологический колледж» Дет.сады: № 4 № 5 № 6 № 7 № 11 № 12 № 13 № 14 № 16 № 17 | 23.04.2012 г. – 04.05.2012 г. | 3-36-41 3-23-03 3-24-00 3-28-00 7-73-13 7-73-49 7-11-26 3-12-08 3-14-30 3-40-10 3-12-07 3-14-49 3-31-48 3-19-88 3-36-11 7-73-93 7-72-32 |
| 31 | Очистка территории вокруг жилых домов | Сколобанов С.А. Игошина Н.Н. Ведерников В.Н. Дубровских К.С. Кочубей Ю.А. Порсина О.А. | ООО «ДЕЗ» ТСЖ «Квартал» ТСЖ «Наш Дом» ООО «Атом-ЖКХ» ТСЖ «Аквариум» ТСЖ «СССТ Заречный», ТСЖ «Согласие», ТСЖ «Ленинградская, 23» | 23.04.2012 г. – 04.05.2012 г. | 3-20-06 7-41-49 7-57-57 7-26-86 7-53-33 |
| 32 | Спасательная и лодочная станция. От лодочной станции «Удача» до МКУ КСС | Хрущев С.В. | «КСС» | 28.04.2012 г. | 3-12-46 |
| 33 | Территория спорткомплекса «Электрон» | Кузнецов А.А. | БАЭС |  |  |
| 34 | Территория Прилегающая к гостинице «Малахит» | Кузнецов А.А. | БАЭС |  |  |
| 35 | Территория прилегающая к бассейну и спорткомплексу «Электрон» (участок от спасательной станции до клуба «Ривьера» | Кузнецов А.А. | БАЭС |  |  |
| 36 | Дорога от КПП Лермонтова до БАЭС |  | БАЭС |  |  |
| 37 | Общежитие Ленинградская 21 (прилегающая территория очистка газонов, тротуаров) |  | УС БАЭС, БАЭС |  |  |
| 38 | Клуб Ривьера | Беулова Е.А.. | Территория Ривьеры |  | 3-44-94 |
| 39 | Гаражные кооперативы Прилегающая территория | Председатели Кооперативов | Гаражные кооперативы по списку | 23.04.2012 г. – 04.05.2012 г. |  |
| 40 | Садоводческие товарищества Прилегающая территория | Председатели Товариществ | Садоводческие товарищества по списку | 23.04.2012 г. – 04.05.2012 г. |  |
| 41 | Базы | Ковалев М.Л. | Жители Баз по списку | 23.04.2012 г. – 04.05.2012 г. |  |
| 42 | Очистка территорий возле КНС, ВНС, расположенные на территории ГО Заречный | Горбунов А.Я. | ОАО «Акватех» | 23.04.2012 г. – 04.05.2012 г. |  |
| СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ |
| 43 | Управление сельской территории (вокруг административного здания) Уборка территории вдоль дорожного покрытия (Сибирский тракт) от административного здания до обелиска – 70 м | Богачева О.В. Селезнев В.А. | Управление сельской территории | 23.04.2012 г. | 7-73-23 |
| 44 | с. Мезенское - ул. Строителей, ул.Юбилейная, ул. Новая, ул. Санаторная | Богачева О.В. Селезнев В.А. | Управление с/т ЗМУП «ЖКХ сельской территории» | 23.04.2012 г. | 3-14-62 |
| 45 | д. Курманка – ул. Юбилейная, ул. Гагарина | Хамидулина Р.В. Селезнев В.А. | Управление с/т ЗМУП «ЖКХ сельской территории» | 25.04.2012 г. | 3-14-62 |
| 46 | д.Гагарка (уборка территорий вдоль дорожного покрытия) | Кардапольцева Г.В. Селезнев В.А. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» | 29.04.2012 г. | 3-14-62 |
| 47 | д.Боярка (уборка территорий вдоль дорожного покрытия) | Добрынина Т.В. Селезнев В.А. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» | 29.04.2012 г. | 3-14-62 |
| 48 | ул. 50 лет ВЛКСМ, ул.Зеленая, ул.Муранитная | Селезнев В.А. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» | 02.05.2012 г. | 3-14-62 |
| 49 | ул. Санаторная с.Мезенское | Селезнев В.А. | ЗМУП «ЖКХ сельской территории» | 23.04.2012 г. | 3-14-62 |
| ЛЕСОПАРКОВАЯ И ПРИБРЕЖНАЯ ЗОНА |
| 50 | Лесопарковая зона ул. Невского (за Универмагом, территория гаража за администрацией) | Колесник К.Н. | магазин «Универмаг», Молодежный парламент | 19.04.2012 г. | 3-14-00 |
| 51 | Лесопарковая зона ул. Кл. Цеткин - ул. Лермонтова | Минин М.В. | ЗМУП «ЖКХ» БАЭС | 21.04.2012 г. |  |
| 52 | Лесопарковая зона ул. Мира- ул. Комсомольская ул.Бажова-Свердлова | Иванникова Л.И. Воробьев О.В. Елсуков В.М. | Магазин «Урал», Такси Клуб «Е» |  | 7-29-02 |
| 53 | Лесопарковая зона ул.Ленина – Таховский бульвар | Вещевой рынок Минин М.В. | ЗМУП «ЖКХ» | 21.04.2012 г. |  |
| 54 | Лесопарковая зона (между общежитиями УТК) ул.Ленина 16, ул. Кл. Цеткин 13а | Арефьев О.Н. | Общежития ГОУ СПО «Уральский технологический колледж | 25.04.2012 г. | 3-20-04 |
| 55 | Лесопарковая зона между шк.№3 и Дет.садом | Минин М.В. | ЗМУП «ЖКХ» | 21.04.2012 г. |  |
| 56 | Лесопарковая и прибрежная зона (от улицы Курчатова - Ленинградская до клуба Ривьера) | Кузнецов А.А. Горбунов А.Я. Ведерников В.Н. Минин М.В. Мусихин А.В. Вахрушева Л.В. Беулова Е.А. | БАЭС ОАО «Акватех» ТСЖ «Наш Дом» ЗМУП «ЖКХ» ЗЮАШ Дума ГО Заречный, «Единая Россия» ИП Беулова Молодежный совет | 28.04.2012 г. – 29.04.2012 г. |  |
| 57 | Лесопарковая зона за Электроном |  | БАЭС |  |  |
| 58 | Лесопарковая зона ул. Ленина –ул.Уральская – ул.40 лет Победы | Сайбель А.А. | ООО «БУЭСМ» | 04.05.2012 г. |  |
| 59 | Лесопарковая зона от ТЦ «Галактика» до ул.Кузнецова 24 |  | Индивидуальные предприниматели ТЦ Галактика | 28.04.2012 г. |  |

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа Заречный

от________________ №_______

Расчет затрат

по санитарной уборке территории городского округа Заречный в 2012 году

| Наименование расходов | Затраты, руб. |
| --- | --- |
| Аккарицидная обработка лесопарковой зоны | 97 276,22 |
| Побелка деревьев на территории г.Заречный | 46 323,48 |
| Покраска бортового камня на территории г.Заречный (ул.Невского, 9 Мая, Ленина до кругового движения) | 107 168,23 |
| Косметический ремонт стелы | 16 262,00 |
| Приобретение инвентаря для проведения санитарной уборки | 50 070,00 |
| ИТОГО | 317 100,09 |