администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от 11.03.2012 г.   №  354-П

г.Заречный

Об утверждении Программы по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городском округе Заречный на 2012-2015 годы

В целях проведения мероприятий Программы по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городском округе Заречный на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Заречный от 28.05.2009г. № 493-П, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 г. № 1575-ПП «О Программе по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Свердловской области на 2011-2015 годы администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городском округе Заречный на 2012-2015 годы (прилагается)

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 28.05.2009 г. № 493-П Об утверждении Программы по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городском округе Заречный на 2009-2012 годы

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра МНПА.

# Глава администрации

# городского округа Заречный                                                              Д.В.Погорелов

# Утверждена

# постановлением администрации

# городского округа Заречный

от _____________ №________

ПРОГРАММА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ"

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ  НА 2012-2015 ГОДЫ

## Параграф 1. Цели, задачи и основные направления Программы по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городском округе Заречный на 2012-2015 годы.

1. Основными целями Программы по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городском округе Заречный  на  2012-2015 годы (далее - Программа) являются: формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории городского округа Заречный  в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, установленными федеральным и областным законодательством.

2. Основные задачи реализации Программы:

1) увеличение объемов жилищного строительства;

2) развитие ипотечного жилищного кредитования;

3) предоставление гражданам мер государственной поддержки при обеспечении жильем.

3. Основные направления реализации Программы:

1) стимулирование развития жилищного строительства;

2) поддержка платёжеспособного спроса на жильё, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования;

3) выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан.

## Параграф 2. План основных мероприятий Программы

Сроки и основные мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению программы по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городском округе Заречный  на  2012-2015 годы (приложение № 1), планом-графиком мероприятий на 2012 год программы по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городском округе Заречный  на  2012-2015 годы (приложение № 2).

## Параграф 3. Планируемые объемы и источники финансирования Программы

Планируемые объемы и источники Программы.

| № п/п | Источники финансирования | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | федеральный бюджет | 38 727,0 |  |  |  |
| 2. | областной бюджет | 17 688,1 | 54 567,0 | 77 211,5 | 56137,5 |
| 3. | местный бюджет | 25 874,9 | 13 367,0 | 31 903,8 | 8 345,8 |

Объемы финансирования Программы в 2012-2015 годах подлежат уточнению в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и решением Думы городского округа Заречный о бюджете городского округа Заречный на очередной финансовый год и планируемый период.

Объемы финансирования Программы в рамках реализации соответствующих нормативных актов Российской Федерации, Свердловской области и городского округа Заречный – в приложении № 3.

## Параграф 4. Исполнители Программы.

1. Исполнителями Программы являются:

1) отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный;

2) отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Заречный;

3) отдел учета и распределения жилья администрации городского округа Заречный;

4) комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Заречный;

5) финансово-экономическое управление администрации городского округа Заречный.

## Параграф 5. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые показатели оценки эффективности выполнения Программы

1.Реализация Программы предполагает достижение следующих основных результатов:

- ввод в эксплуатацию 90,0 тыс. кв. метров общей площади жилья на территории городского округа Заречный за счет всех источников финансирования;

- увеличение количества предоставленных гражданам долгосрочных кредитов, выдаваемых всеми организациями банковского и небанковского сектора, работающими на территории городского округа Заречный.

- переселение из аварийного жилищного фонда 302 человек;

Целевые показатели оценки эффективности выполнения Программы по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городском округе Заречный приведены в приложении № 4

## Параграф 6. Контроль за выполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет:

Первый заместитель главы администрации городского округа Заречный. Исполнители мероприятий Программы, указанные в пункте 1 параграфа 4 настоящей Программы, ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в финансово-экономическое управление администрации городского округа Заречный информацию о выполнении мероприятий в отчетном периоде и нарастающим итогом; в срок до 10 января - информацию о выполнении мероприятий Программы за отчетный год.

Финансово-экономическое управление администрации городского округа Заречный на основании отчетов исполнителей Программы ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет сводную информацию в Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, в срок до 15 января - информацию о выполнении мероприятий Программы за отчетный год.

## Приложение N 1

к Программе

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ

ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ" В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ

НА 2012 - 2015 ГОДЫ

| N строки | Наименование мероприятия | Ответственные | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Объем средств федерального бюджета и государственной корпорации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Направление 1. Стимулирование развития жилищного строительства |
| 2 | Реализация отдельных мероприятий Региональной программы жилищного строительства, при финансировании которых используются средства бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки, тыс. рублей | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный |  | 2 130 | 4900 | 2 841 |  | 19 174 | 44400 | 25 565 |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории (субсидии местным бюджетам),тыс. рублей | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный | 6 203 |  |  |  | 777 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (с участием средств государственной корпорации -Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства), тыс. рублей | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Заречный | 13 113,5 |  | 24 100,0 |  | 13 083,3 |  | 24100,0 |  | 38 367,3 |  |  |  |
| 6 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (с участием средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства), тыс. рублей | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Заречный | 13 113,5 |  |  |  | 13 083,3 |  |  |  | 38 367,3 |  |  |  |
| 7 | Строительство и реконструкция жилых домов на территориях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в рамках областной государственной целевой программы по развитию жилищного комплекса в Свердловской области на 2011 - 2015 годы, тыс. рублей | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Заречный |  |  | 24100,0 |  |  |  | 24100,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Заречный | 238 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем ввода в эксплуатацию жилья для расселения аварийного и ветхого жилищного фонда, тыс. кв. м |  | 2,379 |  | 1,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Развитие инфраструктуры в рамках реализации областной целевой программы по развитию жилищного комплекса в Свердловской области на 2011 - 2015 годы, в том числе по подпрограммам: | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный |  | 3 070 |  | 2 359 |  | 27 226 |  | 21 135 |  |  |  |  |
| 11 | "Развитие малоэтажного жилищного строительства", тыс. рублей |  |  | 3 070 |  | 2 359 |  | 27 226 | - | 21 135 |  |  |  |  |
| 12 | Итого по направлению 1, тыс. рублей |  | 19 316,5 | 5 200 | 29 000 | 5200 | 13860,3 | 46400 | 68500 | 46700 | 38 367,3 |  |  |  |
| 13 | Направление 3 Поддержка платежеспособного спроса на жильё, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования |
| 14 | Поддержка молодых семей в приобретении жилья, тыс. рублей |  | 2 823,4 | 2722,3 | 2903,8 | 3145,8 | 3 422,8 | 8 167,0 | 8 711,5 | 9 437,5 |  |  |  |  |
| 15 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Отдел учета и распределения жилья администрации городского округа Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | тыс. рублей |  | 2 582,3 | 2540,9 | 2722,4 | 2903,9 | 2 878,4 | 7 622,7 | 8 167,2 | 8 711,7 |  |  |  |  |
| 17 | семей |  | 12 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) | Отдел учета и распределения жилья администрации городского округа Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | тыс. рублей |  | 241,1 | 181.4 | 181.4 | 241,9 | 544,4 | 544,3 | 544,3 | 725,8 |  |  |  |  |
| 20 | семей |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Обеспечение жильем малоимущих граждан по договору соцнайма | Отдел учета и распределения жилья администрации городского округа Заречный | 2 368,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Итого по направлению 3, тыс. рублей |  | 5 192,0 | 2722,3 | 2903,8 | 3145,8 | 3 422,8 | 8 167,0 | 8 711,5 | 9 437,5 |  |  |  |  |
| 23 | Направление 4. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан |
| 24 | Обеспечение жильем граждан в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" |  | 1366.4 |  |  |  | 405,0 |  |  |  | 359,7 |  |  |  |
| 25 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих сельской местности | Отдел учета и распределения жилья администрации городского округа Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | тыс. рублей <*> |  | 324,1 |  |  |  | 205,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | число граждан |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | кв. м |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | тыс. рублей <*> |  | 1042,3 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 359,7 |  |  |  |
| 31 | число граждан |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | кв. м |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Итого по направлению 4, тыс. рублей |  | 1366.4 |  |  |  | 405,0 |  |  |  | 359,7 |  |  |  |
| 34 | Всего расходов на реализацию Программы, тыс. рублей, в том числе: |  | 25 874,9 | 7 922,3 | 31 903,8 | 8 345,8 | 17688.1 | 54 567.0 | 77211.5 | 56137.5 | 38 727,0 |  |  |  |
| 35 | средства местного бюджета |  | 25 874,9 | 7 922,3 | 31 903,8 | 8 345,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | средства областного бюджета |  |  |  |  |  | 17688.1 | 54 567.0 | 77211.5 | 56137.5 |  |  |  |  |
| 37 | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 727,0 |  |  |  |

Примечания.

<*> Подлежит ежегодному уточнению в связи с фактическим объемом финансирования средств, выделяемых из федерального, областного и местного бюджетов.

<**> В общем объеме средств не учитываются.

В итоги ФБ не считается материнский капитал;

в итоги ОБ не считается выданные ипотечные кредиты.

## Приложение N 2

к Программе

ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2012 ГОД ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ

ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ" В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ

НА 2012 - 2015 ГОДЫ

| N строки | Наименование мероприятия | Ответственные | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Направление 1. Стимулирование развития жилищного строительства |
| 2 | Реализация отдельных мероприятий Региональной программы жилищного строительства, при финансировании которых используются средства бюджета Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории (субсидии местным бюджетам) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вовлечение в жилищное строительство земельных участков, находящихся в федеральной собственности (с учетом средств Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства) | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (с участием средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (с участием средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство и реконструкция жилых домов на территориях муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в рамках областной целевой программы по развитию жилищного комплекса в Свердловской области на 2011 - 2015 годы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Направление 3. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования |
| 10 | Поддержка молодых семей в приобретении жилья | Отдел учета и распределения жилья администрации городского округа Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Отдел учета и распределения жилья администрации городского округа Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка | Отдел учета и распределения жилья администрации городского округа Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) | Отдел учета и распределения жилья администрации городского округа Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Направление 4. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| 15 | Обеспечение жильем граждан в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" | Отдел учета и распределения жилья администрации городского округа Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 3

к Программе

ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ  РФ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

| N п/п | Нормативный правовой акт | 2012 год, тыс. рублей | 2013 год, тыс. рублей | 2014 год,тыс. рублей | 2015 год,тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Постановление администрации городского округа Заречный от 16.02.2011г.№142-П «Об утверждении МЦП «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий городского округа Заречный» на 2011-2012годы | 6 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Постановление администрации городского округа Заречный от 05.08.2011г. №882-П «Об утверждении МЦП «Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный» на 2011-2016годы. |  |  |  | 2 130 |  |  | 4 900 |  |  | 2 841 |  |  |
| 3 | Постановление администрации городского округа Заречный от 05.08.2011г. «Об утверждении МЦП «Развитие малоэтажного строительства в городском округе Заречный» на 2011-2015 годы |  |  |  | 3 070 |  |  |  |  |  | 2 359 |  |  |
|  | Постановление администрации городского округа Заречный от 31.01.2012г. №160-П «Об утверждении МАП «Переселение граждан городского округа Заречный из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году | 13 113,5 |  |  |  |  |  | 24 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Постановление администрации городского округа Заречный от 05.05.2010г. №428-П «Об утверждении МЦП городского округа Заречный «Социальное развитие села до 2012 года» | 1 366,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Постановление администрации городского округа Заречный от 14.07.2011г. №789-П «Об утверждении МЦП «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный на 2011-2015 годы» | 5 192,0 |  |  | 2 540,9 |  |  | 2 722,4 |  |  | 2 903,9 |  |  |
| 6 | Постановление администрации городского округа Заречный от 27.05.2011г. №583-П «Об утверждении МЦП «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Заречный на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-2015 годы» | 241,1 |  |  | 181,4 |  |  | 181,4 |  |  | 241,9 |  |  |
| 7 | Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 1487-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие жилищного комплекса Свердловской области"на 2011 – 2015 годы" |  | 4 199.8 |  |  | 54 567,0 |  |  | 53 111,5 |  |  | 56 137,5 |  |
| 8 | Постановление правительства Свердловской области от 30.11.2011 N 1642-ПП "Об утверждении второй региональной адресной программы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011 – 2015 годы" |  | 13 083,3 |  |  |  |  |  | 24 100 |  |  |  |  |
| 9 | Постановление Правительства Свердловской области от 20.10.2011 N 1421-ПП "О концепции областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области ("Уральская деревня") на 2012 - 2015 годы" |  | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (с участием средств государственной корпорации -Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства), тыс. рублей |  |  | 38 727,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Всего на мероприятия Программы | 25 874,9 | 17 688.1 | 38 727,0 | 7 922,3 | 54 567,0 |  | 31 903.8 | 77 211,5 |  | 8 345,8 | 56 137,5 |  |

ФБ - средства, выделяемые из федерального бюджета;

ОБ - средства, выделяемые из областного бюджета;

МБ - средства, выделяемые из местного бюджета

## Приложение N 4

к Программе

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ

ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ" В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ

НА 2012 - 2015 ГОДЫ

| N строки | Целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья | кв. м | 21000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| 2 | Ввод жилья на 1 – го жителя | кв. м | 0,69 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |