Утвержден постановлением

Главы городского округа Заречный

От _______________ № ________

Поэтапный план мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение важнейших целевых показателей, установленных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 « О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

| № стро-ки | Содержание поручения в Указе Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 , важнейшие целевые показатели, установленные Указом | Срок исполнения в соответствии с Указом | Мероприятия, направленные на реализацию Указа и достижение важнейшего целевого индикатора | Ежегодные индикаторы, обеспечива-ющие достижение важнейшего целевого показателя на соответствующем этапе | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Представление докладов об исполнении (срок, адресат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Поручение |
|  | 1. Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет 2. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20% за счет строительства жилья экономического класса 3.Предоставление доступного и комфортного жилья 60% российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия. |  | I этап (2012-2013 годы) |  | 01.01.2014г | Першин В.П. Ворожцова Я.А. Бирюкова Е.С. | 01.02.2014г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.1.Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства (подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории городского округа). | 1.Повышение уровня обеспеченности населения жильем не менее 23,2 квадратных метра на 1 жителя 2.Предоставление гражданам земельных участков под индивидуальное жилищное строительство не менее 17 участков в год 3. Количество земельных участков, выделенных под жилищное строительство, в том числе: - под многоэтажную жилую застройку – 1 участок; - под малоэтажную жилую застройку – 2 участка. |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.Реализация мероприятий по предоставлению гражданам однократно бесплатно в собственность земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства в соответствии с 18-ОЗ. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.Обновление жилищного фонда городского округа за счет ежегодного увеличения объемов строительства жилья и ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |
|  |  |  | II этап (2014-2016 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.Обеспечение жилищного строительства необходимым количеством земельных участков. 2.2. Увеличение количества бесплатно предоставляемых земельных участков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан, установленных законом Свердловской области №18-ОЗ. 2.3.Обеспечение комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях обеспечения земельных участков под новое жилищное строительство с учетом инвестиционных программ сетевых компаний коммунального комплекса. 2.4.Реализация механизма государственно-частного партнерства при комплексной застройке жилых районов, в том числе малоэтажной – обеспечение застраиваемой территории объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурами. | 1. Количество земельных участков, выделенных под жилищное строительство, в том числе: - под многоэтажную жилую застройку – 3 участка; - под малоэтажную жилую застройку – 4 участка 2. Предоставление гражданам земельных участков под индивидуальное жилищное строительство не менее 65 участков. 3. Увеличение строительства жилья эконом-класса до 95% к общему объему ввода жилья. | 01.01.2017г | Першин В.П. Ворожцова Я.А. Бирюкова Е.С. | 01.02.2015г 01.02.2016г 01.02.2017г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | III этап (2017-2020 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.Обеспечение жильем граждан по договору социального найма, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе категорий граждан, установленных федеральным законодательством. 3.2.Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату части приобретаемого жилого помещения, в том числе: - молодым семьям; - лицам работающим в муниципальных учреждениях; 3.3Осуществление строительства и реконструкции жилых домов на территории городского округа Заречный в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа. 3.4.Обеспечение реализации мероприятий по формированию рынка доступного арендного жилья, в том числе за счет организации строительства жилья крупными промышленными предприятиями для своих работников и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. | 1. Удельный вес введенной общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования к общей площади жилищного фонда не менее 2,8%. 2. Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств.(процентов) 3. Снижение среднего времени ожидания жилых помещений социального использования(лет). 4. Строительство арендного жилья (до 2000 кв.м) | 01.01.2020г | Першин В.П. Ворожцова Я.А. Бирюкова Е.С. | 01.02.2018г 01.02.2019г 01.02.2020г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  | II. Поручение |
|  | 1. Принять меры по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном уровне | 01.11.2012г. | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.Увеличить число организаций жилищно-коммунального комплекса. | Количество организаций жилищно-коммунального комплекса до 16 шт. | 01.01.2014г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.02.2014г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.2. Реализация муниципальных целевых программ «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» и «Чистая вода» в 2013 году. | Реализация муниципальных целевых программ в 2013 году. | 01.01.2014г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.02.2014г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.3.Утверждение муниципальной целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства», подача заявки в областную целевую программу | Разработка муниципальной целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства» | 01.08.2013г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.09.2013г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.4. Увеличение доли МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления. | Увеличение доли МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления до 100% | 01.01.2014г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.02.2014г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.5. Развитие и модернизация коммунальных сетей | 1. Реконструкция тепловых сетей 1418 м. 2. Разработка новой схемы теплоснабжения через институт энергосбережения. | 01.01.2014г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.02.2014г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.6.Газификация городского округа Заречный | 1.Расширение газораспределительной сети д.Гагарка городского округа Заречный 13,953 км 2. 3. Разработка схемы газоснабжения ГО Заречный и расчет пропускной способности газовых сетей. | 01.01.2014г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.02.2014г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | II этап (2014-2016 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.Увеличить число организаций жилищно-коммунального комплекса. | Количество организаций жилищно-коммунального комплекса до 17 шт. | 01.01.2016г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.02.2016г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.2. Реализация муниципальной целевой программы «Чистая вода» | Реализация муниципальной целевой программы «Чистая вода» Строительство очистных сооружений д.Курманка. Строительство очистных сооружений с.Мезенское. | 01.01.2015г 01.01.2016г 01.01.2017г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.02.2015г 01.02.2016г 01.02.2017г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.3. Реализация муниципальной целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства», подача заявки в областную целевую программу. | Реализация программы «Модернизация лифтового хозяйства» | 01.01.2017г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.02.2017г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.4. Развитие и модернизация коммунальных сетей | 1.Строительство новой т/сети длина трассы 800м 2. Реконструкция тепловых сетей 6935 м. 3.Реконструкция городской котельной. | 01.01.2016г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.02.2016г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.5.Газификация городского округа Заречный | 1.Расширение газораспределительной сети по ул.Новая 19,20, Строителей, 9 с.Мезенское ГО Заречный по ул.Юбилейная, д.Курманка ГО Заречный (внутридомовое газоснабжение) 328 км. 2.Расширение газораспределительной сети с.Мезенское городского округа Заречный 10 км | 01.01.2015г 01.01.2016г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.01.2015г 01.02.2016г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | III этап (2017-2020 годы) |  |  |  | . |
|  |  |  | 1.1.Увеличить число организаций жилищно-коммунального комплекса. | Количество организаций жилищно-коммунального комплекса до 18 шт. | 01.01.2020г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.02.2020г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.2. Реализация программы «Чистая вода» подача заявки в областную целевую программу. | Реализация программы «Чистая вода» Строительство очистных сооружений г.Заречный | 01.01.2018г 01.01.2019г 01.01.2020г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.02.2018г 01.02.2019г 01.02.2020г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.3. Развитие и модернизация коммунальных сетей | Реконструкция тепловых сетей 8150 м. | 01.01.2020г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.02.2020г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  | III Поручение |
|  | 2. Обеспечить создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств. | 01.06.2013г | I этап (2012-2013 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Привлечение общественной палаты ГО Заречный к контролю за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств. | Привлечение общественной палаты ГО Заречный. Не менее 2 проверок в год. | 01.06.2013г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.07.2013г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | 1.2.Создание института «Квартальных». | Обеспечить привлечение общественных лиц института «Квартальных» в количестве 1 человека.. | 01.06.2013г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.07.2013г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | II этап (2014-2016 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Увеличение числа «Квартальных», для контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств. | Обеспечить привлечение общественных лиц института «Квартальных» в количестве не менее 2 человек. | 01.06.2016г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.07.2016г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |
|  |  |  | III этап (2017-2020 годы) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Увеличение числа «Квартальных», для контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств. | Обеспечить привлечение общественных лиц института «Квартальных» в количестве не менее 3 человек. | 01.06.2020г | Першин В.П. Васильев Ю.А. | 01.07.2020г секретарю комиссии при Главе ГОЗ по мониторингу достижения целевых показателей СЭР |