администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от___16.03.2018____  №  __192-П___

г. Заречный

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 11.09.2015 № 1127-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 7 Положения о бюджетном процессе в городском округе Заречный, утвержденного решением Думы городского округа заречный от 21.12.2017 № 144-Р, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 11.09.2015 № 1127-П:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный» на 2016 - 2020 годы изложить в новой редакции (прилагается);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный» на 2016 - 2020 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте городского округа Заречный            (www.gorod-zarechny.ru).

3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра МНПА.

Глава

городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

К постановлению администрации городского округа Заречный

от___16.03.2018____  №  __192-П___

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории городского округа Заречный»

на 2016 - 2020 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского округа Заречный (Щиклина И.Ю., главный специалист организационного отдела администрации) |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика» Администрация городского округа Заречный Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный «Управление образования городского округа Заречный» Межмуниципальный отдел МВД России «Заречный» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 - 2020 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель - повышение безопасности населения на автодорогах городского округа, сокращение числа травмированных и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий граждан на территории городского округа Заречный. Задачи: 1. Создание комплексной системы профилактики ДТП, которая позволит формировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного движения. 2. Повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения, эффективная организация контрольно-надзорной деятельности, внедрение новых форм и методов надзора. 3. Модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения в процессе получения образования; создание условий для возможности обучения, соответствующих современным требованиям. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | не имеет подпрограмм |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Количество дорожно-транспортных происшествий. 2. Отношение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, к количеству дорожно-транспортных происшествий. 3. Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации (тыс. рублей) | ВСЕГО: 29785,1 тыс. рублей в том числе: (по годам реализации) 2016 год – 7920,7 тыс. рублей 2017 год – 16666,9 тыс. рублей 2018 год – 1732,5 тыс. рублей 2019 год – 1732,5 тыс. рублей 2020 год – 1732,5 тыс. рублей из них: местный бюджет: 8205,8 тыс. рублей в том числе: (по годам реализации) 2016 год – 1652,2 тыс. рублей 2017 год – 1356,1 тыс. рублей 2018 год – 1732,5 тыс. рублей 2019 год – 1732,5 тыс. рублей 2020 год – 1732,5 тыс. рублей областной бюджет: 21579,3 тыс. рублей в том числе: (по годам реализации) 2016 год – 6268,5 тыс. рублей 2017 год – 15310,8 тыс. рублей 2018 год – 0 2019 год – 0 2020 год – 0 внебюджетные источники: в том числе: (по годам реализации) 2016 год – 0 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год – 0 2020 год – 0 |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.gorod-zarechny.ru, раздел «Безопасность дорожного движения на территории городского округа Заречный» |

К постановлению администрации городского округа Заречный

от___16.03.2018____  №  __192-П___

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный» на 2016-2020 годы

План мероприятий

по выполнению муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный»

на 2016-2020 годы

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которого направлены мероприятия | Исполнители мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Всего по программе, в том числе: | 29785,1 | 7920,7 | 16666,9 | 1732,5 | 1732,5 | 1732,5 | Х | МКУ «ДЕЗ», администрация |
| 2. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 3. | Областной бюджет | 21579,3 | 6268,5 | 15310,8 | - | - | - | Х | Х |
| 4. | Местный бюджет | 8205,8 | 1652,2 | 1356,1 | 1732,5 | 1732,5 | 1732,5 | Х | МКУ «ДЕЗ», администрация |
| 5. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 6. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего по капитальным вложениям, в том числе: | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 8. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 9. | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 10. | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 11. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 12. | ПРОЧИЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Всего по прочим нуждам, в том числе: | 29785,1 | 7920,7 | 16666,9 | 1732,5 | 1732,5 | 1732,5 | Х | МКУ «ДЕЗ», администрация |
| 14. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 15. | Областной бюджет | 21579,3 | 6268,5 | 15310,8 | - | - | - | Х | Х |
| 16. | Местный бюджет | 8205,8 | 1652,2 | 1356,1 | 1732,5 | 1732,5 | 1732,5 | Х | МКУ «ДЕЗ», администрация |
| 17. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 18. | Мероприятие 1 Анализ состояния работы по профилактике аварийности на автомототранспорте на территории городского округа и рассмотрение вопросов на заседаниях комиссии по вопросам безопасности дорожного движения. | - | - | - | - | - | - | 3, 4, 6, 8-9 | МО МВД, члены комиссии |
| 19. | Мероприятие 2 Оперативное информационное обеспечение всех проводимых на территории городского округа мероприятий по безопасности дорожного движения. | - | - | - | - | - | - | 3, 4, 6, 8-9 | МО МВД, администрация |
| 20. | Мероприятие 3 Подготовка тематических материалов по безопасности дорожного движения и размещение их в СМИ, на официальном сайте администрации городского округа. | - | - | - | - | - | - | 3, 4, 6, 8-9 | МО МВД, администрация |
| 21. | Мероприятие 4 Размещение в СМИ тематических модулей, рекламных и социальных роликов, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. | - | - | - | - | - | - | 3, 4, 6, 8-9 | МО МВД, администрация |
| 22. | Мероприятие 5 Обеспечение контроля за осуществлением перевозок детей автомобильным транспортом. | - | - | - | - | - | - | 8-9 | УО, МО МВД |
| 23. | Мероприятие 6 Проведение комплексного обследования образовательных учреждений на предмет обучения детей правилам дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | - | - | - | - | - | - | 8-9 | УО, МО МВД |
| 24. | Мероприятие 7 Разработка нормативных правовых актов, регулирующих организацию транспортного обслуживания населения, устанавливающих механизм допуска перевозчиков на регулярные пассажирские маршруты и систему требований к ним с учетом положений статей 20 и 23 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». | - | - | - | - | - | - | 3, 4, 6, 8-9 | администрация |
| 25. | Мероприятие 8 Проведение просветительской работы с родителями и детьми по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма. | - | - | - | - | - | - | 8-9 | УО, МО МВД |
| 26. | Мероприятие 9 Приобретение наглядной агитации, пособий и стендов по безопасности дорожного движения для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. | - | - | - | - | - | - | 8-9 | УО, администрация |
| 27. | Мероприятие 10 Организация и проведение акций и конкурсов детского творчества, посвященных безопасности дорожного движения. | - | - | - | - | - | - | 8-9 | УО, администрация |
| Мероприятия в области безопасности дорожного движения на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Мероприятие 11 Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоры), расположенных на территории городского округа. | 1949,2 | 117,9 | 427,3 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | 3, 4, 6, 8-9 | МКУ «ДЕЗ» |
| 29. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 30. | Областной бюджет | 59,7 | - | 59,7 | - | - | - | Х | Х |
| 31. | Местный бюджет | 1889,5 | 117,9 | 367,6 | 468,0 | 468,0 | 468,0 | Х | Х |
| 32. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 33. | Мероприятие 12 Нанесение линий дорожной разметки на покрытии улично-дорожной сети городского округа. | 3128,3 | 426,9 | 407,9 | 764,5 | 764,5 | 764,5 | 3, 4, 6, 8-9 | МКУ «ДЕЗ» |
| 34. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 35. | Областной бюджет | 132,2 | - | 132,2 | - | - | - | Х | Х |
| 36. | Местный бюджет | 2996,1 | 426,9 | 275,7 | 764,5 | 764,5 | 764,5 | Х | Х |
| 37. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 38. | Мероприятие 13 Изготовление, установка и замена дорожных знаков, стоек дорожных знаков, не соответствующих требованиям ГОСТ. | 2990,5 | 579,0 | 911,5 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3, 4, 6, 8-9 | МКУ «ДЕЗ» |
| 39. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 40. | Областной бюджет | 198,7 | - | 198,7 | - | - | - | Х | Х |
| 41. | Местный бюджет | 2791,8 | 579,0 | 712,8 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Х | Х |
| 42 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 43. | Мероприятие 14 Устройство пешеходных ограждений вдоль проезжей части на подходах к пешеходным переходам по предписаниям ГИБДД. | 443,5 | 443,5 | - | - | - | - | 3, 4, 6, 8-9 | МКУ «ДЕЗ» |
| 44. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 45. | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 46. | Местный бюджет | 443,5 | 443,5 | - | - | - | - | Х | Х |
| 47. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 48. | Мероприятие 15 Проектирование, подготовка к установке и установка средств регулирования дорожного движения (светофоры) на территории городского округа. | - | - | - | - | - | - | 3, 4, 6, 8-9 | МКУ «ДЕЗ» |
| 49. | Мероприятие 16 Проектирование, подготовка к строительству и строительство автостоянок на территории городского округа. | - | - | - | - | - | - | 3, 4, 6, 8-9 | МКУ «ДЕЗ» |
| 50. | Мероприятие 17 Обустройство искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 на территории городского округа. | - | - | - | - | - | - | 3, 4, 6, 8-9 | МКУ «ДЕЗ» |
| 51. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 52. | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 53. | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 54. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 55. | Мероприятие 18 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция остановочных комплексов в городе Заречный». | 3750,0 | - | 3750,0 | - | - | - | 3, 4, 6, 8-9 | МКУ «ДЕЗ» |
| 56. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 57. | Областной бюджет | 3750,0 | - | 3750,0 | - | - | - | Х | Х |
| 58. | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 59. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 60. | Мероприятие 19 Комплексные мероприятия по устройству остановочных комплексов на территории городского округа. | 84,9 | 84,9 | - | - | - | - | 3, 4, 6, 8-9 | МКУ «ДЕЗ» |
| 61. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 62. | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 63. | Местный бюджет | 84,9 | 84,9 | - | - | - | - | Х | Х |
| 64. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 65. | Мероприятие 20 Осуществление текущего ремонта остановочных комплексов на территории городского округа. | - | - | - | - | - | - | 3, 4, 6, 8-9 | МКУ «ДЕЗ» |
| 66. | Мероприятие 21 Обустройство пешеходных переходов вблизи школ и других образовательных учреждений на территории городского округа. | 11938,7 | 6268,5 | 5670,2 | - | - | - | 3, 4, 6, 8-9 | МКУ «ДЕЗ» |
| 67. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 68. | Областной бюджет | 11938,7 | 6268,5 | 5670,2 | - | - | - | Х | Х |
| 69. | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 70. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета РФ от 11.04.2016 № Пр-637/ГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Мероприятие 22 Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети, программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения городского округа. | 5500,0 | - | 5500,0 | - | - | - | 3, 4, 6, 8-9 | администрация, МКУ «ДЕЗ» |
| 72. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 73. | Областной бюджет | 5500,0 | - | 5500,0 | - | - | - | Х | Х |
| 74. | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | Х | Х |
| 75. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | Х | Х |