администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от___19.10.2015___  №  __1298-П__

г. Заречный

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 30.07.2014 № 976-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, на территории городского округа Заречный на 2015-2017 годы»

В целях реализации пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области", Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на        2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, Постановления Правительства от 3 июня 2014 г. № 477-ПП «Об установлении порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы на территории городского округа Заречный, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный № 976-П от 30.07.2014 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, на территории городского округа Заречный на 2015-2017 годы», в новой редакции (прилагается).

2. Изложить перечень видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы на территории городского округа Заречный, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный № 976-П от 30.07.2014 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, на территории городского округа Заречный на 2015-2017 годы», в новой редакции (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Заречный.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___19.10.2015___  №  __1298-П__

Перечень

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы на территории городского округа Заречный

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирных домов (всего) | Площадь помещений многоквартирных домов | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирных домов | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирных домов | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нежилых помещений | жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | рублей | руб./кв. метров | руб./кв. метров |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2015 |
| 1 | с. Мезенское (г Заречный), ул. Санаторная, д. 7 | 1957 |  | Крупноблочные (ячеистый бетон) | 2 | 2 | 645,5 | 645,5 | 0 | 645,5 | 645,5 | 26 | 2 813 594,65 | 4358,78 | 8 955,17 | 2015 |
| 2 | г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 734,4 | 639 | 0 | 639 | 350 | 29 | 3 919 239,36 | 6133,39 | 8 955,17 | 2015 |
| 3 | г. Заречный, ул. Мира, д. 14 | 1958 |  | Крупноблочные (ячеистый бетон) | 2 | 2 | 492,5 | 449,9 | 0 | 449,9 | 355,5 | 21 | 3 947 549,66 | 8774,28 | 8 955,17 | 2015 |
| 4 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 3 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 729,1 | 649,7 | 0 | 649,7 | 649,7 | 22 | 59 713,29 | 91,91 | 8 955,17 | 2015 |
| 5 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 7 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 726,4 | 646,2 | 0 | 646,2 | 646,2 | 27 | 59 492,16 | 92,06 | 8 955,17 | 2015 |
| 6 | г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 15 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 718,1 | 636,1 | 0 | 636,1 | 590,3 | 25 | 58 812,39 | 92,46 | 8 955,17 | 2015 |
| 7 | г. Заречный, ул. Мира, д. 2 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 729,61 | 648,8 | 0 | 648,81 | 648,81 | 20 | 59 755,06 | 92,10 | 8 955,17 | 2015 |
| 8 | г. Заречный, ул. Мира, д. 18 | 1959 |  | Крупноблочные (ячеистый бетон) | 2 | 2 | 496,8 | 442,8 | 0 | 442,8 | 442,8 | 19 | 3 882 345,66 | 8767,72 | 8 955,17 | 2015 |
| 9 | г. Заречный, ул. Мира, д. 20 | 1959 |  | Крупноблочные (ячеистый бетон) | 2 | 2 | 492,4 | 447,4 | 0 | 447,2 | 447,2 | 17 | 3 933 508,21 | 8791,93 | 8 955,17 | 2015 |
| 10 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 1 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 732,4 | 659,0 | 0 | 659 | 610,7 | 30 | 59 983,56 | 91,02 | 8 955,17 | 2015 |
| 11 | г. Заречный, ул. Мира, д. 16 | 1960 |  | Крупноблочные (ячеистый бетон) | 2 | 2 | 490,4 | 439,6 | 0 | 439,6 | 396,5 | 23 | 3 894 060,42 | 8858,19 | 8 955,17 | 2015 |
| 12 | г. Заречный, ул. Бажова, д. 12 | 1960 |  | Крупноблочные (ячеистый бетон) | 2 | 2 | 495,6 | 437,6 | 0 | 437,6 | 328,4 | 14 | 39 777,80 | 90,90 | 8 955,17 | 2015 |
| 13 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | 1960 |  | Крупноблочные (ячеистый бетон) | 3 | 3 | 1595,2 | 1487,4 | 0 | 1487,4 | 1167,8 | 82 | 130 646,88 | 87,84 | 8 955,17 | 2015 |
| 14 | д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 3 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 303,9 | 303,9 | 0 | 303,9 | 269,3 | 13 | 2 387 177,61 | 7855,14 | 8 955,17 | 2015 |
| 15 | д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 13 | 1961 |  | Комбинированные | 4 | 1 | 625,9 | 625,9 | 0 | 625,9 | 493,03 | 29 | 2 510 847,41 | 4011,58 | 5 161,45 | 2015 |
|  | Итого 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 756 504,12 |  |  |  |
| 2016 |
| 16 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 3 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 729,1 | 649,7 | 0 | 649,7 | 649,7 | 22 | 7 269 463,80 | 11188,95 | 8 955,17 | 2016 |
| 17 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 7 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 726,4 | 646,2 | 0 | 646,2 | 646,2 | 27 | 7 164 166,20 | 11086,61 | 8 955,17 | 2016 |
| 18 | г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 15 | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 718,1 | 636,1 | 0 | 636,1 | 590,3 | 25 | 7 050 778,79 | 11084,39 | 8 955,17 | 2016 |
| 19 | г. Заречный, ул. Мира, д. 2 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 729,61 | 648,81 | 0 | 648,81 | 648,81 | 20 | 7 224 706,59 | 11135,32 | 8 955,17 | 2016 |
| 20 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 1 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 732,4 | 659 | 0 | 659 | 610,7 | 30 | 7 252 212,40 | 11004,87 | 8 955,17 | 2016 |
| 21 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 13 | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1591,2 | 1474,2 | 0 | 1474,2 | 1249,5 | 70 | 12 177 197,20 | 8260,21 | 8 955,17 | 2016 |
| 22 | г. Заречный, ул. Бажова, д. 12 | 1960 |  | Крупноблочные (ячеистый бетон) | 2 | 2 | 495,6 | 437,6 | 0 | 437,6 | 328,4 | 14 | 5 538 762,19 | 12657,13 | 8 955,17 | 2016 |
| 23 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 17 | 1960 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | 667,8 | 619,8 | 0 | 619,8 | 551,5 | 42 | 741 411,34 | 1196,21 | 8 955,17 | 2016 |
| 24 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | 1960 | 2009 | Кирпичные | 2 | 2 | 671,3 | 618,6 | 0 | 618,6 | 535,8 | 36 | 7 371 851,19 | 11916,99 | 8 955,17 | 2016 |
| 25 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 1 | 1960 | 2009 | Крупноблочные (ячеистый бетон) | 3 | 3 | 1581,8 | 1473,8 | 0 | 1473,8 | 1473,8 | 70 | 1 098 810,83 | 745,56 | 8 955,17 | 2016 |
| 26 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | 1960 |  | Крупноблочные (ячеистый бетон) | 3 | 3 | 1595,2 | 1487,4 | 0 | 1487,4 | 1167,8 | 82 | 11 511 970,00 | 7739,66 | 8 955,17 | 2016 |
| 27 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 4 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 656,4 | 608,6 | 0 | 608,6 | 532,5 | 25 | 8 741 590,90 | 14363,44 | 8 955,17 | 2016 |
| 28 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 8 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 594,2 | 543,2 | 0 | 543,2 | 543,2 | 30 | 8 231 653,95 | 15154,00 | 8 955,17 | 2016 |
| 29 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 3 | 1962 | 2009 | Кирпичные | 3 | 2 | 1001,3 | 928,1 | 0 | 928,1 | 886,6 | 49 | 922 566,42 | 994,04 | 8 955,17 | 2016 |
| 30 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | 1962 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1008 | 934,8 | 0 | 934,8 | 857 | 55 | 10 029 591,00 | 10729,13 | 8 955,17 | 2016 |
|  | Итого 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 326 732,80 |  |  |  |
| 2017 |
| 31 | г. Заречный, ул. Мира, д. 4А | 1958 | 2009 | Крупноблочные (ячеистый бетон) | 2 | 1 | 427,2 | 389,2 | 0 | 389,2 | 389,2 | 18 | 571 453,04 | 1468,28 | 8 955,17 | 2017 |
| 32 | г. Заречный, ул. Мира, д. 6А | 1958 | 2013 | Крупноблочные (ячеистый бетон) | 2 | 1 | 419,5 | 381,5 | 0 | 381,5 | 381,5 | 15 | 1 398 738,99 | 3666,42 | 8 955,17 | 2017 |
| 33 | г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 17 | 1958 | 2008 | Кирпичные | 2 | 2 | 647,7 | 642,8 | 0 | 642,8 | 642,8 | 31 | 7 087 253,25 | 11025,60 | 8 955,17 | 2017 |
| 34 | г. Заречный, ул. Бажова, д. 26 | 1960 | 2013 | Крупноблочные (ячеистый бетон) | 3 | 2 | 1019,2 | 940,6 | 0 | 940,6 | 909,8 | 44 | 785 643,82 | 835,26 | 8 955,17 | 2017 |
|  | Итого 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 843 089,10 |  |  |  |
| Итого по городскому округу Заречный |  |  | 20293,81 | 18714,01 |  | 18714,01 | 16744,54 | 882 | 139 926 326,02 | 7477,09 |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___19.10.2015___  №  __1298-П__

Перечень

видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы на территории городского округа Заречный

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома | усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | строительный контроль |
|  |  | рублей | рублей | единиц | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. м | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2015 |
| 1 | с. Мезенское (г Заречный), ул. Санаторная, д. 7 | 2 813 594,65 | 654 817,91 |  |  | 128,00 | 1 065 489,84 |  | 167 719,05 | 578,30 | 819 613,20 |  |  |  |  |  |  | 52866,45 |  | 53088,20 |
| 2 | г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | 3 919 239,36 | 2 660 768,83 |  |  | 448,00 | 764 915,59 |  | 126 960,53 | 689,52 | 232 225,05 |  |  |  |  |  |  | 60147,36 |  | 74222,00 |
| 3 | г. Заречный, ул. Мира, д. 14 | 3 947 549,66 | 1 969 178,55 |  |  | 474,7 | 893 945,52 |  | 136 618,89 | 535,95 | 834 537,04 |  |  |  |  |  |  | 40 335,75 |  | 72 933,91 |
| 4 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 3 | 59 713,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 713,29 |  | 0,00 |
| 5 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 7 | 59 492,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 492,16 |  |  |
| 6 | г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 15 | 58 812,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 812,39 |  |  |
| 7 | г. Заречный, ул. Мира, д. 2 | 59 755,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 755,06 |  |  |
| 8 | г. Заречный, ул. Мира, д. 18 | 3 882 345,66 | 1 969 238,63 |  |  | 484,6 | 881 916,12 | 10 | 136 796,62 | 539,73 | 782 008,63 |  |  |  |  |  |  | 40 687,92 |  | 71 697,74 |
| 9 | г. Заречный, ул. Мира, д. 20 | 3 933 508,21 | 1 969 156,28 |  |  | 474,7 | 881 883,59 | 0 | 136 790,87 | 541,22 | 832 679,26 |  |  |  |  |  |  | 40 327,56 |  | 72 670,65 |
| 10 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 1 | 59 983,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 983,56 |  |  |
| 11 | г. Заречный, ул. Мира, д. 16 | 3 894 060,42 | 1 968 936,61 |  |  | 487,5 | 894 655,35 | 0 | 134 129,50 | 542,03 | 784 248,54 |  |  |  |  |  |  | 40 163,76 |  | 71 926,66 |
| 12 | г. Заречный, ул. Бажова, д. 12 | 39 777,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 777,80 |  |  |
| 13 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | 130 646,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 646,88 |  |  |
| 14 | д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 3 | 2 387 177,61 | 1 360 471,27 |  |  | 302 | 478 952,94 | 0 | 104 209,57 | 364,17 | 373 236,22 |  |  |  |  |  |  | 24 889,41 |  | 45 418,20 |
| 15 | д. Курманка (г Заречный), ул. Гагарина, д. 13 | 2 510 847,41 | 1 354 167,70 |  |  | 240 | 538 715,35 | 0 | 102 617,57 | 772 | 416 779,38 |  |  |  |  |  |  | 51 261,21 |  | 47 306,20 |
|  | Итого 2015 | 27 756 504,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |
| 16 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 3 | 7 269 463,80 | 2 526 727,52 |  |  | 670,2 | 3 377 248,69 | 462,2 | 167 752,16 | 703,4 | 1 058 011,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 723,80 |
| 17 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 7 | 7 164 166,20 | 2 526 760,24 |  |  | 664,9 | 3 377 282,93 | 464,3 | 167 754,34 | 644,36 | 954 662,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 706,00 |
| 18 | г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 15 | 7 050 778,79 | 2 342 455,69 |  |  | 671,9 | 3 377 300,43 | 0 | 167 756,27 | 757,91 | 1 027 743,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 523,00 |
| 19 | г. Заречный, ул. Мира, д. 2 | 7 224 706,59 | 2 574 720,81 |  |  | 674,6 | 3 377 242,76 | 0 | 167 752,69 | 882,08 | 966 127,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 862,40 |
| 20 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 1 | 7 252 212,40 | 2 541 796,26 |  |  | 673,5 | 3 377 247,98 | 162 | 167 752,72 | 710,7 | 1 026 022,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 393,40 |
| 21 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 13 | 12 177 197,20 | 5 658 785,00 |  |  | 1002,2 | 4 124 356,00 | 691,2 | 444 951,00 | 1265,59 | 1 611 373,00 |  |  |  |  |  |  | 119 149,06 |  | 218 583,14 |
| 22 | г. Заречный, ул. Бажова, д. 12 | 5 538 762,19 | 2 123 842,70 |  |  | 479,4 | 2 233 271,21 | 147,3 | 137 650,35 | 540,41 | 937 538,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 459,60 |
| 23 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 17 | 741 411,34 | 421 415,00 |  |  |  |  | 439,4 | 178 255,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 004,86 |  | 91 735,69 |
| 24 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 18 | 7 371 851,19 | 2 246 735,00 |  |  | 635,5 | 2 583 414,00 | 444,9 | 222 749,00 | 595,73 | 2 176 469,77 |  |  |  |  |  |  | 50 266,94 |  | 92 216,48 |
| 25 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 1 | 1 098 810,83 | 733 462,00 |  |  |  |  | 22 | 29 611,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 445,18 |  | 217 291,87 |
| 26 | г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 5 | 11 511 970,00 | 4 070 077,62 |  |  | 1010,8 | 4 568 064,43 | 20 | 216 693,85 | 1274,9 | 2 435 884,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 250,00 |
| 27 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 4 | 8 741 590,90 | 4 244 216,00 |  |  | 639,7 | 2 583 414,00 | 10 | 222 749,00 | 596,61 | 1 551 891,00 |  |  |  |  |  |  | 49 151,23 |  | 90 169,67 |
| 28 | г. Заречный, ул. Свердлова, д. 8 | 8 231 653,95 | 3 747 380,00 |  |  | 641,5 | 2 583 426,00 | 0 | 222 749,00 | 597,87 | 1 551 980,00 |  |  |  |  |  |  | 44 493,70 |  | 81 625,25 |
| 29 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 3 | 922 566,42 | 504 840,00 |  |  |  |  | 457,2 | 205 200,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 977,34 |  | 137 548,58 |
| 30 | г. Заречный, ул. Ленина, д. 5 | 10 029 591,00 | 4 466 905,00 |  |  | 649 | 2 581 354,00 | 10 | 268 056,00 | 904,4 | 2 499 328,00 |  |  |  |  |  |  | 75 479,04 |  | 138 468,96 |
|  | Итого 2016 | 102 326 732,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |
| 31 | г. Заречный, ул. Мира, д. 4А | 571 453,04 | 264 544,00 |  |  |  |  | 0 | 210 370,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 988,74 |  | 64 549,92 |
| 32 | г. Заречный, ул. Мира, д. 6А | 1 398 738,99 | 1 097 732,00 |  |  |  |  | 0 | 206 208,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 412,16 |  | 63 386,45 |
| 33 | г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 17 | 7 087 253,25 | 2 057 608,00 |  |  | 666,3 | 2 841 755,00 | 0 | 334 442,00 | 757,91 | 1 707 081,00 |  |  |  |  |  |  | 48 499,78 |  | 97 867,47 |
| 34 | г. Заречный, ул. Бажова, д. 26 | 785 643,82 | 555 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 317,70 |  | 154 001,12 |
|  | Итого 2017 | 9 843 089,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого городской округ Заречный | 139 926 326,02 | 58 612 063,62 |  |  | 12 119,00 | 47 385 851,73 | 3 340,50 | 4 784 297,81 | 14 794,79 | 24 579 440,21 |  |  |  |  |  |  | 1 589 046,29 |  | 2 975 626,36 |