

**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.01.2020 № 89 - п

г. Невьянск

# ***О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2020 году***

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования предприятий, безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Невьянского городского округа в 2020 году и в соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии Невьянского городского округа (прилагается) и план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Невьянского городского округа на 2020 год (прилагается).

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление хозяйством Невьянского городского округа»:

1) обеспечить усиленный контроль за сбросами загрязненных и опасных сточных вод предприятиями;

2) принять меры по безаварийному пропуску весеннего половодья через гидротехническое сооружение Невьянского водохранилища.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа» с 01 апреля 2020 года до особого распоряжения ежесуточно направлять донесения о состоянии паводковой обстановки на территории Невьянского городского округа всем заинтересованным лицам;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова.

Глава Невьянского

городского округа А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от 27.01.2020 № 89 - п

СОСТАВ

межведомственной противопаводковой комиссии

Невьянского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Беляков И.В. | – | заместитель главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству,  председатель комиссии, |
| Абызов С.Н. | – | старший инженер отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа,  секретарь комиссии |
| Члены комиссии: | | |
| Воробьев С.А. | – | директор Муниципального унитарного предприятия «Невьянский водоканал»; |
| Горбунов С.А. | – | Начальник МО МВД России «Невьянский»  (по согласованию); |
| Долгих А.Ю. | – | Врио начальника 46 пожарно-спасательной части 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области  (по согласованию); |
| Елфимов А.С. | – | главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области  «Невьянская центральная районная больница»  (по согласованию); |
| Тихонов М.Н. | – | председатель артели старателей «Нейва»  (по согласованию); |
| Конева Ю.И. | – | гидротехник Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа»  (по согласованию). |
| Маркин С.В. | – | председатель производственного кооператива - артели старателей «Невьянский прииск»  (по согласованию); |
| Середкин Е.М. | – | директор Муниципального бюджетного учреждения  «Единая дежурно-диспетчерская служба  Невьянского городского округа»; |
| Хохлов И.А. |  | директор Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа»; |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от 27.01.2020 № 89 - п

ПЛАН

мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья

на территории Невьянского городского округа на 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести заседание межведомственной противопаводковой комиссии Невьянского городского округа | до  16.03.2020 | Председатель межведомственной противопаводковой комиссии Невьянского городского округа  старший инженер отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа |
| 2. | Создать рабочие противопаводковые комиссии в сельских населенных пунктах, на предприятиях-балансодержателях гидросооружений и на объектах жизнеобеспечения. | до  07.02.2020 | Начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа,  владельцы гидросооружений  (по согласованию) |
| 3. | Разработать и утвердить мероприятия по защите населенных пунктов, объектов экономики, гидросооружений от весеннего паводка и предоставить их в отдел гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа. | до  31.01.2020 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»,  Начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа,  владельцы гидросооружений,  АО «Уральский электрохимический комбинат»  г. Новоуральск,  (по согласованию) |
| 4. | Провести предпаводковое обследование гидросооружений, обратив особое внимание на выполнение мероприятий по сохранности и надежности гидротехнических сооружений, составить акты и заключения по итогам обследования. Акты и заключения представить в отдел гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа в 3 экземплярах. | до  30.03.2020 | Председатель межведомственной противопаводковой комиссии Невьянского городского округа,  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»,  владельцы гидросооружений,  АО «Уральский электрохимический комбинат»  г. Новоуральск  (по согласованию) |
| 5. | Направить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Главное управление МЧС России по Свердловской области и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области акты предпаводкового обследования и план мероприятий по организации безаварийного весеннего половодья на 2020 год. | до  10.04.2020 | старший инженер отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа,  АО «Уральский электрохимический комбинат»  г. Новоуральск  (по согласованию) |
| 6. | Проинформировать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области об объемах финансовых средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на противопаводковые мероприятия. | до  30.03.2020 | старший инженер отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа,  АО «Уральский электрохимический комбинат»  г. Новоуральск (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Произвести своевременное освобождение от льда водосбросов, заготовить необходимые материалы для предупреждения и ликвидации аварий на гидросооружениях. | до  30.03.2020 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»,  владельцы гидросооружений и мостов,  АО «Уральский электрохимический комбинат»  г. Новоуральск  (по согласованию) |
| 8. | Обеспечить постепенное снижение уровня воды в водоемах с регулируемым водосбросом. | до  10.04.2020 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»,  АО «Уральский электрохимический комбинат»  г. Новоуральск  (по согласованию) |
| 9. | Создать запас продуктов питания и медикаментов в населенных пунктах, подверженных затоплению и изоляции во время весеннего паводка. | до  30.03.2020 | Начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа,  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница»  (по согласованию) |
| 10. | Выполнить мероприятия по укреплению гидросооружений согласно планам, разработанным по итогам обследования. | до  06.04.2020 | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»,  Начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа,  владельцы гидросооружений,  АО «Уральский электрохимический комбинат»  г. Новоуральск  (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить сохранность собственности граждан, предприятий и учреждений, оказавшихся в зоне затопления. | в паводковый период  2020 | МО МВД РФ «Невьянский»  (по согласованию) |
| 12. | Организовать в паводковый период круглосуточное дежурство на гидросооружениях с целью контроля за паводковой обстановкой и предупреждения аварийных ситуаций. | в паводковый период  с  01.04.2020  по 01.07.2020 | Муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа»,  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»,  Начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа,  АО «Уральский электрохимический комбинат»  г. Новоуральск  (по согласованию) |
| 13. | В случае угрозы подтопления и затопления своевременно информировать население через средства массовой информации и муниципальную систему оповещения населения при ЧС. | постоянно в паводковый период  2020 | Межведомственная противопаводковая комиссия Невьянского городского округа,  Муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа»,  АО «Уральский электрохимический комбинат» г. Новоуральск  (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | Определить места возможного размещения населения при эвакуации из зон затопления. | до  30.03.2020 | Начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа,  Секретарь эвакоприемной комиссии администрации Невьянского городского округа |
| 15. | Подготовить обращение и раздать жителям домов, подверженных подтоплению. | до  30.03.2020 | Начальники управлений населенными пунктами администрации Невьянского городского округа |
| 16. | Поддерживать постоянную связь о согласованности действий по безаварийному пропуску весеннего половодья с противопаводковыми комиссиями соседних округов и городов. | до  30.03.2020 | Председатель межведомственной противопаводковой комиссии Невьянского городского округа,  Муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа»,  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»,  АО «Уральский электрохимический комбинат» г. Новоуральск  (по согласованию) |
| 17. | Провести послепаводковое обследование гидросооружений, обратив особое внимание на выполнение мероприятий по сохранности и надежности гидротехнических сооружений, составить акты и заключения по итогам обследования.  Акты и заключения представить в отдел гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа в 3 экземплярах. | до  07.09.2020 | Председатель межведомственной противопаводковой комиссии Невьянского городского округа,  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»,  владельцы гидросооружений,  АО «Уральский электрохимический комбинат»  г. Новоуральск  (по согласованию) |
| 18. | Направить в Главное управление МЧС России по Свердловской области и отдел водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области акты послепаводкового обследования гидросооружений | до  10.09.2020 | старший инженер отдела гражданской защиты и мобилизационной работы администрации Невьянского городского округа,  АО «Уральский электрохимический комбинат»  г. Новоуральск  (по согласованию) |