ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

26.05.2021                                                                                                                                    №  52

г.Невьянск

О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных

домах Невьянского городского округа

В соответствии с планом работы Думы Невьянского городского округа на 2021 год, заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова, о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа округе принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа			       	            	Л.Я. Замятина

Приложение к решению

Думы Невьянского городского округа

от 26.05.2021  №  52

Информация о капитальном ремонте общего имущества

в многоквартирных домах Невьянского городского округа

Реализация программы капитального ремонта общего имущества 2020 года включала в себя ремонт в 10 многоквартирных домах. Работали две подрядные организации: ЗАО «Стройкомплекс» - пять домов (г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 8 и д. 12, в п. Цементном, ул. Ленина, д. 58 и ул. Советская, д. 1, в п. Калиново, ул. Советская, д. 6) и ООО «ТриАлСтрой» - пять домов (в п. Калиново, ул. Гагарина, д. 1, ул. Ленина, д. 4Б, д. 5, д. 14, д. 16). Передача домов для ремонта от управляющих организаций состоялась 19 ноября 2019 года. Капитально ремонтировались 70 видов работ.  К окончанию 2020 года работы на всех объектах были завершены в полном объёме.

Реализация программы капитального ремонта общего имущества 2021года включает 11 многоквартирных домов (п. Вересковый, д. 5, п. Калиново, ул. Ленина, д. 20, п. Цементный, ул. Ленина, д. 60, ул. Советская, д.2, д. 3, п. Аять, ул. Ленина, д. 23, г. Невьянск, ул. Садовая, д. 35, д. 37, ул. Серова, д. 1, д. 10, Матвеева, д. 20). Ремонт осуществляет подрядная организация ЗАО «Стройкомплекс», передача домов для ремонта состоялась 26 ноября 2020 года, а в посёлках Калиново и Аять 4 декабря 2020 года.

Всего для ремонта запланировано 66 видов работ по состоянию на 12 мая физические объёмы полностью завершены по 20 видам работ, по 23 видам работы ведутся в основном это ремонт крыши и сети инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение). С наступлением весенне-летнего периода и положительных температур наружного воздуха подрядная организация приступает к ремонту фасадов. Общее исполнение по всем объектам составляет 57%. Информация по видам работ приведена в таблице

| виды работ | факт (единиц) | К работам не приступали | Работы ведутся | Работы завершены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт покрытия (крыша) | 8 | 0 | 4 | 4 |
| Ремонт фасада | 8 | 5 | 3 |  |
| Ремонт подвальных помещений | 8 | 8 |  |  |
| Ремонт системы электроснабжения | 11 | 3 | 5 | 3 |
| Ремонт системы теплоснабжения | 9 | 5 | 4 |  |
| Ремонт системы ХВС | 9 | 1 | 3 | 5 |
| Ремонт системы ГВС | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Ремонт системы водоотведения | 9 | 1 | 3 | 5 |
| ИТОГО ВИДОВ РАБОТ: | 66 | 23 | 23 | 20 |

Заместитель главы администрации

по энергетике, транспорту,

связи и жилищно-коммунальному хозяйству                                          И.В. Беляков