

**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.10.2014г. № 2577–п

г. Невьянск

***Об утверждении муниципальной программы***«***Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года»***

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Невьянского городского округа от 16.06.2014 года №1402-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих разработке в 2014 году», от 23.10.2013 года № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа, в целях совершенствованиях программно-целевого метода бюджетного планирования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Реализация основных направлений в строительном комплексе невьянского городского округа до 2021 года» (далее – Муниципальная программа) (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительства, архитектуры и управления муниципальным имуществом Шелепова Ф.А.

Глава городского округа Е.Т. Каюмов

Утвержден

постановлением администрации

Невьянского городского округа

От 22.10. 2014 г. №2577-п

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Невьянского городского округа |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 -  2021 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель 1. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения Невьянского городского округа за счет развития объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов Невьянского городского округа  Задача 1.1. Переселение граждан из домов, признанных в установленном порядке аварийными до 01 января 2012 года в связи износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции  Задача 1.2. Минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокращению сроков введения земельных участков, освободившихся после сноса домов, в хозяйственный оборот  Задача 1.3. Ликвидация аварийного жилья, признанного в установленном порядке аварийным до 01 января 2012 года  Задача 1.4. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного  Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов  Задача 2.1. Обеспечение доступности и оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья  Задача 2.2. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного  Цель 3. Обеспечение достижения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет  Задача 3.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях  Цель 4. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения Невьянского городского округа за счет развития объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов Невьянского городского округа  Задача 4.1. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Невьянском городском округе  Задача 4.2. Создание технической возможности для газификации объектов агропромышленного комплекса сельских населенных пунктов  Цель 5. Обеспечение населения Невьянского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья  Задача 5.1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства  Задача 5.2. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | 1. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа"  2. "Строительство объектов капитального строительства"  3. "Стимулирование развития жилищного строительства"   1. Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилом фонде по отношению к общей численности населения; 2. Удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживанию в общем объеме площади жилищного фонда; 3. Количество расселяемых аварийных многоквартирных домов; 4. Годовой объем ввода жилья; 5. Обеспеченность населения жильем; 6. Изменение цены на жилье по сравнению с ценами 2012 года; 7. Число молодых семей до 35 лет, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях получивших жилье и улучшивших жилищные условия; 8. Число молодых семей возраст которых превышает 35 лет, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получивших жилье и улучшивших жилищные условия; 9. Годовой объем ввода жилья: 10. Годовой объем ввода жилья экономического класса из годового объема ввода жилья;   9.2Годовой объем ввода малоэтажного жилья из годового объема ввода жилья;   1. Количество выданных разрешений на строительство жилых помещений и их предполагаемая общая площадь; 2. Доля обеспеченности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет по отношению к общему числу детей; 3. Доля газифицированных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов Невьянского городского округа; 4. Количество газифицированных населенных пунктов с объектами агропромышленного комплекса; 5. Площадь территории для которых разработана документация по планировке территории в целях жилищно-гражданского строительства; 6. Обеспеченность населения жильем; |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
| Объём финансирования  муниципальной  программы по годам  реализации, рублей | ВСЕГО:  760 083,9тыс. рублейв том числе:  2015 год - 316 664,7 тыс. рублей,  2016 год - 118 754,2 тыс. рублей,  2017 год - 207 035,7 тыс. рублей,  2018 год - 21 546,0 тыс. рублей,  2019 год - 77 194,4 тыс. рублей,  2020 год - 8 944,4 тыс. рублей,  2021 год - 9 944,4 тыс. рублей из них:  областной бюджет  590 526,3тыс. рублей  в том числе:  2015 год - 265 926,9 тыс. рублей,  2016 год - 75 661,5 тыс. рублей,  2017 год - 170 727,1 тыс. рублей,  2018 год - 7 677,7 тыс. рублей,  2019 год - 64 177,7 тыс. рублей,  2020 год - 3 177,7 тыс. рублей,  2021 год - 3 177,7 тыс. рублей  федеральный бюджет  22 374,1 рублей  в том числе:  2015 год - 8 543,8 тыс. рублей,  2016 год - 13 830,3 тыс. рублей  местный бюджет  147 183,5 тыс. рублейв том числе:  2015 год - 42 194,1 тыс. рублей,  2016 год - 29 262,5 тыс. рублей,  2017 год - 36 308,6 тыс. рублей,  2018 год - 13 868,3 тыс. рублей,  2019 год - 13 016,7 тыс. рублей,  2020 год - 5 766,7 тыс. рублей,  2021 год - 6 766,7 тыс. рублей |
| Адрес размещения  муниципальной  программы в  информационно-  -телекоммуникационной  сети Интернет | сайт администрации Невьянского городского округа www.nevyansk66.ru |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа "Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года" основана на [Стратегии](consultantplus://offline/ref=1631977AA6EEC95CB67CD34AB5C7AEF8C097F1ECAE0D89273920B9BA2954E7A5dAB6E) социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренной Постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период 2020 года», Программе «Реализация основных направлений в государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1296 – ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области ««Реализация основных направлений в государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», [Программе](consultantplus://offline/ref=1631977AA6EEC95CB67CD34AB5C7AEF8C097F1ECA804892A3A2DE4B0210DEBA7A17F9D1F1C6CD095B4C8D901dABFE) демографического развития Свердловской области на период до 2025 года, одобренной Постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2007г. № 830-ПП «О Программе демографического развития Свердловской области на период до 2025 года», учитывает положения [Указа](consultantplus://offline/ref=1631977AA6EEC95CB67CCD47A3ABF0F2C09EA6E2AD038774617FE2E77Ed5BDE) Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», направления и показатели государственной [программы](consultantplus://offline/ref=1631977AA6EEC95CB67CCD47A3ABF0F2C09FA7E5AC068774617FE2E77E5DEDF2E13F9B4A5F28DD94dBB3E) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2012г. № 2227-р.

Во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=1631977AA6EEC95CB67CCD47A3ABF0F2C09EA6E2AD038774617FE2E77Ed5BDE) Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части полного обеспечения детей в возрасте от трех до семи лет дошкольным образованием, мероприятия по строительству (реконструкции) зданий дошкольных образовательных учреждений предусмотрены отдельной подпрограммой муниципальной программы.

Мероприятия по развитию жилищного комплекса включают весь цикл строительства жилья от обеспечения земельных участков, выделенных для жилищного строительства, документацией по планировке территории, организации процесса строительства с использованием современных энергоэффективных и экологичных материалов и технологий до стимулирования платежеспособного спроса на первичном рынке жилья, а так же обеспечение застраиваемых территорий объектами социальной сферы, объектами физкультурно-оздоровительной инфраструктуры и оснащения их коммунальной инфраструктурой.

Предоставление поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильем за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Невьянского городского округа планируется выполнить в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа» муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года».

В целом, обозначенные направления уже реализовывались ранее в рамках приоритетного национального проекта «Доступное жилье – гражданам России» посредством действующих на территории Невьянского городского округа целевых программ. Учитывая их социально-экономическую значимость, в перспективе целесообразным является сохранение и дальнейшего наращивания объемов бюджетного финансирования действующих мероприятий в сфере жилищной политики и продление сроков их реализации. За период 2011 - 2013 годов на территории Невьянского городского округа построено и введено в эксплуатацию 42418,0 кв. метров жилья, в том числе юридическими лицами – 6622,8 кв. м; физическими лицами –35795,2 кв. м. Построено один 60 квартирный жилой дом, два малоэтажных (18 и 30 квартирные) жилых дома. От выбора подходов к решению этой задачи в значительной мере зависят общий масштаб и темпы жилищного строительства, реальное благосостояние людей, политические оценки и мотивация поведения.

Государственная политика в сфере поддержки массового жилищного строительства будет реализовываться путем повышения эффективности мер градостроительного регулирования и обеспечения жилищного строительства земельными участками, развития механизмов кредитования жилищного строительства, стимулирования спроса на первичном рынке жилья, строительства инженерной транспортной и социальной инфраструктуры. Инструментом реализации этих мер призвана стать [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=1631977AA6EEC95CB67CD34AB5C7AEF8C097F1ECA8078A20342EE4B0210DEBA7A17F9D1F1C6CD095B4CBD60CdAB3E) «Стимулирование развития жилищного строительства" муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года».

В соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=1631977AA6EEC95CB67CCD47A3ABF0F2C098A7E5AB078774617FE2E77Ed5BDE) Российской Федерации и Земельным [кодексом](consultantplus://offline/ref=1631977AA6EEC95CB67CCD47A3ABF0F2C098A7E4AC058774617FE2E77Ed5BDE) Российской Федерации наличие документации по планировке территории является основополагающим условием для предоставления земельных участков для строительства. Разработка документации по планировке территории и проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры должна проходить опережающими темпами для обеспечения условий последующего предоставления земельных участков под объекты жилищного строительства и подготовки территорий в целях жилищного строительства.

[Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=1631977AA6EEC95CB67CD34AB5C7AEF8C097F1ECA8078A20342EE4B0210DEBA7A17F9D1F1C6CD095B4CBD60CdAB3E) предусматривает выполнение проектно-сметной документации и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в 2014 - 2021 годах на территориях 240 га с расчетным суммарным вводом общей площади жилья на этих территориях 180,0 тыс. кв. метров.

Подготовленные земельные участки общей площадью 240 га будут способствовать увеличению объемов строительства жилья экономического класса, снижению стоимости одного квадратного метра жилья, организации развития некоммерческих форм жилищного строительства, в том числе жилищно-строительными кооперативами. Дополнительный ввод общей площади жилья на земельных участках с подготовленной коммунальной инфраструктурой составит не менее 180 тыс. кв. метров.

Мероприятия по развитию материальной базы социальной сферы обеспечивают реализацию установленных федеральным законодательством полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=B49C2DF1DB06E43E8C9FA6FCEDB511B2D7347323CA7CE88D28B379A874p9s3K) Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" в части полного обеспечения детей в возрасте от трех до семи лет дошкольным образованием мероприятия по строительству (реконструкции) зданий дошкольных образовательных учреждений предусмотрены отдельной подпрограммой «Строительство объектов капитального строительства» муниципальной программы "Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года"..

Реализация программных мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной системы образования позволит обеспечить эффективное и надежное функционирование объектов системы образования, создать безопасные и благоприятные условия жизни, учебы детей, обеспечить население в услугах дошкольного образования.

Развития физической культуры и спорта необходимо направить усилия на создание условий для увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом. Одним из основных направлений для решения этой задачи является обеспечение доступности различных спортивных сооружений большинству населения города.

Строительство новых и реконструкция существующих спортсооружений в соответствии с существующими стандартами международных спортивных организаций позволит решить задачу качественного проведения учебно-тренировочного процесса в спортивных школах города и подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений.

Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных учреждений, создание безопасных условий жизни, учебы детей невозможно без увеличения инвестиций в муниципальную систему образования.

В Невьянском городском округе в последние годы отмечается рост рождаемости. Для обеспечения возросшей потребности населения в услугах дошкольного образования перед администрацией Невьянского городского округа стоит задача обеспечения дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях. Это, в свою очередь, требует дополнительных финансовых инвестиций.

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по подпрограммам в составе муниципальной программы в рамках.

ПОДПРОГРАММА

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа»

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ

По состоянию на 01.01.2014 площадь жилищного фонда Невьянского городского округа составляет 1112,0 тыс. квадратных метров, в том числе 418,0 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан и 48,1 тыс. квадратных метров - муниципальный жилищный фонд.

Состояние жилищного фонда Невьянского городского округа в целом характеризуется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на содержание жилищного фонда.

Наибольшую долю ветхого и аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное (до трех этажей) жилье, занимаемое по праву собственности, либо на условиях найма, и являющееся муниципальной собственностью.

Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в начальный период реформирования экономики страны, отсутствие у балансодержателей реальных источников финансирования для проведения текущих и капитальных ремонтов, передача в муниципальную собственность значительного количества ведомственного жилья, находящегося в неудовлетворительном состоянии, привело к тому, что в течение последних лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого и аварийного жилищного фонда.

Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

Большинство проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Учитывая социальную значимость проблемы жилья, непригодного для постоянного проживания, необходимо своевременно решать вопросы по отселению граждан из домов с повышенным физическим износом и последующим сносом отселенных домов.

По состоянию на 01.01.2014 год число многоквартирных домов с высоким уровнем износа составляет 25 строений общей площадью 6245 кв. м, в том числе деревянных - 24, кирпичных - 1. Зарегистрировано 150 семей в составе 330 человек, которые проживают в нем как на условиях социального найма, так и на правах собственников жилых помещений. Однако есть еще жилые дома, признанные на 01.01.2012 года аварийными, частного сектора.

Возможность предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиям в целях формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, установлена федеральным и областным законодательством в рамках государственных программ.

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа» (далее - Подпрограмма), позволят снизить число граждан, проживающих в жилищном фонде с высоким уровнем износа, сократить количество ветхих жилых домов. В составе работ Подпрограммы планируется осуществить мероприятия по долевому участию в строительстве и приобретению жилых помещений.

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения проблемы сокращения объема ветхого жилищного фонда определяется следующими факторами:

1. Решение задач Подпрограммы входит в число приоритетов развития Невьянского городского округа, позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с неудовлетворительным техническим состоянием жилых домов, а также создать условия для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества;

2. Необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;

3. Решение проблем окажет положительное влияние на социальное благополучие общества.

В случае отсутствия программно-целевого решения проблемы могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, что приведет к увеличению объемов ветхого жилищного фонда в Невьянском городском округе и не позволит гражданам реализовать установленное законодательством Российской Федерации право на внеочередное получение жилья взамен непригодного для проживания.

Механизм реализации подпрограммы представлен в приложении № 5 к муниципальной подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа».

ПОДПРОГРАММА

«Строительство объектов капитального строительства»

Реализация программных мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной системы образования позволит обеспечить решение следующих задач:

1. Эффективное и надежное функционирование объектов системы образования, создать безопасные и благоприятные условия жизни, учебы детей, обеспечить население в услугах дошкольного образования.
2. Развития физической культуры и спорта необходимо направить усилия на создание условий для увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом. Одним из основных направлений для решения этой задачи является обеспечение доступности различных спортивных сооружений большинству населения города.
3. Строительство новых и реконструкция существующих спортсооружений в соответствии с существующими стандартами международных спортивных организаций позволит решить задачу качественного проведения учебно-тренировочного процесса в спортивных школах города и подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений.
4. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных учреждений, создание безопасных условий жизни, учебы детей невозможно без увеличения инвестиций в муниципальную систему образования.

В Невьянском городском округе в последние годы отмечается рост рождаемости. Для обеспечения возросшей потребности населения в услугах дошкольного образования перед администрацией Невьянского городского округа стоит задача обеспечения дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях. Это, в свою очередь, требует дополнительных финансовых инвестиций.

ПОДПРОГРАММА

«Стимулирование развития жилищного строительства»

В настоящее время на территории Невьянского городского округа проживает 42406 человек в 38 населенных пунктах.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации наличие утвержденных документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования муниципальных образований является основополагающим условием для предоставления земельных участков для строительства, в том числе для строительства жилых домов. В соответствии с федеральным законодательством разработка документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования (далее – градостроительная документация) должна быть закончена до 31 декабря 2012 года.

Помимо этого Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено требование о необходимости подготовки и утверждения Правил землепользования и застройки – вида нормативно - правового документа, включающего в себя положения о порядке применения Правил землепользования и застройки, карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.

Администрацией Невьянского городского округа в 2010 – 2012 годах проведены работы по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования:

1. Генеральные планы Невьянского городского округа.
2. Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территориям 34 населенных пунктов.

В отношении четырех населенных пунктов: поселок Аник, поселок Быньговский, поселок Горельский, поселок при железнодорожной станции Шурала решение о подготовке проектов генеральных планов не принято. На территории данных населенных пунктов территории для размещения перспективной застройки отсутствуют, за период с 2007 по 2012 год земельные участки на территории данных населенных пунктов не предоставлялось, разрешения на строительство не выдавались.

1. Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа.
2. Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа применительно к 38 населенным пунктам Невьянского городского округа;
3. Созданы цифровые типографические материалы в М 1: 2000 для 37 сельских населенных пунктов и в М 1:5000 для города Невьянска.
4. Создана информационная система обеспечения градостроительной деятельности Невьянского городского округа.

Одним из основных целевых показателей, установленных государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013г. № 1296 – ПП, является показатель обеспеченности населения жилым фондом, который в 2020 году должен составить 28,3 м2/жителя. В настоящее время показатель обеспеченности населения жилым фондом на территории Невьянского городского округа составляет 23,2 м2/жителя. При расчете исключена площадь жилого фонда, отнесенного к ветхому (13,7 тыс. м2) и аварийному (4,2 тыс. м2). Из изложенного следует, что для достижения, установленного областной программой целевого показателя (28,3 м2/жителя), необходимо обеспечить возможность для строительства в течение 5 лет 70 880 м2 общей площади жилых домов. Расчет выполнен по следующей формуле:

(28,3 м2/жит. – 23,2 м2/жит.) х 44, 3 жит. = 70 880 (м2 общей площади)

Таким образом, для достижения указанного показателя средний ежегодный объем ввода жилого фонда должен составлять 14 176м2, что соответствует контрольным параметрам, определенным Стратегией социально - экономического развития Невьянского городского округа до 2020 года (16 000 м2 на 2021 год). Количество жителей, которое может быть обеспечено вновь введенным жилым фондом должно составить 2856 жителей (70 880м2 :28,3 м2/жит. = 3140 жит.), что позволит обеспечить жилым фондом все 827 семей, стоящих в настоящее время на учете для улучшения жилищных условий. В соответствии с положениями, принятыми выше указанным документом, на территории Невьянского городского округа планируется возведение малоэтажных жилых домов.

В целях развития жилищного строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке и межеванию территорий, как одно из основных условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства. Для обеспечения установленных параметров по вводу жилья вНевьянском городском округе документацию по планировке и межеванию территории необходимо подготовить на территорию площадью не менее 240 га.

Расчет произведен следующим образом: принята средняя площадь жилого дома 150 м2, площадь земельного участка 15 соток, количество жилых домов, подлежащих возведению на 1га (при указанных параметрах застройки) должно составить 5 единиц. Таким образом плотность застройки составит 750 м2/га.

Общая площадь территории, на которую необходимо подготовить документацию по планировке и межеванию территории должна составить – 240 га.

Раздел 2. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цели, задачи целевые показатели программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года».

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

План мероприятий представлен в приложении № 2 к муниципальной программе «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года».

Перечень объектов капитального строительства представлен в приложении № 3 к муниципальной программе «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года».

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

1. Порядок отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на проведение мероприятий по улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа установлены постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2013 г. № 727 – ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в 2013 – 2017 годах» и постановлением Правительства Свердловской области от 20.10.2013 г. N 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»
2. Порядок отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на проведение мероприятий на обеспечение населения Свердловской области доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья, на обеспечение достижения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, на создание условий для осуществления полномочий органов государственной власти Свердловской области на создание условий для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан установлены постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 г. № 1296-ПП « Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Реализация основных направлений в строительном комплексе

Невьянского городского округа до 2021 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы«Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя реализации муниципальной программы** | | | | | | | **Источник значений показателей** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Подпрограмма 1. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Цель 1. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения Невьянского городского округа за счет развития объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов Невьянского городского округа** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1. Переселение граждан из домов, признанных в установленном порядке аварийными до 01 января 2012 года в связи износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилом фонде по отношению к общей численности населения | % кв.м | 4,08 | 4,29 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 1.2. | Задача 1.2. Минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокращению сроков введения земельных участков, освободившихся после сноса домов, в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживанию в общем объеме площади жилищного фонда | %, кв.м | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 1.3. | Задача 1.3. Ликвидация аварийного жилья, признанного в установленном порядке аварийным до 01 января 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество расселяемых аварийных многоквартиных домов | шт. | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 1.4. | Задача 1.4. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Годовой объем ввода жилья | тыс кв. метров | 14,300 | 15,730 | 17,303 | 19,040 | 19,040 | 19,040 | 19,040 | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| **2.** | **Цель 2. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2.1. Обеспечение доступности и оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспеченность населения жильем | кв. м. общей площади на 1 жителя | 24,6 | 24,8 | 25 | 25,2 | 25,4 | 25,5 |  | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 2.1.2. | Изменение цены на жилье по сравнению с ценами 2012 года | проценты | 108,75 | 114,19 | 119,9 | 125,89 | 125,89 | 125,89 |  | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 2.1.3. | Число молодых семей до 35 лет, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях получивших жилье и улучшивших жилищные условия т | едениц | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 2.1.4. | Число молодых семей возрст которых превышает 35 лет, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получивших жилье и улучшивших жилищные условия | едениц | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 2.2. | Задача 2.2. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Годовой объем ввода жилья | тыс кв. метров | 14,300 | 15,730 | 17,303 | 19,040 | 19,040 | 19,040 |  | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 2.2.2. | Годовой объем ввода жилья экономического класса из годового объема ввода жилья | тыс. кв метров общей площади | 9724 | 10539 | 11247 | 12370 | 12370 | 12370 |  | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 2.2.3. | Годовой объем ввода малоэтажного жилья из годового объема ввода жилья | тыс. кв. метров общей площади | 14,300 | 15,730 | 17,303 | 19,040 | 19,040 | 19,040 | 19,040 | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 2.2.4. | Количество выданных разрешений на строительство жилых помещений и их предполагаемая общая площадь | едениц | 283 | 285 | 287 | 289 | 289 | 289 |  | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| **2.** | **Подпрограмма 2. "Строительство объектов капитального строительства"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Цель 3. Обеспечение достижения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 3.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля обеспеченности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет по отношению к общему числу детей | % | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| **4.** | **Цель 4. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения Невьянского городского округа за счет развития объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов Невьянского городского округа** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 4.1. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов в Невьянском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Доля газифицированных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов Невьянского городского округа | % | 28,5 | 34,2 | 42,8 | 42,8 | 45,7 | 48,5 |  | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| 4.2. | Задача 4.2. Создание технической возможности для газификации объектов агропромышленного комплекса сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Количество газифицированных населенных пунктов с объектами агропромышленного комплекса | нас. пунктов | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 |  | Постановление администрации Невьянского городского округа от 03.04.2009 № 886-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2020 года" |
| **3.** | **Подпрограмма 3. "Стимулирование развития жилищного строительства"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Цель 5. Обеспечение населения Невьянского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача 5.1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Площадь территории для которых разработана документация по планировке территории в целях жилищно-гражданского строительства | гектар | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | Государственная программа Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020года", Стратегия социально-экономического развития Невьянского городского округа до 2020 года. |
| 5.2. | Задача 5.2. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Обеспеченность населения жильем | кв. м. общей площади на 1 жителя | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 25,9 | 26,5 | 31,1 | 31,2 | Государственная программа Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020года", Стратегия социально-экономического развития Невьянского городского округа до 2020 года. |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Реализация основных направлений в строительном комплексе

Невьянского городского округа до 2021 года»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование** | **Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения** | | | | | | | | | **Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие** |
| **всего** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **760 083,9** | **0,0** | **316 664,7** | **118 754,2** | **207 035,7** | **21 546,0** | **77 194,4** | **8 944,4** | **9 944,4** |  |
| **2** | **федеральный бюджет** | **22 374,1** | **0,0** | **8 543,8** | **13 830,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **3** | **областной бюджет** | **590 526,3** | **0,0** | **265 926,9** | **75 661,5** | **170 727,1** | **7 677,7** | **64 177,7** | **3 177,7** | **3 177,7** |  |
| **4** | **местный бюджет** | **147 183,5** | **0,0** | **42 194,1** | **29 262,5** | **36 308,6** | **13 868,3** | **13 016,7** | **5 766,7** | **6 766,7** |  |
| **5** | **Капитальные вложения** | **693 590,0** | **0,0** | **307 458,9** | **110 188,1** | **197 091,3** | **11 601,6** | **67 250,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **6** | **федеральный бюджет** | **22 374,1** | **0,0** | **8 543,8** | **13 830,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **7** | **областной бюджет** | **568 729,1** | **0,0** | **263 044,6** | **72 635,1** | **167 549,4** | **4 500,0** | **61 000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **8** | **местный бюджет** | **102 486,8** | **0,0** | **35 870,6** | **23 722,8** | **29 541,9** | **7 101,6** | **6 250,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **9** | **Прочие нужды** | **66 493,9** | **0,0** | **9 205,8** | **8 566,1** | **9 944,4** | **9 944,4** | **9 944,4** | **8 944,4** | **9 944,4** |  |
| **10** | **областной бюджет** | **21 797,2** | **0,0** | **2 882,3** | **3 026,4** | **3 177,7** | **3 177,7** | **3 177,7** | **3 177,7** | **3 177,7** |  |
| **11** | **местный бюджет** | **44 696,7** | **0,0** | **6 323,5** | **5 539,7** | **6 766,7** | **6 766,7** | **6 766,7** | **5 766,7** | **6 766,7** |  |
| **12** | **ПОДПРОГРАММА 1. "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"** | **162 299,9** | **0,0** | **97 409,5** | **47 747,4** | **13 091,3** | **4 051,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **14** | **федеральный бюджет** | **22 374,1** | **0,0** | **8 543,8** | **13 830,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **15** | **областной бюджет** | **92 638,1** | **0,0** | **72 855,2** | **17 383,5** | **2 399,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **16** | **местный бюджет** | **47 287,7** | **0,0** | **16 010,6** | **16 533,7** | **10 691,9** | **4 051,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **17** | **«Капитальные вложения»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **162 299,9** | **0,0** | **97 409,5** | **47 747,4** | **13 091,3** | **4 051,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **19** | **федеральный бюджет** | **22 374,1** | **0,0** | **8 543,8** | **13 830,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **20** | **областной бюджет** | **92 638,1** | **0,0** | **72 855,2** | **17 383,5** | **2 399,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **21** | **местный бюджет** | **47 287,7** | **0,0** | **16 010,6** | **16 533,7** | **10 691,9** | **4 051,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **22** | **«Иные капитальные вложения»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:** | **162 299,9** | **0,0** | **97 409,5** | **47 747,4** | **13 091,3** | **4 051,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **24** | **Мероприятие 1.1. Долевое участие в строительстве** | **139 707,2** | **0,0** | **91 606,5** | **41 533,4** | **6 567,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.1.1., 1.4.1.** |
| **25** | **федеральный бюджет** | **22 374,1** | **0,0** | **8 543,8** | **13 830,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **26** | **областной бюджет** | **85 880,8** | **0,0** | **70 782,5** | **15 098,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **27** | **местный бюджет** | **31 452,3** | **0,0** | **12 280,3** | **12 604,8** | **6 567,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **28** | **Мероприятие 1.2. Покупка квартир** | **7 508,1** | **0,0** | **2 303,0** | **2 539,1** | **2 666,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.1.1., 1.3.1.** |
| **29** | **областной бюджет** | **6 757,3** | **0,0** | **2 072,7** | **2 285,2** | **2 399,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **30** | **местный бюджет** | **750,8** | **0,0** | **230,3** | **253,9** | **266,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **31** | **Мероприятие 1.3. Снос расселяемых жилых помещений** | **15 084,6** | **0,0** | **3 500,0** | **3 675,0** | **3 858,0** | **4 051,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.3.1.** |
| **32** | **местный бюджет** | **15 084,6** | **0,0** | **3 500,0** | **3 675,0** | **3 858,0** | **4 051,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **33** | **ПОДПРОГРАММА 2. "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"** | **531 290,1** | **0,0** | **210 049,4** | **62 440,7** | **184 000,0** | **7 550,0** | **67 250,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **35** | **областной бюджет** | **476 091,0** | **0,0** | **190 189,4** | **55 251,6** | **165 150,0** | **4 500,0** | **61 000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **36** | **местный бюджет** | **55 199,1** | **0,0** | **19 860,0** | **7 189,1** | **18 850,0** | **3 050,0** | **6 250,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **37** | **«Капитальные вложения»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **531 290,1** | **0,0** | **210 049,4** | **62 440,7** | **184 000,0** | **7 550,0** | **67 250,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **39** | **областной бюджет** | **476 091,0** | **0,0** | **190 189,4** | **55 251,6** | **165 150,0** | **4 500,0** | **61 000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **40** | **местный бюджет** | **55 199,1** | **0,0** | **19 860,0** | **7 189,1** | **18 850,0** | **3 050,0** | **6 250,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **41** | **«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:** | **531 290,1** | **0,0** | **210 049,4** | **62 440,7** | **184 000,0** | **7 550,0** | **67 250,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **43** | **областной бюджет** | **476 091,0** | **0,0** | **190 189,4** | **55 251,6** | **165 150,0** | **4 500,0** | **61 000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **44** | **местный бюджет** | **55 199,1** | **0,0** | **19 860,0** | **7 189,1** | **18 850,0** | **3 050,0** | **6 250,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **45** | **Мероприятие 2.1. Строительство дошкольных учебных учреждений для детей от 3 до 7 лет** | **90 000,0** | **0,0** | **72 000,0** | **18 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3.1.1.** |
| **46** | **областной бюджет** | **90 000,0** | **0,0** | **72 000,0** | **18 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **47** | **Мероприятие 2.2. Газификация населенных пунктов на территории Невьянского городского округа** | **441 290,1** | **0,0** | **138 049,4** | **44 440,7** | **184 000,0** | **7 550,0** | **67 250,0** | **0,0** | **0,0** | **4.1.1., 4.2.1.** |
| **48** | **областной бюджет** | **386 091,0** | **0,0** | **118 189,4** | **37 251,6** | **165 150,0** | **4 500,0** | **61 000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **49** | **местный бюджет** | **55 199,1** | **0,0** | **19 860,0** | **7 189,1** | **18 850,0** | **3 050,0** | **6 250,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **50** | **ПОДПРОГРАММА 3. "СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **51** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"** | **66 493,9** | **0,0** | **9 205,8** | **8 566,1** | **9 944,4** | **9 944,4** | **9 944,4** | **8 944,4** | **9 944,4** |  |
| **52** | **областной бюджет** | **21 797,2** | **0,0** | **2 882,3** | **3 026,4** | **3 177,7** | **3 177,7** | **3 177,7** | **3 177,7** | **3 177,7** |  |
| **53** | **местный бюджет** | **44 696,7** | **0,0** | **6 323,5** | **5 539,7** | **6 766,7** | **6 766,7** | **6 766,7** | **5 766,7** | **6 766,7** |  |
| **54** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **66 493,9** | **0,0** | **9 205,8** | **8 566,1** | **9 944,4** | **9 944,4** | **9 944,4** | **8 944,4** | **9 944,4** |  |
| **56** | **областной бюджет** | **21 797,2** | **0,0** | **2 882,3** | **3 026,4** | **3 177,7** | **3 177,7** | **3 177,7** | **3 177,7** | **3 177,7** |  |
| **57** | **местный бюджет** | **44 696,7** | **0,0** | **6 323,5** | **5 539,7** | **6 766,7** | **6 766,7** | **6 766,7** | **5 766,7** | **6 766,7** |  |
| **58** | **Мероприятие 3.1. Подготовка документации по планировке территории села Шайдуриха** | **7 944,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7 944,4** | **0,0** | **5.1.1.** |
| **59** | **областной бюджет** | **3 177,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 177,7** | **0,0** |  |
| **60** | **местный бюджет** | **4 766,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4 766,7** | **0,0** |  |
| **61** | **Мероприятие 3.2. Подготовка документации по планировке территории в городе Невьянск** | **7 205,8** | **0,0** | **7 205,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.1.1.** |
| **62** | **областной бюджет** | **2 882,3** | **0,0** | **2 882,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **63** | **местный бюджет** | **4 323,5** | **0,0** | **4 323,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **64** | **Мероприятие 3.3. Подготовка документации по планировке территории поселка Аять** | **3 783,1** | **0,0** | **0,0** | **3 783,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.1.1.** |
| **65** | **областной бюджет** | **1 513,2** | **0,0** | **0,0** | **1 513,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **66** | **местный бюджет** | **2 269,9** | **0,0** | **0,0** | **2 269,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **67** | **Мероприятие 3.4. Подготовка документации по планировке территории в селе Шурала** | **3 972,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 972,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.1.1.** |
| **68** | **областной бюджет** | **1 588,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 588,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **69** | **местный бюджет** | **2 383,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 383,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **70** | **Мероприятие 3.5. Подготовка документации по планировке территории деревни Сербишино** | **3 972,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 972,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.1.1.** |
| **71** | **областной бюджет** | **1 588,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 588,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **72** | **местный бюджет** | **2 383,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 383,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **73** | **Мероприятие 3.6. Подготовка документации по планировке территории Невьянский район в поселке Таватуй (Аятский сельсовет)** | **3 972,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 972,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.1.1.** |
| **74** | **областной бюджет** | **1 588,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 588,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **75** | **местный бюджет** | **2 383,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 383,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **76** | **Мероприятие 3.7. Подготовка документации по планировке территории в деревне Невьянка** | **3 972,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 972,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.1.1.** |
| **77** | **областной бюджет** | **1 588,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 588,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **78** | **местный бюджет** | **2 383,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 383,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **79** | **Мероприятие 3.9. Подготовка документации по планировке территории деревни Осиновка** | **3 783,1** | **0,0** | **0,0** | **3 783,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.1.1.** |
| **80** | **областной бюджет** | **1 513,2** | **0,0** | **0,0** | **1 513,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **81** | **местный бюджет** | **2 269,9** | **0,0** | **0,0** | **2 269,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **82** | **Мероприятие 3.10. Подготовка документации по планировке территории села Киприно** | **7 944,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7 944,4** | **0,0** | **0,0** | **5.1.1.** |
| **83** | **областной бюджет** | **3 177,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 177,7** | **0,0** | **0,0** |  |
| **84** | **местный бюджет** | **4 766,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4 766,7** | **0,0** | **0,0** |  |
| **85** | **Мероприятие 3.11. Подготовка документации по планировке территории села Кунара** | **7 944,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7 944,4** | **5.1.1.** |
| **86** | **областной бюджет** | **3 177,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 177,7** |  |
| **87** | **местный бюджет** | **4 766,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4 766,7** |  |
| **88** | **Мероприятие 3.13. Подготовка ПСД объектов инженерной инфраструктуры к жилому району "Северный"в селе Федьковка** | **1 000,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.2.1.** |
| **89** | **местный бюджет** | **1 000,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **90** | **Мероприятие 3.14. Подготовка ПСД объектов инженерной инфраструктуры к жилому району "Солнечный" в деревне Верхние Таволги и жилому району "Полевой"в селе Конево** | **1 000,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.2.1.** |
| **91** | **местный бюджет** | **1 000,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **92** | **Мероприятие 3.15. Подготовка ПСД объектов инженерной инфраструктуры к жилому району г.Невьянск** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.2.1.** |
| **93** | **местный бюджет** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **94** | **Мероприятие 3.16. Подготовка ПСД объектов инженерной инфраструктуры к жилому району поселка Аять** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.2.1.** |
| **95** | **местный бюджет** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **96** | **Мероприятие 3.17. Подготовка ПСД объектов инженерной инфраструктуры к жилому району деревни Осиновка** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.2.1.** |
| **97** | **местный бюджет** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **98** | **Мероприятие 3.18. Подготовка ПСД объектов инженерной инфраструктуры к жилому району села Шурала** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.2.1.** |
| **99** | **местный бюджет** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **100** | **Мероприятие 3.19. Подготовка ПСД объектов инженерной инфраструктуры к жилому району деревни Невьянка** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.2.1.** |
| **101** | **местный бюджет** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **102** | **Мероприятие 3.20. Подготовка ПСД объектов инженерной инфраструктуры к жилому району деревни Сербишино** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5.2.1.** |
| **103** | **местный бюджет** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **104** | **Мероприятие 3.21. Подготовка ПСД объектов инженерной инфраструктуры к жилому району поселка Таватуй (Аятский сельсовет)** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5.2.1.** |
| **105** | **местный бюджет** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **106** | **Мероприятие 3.22. Подготовка ПСД объектов инженерной инфраструктуры к жилому району села Киприно** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** | **5.2.1.** |
| **107** | **местный бюджет** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **0,0** |  |
| **108** | **Мероприятие 3.23. Подготовка ПСД объектов инженерной инфраструктуры к жилому району села Кунара** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **5.2.1.** |
| **109** | **местный бюджет** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** |  |
| **110** | **Мероприятие 3.24. Подготовка ПСД объектов инженерной инфраструктуры к жилому району села Шайдуриха** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** | **5.2.1.** |
| **111** | **местный бюджет** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 000,0** |  |
| **112** | **Мероприятие 3.25. Строительство объектов инженерной инфраструктуры к жилому району "Северный"в селе Федьковка** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.2.1.** |
| **113** | **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **114** | **Мероприятие 3.26. Строительство объектов инженерной инфраструктуры к жилому району города Невьянск** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.2.1.** |
| **115** | **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **116** | **Мероприятие 3.27. Строительство объектов инженерной инфраструктуры к жилому району поселка Аять** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.2.1.** |
| **117** | **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **118** | **Мероприятие 3.28. Строительство объектов инженерной инфраструктуры к жилому району деревни Осиновка** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.2.1.** |
| **119** | **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **120** | **Мероприятие 3.29. Строительство объектов инженерной инфраструктуры к жилому району села Шурала** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.2.1.** |
| **121** | **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **122** | **Мероприятие 3.30. Строительство объектов инженерной инфраструктуры к жилому району деревни Невьянка** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.2.1.** |
| **123** | **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **124** | **Мероприятие 3.31. Строительство объектов инженерной инфраструктуры к жилому району деревни Сербишино** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.2.1.** |
| **125** | **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Реализация основных направлений в строительном комплексе

Невьянского городского округа до 2021 года»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование объекта капитального строительства/ Источники расходов на финансирование объектов капитального строительства** | **Адрес объекта капитального строительства** | **Форма собственности** | **Сметная стоимость объекта:** | | **Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)** | | **Объёмы финансирования** | | | | | | | |
| **в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)** | **в ценах, соответствующих лет реализации проекта** | **начало** | **ввод (завершение)** | **всего** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1** | **" Газопровод до с. Шайдуриха Невьянского района"** | **Свердловская обл. Невьянский район, от с.Аятское до с.Шайдуриха** | **Муниципальная** | **61 500,0** | **61 500,0** | **2018 г.** | **2019 г.** | **61 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 500,0** | **60 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 54 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **"Газопровод для газоснабжения частных жилых домов восточной части г. Невьянска Свердловской области"** | **Свердловская обл., г. Невьянск** | **Муниципальная** | **16 360,9** | **16 360,9** | **2015 г.** | **2015 г.** | **16 360,9** | **0,0** | **16 360,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 14 724,8 | 0,0 | 14 724,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 636,1 | 0,0 | 1 636,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **7** | **"Газопровод до с. Аятское Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с Аятское** | **Муниципальная** | **46 800,0** | **46 800,0** | **2015 г.** | **2017 г.** | **46 800,0** | **1 800,0** | **0,0** | **45 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 40 500,0 | 0,0 | 0,0 | 40 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6 300,0 | 1 800,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **10** | **"Газопровод до с. Киприно Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район от с. Конево до с.Киприно** | **Муниципальная** | **26 500,0** | **26 500,0** | **2016 г.** | **2017 г.** | **26 500,0** | **0,0** | **500,0** | **26 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 11 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 23 400,0 | 0,0 | 0,0 | 23 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3 100,0 | 0,0 | 500,0 | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **14** | **"Газопровод до с.Кунара** | **Свердловская обл. Невьянский район, от с. Шайдуриха до с.Кунара** | **Муниципальная** | **39 000,0** | **39 400,0** | **2019 г.** | **2020 г.** | **39 360,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 500,0** | **37 860,0** | **0,0** |
| 15 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 34 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 110,0 | 0,0 |
| 16 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 3 750,0 | 0,0 |
| **17** | **"Газопровод к п.Аять Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, п. Аять** | **Муниципальная** | **109 200,0** | **109 200,0** | **2015 г.** | **2017 г.** | **109 200,0** | **4 200,0** | **0,0** | **105 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 94 500,0 | 0,0 | 0,0 | 94 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 14 700,0 | 4 200,0 | 0,0 | 10 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **20** | **"Газопровод к селу Шурала Невьянского района" Свердловской области** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Шурала** | **Муниципальная** | **11 059,9** | **11 059,9** | **2015 г.** | **2015 г.** | **11 059,9** | **11 059,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 21 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 9 953,9 | 9 953,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 106,0 | 1 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **23** | **"Газоснабжение здания на территории кладбища"** | **Свердловская обл., Невьянский район** | **Муниципальная** | **2 500,0** | **2 500,0** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2 500,0** | **800,0** | **1 700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 24 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 | 800,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **25** | **"Газоснабжение центральной части с.Быньги Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Быньги** | **Муниципальная** | **85 050,0** | **85 050,0** | **2015 г.** | **2015 г.** | **82 550,0** | **0,0** | **82 550,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 26 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 76 545,0 | 0,0 | 76 545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6 005,0 | 0,0 | 6 005,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **28** | **"Дошкольные образовательное учреждение на 300 мест и 150 мест по улице Коллективной, в г. Невьянске, Свердловской области"** | **Свердловская область, город Невьянск, улица Коллективная, 25 а** | **Муниципальная** | **90 000,0** | **90 000,0** | **2015 г.** | **2016 г.** | **90 000,0** | **72 000,0** | **18 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 29 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 90 000,0 | 72 000,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **30** | **"Межпоселковый газопровод 1 категории п. Ребристый - с. Федьковка Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, от п.Ребристый до с.Федьковка** | **Муниципальная** | **18 850,8** | **18 850,8** | **2015 г.** | **2015 г.** | **18 850,8** | **18 850,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 31 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 16 965,7 | 16 965,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 885,1 | 1 885,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **33** | **"Распределительный газопровод в п.Аять Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, п.Аять** | **Муниципальная** | **2 850,0** | **2 850,0** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2 750,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **250,0** | **2 500,0** | **0,0** | **0,0** |
| 34 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| **36** | **"Распределительный газопровод в с. Аятское Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Аятское** | **Муниципальная** | **5 500,0** | **5 500,0** | **2018 г.** | **2019 г.** | **5 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| 37 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| **39** | **"Распределительный газопровод в с. Киприно Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Киприно** | **Муниципальная** | **2 800,0** | **2 800,0** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2 800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **2 500,0** | **0,0** | **0,0** |
| 40 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| **42** | **"Распределительный газопровод в с. Н.Таволги и в с. В.Таволги Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район. с.Н.Таволги, с.В.Таволги** | **Муниципальная** | **5 500,0** | **5 500,0** | **2017 г.** | **2018 г.** | **5 500,0** | **0,0** | **0,0** | **500,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 43 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **45** | **"Распределительный газопровод в с. Федьковка Невьянского района** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Федьковка** | **Муниципальная** | **2 850,0** | **2 850,0** |  | **2017 г.** | **2 850,0** | **0,0** | **350,0** | **2 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 46 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 600,0 | 0,0 | 350,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **48** | **"Распределительный газопровод в с. Шурала"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Шурала** | **Муниципальная** | **5 500,0** | **5 500,0** | **2016 г.** | **2017 г.** | **5 500,0** | **0,0** | **500,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 49 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **51** | **"Распределительный газопровод в с.Шайдуриха"** | **Свердловская обл., Невьянский район, с.Шайдуриха** | **Муниципальная** | **5 500,0** | **5 500,0** | **2020 г.** | **2021 г.** | **5 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5 500,0** | **0,0** |
| 52 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 |
| 53 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| **54** | **"Распределительный газопровод в селе Конево Невьянского района"** | **Свердловская обл., Невьянский район, село Конево** | **Муниципальная** | **2 427,8** | **2 427,8** | **2015 г.** | **2015 г.** | **5 600,0** | **5 600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 55 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **56** | **Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги - д. В. Таволги - д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области.** | **Свердловская обл., Невьянский район, от с. Быньги до д. В.Таволги и Н.Таволги** | **Муниципальная** | **41 390,7** | **41 390,7** | **2016 г.** | **2016 г.** | **41 390,7** | **0,0** | **41 390,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 57 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 37 251,6 | 0,0 | 37 251,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4 139,1 | 0,0 | 4 139,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **59** | **Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области** | **город Невьянск, улица Дзержинского** | **Муниципальная** | **1 000,0** | **1 000,0** | **2016 г.** | **2019 г.** | **1 000,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 60 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **61** | **Газопровод до п. Вересковый** | **Свердловская обл., Невьянский район, п. Вересковый** | **Муниципальная** | **1 300,0** | **1 300,0** | **2015 г.** | **2015 г.** | **1 300,0** | **1 300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 62 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Реализации основных направлений в строительном комплексе

Невьянского городского округа до 2021 года»

**Механизм реализации подпрограммы**

**«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа»**

В целях достижения целей Подпрограммы 7.1. и выполнения поставленных задач разработан [план](consultantplus://offline/ref=E06A5E5AC2E7896C673903AAEB45D781646447774C0599A7E7ECEAAB6D175E1429F1A20B7DD28640E6A2575AI3nCH) мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является администрация Невьянского городского округа.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;

2) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию Подпрограммы;

3) осуществляет функции муниципального заказчика (самостоятельно или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

Для обеспечения реализации мероприятий планируется долевое участие в строительстве, реконструкция объекта капитального строительства и приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Исполнителями мероприятий по реализации данной подпрограммы являются:

1) отдел капитального строительства администрации Невьянского городского округа, в части:

- сбора технических условий для долевого участия в строительстве многоквартирных малоэтажных жилых домов и реконструкции объекта капитального строительства;

- подготовка технического задания для долевого участия в строительстве многоквартирных малоэтажных жилых домов и реконструкции объекта капитального строительства;

- подготовка документов для заключения муниципальных контрактов на строительство многоквартирных малоэтажных жилых домов и реконструкцию объекта капитального строительства;

- подготовки пакета документов на формирование заявки для участия муниципального образования в областных программах для переселения граждан из аварийного жилого фонда без участия средств Фонда;

- осуществление сопровождения строительства и реконструкции объектов капитального строительства многоквартирных малоэтажных жилых домов;

- подготовка и направление отчетности в части долевого участия в строительстве и реконструкции объектов капитального строительства многоквартирных малоэтажных жилых домов;

2) рабочая группа комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, в части:

- составление квартирограмм для подготовки пакета документов на формирование заявки для участия муниципального образования в областных программах для переселения граждан из аварийного жилого фонда;

- подготовка документов для заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа;

- предоставление жилых помещений по договорам социального найма в построенном многоквартирном малоэтажном жилом доме собственникам или нанимателям, переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа;

- подготовка и направление отчетности в части приобретение жилых помещений;

3) отдел по закупкам для нужд Невьянского городского округа (Контрактная служба), в части:

- заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа;

- заключения муниципальных контрактов на долевого участие в строительстве многоквартирных малоэтажных жилых домов;

- заключения муниципальных контрактов на реконструкцию объектов капитального строительства;

- заключения муниципальных контрактов на снос расселенного аварийного жилого фонда;

4) отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа, в части:

- подготовки пакета документов на формирование заявки для участия муниципального образования в областных программах для переселения граждан из аварийного жилого фонда с участием средств Фонда;

- подготовка документов для заключения муниципальных контрактов на снос аварийного жилого фонда;

- подготовка и направление отчетности в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда;

5) отдела экономики, муниципального заказа, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа, в части:

- составление инвестиционных проектов по настоящей Подпрограмме.

Начальная максимальная цена аукциона на долевое участие в строительстве малоэтажного многоквартирного дома формируется на основании [Постановления](consultantplus://offline/ref=E06A5E5AC2E7896C673903AAEB45D781646447774C0490A5EFE8EAAB6D175E1429IFn1H) администрации Невьянского городского округа «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра для строительства малоэтажных многоквартирных домов» и общей жилой площади многоквартирного малоэтажного дома.

Приобретение жилых помещений планируется осуществлять как на рынке вторичного жилья, так и на рынке нового жилья.

Начальная максимальная цена договора купли-продажи формируется на основании [Постановления](consultantplus://offline/ref=E06A5E5AC2E7896C673903AAEB45D781646447774C0490A5EFE8EAAB6D175E1429IFn1H) Администрации Невьянского городского округа «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Невьянского городского округа» и площади жилых помещений, взамен которых гражданам планируется предоставить жилое помещение по договору социального найма.

Выполнение мероприятий по сносу многоквартирных домов после отселения граждан позволит обеспечить возможность жилищного строительства на освобожденных земельных участках.