ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.09.2016  года                                                                                            №           119

г. Невьянск

О начале на территории Невьянского городского округа отопительного сезона 2016-2017 годов

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Петелина В.Н. о начале на территории Невьянского городского округа отопительного сезона 2016-2017 годов, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о начале на территории Невьянского городского округа отопительного сезона 2016-2017 годов, (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                          А.А. Берчук

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 30.09. 2016г. №  119

О начале на территории Невьянского городского округа отопительного сезона 2016-2017 годов

05.09.2016г. подготовлено и подписано постановление администрации Невьянского городского округа № 1965-п «О начале отопительного сезона 2016-2017 годов в муниципальном образовании Невьянский городской округ».

Жилой фонд и объекты соц. культ. быта подготовлены к заполнению теплоснабжающими организациями, систем отопления с 12 сентября 2016 года и подаче теплоносителя 19 сентября. Заполнение систем проводилось в соответствии с распоряжением Главы НГО.

Из 22, расположенных на территории Невьянского городского округа, котельных были готовы 19, по трём котельным, г. Невьянск ул. Шевченко д.98/1 (котельная ДРСУ), пос. Вересковый БМК, мощностью 1,15 мВт, с. Конево, БМК, мощностью 0,55 мВт, работы по их подготовке находились в стадии завершения. Руководителям организаций, в чьем ведении находятся котельные, направлены письма по информированию администрации НГО о сроках заполнения систем теплоснабжения, присоединенных к данным котельным, и подаче теплоносителя потребителям. 20 сентября 2016 года были запущены подведомственные котельные АО «Регионгаз-инвест», МУП «Территория», ООО «АятьКоммуналСервис» - проводятся работы по наладке гидравлического режима тепловых сетей и вывод котельных в режим. В котельной, расположенной в г. Невьянске ул. Шевченко,98/1 (котельная ДРСУ), заканчиваются работы по замене котлов, завершение работ и пуск котельной до 05.10.2016г.

Для гарантированного обеспечения населения г. Невьянска тепловой энергией в осенне-зимний период 2016-2017 года проводятся работы по замене аварийного участка центральной теплотрассы Ø 530 мм, расположенной на ул. Малышева, длина заменяемого участка 240 метров. Стоимость работ по замене - 10,466 млн. руб.

Труба находилась в эксплуатации 17 лет, при проведении весенних опрессовок в 2016 году на этом участке были выявлены утечки. Утонение стенки трубы, местами более 80%. АО «Регионгаз-инвест» была подготовлена смета на выполнение этих работ, которая была направлена в Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строительстве для проведения ценовой экспертизы. Таких средств в бюджете Невьянского городского округа не предусмотрено, было подготовлено обращение Председателю Правительства Свердловской области Д.В. Паслеру с просьбой о выделении средств из областного бюджета на выполнение этих работ. Для согласования обращения глава НГО дважды выезжал на встречи с Председателем Правительства. При посещении территории НГО Заместителем Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зыряновым в августе текущего года, эта проблема была рассмотрена с выходом на место и получена его поддержка. Работы начаты во второй половине августа, завершение работ планируется в начале октября.

Продолжаются работы по Концессионному Соглашению № 1 по объектам теплоснабжения от 30.11.2015г. 26 июля 2016 года подписано дополнительное соглашение №4 по замене концессионера, вместо ООО «УралПромТранс», по согласованию с Министерством энергетики и ЖКХ и Министерством инвестиции и развития Свердловской области привлечен новый концессионер ООО «Газ-сервис Энерго». Им подготовлена проектная документация, прошедшая экспертизу, на все объекты соглашения. Проводятся работы по «наполнению» блок-модуля котельной мощностью  0,55 мВт в с. Конево для отопления жилых домов и детского садика, начало монтажных работ блочно-модульной котельной запланировано с 15.10.2016г.

21.09.16 года. концессионер завез уголь для угольных котельных                с. Аятское и с. Конево. Котельные, находящиеся на обслуживании у концессионера:в пос. Таватуй, в пос. Вересковый запущены 29.09.2016г. В       с. Аятское – котельная запущена 22.09.2016г., с. Конево – на школу, запущена 29.09.2016г., работающая в прошедшем отопительном сезоне газовая котельная. Для подачи теплоносителя на дома и детский сад в с. Конево 29.09.2016г. вводится в работу угольная котельная, концессионером выполнена работа по замене сетевого насоса, футеровочные работы по котлам.

Для обеспечения сельских котельных топливом (каменным углем) заключен муниципальный контракт № 67 Е-16 от 26.08.2016г. на его поставку, в количестве 1 370 тонн, уголь завозится по мере необходимости.

Заместитель главы администрации НГО по

энергетике, транспорту связи и ЖКХ                                             В.Н. Петелин