ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

28.04.2021                                                                                                                                №  36

г.Невьянск

Об объектах капитального строительства

в Невьянском городском округе

В соответствии с планом работы Думы Невьянского городского округа на 2021 год, заслушав информацию А.В. Суркова, заместителя главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, об объектах капитального строительства в Невьянском городском округе, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию об объектах капитального строительства в Невьянском городском округе принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа			       	            	Л.Я. Замятина

Приложение к решению

Думы Невьянского городского округа

от  28.04.2021  №  36

Информация

об объектах капитального строительства в Невьянском городском округе

«Школа на 1000 мест в городе Невьянске

Свердловской области»

17 октября 2018 года был заключен муниципальный контракт                                       № 183/1-ЭА-18 на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта «Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области». Подрядчик по строительству объекта -                         АО «Корпорация «Атомстройкомплекс».

В состав объекта «Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области» входит: котельная установка, пожарные резервуары, электрическая подстанция, футбольный, баскетбольный стадионы, детская игровая площадка, здание школы. Количество классов – 40 с наполняемостью не менее 25 человек. В здание школы расположены: столовая на 400 человек, спортивный блок, актовый зал со сценой на 500 зрительских мест, библиотека, медицинский блок, блок технологии, административные помещения и классные комнаты. Общая площадь здания – 18 705,0 м2.

В здании школы расположен индивидуальный тепловой пункт, узел коммерческого учета тепловой энергии, приточная вентиляция, пожарная, охранная сигнализации.

Финансирование вышеуказанного объекта произведено за счет средств федерального бюджета Российской Федерации в размере 428 582,9 тыс. руб., средств областного бюджета Свердловской области в размере                        309 267,3 тыс. руб., средств местного бюджета Невьянского городского округа в размере 47 721,7 тыс. руб. Стоимость строительно-монтажных работ составила 710 370 340 рублей 00 копеек. Закуплено оборудование на сумму 106 455 326 рублей 54 копейки.

Администрацией Невьянского городского округа 22 июня 2020 года получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов от департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Разрешение на ввод объекта «Школа на 1000 мест в городе Невьянске Свердловской области» в эксплуатацию получено 25 июня 2020 года.

«Котельная в 2 метрах южнее земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501017:2 в пос. Вересковый, Невьянского района Свердловской области»

22 июля 2020 года заключен Муниципальный контракт № 130-ЭА-20 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Котельная в 2 метрах южнее земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501017:2 в                   пос. Вересковый, Невьянского района Свердловской области» на сумму               17 827 792 рубля за счет средств местного бюджета Невьянского городского округа. Подрядной организацией является ООО СК «ЧелСтрой», город Челябинск. Срок окончания строительно-монтажных работ - 10.12.2020.

Проектной документацией предусмотрено строительство газовой котельной, установленной мощностью 1500 кВт для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов №№ 1-6 пос. Вересковый.

На данный момент ведется подготовка к пусконаладочным работам. Планируемый срок сдачи объекта – летний период 2021 года.

По завершению строительно-монтажных работ с подрядной организацией будет проведена претензионная работа с начислением штрафных санкций за нарушение условий контракта в части сроков строительства.

«Многоквартирный жилой дом для работников бюджетных учреждений на территории города Невьянска между улицей Матвеева и стадионом МБОУ СОШ № 1»

Между администрацией Невьянского городского округа и                         ООО «АЮТА» 17.07.2020 заключен муниципальный контракт № 124-К-20 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству жилого дома для работников бюджетной сферы. Стоимость выполнения вышеуказанных работ – 3 478 000 рублей, а также                          926 139 рублей 73 копейки на проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации с ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» за счет средств местного бюджета Невьянского городского округа.

Проектной документацией предусмотрено строительство двухэтажного дома с 26 квартирами, а также площадок для игр, занятий физкультурой, отдыха и парковочных площадок для автомобильного транспорта.

По состоянию на 15.04.2021 финансовым управлением, совместно с отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа разработан и направлен инвестиционный проект для получения положительного заключения об эффективности в министерство экономики и территориального развития Свердловской области.

Многоквартирные жилые дома по адресу: Свердловская область,                       г. Невьянск, п. Цементный, ул. Коськович, 5

В 2020 году ООО «ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ» выдано разрешение на строительство объекта: «Здание многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, п. Цементный, ул. Коськович, 5, на участке с к.н. 66:15:1401001:1608» от 25.06.2020 за номером 66-ru66329000-03-2020.

Этажность жилого дома – 4 этажа плюс техническое подполье. Общая площадь многоквартирного жилого дома составила – 2 429,1 кв.м. Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) – 1 720,1 кв.м., в жилом доме 52 однокомнатные квартиры.

Разрешение на ввод в эксплуатацию вышеуказанного многоквартирного жилого дома выдано 12.11.2020 за номером 66-ru66329000-12-2020.

25.11.2020 ООО «ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ» выдано разрешение на строительство объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Коськович, 5, на участке с кадастровым номером 66:15:1401001:1607» за номером 66-ru66329000-12-2020.

По проекту общая площадь дома составляет -  4 668,16 кв.м., общая площадь квартир – 3 151,2 кв.м., жилая площадь – 1734,7 кв.м., количество квартир – 90 (однокомнатных - 80, двухкомнатных - 10), количество этажей – 5.

Заместитель главы администрации

по вопросам реализации

инвестиционных проектов,

строительству, архитектуре и

управлению муниципальным имуществом                                     А.В. Сурков