АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От _________ 2019                                                                                                     № _______-п

г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области», в целях приведения Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского округа      от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа»,  в соответствие с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                        от 16.09.2016 № 582 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения в Порядок формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 23.10.2013                     № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа» (в редакции постановления № 2114-п от 14.08.2015):

- пункт 3 главы 1 изложить в следующей редакции:

«3. Муниципальные программы разрабатываются на срок от шести лет.»;

- пункт 4 главы 1 изложить в следующей редакции:

«4. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из специфики формирования и исполнения бюджета городского округа, а также масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.»;

- третий абзац подпункта 3 пункта 9 главы 2 изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели муниципальной программы устанавливаются в абсолютных и относительных величинах и должны объективно характеризовать прогресс достижения цели, решения задач муниципальной программы. Целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен характеризовать динамику достижения цели или решении задачи);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга);

своевременность и регулярность (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).»;

- третий абзац пункта 11 главы 3 исключить;

- дополнить пунктом 27-1 следующего содержания:

«27-1. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации муниципальной программы ответственным исполнителем разрабатывается детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 3-1 к настоящему Порядку, содержащий полный перечень мероприятий и контрольных событий программы, необходимых и достаточных для достижения целей и показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм.»;

- дополнить пунктом 28-1 следующего содержания:

«28-1. Для предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня не реже одного раза в квартал осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 6-1 к настоящему Порядку.

Объектом мониторинга являются наступление контрольных событий муниципальной программы в установленные и ожидаемые сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий детального плана-графика реализации муниципальной программы и причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий.

В случае если контрольное событие программы не выполняется в установленный срок, оно включается в перечень переходящих контрольных событий муниципальной программы с присвоением статуса «переходящее контрольное событие», который ведется ответственным исполнителем для учета полного выполнения всех запланированных к выполнению контрольных событий.

Перечень переходящих контрольных событий программы представляет собой перечень контрольных событий программы, которые не были выполнены в установленный срок в рамках детального плана-графика реализации муниципальной программы. Формирование и внесение изменений в перечень переходящих контрольных событий программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

Изменение срока контрольного события программы может быть осуществлено как в текущем году, так и в плановом периоде. При этом в рамках проводимого мониторинга реализации муниципальной программы учитывается невыполнение контрольного события муниципальной программы в установленный срок с проработкой и указанием управленческих мер по нейтрализации и минимизации связанных с этих рисков.

Контрольное событие муниципальной программы исключается из перечня переходящих контрольных событий муниципальной программы при его выполнении.»;

- пункт 29 главы 5 изложить в следующей редакции:

«29. Финансовое управление администрации Невьянского городского округа ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа информацию о финансировании муниципальных программ за счет средств местного бюджета по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.»;

- дополнить приложением № 3-1 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа «Детальный план-график реализации муниципальной программы» (приложение № 1);

- дополнить приложением № 6-1 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа «Форма мониторинга реализации муниципальной программы» (приложение № 2).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по   вопросам промышленности, экономики и финансов – начальника Финансового управления А.М. Балашова.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского

городского округа                                                                                          А.А. Берчук

## Приложение № 1

к постановлению администрации

Невьянского городского округа

## от __________2019 № _______

## Приложение № 3-1

к Порядку формирования и

реализации муниципальных программ

Невьянского городского округа

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Объем ресурсного обеспечения за счет всех источников, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 2

к постановлению администрации

Невьянского городского округа

## от __________2019 № _______

## Приложение № 6-1

к Порядку формирования и

реализации муниципальных программ

Невьянского городского округа

ФОРМА МОНИТОРИНГА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

(КВАРТАЛЬНАЯ)

Отчетный период __________ (квартал)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события, | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Предусмотрено МП <3> | Кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 (наименование) |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации МП <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <5> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<3> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<4> При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

<5> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.