 **ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 24.10.2018 № 105

 г. Невьянск

***О готовности Муниципального бюджетного учреждения***

***«Управление хозяйством Невьянского городского округа»***

***к содержанию дорог и тротуаров в зимний период***

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Белякова о готовности Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа» к содержанию дорог и тротуаров в зимний период, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

 **РЕШИЛА:**

1. Информацию о готовности Муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа» к содержанию дорог и тротуаров в зимний период принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа Л.Я. Замятина

 Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 24.10. 2018 № 105

**Информация**

**о готовности Муниципального бюджетного учреждения «Управление**

**хозяйством Невьянского городского округа» к содержанию дорог и**

**тротуаров в зимний период**

Постановлением администрации Невьянского городского округа от

 29.12.207г. № 2707-п (далее - постановление) утверждено муниципальное задание МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

 Одним из видов работ, указанных в муниципальном задании, является:

1. **Содержание улично-дорожной сети**

В целях выполнения данного мероприятия в местном бюджете предусмотрено 12 963,3 тыс. рублей (в 2017 году было предусмотрено 12 291,79 тыс. рублей). По состоянию на 30 сентября 2018 года освоено 7 933,7 тыс. рублей (в 2017 году – 7 743,63 тыс. рублей).

 По содержанию уличной дорожной сети выполнены следующие работы:

 Заключен муниципальный контракт № 12-ЭА-18 от 28.03.2018г. на сумму 1 772,3 тыс. рублей с ООО УК «Демидовский ключ» на оказание услуги по восстановлению профиля гравийных дорог с добавлением нового материала, очистке дорог от снега плужными снегоочистителями, россыпи противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной на территории населенных пунктов Невьянского городского округа. За 9 месяцев выполнено работ на сумму 1 293,8 тыс. рублей. Учитывая интенсивность снегопада, работы по снегоуборке производились в несколько циклов, вывезено 1 326 м3 снега, очищено от снега 204 км дорог.

 В целях борьбы с наледью и скользкостью произведена подсыпка дорог песчано-соляной смесью (ПСС) в объеме 51 тонна.

 В летний период выполнены работы по восстановлению профиля гравийных дорог с добавлением нового материала, общая площадь отгрейдированных дорог по Конево-Аятскому кусту составила 2 863 м2 , по Калиновскому кусту 2 923,2 м2, по Быньговско-Ребристому кусту 2 602 м2 , в п.Цементный произведено выравнивание дорожного полотна ул.Школьная, Уральская, Энтузиастов, Южная, Куйбышева.

 Выполнены работы по восстановлению профиля гравийных дорог с добавлением нового материала на 35-ти улицах города (израсходовано 1193 м3 ПГС и 419 м3 гравия). Произведено выравнивание дорожного полотна без подсыпки нового материала на 36-ти улицах города.

 Силами МБУ «Управление хозяйством» НГО произведен ямочный ремонт виброплитой асфальтобетонного покрытия на дорогах города и района общей площадью 1 615 м2 **(в 2017 году за первое полугодие общая площадь ямочного ремонта составила 149,5 м2)**, израсходовано 192,18 т асфальта и 2,5 т эмульсии битумной.

 Выполнена отсыпка дорожного полотна асфальтовой срезкой на общей площади 1 302,5 м2, около ж/д переезда на подъезде к п.Вересковый, в городе Невьянске на улицах Сибирская, Самойлова, Энгельса, Володарского, Лебяжинская, Островская, М. Горького (от пересечения с ул. Дзержинского), Долгих, площадка по ул.Кирова,20, перекресток ул. Ляхина -ул. Свободы.

 Выполнены работы по восстановлению участка дороги длиной 70 м с отсыпкой ПГС и прокладкой трубы для стока паводковых вод по ул. Мичурина, выполнены работы по оконавливанию водосбросного стока по ул.Городская и ул.Шевченко, произведена подсыпка щебнем участка дороги на ул.Коскович.

 Выполнены работы по выравниванию дорожного полотна подъездных путей на автодорогах общего пользования местного значения к п. Ребристый, п. Середовина; выполнены работы по грейдированию проезжей части на автодорогах местного значения в с.Шурала, в с. Федьковка, в п. Осиновский, на ул.Советской в с.Быньги; на ул.Зеленая, на ул.Парковая в п.Ребристый.

 На предстоящий зимний период заготовлено песчано-солевой смеси 200 тонн, 19 октября 2018года будет заключен муниципальный контракт на поставку соли технической в количестве 65 тонн.

1. **Уличное освещение**

 В рамках организации уличного освещения в январе 2018года заключен муниципальный контракт с ООО «Электросервис» г. В.Тагил на оказание услуг по обслуживанию сетей уличного освещения **в населенных пунктах Невьянского городского округа** на сумму 630,00 тыс. рублей. За 8 месяцев 2018 года выполнены работы на сумму 555,2 тыс. рублей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номерп.п. | Конструктивные элементы и виды работ | Единица измере-ния | Выполнено работ |
| c января по сентябрь 2018 года |
| количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | км | 0,8022 |
| 2 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х10-0,6/1,0 | км | 0,8022 |
| 3 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными(замена ламп в светильнике ) |  шт. | 371 |
| 4 | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(10) | шт. | 37 |
| 5 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (ремонт светильника с заменой дросселя, патрона, провода) |  шт. | 56 |
| 6 | Патроны подвесные керамические, тип Е40 Д-013 | шт. | 22 |
| 7 | Дроссель 1И250 ДРЛ независимый (закрытый) | шт. | 34 |
| 8 | Прибор или аппарат: выключатель автоматический , фотореле. |  шт. | 18 |
| 9 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт. | 3 |
| 10 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С | шт. | 3 |
| 11 | Фотореле ФР | шт. | 12 |
| 12 | Демонтаж :Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными |  шт. | 10 |
| 13 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными |  шт. | 10 |
| 14 | Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 02-250-004 У1, без стекла | шт. | 10 |
| 15 | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(10) | 10 шт. | 1 |

В соответствии с муниципальным контрактом № 7-ЭА-18 от 12.01.2018г., заключенным с ООО «Электросервис» г.В.Тагил на обслуживание уличного освещения **в городе Невьянске** выполнены работы на сумму 307,9 тыс. рублей.

Работы выполнены в следующих объемах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номерп.п. | Конструктивные элементы и виды работ | Единица измере-ния | Выполнено работ |
| c января 2018 года по сентябрь 2018 года |
| коли-чество |
| 1 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | км | 0,257 |
| 2 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х10-0,6/1,0 | км | 0,257 |
| 3 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными(применительно: замена ламп в светильнике ) |  шт. | 196 |
| 4 | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(10) |  шт. | 19 |
| 5 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (применительно: ремонт светильника с заменой дросселя, патрона, провода) | 1 шт. | 35 |
| 6 | Патроны подвесные керамические, тип Е40 Д-013 | шт. | 9 |
| 7 | Дроссель 1И250 ДРЛ независимый (закрытый) | шт. | 28 |
| 8 | Прибор или аппарат: выключатель автоматический , фотореле (применительно) |  шт. | 12 |
| 9 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт. | 2 |
| 10 | Фотореле ФР | шт. | 10 |
| 11 | Демонтаж :Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными |  шт. | 10 |
| 12 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными |  шт. | 10 |
| 13 | Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 02-250-004 У1, без стекла | шт. | 10 |
| 14 | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(10) |  шт. | 1 |

 В настоящее время в оперативном управлении МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа находится следующая техника:

1. Автогрейдер – 2 ед.
2. Трактор МТЗ 82 – 2 ед.
3. Автомобиль КДМ (для подсыпки ПСС) – 1 ед.
4. ЗИЛ самосвал 6 м3 - 1 ед.
5. Погрузчик ПУМ 500 – 1 ед.
6. Снегоуборочник (ручной)

Количество вышеуказанной спецтехники является недостаточным для выполнения всех необходимых работ, относящихся к содержанию дорог, поэтому дополнительно был заключен муниципальный контракт № 2-ЭА-18 от 09 января 2018 года на сумму 1 344 000 рубля с ИП Верхотуркиной на транспортные услуги с использованием следующей техники: Камаз (самосвал) с манипулятором объемом 20 м3, погрузчик.

Услуги выполнены в полном объеме.

Техника использовалась для перевозки ПГС, погрузки и вывозки снега. В сентябре 2018 года повторно заключен муниципальный контракт на транспортные услуги с ИП Верхотуркиным на сумму 214 тыс. рублей, услуги выполнены в полном объеме.

В целях бесперебойной работы МБУ «Управление хозяйством НГО» своевременной уборки и вывоза снега с автодорог города Невьянска, а также для обеспечения безопасности дорожного движения в бюджете Невьянского городского округа необходимо предусмотреть приобретение дополнительной спецтехники:

1. Подметально-уборочная машина ПУМ КО 326 (предназначена для безпылевой влажной уборки асфальтированной поверхности автодорог) – стоимость 4,3 млн. рублей;
2. Автомобиль КДМ – стоимость 4,9 млн.рублей;
3. Автопогрузчик ТО-28 - ориентировочная стоимость 4 млн. рублей.

 По прежнему одной из проблем для МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа» остается недостаточное количество рабочих в штатном расписании. Это отрицательно сказывается на содержании автодорог и объектов транспортной инфраструктуры. Так, с начала 2018 года за ненадлежащее содержание дорог учреждением была произведена оплата штрафа на сумму 100 тыс. рублей.

 На основании вышеизложенного, в целях обеспечения допустимых по условиям безопасности движения предельных значений показателей эксплуатационного состояния улиц и дорог местного значения, МБУ «Управление хозяйством Невьянского городского округа» необходимо предусмотреть при формировании бюджета на 2019 год дополнительно две штатных единицы дорожных рабочих, штатную единицу мастера по дорогам и две штатных единицы уборщиков территорий.

 Дополнительные финансовые затраты составят:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Кол-во,чел. | Ежемесячный фонд оплаты труда, руб. | Годовой фонд, руб. | Налоговые отчисления, руб. | Итого, руб. |
| Дорожный рабочий | 2 | 14184,56 | 340429,44 | 103830,98 | 444260,42 |
| Мастер | 1 | 21574,33 | 258891,96 | 78962,05 | 337854,01 |
| Уборщик территорий | 2 | 12972,00 | 311328,00 | 94955,04 | 406283,04 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1188397,47  |

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа по энергетике,

транспорту, связи и

жилищно-коммунальному хозяйству И.В. Беляков