АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  16.01.2019                                                                                                                       № 41-п

г. Невьянск

Об утверждении плана передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года  № 327-ФЗ                  «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», Порядком формирования и опубликования плана передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности Невьянского городского округа, утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 28.02.2018 № 14, рассмотрев обращение Настоятеля, Председателя Приходского совета Местной православной религиозной организации Приход во имя св.вмч. Георгия Победоносца с. Конёво Невьянского района Свердловской области Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (московский Патриархат) иерея Сергея Борисовича Бызова вх.  № 1087  от 08.02.2018

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План передачи в собственность Местной православной религиозной организации Приход во имя св.вмч. Георгия Победоносца с. Конево Невьянского района Свердловской области Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) нежилого здания (бывший Храм  Георгия Победоносца) общей площадью 535,6 кв.м, 1898 года постройки, кадастровый номер 66:15:0000000:239, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Конёво, улица Горького, д. 1А, находящегося в муниципальной собственности Невьянского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского

городского округа                                                                                                  А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от   16.01.2019   №   41-п

План

передачи в собственность Местной православной религиозной организации Приход во имя св.вмч. Георгия Победоносца с. Конево Невьянского района Свердловской области Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) нежилого здания,

расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район,                 село Конево,  улица Горького, д. 1А

1. Имущество религиозного назначения, планируемое для передачи 
в собственность Местной православной религиозной организации Приход во имя св.вмч. Георгия Победоносца с. Конево Невьянского района Свердловской области Нижнетагильской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (далее – религиозная организация): нежилое здание здания (бывший Храм  Георгия Победоносца) общей площадью 535,6 кв.м., 1898 года постройки, кадастровый номер 66:15:0000000:239, расположенное по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Конево, улица Горького, д. 1А,  (далее – Объект).

2.	Имущество религиозного назначения, планируемое для передачи в собственность религиозной организации, принадлежит на праве оперативного управления Муниципальному бюджетному учреждению культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр» (далее – МБУК НГО «КДЦ»).

3. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления, в ведении которых находится МБУК НГО «КДЦ»: Администрация Невьянского городского округа.

4. Перечень мероприятий по высвобождению Объекта и по передаче в собственность религиозной организации помещений религиозного назначения, органы и организации Невьянского городского округа, ответственные за их осуществление, а также срок осуществления таких мероприятий:

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответствен-ные органы | Источники финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта на проведение работ по ремонту и перепланировке помещений, расположенных в теплом пристрое (литера А3,) общей площадью 708,8 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский района, село Конёво, улица 5 Коммунаров, № 9а. | 10.11.2018 | МКУ «УК НГО» | 71 951,32 руб. (предварительно) Бюджет Невьянского городского округа | МБУК НГО «КДЦ» |
| 2 | Проведение работ по подключению здания к тепловым сетям (устройство наружного трубопровода отопления от котельной до здания) Проект на установку УКУТ | до 30.11.2018 | МКУ «УК НГО» МКУ «УК НГО» | 221 478,0 Бюджет Невьянского городского округа 22 000,0 Бюджет Невьянского городского округа | МУП Территория МБУК НГО «КДЦ |
| 3 | Установка УКУТ Утепление дверных проемов и стен. Проведение работ по ремонту/замене электроснабжения водоснабжения и водоотведения, устройство сан. узлов | 31.12.2018 31.06.2019 | МКУ «УК НГО» МКУ «УК НГО» | 309 429,32 руб. (предварительно) Бюджет Невьянского городского округа 500 000,0 (предварительно) Бюджет Невьянского городского округа | МБУК НГО «КДЦ» |
| 4 | Проведение работ по ремонту/замене системы отопления, приобретение материалов для монтажа системы отопления, смета на монтаж системы отопления, монтаж системы отопления,). Проведение работ по ремонту и перепланировке помещений первого этажа (замена дверей, демонтаж и монтаж внутренних перегородок, устройство сцены и актового зала, косметический ремонт помещений первого и второго этажей) | 20.01.2019 по 01.12.2020 | МКУ «УК НГО» | 4 800 000,00 (предварительно) Бюджет Невьянского городского округа |  |
| 5 | Внесение изменений в техническую документацию помещений (проведение кадастровых работ) | 10.12.2020 |  | 60 000,00 руб. (предварительно) Бюджет Невьянского городского округа | МБУК НГО «КДЦ» |
| 6 | Принятие решений: об изъятии помещений из оперативного управления МБУК НГО «КДЦ» нежилого здания здания (бывший Храм Георгия Победоносца) общей площадью 535,6 кв.м., 1898 года постройки, кадастровый номер 66:15:0000000:239, расположенное по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Конёво, улица Горького, д. 1А | 01.12.2020 | Администрация НГО | - | КУМИ |
| 7 | Освобождение помещений | 25.12.2020 | МБУК НГО «КДЦ» | - | МБУК НГО «КДЦ» |
| 8 | Принятие решения о передаче нежилого здания (бывший Храм Георгия Победоносца) общей площадью 535,6 кв.м., 1898 года постройки, кадастровый номер 66:15:0000000:239, расположенное по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Конёво, улица Горького, д. 1А, в собственность религиозной организации | 31.12.2020 | Администрация НГО | - | КУМИ |

5.	Окончательный размер финансового обеспечения мероприятий 
по высвобождению имущества, мероприятий по передаче религиозной организации имущества религиозного назначения (окончательный размер и источники финансирования работ по ремонту помещений, монтажу технических средств, закупки оборудования) подлежит определению после проведения подготовки проектно-сметной документации.

6.	Сроки проведения мероприятий по высвобождению имущества, мероприятий по передаче религиозной организации имущества религиозного назначения подлежат корректированию.

7.	Лица, ответственные за исполнение мероприятий по высвобождению имущества, вправе исполнить данные мероприятия досрочно. Внесение изменений в настоящий План передачи в этом случае не требуется.