ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.06.2019                                                                                                                             № 68

г. Невьянск

О планах по подготовке к предстоящему отопительному периоду             2019/2020 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

Заслушав информацию исполняющего обязанности заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Суркова А.В. о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2019/2020 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа,  руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2019/2020 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                        Л.Я. Замятина

Приложение                                                                                                              к решению Думы Невьянского городского округа                                                                                                         от 26.06. 2019  №  68

Планы по подготовке к предстоящему отопительному периоду 2019/2020 годов коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Невьянского городского округа к работе в условиях осенне-зимнего периода осуществляется в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 28 мая 2019 года № 840-п «Об итогах отопительного периода 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов».

При  подготовке к отопительному периоду 2019/2020 годов необходимо выполнить следующие мероприятия:

- В целях создания 100 дневного запаса угля заключен муниципальный контракт на поставку в августе 2019 года 650 тонн угля на сумму              2 496 000 руб., что позволит с учетом существующих остатков угля в объеме 277 тонн, создать необходимый резерв. Создан 100 дневный запас дров на котельной с.Аятское. Созданного запаса твердого топлива хватит до                   1 января 2020 года. Для обеспечения топливом котельных в 2020 году планируется в осенний период проведение закупок угля и дров с заключением муниципальных контрактов с графиком поставок по месяцам до конца отопительного периода.

- В рамках реализации «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа в 2018/2019 годах» проводится ремонт 11 многоквартирных домов (5 домов в г. Невьянске, 2 в п. Калиново, 4 в п. Цементный):

г. Невьянск:

- ул. Железнодорожная, д.3;

- ул. Красноармейская, д.2;

- ул. Красноармейская, д.6;

- ул. Ленина, д.2;

- ул. Профсоюзов, д.11, стр.1.

п. Калиново:

- ул. Ленина, д.18;

- ул. Гагарина, д.4.

п. Цементный:

- ул. Ленина, д.27 а;

- ул. Ленина, д.29 а;

- ул. Ленина, д.52 а;

- ул. Чапаева, д.5.

Подрядной организацией выполняющей работы по капитальнолму ремонту многоквартирных домов в 2019 году является ООО «Компания Капитал-Строй», общее выполнение работ составляет около 60%.

В части обеспечения работ по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на                   2015/2044 годы, в бюджете Невьянского городского округа на 2019 год на данные цели запланировано 521 500,0 рублей  (План мероприятий утвержден постановлением администрации от 29.12.2018 № 2381-п). Планируется эти средства освоить на следующем жилищном фонде :

- ремонт крыши и перекрытия в квартире № 2 жилого дома № 11 по                  ул. Уральская в п. Забельный на сумму 161922,63 рублей;

- ремонт крыши жилого дома № 9 по ул. Зеленая в п. Ребристый на сумму 218799,87 рублей;

Организациям, управляющим жилым фондом, необходимо в период подготовки к новому отопительному сезону:

- выполнить мероприятия по подготовке жилого фонда в соответствии с разработанными планами,

- на основании постановления администрации Невьянского городского округа от 28.05.2019  № 840-п в период с 1.07.2019 до 15.09.2019 провести проверку готовности жилого фонда к отопительному периоду 2019/2020 с составлением соответствующих паспортов готовности, утвержденных приказом Министерства энергетики  Российской Федерации от 12.03.2013 № 103               «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Планом мероприятий планируется проведение следующих ремонтных работ:

За счет привлечения бюджетных средств в объеме 19 759 242,5 руб. планируется выполнить:

-  работы по замене участка трубопровода водоснабжения диаметром 150 мм. на пересечении улиц Чапаева и Мартьянова в г. Невьянске;

- работы по ремонту участка трубопровода водоснабжения загородного центра Таватуй;

- ремонт наружной теплотрассы диаметром 89 мм. протяженностью             100 метров у д.11 по ул. Профсоюзов в г. Невьянске;

- ремонт участка теплосети длиной 20 метров к дому по ул. Урицкого в           г. Невьянске;

- ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы протяженностью 200 метров  у д. 24 по ул. Ленина в г. Невьянске;

- ремонт подогрева сети холодного водоснабжения по ул. Дорожников в         г. Невьянске;

- ремонт теплоизоляции наружной теплотрассы в с. Шайдуриха;

- ремонт системы отопления к дому 12 по ул. Горького в с.Конёво;

- закольцовка сети ГВС длинной 115 метров по ул. Ленина в п. Калиново;

- ремонт теплотрассы длинной 260 метров и водопровода длинной 130 метров в п. Аять;

- ремонт участка тепловой сети и сети горячего водоснабжения от жилого дома № 3 по ул. Советской до жилого дома № 4 пер. Больничный;

- приобретение глубинных насосов на скважины водозаборов в количестве           5 штук.; глубинного насоса  ФГ 800/33 с электродвигателем на перекачную станцию; водопроводных люков на колодцы в количестве 60 штук.; запорной арматуры в количестве 18 штук.; дутьевого вентилятора и дымососа на котельную в п. Шайдуриха; 200 метров труб различного сортамента для ремонта участков сетей.

Данные материалы будут переданы МУП «Территория» Невьянского городского округа и МУП «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа для проведения ремонтных работ.

Также планом предусмотрена организация  санитарно – защитных зон водозаборов, на эти цели в бюджете предусмотрены средства в размере     1350 000 руб.

За счет собственных средств предприятий планируется выполнить работы

- силами МУП «Территория» Невьянского городского округа по замене участков трубопроводов водоснабжения по ул. Молодежной в с. Аятское, восстановление изоляции на тепловой сети в с. Аятское от котельной до клуба;

-  силами ООО «Управляющая компания Демидовский ключ» ремонт аварийных участков установленных по результатам опрессовки;

- силами ООО АятьКоммуналСервис» ревизия и ремонт эксплуатируемой котельной, ремонт участков теплосети по результатам гидравлических испытаний;

- силами АО «Регионгаз-инвест» ремонт участка теплосети и сети горячего водоснабжения длинной 285 м. по ул. Ленина у домов 44-52 п. Цементный; ремонт участка теплосети и сети горячего водоснабжения по ул. Свердлова    у дома 29 п. Цементный; реконструкция тепловой сети длинной 180 м. по    ул. Коськович п. Цементный; ремонт участка теплосети длинной 30 м. по     ул. Матвеева в г. Невьянск; ремонт трубопровода по ул Космонавтов в            г. Невьянск; ремонт тепловой сети по  длинной 108 м. до МДОУ № 44 в          г. Невьянск; ремонт тепловой сети и сети ГВС по ул. Свердлова в г. Невьянск общей длинной 165 м.; установка пластинчатых нагревателей в жилые дома ул. Профсоюзов 19,21,23 ул. Ленина 34, ул. Матвеева 29,31,33,35 ул. К.Маркса 16,18; ремонт тепловой изоляции на 8 участках трубопроводов; ревизия и ремонт котельных.

4.	Для обеспечения теплоснабжением п. Вересковый проводится проектирование с последующим строительством газовой котельной. На строительство котельной в бюджете на 2019 год предусмотрены средства в размере 28 780 000 руб. На период строительства планируется установка  угольной или газовой котельной блочного исполнения мощностью 0,8 мвт, которая в последующем будет использована на замену вместо устаревших.

Также за счет инвестора планируется установка блочной газовой котельной в больнице п. Калиново мощностью 0,2 мвт.

5.	Необходимо обеспечить своевременное проведение муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями   жилищно-коммунального

хозяйства текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.

Для проверки готовности к отопительному периоду буджетных учреждений и энергоснабжающих организаций постановлением от 28.05.2019 № 839-п «О проведении проверки готовности к отопительному периоду    2019/2020 года» создана комиссия, в состав которой входят представители администрации Невьянского городского округа, Росстехнадзора, представителей энергоснабжающих организаций, учереждений, организаций, обслуживающих жилищный фонд.

Планируется  в срок до 13 сентября 2019 года завершить подготовку жилищного фонда, объектов теплоснабжения, тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 годов.

И.о. заместителя главы администрации

Невьянского городского округа по

энергетике, транспорту, связи и ЖКХ                                                 А.В. Сурков