ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

26.05.2021                                                                                                                                  № 53

г. Невьянск

О выполнении «дорожной карты» по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования в 2021 году

В соответствии с планом работы Думы Невьянского городского округа  на 2021 год, заслушав информацию Н.В.Головневой, начальника управления образования Невьянского городского округа, о выполнении «дорожной карты» по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования в 2021 году,  Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о выполнении «дорожной карты» по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования в 2021 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                          Л.Я. Замятина

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 26.05.2021  №  53

Информация

о выполнении «дорожной карты» по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования в 2021 году

Муниципальная система образования Невьянского городского округа включает в себя 28 муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования.

К 2020 году в 24 образовательных учреждениях Невьянского городского округа, подведомственных управлению образования Невьянского городского округа, установлены автоматические системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, которые находятся в работоспособном состоянии при своевременном проведении регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, но у которых достигнуто предельное состояние (срок службы) более 10 лет.

В соответствии с п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» в образовательных учреждениях Невьянского городского округа системы установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре подлежат замене.

Для поэтапной замены автоматической пожарной сигнализации и  системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в образовательных учреждениях Невьянского городского был разработан план мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования, объектов культуры, объектов физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского округа на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением главы Невьянского городского округа от 10.08.2020 № 80-гп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования, объектов  культуры, объектов физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского округа на 2020-2022 годы».  В соответствии с «дорожной картой» запланировано поэтапное финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета, направленное на повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений Невьянского городского округа (разработка проектно-сметной документации и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).

В 2020 году, согласно «дорожной карте», был осуществлен монтаж  системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в следующих образовательных учреждениях Невьянского городского округа, подведомственных управлению образования Невьянского городского округа:

- МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО;

- МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа;

- МАДОУ детский сад  № 36;

- МАДОУ д/с №39 «Родничок».

На выполнение данных мероприятий затрачено 2,9 млн. рублей.

В 2020 году восемнадцати образовательным учреждениям выделено             2,4 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

В течение 2021 года в соответствии с «дорожной картой» будут заменены системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в следующих образовательных учреждениях:

- МАОУ СОШ п. Цементный;

- МБОУ СОШ № 3 НГО;

- МБДОУ д/с № 44 «Солнышко»;

- МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска;

- МБОУ СОШ п. Аять;

- МАОУ СОШ № 2;

- МБОУ СОШ п. Ребристый;

- вечерняя школа НГО;

- МБДОУ д/с № 12 «Белочка»;

10) МБОУ СОШ № 4.

На сегодняшний день в МБОУ СОШ № 3 НГО уже произведен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В четырех образовательных учреждениях будет разработана проектно-сметная документация системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (МБДОУ детский сад № 6 «Снежинка»,  МАДОУ детский сад № 13 «Журавушка», МБДОУ д/с № 22, МАУ НГО «Центр творчества»).

Для реализации данных мероприятий, согласно «дорожной карте», на 2021 год выделено 6,69 млн. рублей.

В образовательных учреждениях ведутся работы по заключению договоров на разработку  проектно-сметной документации, на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, разыгрываются аукционы на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

Начальник  управления

образования Невьянского городского округа                               Н.В. Головнева