|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | | Приложение № 2 к постановлению администрации Невьянского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и  повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением администрации  Невьянского городского округа от 23.10.2014 № 2618-п»  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года № \_\_\_\_-п |  |  | | --- | | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Невьянском городском округе до 2024 года» | |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | | | |
| **по выполнению муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
| **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года»** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование** | **Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | **Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия** |
| **всего** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **849 649,18** | **117 935,6** | **56 986,56** | **109 665,80** | **88 663,01** | **141 225,78** | **177 166,81** | **64 961,17** | **52 946,83** | **19 559,81** | **20 537,81** |  |
| 2 | областной бюджет | 102 355,96 | 1 051,8 | 1 101,20 | 38 988,36 | 961,20 | 49 988,70 | 3 311,30 | 3 075,00 | 3 878,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | местный бюджет | 745 835,72 | 116 883,8 | 55 885,36 | 69 219,94 | 87 701,81 | 91 237,08 | 173 855,51 | 61 886,17 | 49 068,43 | 19 559,81 | 20 537,81 |  |
| 4 | внебюджетные источники | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **5** | **Капитальные вложения** | **331 875,94** | **55 639,6** | **4 388,51** | **60 986,00** | **41 958,62** | **68 405,73** | **92 095,58** | **6 551,90** | **1 850,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 6 | областной бюджет | 87 054,66 | 0,00 | 0,00 | 38 020,26 | 0,00 | 49 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | местный бюджет | 243 363,78 | 55 639,6 | 4 388,51 | 21 508,24 | 41 958,62 | 19 371,33 | 92 095,58 | 6 551,90 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | внебюджетные источники | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **9** | **Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы** | **29 735,27** | **12 354,0** | **6 499,00** | **3 671,31** | **23,60** | **0,00** | **1 200,00** | **5 987,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 10 | местный бюджет | 29 735,27 | 12 354,0 | 6 499,00 | 3 671,31 | 23,60 | 0,00 | 1 200,00 | 5 987,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **11** | **Прочие нужды** | **488 037,95** | **49 942,0** | **46 099,05** | **45 008,49** | **46 680,79** | **72 820,05** | **83 871,23** | **52 421,90** | **51 096,83** | **19 559,81** | **20 537,81** |  |
| 12 | областной бюджет | 15 301,30 | 1 051,8 | 1 101,20 | 968,10 | 961,20 | 954,30 | 3 311,30 | 3 075,00 | 3 878,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | местный бюджет | 472 736,65 | 48 890,2 | 44 997,85 | 44 040,39 | 45 719,59 | 71 865,75 | 80 559,93 | 49 346,90 | 47 218,43 | 19 559,81 | 20 537,81 |  |
| **14** | **ПОДПРОГРАММА 1. "РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕМОНТ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ"** | | | | | | | | | | | |  |
| **15** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕМОНТ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ"** | **281 837,57** | **63 029,9** | **8 261,13** | **6 684,99** | **17 845,61** | **77 360,74** | **97 265,88** | **11 389,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 16 | областной бюджет | 49 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | местный бюджет | 232 803,17 | 63 029,9 | 8 261,13 | 6 684,99 | 17 845,61 | 28 326,34 | 97 265,88 | 11 389,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **18** | **«Капитальные вложения»** | | | | | | | | | | | |  |
| **19** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **200 131,11** | **49 860,5** | **0,00** | **2 720,77** | **16 868,76** | **57 601,04** | **68 478,18** | **4 601,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 20 | областной бюджет | 49 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | местный бюджет | 151 096,71 | 49 860,5 | 0,00 | 2 720,77 | 16 868,76 | 8 566,64 | 68 478,18 | 4 601,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **22** | **Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:** | **200 131,11** | **49 860,5** | **0,00** | **2 720,77** | **16 868,76** | **57 601,04** | **68 478,18** | **4 601,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **23** | **Мероприятие 1.1. Строительство насосной станции второго подъема водозабора п. Цементный (строительство ангара)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.3.1.** |
| 24 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **25** | **Мероприятие 1.2. Внедрение современной системы обеззараживания воды с помощью дезинфицирующего средства на водозаборе "Романовский"** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.3.1.** |
| 26 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **27** | **Мероприятие 1.3. Внедрение установки по утилизации осадков на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых стоков г. Невьянска** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.3.1.** |
| 28 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **29** | **Мероприятие 1.4. Приобретение и монтаж на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых стоков ротационной воздуходувки** | **1 435,00** | **1 435,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.3.1.** |
| 30 | местный бюджет | 1 435,00 | 1 435,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **31** | **Мероприятие 1.5. Строительство объекта: «Система водоотведения поселка Ребристый со строительством очистных сооружений, производительностью 150 куб. метров в сутки»** | **702,26** | **702,3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.3.1.** |
| 32 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 33 | местный бюджет | 702,26 | 702,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **34** | **Мероприятие 1.6. Строительство источника генерации тепла, мощностью 1 МВт в п. Таватуй Невьянского городского округа** | **8 511,70** | **8 511,7** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.3.1.** |
| 35 | местный бюджет | 8 511,70 | 8 511,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **36** | **Мероприятие 1.7. Реконструкция котельной и тепловой сети с. Аятское, с. Киприно** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.3.1.** |
| 37 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **38** | **Мероприятие 1.8. Реконструкция котельных и тепловой сети д. Н.Таволги** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.3.1.** |
| 39 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **40** | **Мероприятие 1.9. Реконструкция котельной и тепловой сети с. Шайдуриха (в связи с газификацией населенного пункта)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.3.1.** |
| 41 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **42** | **Мероприятие 1.10. Строительство скважины хозяйственно-питьевого назначения объемом не менее 30 куб. метров в сутки и централизованной системы водоотведения со строительством канализационного коллектора протяженностью 1,7 км до очистных сооружений ДЗУ СО ДОД СО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Юность Урала"** | **43 813,40** | **39 211,5** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 601,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.2.1.** |
| 43 | местный бюджет | 43 813,40 | 39 211,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 601,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **44** | **Мероприятие 1.11. Установка автоматизированных решеток – дробилок на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых стоков города Невьянска** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.3.1.** |
| 45 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **46** | **Мероприятие 1.12. Реконструкция и модернизация очистных сооружений водоподготовки, сооружений очистки сточных вод и строительство отдельных узлов и объектов системы водоотведения** | **516,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **516,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 47 | местный бюджет | 516,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **48** | **Мероприятие 1.13. Строительство наружной канализации и КНС для жилых домов, расположенных на улицах Серова, Гастелло, Чкалова, Осипенко в городе Невьянске** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.2.1.** |
| 49 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 50 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **51** | **Мероприятие 1.14. Проведение комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки и эксплуатационных характеристик на действующем полигоне ТБО** | **3 495,49** | **0,0** | **0,00** | **958,00** | **24,74** | **2 392,75** | **120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 52 | местный бюджет | 3 495,49 | 0,0 | 0,00 | 958,00 | 24,74 | 2 392,75 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **53** | **Мероприятие 1.15. Строительство новых теплоисточников на территории Невьянского городского округа** | **47 266,68** | **0,0** | **0,00** | **1 762,77** | **16 844,02** | **1 859,39** | **26 800,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 54 | местный бюджет | 47 266,68 | 0,0 | 0,00 | 1 762,77 | 16 844,02 | 1 859,39 | 26 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **55** | **Мероприятие 1.35. Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований** | **49 034,40** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49 034,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 56 | областной бюджет | 49 034,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **57** | **Мероприятие 1.36. Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа** | **45 356,18** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 314,50** | **41 041,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 58 | местный бюджет | 45 356,18 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 314,50 | 41 041,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **59** | **«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»** | | | | | | | | | | | |  |
| **60** | **Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе:** | **28 264,47** | **12 009,9** | **6 339,00** | **2 728,11** | **0,00** | **0,00** | **1 200,00** | **5 987,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 61 | местный бюджет | 28 264,47 | 12 009,9 | 6 339,00 | 2 728,11 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 5 987,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **62** | **Мероприятие 1.16. Разработка проектно-сметной документации на строительство наружной канализации в городе Невьянске и КНС для жилых домов в городе Невьянске** | **1 000,00** | **0,0** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.2.1.** |
| 63 | местный бюджет | 1 000,00 | 0,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **64** | **Мероприятие 1.17. Проектирование строительства локальных блочных сооружений очистки сточных вод** | **396,00** | **0,0** | **0,00** | **396,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.2.1.** |
| 65 | местный бюджет | 396,00 | 0,0 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **66** | **Мероприятие 1.18. Проектирование строительства новых источников питьевого водоснабжения, теплоснабжения и инженерных сооружений газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения** | **2 730,11** | **0,0** | **0,00** | **1 530,11** | **0,00** | **0,00** | **1 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.2.1.** |
| 67 | местный бюджет | 2 730,11 | 0,0 | 0,00 | 1 530,11 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **68** | **Мероприятие 1.19. Проектирование полигона твердых бытовых отходов в городе Невьянске** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.2.1.** |
| 69 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **70** | **Мероприятие 1.20. Проектирование новых источников теплоснабжения и инженерных сооружений газ-, водо-, электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.2.1.** |
| 71 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **72** | **Мероприятие 1.21. Выполнение разведочно-эксплуатационной скважины в п. Таватуй. Выполнение проектно-изыскательских работ на объект: Скважина хозяйственно-питьевого назначения объемом не менее 30 куб. метров в сутки для обеспечения водой жителей многоквартирных домов, образовательных учреждений в п. Таватуй"** | **2 448,39** | **2 000,0** | **448,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.3.1.** |
| 73 | местный бюджет | 2 448,39 | 2 000,0 | 448,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **74** | **Мероприятие 1.22. Оценка технического состояния систем водоснабжения, водоотведения о.л. Таватуй с разработкой технико-экономических показателей по реконструкции, модернизации** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 75 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **76** | **Мероприятие 1.23. Корректировка программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа до 2021 года"** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 77 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **78** | **Мероприятие 1.24. Проектирование реконструкции, модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры Невьянского городского округа** | **12 337,98** | **6 000,0** | **350,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 987,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 79 | местный бюджет | 12 337,98 | 6 000,0 | 350,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 987,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **80** | **Мероприятие 1.25. Разработка проектно-сметной документации на строительство наружной канализации и КНС для жилых домов, расположенных на улицах Серова, Гастелло, Чкалова, Осипенко в городе Невьянске** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.2.1.** |
| **81** | **Мероприятие 1.26. Проектирование установки для обеззараживания хозяйственно питьевой воды бактерицидными лампами на водозаборе поселка Цементный** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.2.1.** |
| 82 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **83** | **Мероприятие 1.27. Проектно-изыскательные работы по объекту "Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа"** | **8 019,99** | **4 009,9** | **4 010,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **84** | **Мероприятие 1.27. Разработка проектно-сметной документации на объект: «Восстановление системы аварийного топливоснабжения котельной «Романовская» за счет использования сжиженного газа»** | **530,00** | **0,0** | **530,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.2.1.** |
| 85 | местный бюджет | 530,00 | 0,0 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 86 | местный бюджет | 8 019,99 | 4 009,9 | 4 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **87** | **Мероприятие 1.28. Проектно-изыскательные работы по объекту "Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа"** | **802,00** | **0,0** | **0,00** | **802,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 88 | местный бюджет | 802,00 | 0,0 | 0,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **89** | **«Прочие нужды»** | | | | | | | | | | | |  |
| **90** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **53 441,99** | **1 159,5** | **1 922,13** | **1 236,11** | **976,85** | **19 759,70** | **27 587,70** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 91 | местный бюджет | 53 441,99 | 1 159,5 | 1 922,13 | 1 236,11 | 976,85 | 19 759,70 | 27 587,70 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **92** | **Мероприятие 1.29. Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств к системам электроснабжения** | **48 647,41** | **677,5** | **1 0 85,00** | **1 151,61** | **113,26** | **18 340,59** | **26 979,45** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.4.1.** |
| 93 | местный бюджет | 48 647,41 | 677,5 | 1 085,00 | 1 151,61 | 113,26 | 18 340,59 | 26 979,45 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **94** | **Мероприятие 1.30. Корректировка программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа до 2021 года"** | **487,05** | **90,0** | **100,00** | **84,50** | **0,00** | **104,30** | **108,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 95 | местный бюджет | 487,05 | 90,0 | 100,00 | 84,50 | 0,00 | 104,30 | 108,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **96** | **Мероприятие 1.31. Организация охраны объектов водопроводно-канализационного хозяйства под тревожную кнопку с установкой камер наблюдения** | **118,90** | **0,0** | **118,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.5.1.** |
| 97 | местный бюджет | 118,90 | 0,0 | 118,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **98** | **Мероприятие 1.32. Организация санитарно-защитных зон муниципальных водозаборов** | **3 178,40** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **863,59** | **1 314,81** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.3.1.** |
| 99 | местный бюджет | 3 178,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 863,59 | 1 314,81 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **100** | **Мероприятие 1.33. Оценка технико-экономического состояния коммунальной инфраструктуры невьянского городского округа** | **510,23** | **392,0** | **118,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 101 | местный бюджет | 510,23 | 392,0 | 118,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **102** | **Мероприятие 1.34. Предоставление субсидий на создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения** | **500,00** | **0,0** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 103 | местный бюджет | 500,00 | 0,0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **104** | **ПОДПРОГРАММА 2. "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"** | | | | | | | | | | | |  |
| **105** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"** | **55 929,26** | **7 731,3** | **5 972,02** | **5 521,88** | **6 542,30** | **6 296,76** | **8 375,00** | **7 341,00** | **8 149,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 106 | областной бюджет | 8 049,40 | 596,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371,00 | 2 137,00 | 2 945,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 107 | местный бюджет | 47 879,86 | 7 134,9 | 5 972,02 | 5 521,88 | 6 542,30 | 6 296,76 | 6 004,00 | 5 204,00 | 5 204,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **108** | **«Капитальные вложения»** | | | | | | | | | | | |  |
| **109** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **4 402,02** | **638,6** | **414,12** | **500,00** | **887,60** | **1 161,70** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 110 | местный бюджет | 4 402,02 | 638,6 | 414,12 | 500,00 | 887,60 | 1 161,70 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **111** | **Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:** | **4 402,02** | **638,6** | **414,12** | **500,00** | **887,60** | **1 161,70** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **112** | **Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт домов, не вошедших в региональную программу по проведению капитального ремонта** | **4 402,02** | **638,6** | **414,12** | **500,00** | **887,60** | **1 161,70** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.1.1.** |
| 113 | местный бюджет | 4 402,02 | 638,6 | 414,12 | 500,00 | 887,60 | 1 161,70 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **114** | **«Прочие нужды»** | | | | | | | | | | | |  |
| **115** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **51 527,24** | **7 092,7** | **5 557,90** | **5 021,88** | **5 654,70** | **5 135,06** | **7 575,00** | **7 341,00** | **8 149,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 116 | областной бюджет | 8 049,40 | 596,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371,00 | 2 137,00 | 2 945,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 117 | местный бюджет | 43 477,84 | 6 496,3 | 5 557,90 | 5 021,88 | 5 654,70 | 5 135,06 | 5 204,00 | 5 204,00 | 5 204,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **118** | **Мероприятие 2.2. Техническое обследование многоквартирных домов с целью определения физического износа** | **926,75** | **99,0** | **200,00** | **113,49** | **99,00** | **103,26** | **104,00** | **104,00** | **104,00** | **0,00** | **0,00** | **2.2.1.** |
| 119 | местный бюджет | 926,75 | 99,0 | 200,00 | 113,49 | 99,00 | 103,26 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **120** | **Мероприятие 2.3. Предоставление (региональному оператору, на спец. счета ТСЖ) субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа за муниципальную собственность, находящуюся в многоквартирных домах** | **42 551,09** | **6 397,3** | **5 357,90** | **4 908,39** | **5 555,70** | **5 031,80** | **5 100,00** | **5 100,00** | **5 100,00** | **0,00** | **0,00** | **2.1.1.** |
| 121 | местный бюджет | 42 551,09 | 6 397,3 | 5 357,90 | 4 908,39 | 5 555,70 | 5 031,80 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **122** | **Мероприятие 2.4. Организация индивидуального газового отопления в муниципальных жилых помещениях, расположенных во адресу: г. Невьянск, ул. Серова,10** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.3.1.** |
| 123 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **124** | **Мероприятие 2.5. Осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам, проживающим на территории Невьянского городского округа Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги** | **8 049,40** | **596,4** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 371,00** | **2 137,00** | **2 945,00** | **0,00** | **0,00** | **2.6.1.** |
| 125 | областной бюджет | 8 049,40 | 596,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371,00 | 2 137,00 | 2 945,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **126** | **ПОДПРОГРАММА 3. "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2015-2021 ГОДЫ** | | | | | | | | | | | |  |
| **127** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2015-2021 ГОДЫ** | **112 137,83** | **6 964,3** | **5 712,00** | **15 488,29** | **25 830,86** | **21 058,14** | **10 325,84** | **6 875,84** | **6 590,11** | **6 484,12** | **6 808,33** |  |
| 128 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 129 | местный бюджет | 112 137,83 | 6 964,3 9 | 5 712,00 | 15 488,29 | 25 830,86 | 21 058,15 | 10 325,84 | 6 875,84 | 6 590,11 | 6 484,12 | 6 808,33 |  |
| **130** | **«Капитальные вложения»** | | | | | | | | | | | |  |
| **131** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **63 347,36** | **5 140,5** | **3 761,19** | **13 400,38** | **24 202,26** | **9 642,99** | **3 400,00** | **1 950,00** | **1 850,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 132 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 133 | местный бюджет | 63 347,36 | 5 140,5 | 3 761,19 | 13 400,38 | 24 202,26 | 9 642,99 | 3 400,00 | 1 950,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **134** | **Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:** | **63 347,36** | **5 140,5** | **3 761,19** | **13 400,38** | **24 202,26** | **9 642,99** | **3 400,00** | **1 950,00** | **1 850,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **135** | **Мероприятие 3.1. Реконструкция участка тепловой сети по улице Ленина в городе Невьянск, Свердловской области** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.3.1.** |
| 136 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 137 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **138** | **Мероприятие 3.2. Строительство, реконструкция, ремонт муниципальных сетей коммунальной инфраструктуры и приобретение оборудования, запорной арматуры, материалов с целью подготовки муниципальной инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.** | **55 871,64** | **4 214,5** | **2 756,19** | **9 737,12** | **23 702,26** | **9 461,53** | **3 000,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.3.1.** |
| 139 | местный бюджет | 55 871,64 | 4 214,5 | 2 756,19 | 9 737,12 | 23 702,26 | 9 461,53 | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **140** | **Мероприятие 3.3. Проведение комплекса работ по модернизации и повышению энергетической эффективности, а именно: поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию Системы автоматизированного управления глубинными насосами на водозаборе "Романовский", внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателя насоса, установленного на водозаборе п. Аять, включая установку нового щита управления и новой водоподьемной, поставка, монтаж и запуск в эксплуатацию насосной станции п. Цементный** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.3.1.** |
| 141 | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **142** | **Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду** | **7 475,72** | **926,0** | **1 005,00** | **3 663,26** | **500,00** | **181,46** | **400,00** | **450,00** | **350,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 143 | местный бюджет | 7 475,72 | 926,0 | 1 005,00 | 3 663,26 | 500,00 | 181,46 | 400,00 | 450,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **144** | **«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»** | | | | | | | | | | | |  |
| **145** | **Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе:** | **250,10** | **100,00** | **60,00** | **66,50** | **23,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 146 | местный бюджет | 250,10 | 100,0 | 60,00 | 66,50 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **147** | **Мероприятие 3.5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации** | **250,10** | **100,0** | **60,00** | **66,50** | **23,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.2.1.** |
| 148 | местный бюджет | 250,10 | 100,0 | 60,00 | 66,50 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **149** | **«Прочие нужды»** | | | | | | | | | | | |  |
| **150** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **48 540,37** | **1 723,7** | **1 890,81** | **2 021,41** | **1 605,00** | **11 415,16** | **6 925,84** | **4 925,84** | **4 740,11** | **6 484,12** | **6 808,33** |  |
| 151 | местный бюджет | 48 540,37 | 1 723,7 | 1 890,81 | 2 021,41 | 1 605,00 | 11 415,16 | 6 925,84 | 4 925,84 | 4 740,11 | 6 484,12 | 6 808,33 |  |
| **152** | **Мероприятие 3.6. Установка приборов учета ТЭР на муниципальных объектах** | **1 248,59** | **339,0** | **367,81** | **339,41** | **0,00** | **2,37** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.2.1.** |
| 153 | местный бюджет | 1 248,59 | 339,0 | 367,81 | 339,41 | 0,00 | 2,37 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **154** | **Мероприятие 3.7. Разработка топливно-энергетического баланса Невьянского городского округа за предшествующий год и анализ существующей динамики объемов потребления ТЭР** | **388,69** | **35,7** | **43,00** | **38,00** | **45,00** | **91,94** | **45,00** | **45,00** | **45,00** | **0,00** | **0,00** | **4.2.2.** |
| 155 | местный бюджет | 388,69 | 35,7 | 43,00 | 38,00 | 45,00 | 91,94 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **156** | **Мероприятие 3.8. Актуализация Схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Невьянского городского округа** | **244,00** | **100,0** | **100,00** | **44,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.2.3.** |
| 157 | местный бюджет | 244,00 | 100,0 | 100,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **158** | **Мероприятие 3.9. Техническое обследование объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения** | **3 100,00** | **500,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 159 | местный бюджет | 3 100,00 | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **160** | **Мероприятие 3.10. Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса** | **9 612,42** | **749,0** | **1 380,00** | **1 600,00** | **1 560,00** | **2 323,42** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 161 | местный бюджет | 9 612,42 | 749,0 | 1 380,00 | 1 600,00 | 1 560,00 | 2 323,42 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **162** | **Мероприятие 3.11. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Невьянского городского округа** | **33 946,67** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 397,43** | **4 780,84** | **4 780,84** | **4 695,11** | **6 484,12** | **6 808,33** |  |
| 163 | местный бюджет | 33 946,67 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 397,43 | 4 780,84 | 4 780,84 | 4 695,11 | 6 484,12 | 6 808,33 |  |
| **164** | **ПОДПРОГРАММА 4. "ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"** | | | | | | | | | | | |  |
| **165** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА"** | **355 607,46** | **35 758,2** | **32 465,66** | **77 447,13** | **33 387,94** | **29 858,57** | **54 122,90** | **33 404,99** | **32 356,92** | **13 075,69** | **13 729,48** |  |
| 166 | областной бюджет | 45 039,06 | 343,8 | 979,70 | 38 988,36 | 961,20 | 954,30 | 940,30 | 938,00 | 933,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 167 | местный бюджет | 309 110,90 | 35 414,4 | 31 485,96 | 37 001,27 | 32 426,74 | 28 904,27 | 53 182,60 | 32 466,99 | 31 423,52 | 13 075,69 | 13 729,48 |  |
| 168 | внебюджетные источники | 1 457,50 | 0,0 | 0,00 | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **169** | **«Капитальные вложения»** | | | | | | | | | | | |  |
| **170** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **63 995,45** | **0,0** | **213,20** | **44 364,85** | **0,00** | **0,00** | **19 417,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 171 | областной бюджет | 38 020,26 | 0,0 | 0,00 | 38 020,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 172 | местный бюджет | 24 517,69 | 0,0 | 213,20 | 4 887,09 | 0,00 | 0,00 | 19 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 173 | внебюджетные источники | 1 457,50 | 0,0 | 0,00 | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **174** | **Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:** | **63 995,45** | **0,0** | **213,20** | **44 364,85** | **0,00** | **0,00** | **19 417,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **175** | **Мероприятие 4.1. Благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа** | **29 832,35** | **0,00** | **133,20** | **29 699,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.1.1.** |
| 176 | областной бюджет | 24 922,70 | 0,0 | 0,00 | 24 922,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 177 | местный бюджет | 3 452,15 | 0,0 | 133,20 | 3 318,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 178 | внебюджетные источники | 1 457,50 | 0,0 | 0,00 | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 179 | Подмероприятие 4.1.1. Благоустройство дворовой территории, образованной многоквартирными жилыми домами №№ 1,3,6,7,9,10,11,17 в поселке Цементный | 29 832,35 | 0,0 | 133,20 | 29 699,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.1.1. |
| 180 | областной бюджет | 24 922,70 | 0,0 | 0,00 | 24 922,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 181 | местный бюджет | 3 452,15 | 0,0 | 133,20 | 3 318,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 182 | внебюджетные источники | 1 457,50 | 0,0 | 0,00 | 1 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **183** | **Мероприятие 4.2. Строительство, реконструкция и ремонт объектов, предназначенных для благоустройства территорий общего пользования Невьянского городского округа** | **14 745,70** | **0,0** | **80,00** | **14 665,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 184 | областной бюджет | 13 097,56 | 0,0 | 0,00 | 13 097,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 185 | местный бюджет | 1 648,14 | 0,0 | 80,00 | 1 568,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 186 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 187 | Подмероприятие 4.2.1. Комплексное благоустройство общественной территории города Невьянска "Парк отдыха и стадион" ул. Садовая, 3 | 14 654,70 | 0,0 | 80,00 | 14 574,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 188 | областной бюджет | 13 097,56 | 0,0 | 0,00 | 13 097,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 189 | местный бюджет | 1 557,14 | 0,0 | 80,00 | 1 477,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 190 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 191 | Подмероприятие 4.2.2. Строительство общественного туалета в городе Невьянске | 91,00 | 0,0 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 192 | местный бюджет | 91,00 | 0,0 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **193** | **Мероприятие 4.20. Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами** | **19 417,40** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19 417,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 194 | местный бюджет | 19 417,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **195** | **«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»** | | | | | | | | | | | |  |
| **196** | **Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе:** | **1 220,70** | **244,0** | **100,00** | **876,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 197 | местный бюджет | 1 220,70 | 244,0 | 100,00 | 876,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **198** | **Мероприятие 4.3. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий** | **644,00** | **244,0** | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.2.2.** |
| 199 | местный бюджет | 644,00 | 244,0 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **200** | **Мероприятие 4.4. Разработка эскизного проекта, проектно-сметной документации на обустройство мест массового отдыха населения (городского парка)** | **476,70** | **0,0** | **0,00** | **476,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 201 | местный бюджет | 476,70 | 0,0 | 0,00 | 476,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **202** | **Мероприятие 4.5. Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по благоустройству территорий общего пользования** | **100,00** | **0,0** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 203 | местный бюджет | 100,00 | 0,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **204** | **«Прочие нужды»** | | | | | | | | | | | |  |
| **205** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **290 391,31** | **35 514,2** | **32 152,46** | **32 205,58** | **33 387,94** | **29 858,57** | **34 705,50** | **33 404,99** | **32 356,92** | **13 075,69** | **13 729,48** |  |
| 206 | областной бюджет | 7 018,80 | 343,8 | 979,70 | 968,10 | 961,20 | 954,30 | 940,30 | 938,00 | 933,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 207 | местный бюджет | 283 372,51 | 35 170,4 | 31 172,76 | 31 237,48 | 32 426,74 | 28 904,27 | 33 765,20 | 32 466,99 | 31 423,52 | 13 075,69 | 13 729,48 |  |
| **208** | **Мероприятие 4.6. Организация отлова безнадзорных животных** | **110,30** | **110,3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.1.2.** |
| 209 | местный бюджет | 110,30 | 110,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **210** | **Мероприятие 4.7. Вырубка и подрезка деревьев с вывозом порубочных остатков** | **4 719,62** | **600,0** | **400,00** | **748,77** | **698,77** | **728,82** | **756,50** | **786,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.2.3.** |
| 211 | местный бюджет | 4 719,62 | 600,0 | 400,00 | 748,77 | 698,77 | 728,82 | 756,50 | 786,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **212** | **Мероприятие 4.8. Ремонт пешеходных мостовых сооружений и обустройство плотов** | **2 928,03** | **393,6** | **147,00** | **318,88** | **306,24** | **319,41** | **568,30** | **591,03** | **283,57** | **0,00** | **0,00** | **5.2.4.** |
| 213 | местный бюджет | 2 928,03 | 393,6 | 147,00 | 318,88 | 306,24 | 319,41 | 568,30 | 591,03 | 283,57 | 0,00 | 0,00 |  |
| **214** | **Мероприятие 4.9. Организация и обслуживание уличного освещения (включая оплату потребляемой электрической энергии)** | **137 901,38** | **14 200,0** | **13 936,00** | **16 287,52** | **15 756,92** | **10 748,41** | **13 389,12** | **13 389,12** | **13 389,12** | **13 075,69** | **13 729,48** | **5.2.7., 5.2.8.** |
| 215 | местный бюджет | 137 901,38 | 14 200,0 | 13 936,00 | 16 287,52 | 15 756,92 | 10 748,41 | 13 389,12 | 13 389,12 | 13 389,12 | 13 075,69 | 13 729,48 |  |
| **216** | **Мероприятие 4.10. Мероприятия по озеленению** | **1 655,24** | **196,4** | **196,40** | **196,40** | **196,40** | **204,84** | **221,60** | **221,60** | **221,60** | **0,00** | **0,00** | **5.2.6.** |
| 217 | местный бюджет | 1 655,24 | 196,4 | 196,40 | 196,40 | 196,40 | 204,84 | 221,60 | 221,60 | 221,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| **218** | **Мероприятие 4.11. Обустройство новогоднего городка** | **8 636,02** | **900,0** | **700,00** | **930,95** | **1 124,19** | **1 172,53** | **1 220,00** | **1 268,80** | **1 319,55** | **0,00** | **0,00** | **5.1.3.** |
| 219 | местный бюджет | 8 636,02 | 900,0 | 700,00 | 930,95 | 1 124,19 | 1 172,53 | 1 220,00 | 1 268,80 | 1 319,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| **220** | **Мероприятие 4.12. Ремонт и обустройство тротуаров на территории Невьянского городского округа** | **5 417,29** | **540,0** | **1 500,00** | **477,29** | **900,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.2.5.** |
| 221 | местный бюджет | 5 417,29 | 540,0 | 1 500,00 | 477,29 | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **222** | **Мероприятие 4.13. Содействие в вопросах трудоустройства молодежи в каникулярное время** | **1 376,46** | **873,4** | **503,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.2.1.** |
| 223 | местный бюджет | 1 376,46 | 873,4 | 503,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **224** | **Мероприятие 4.14. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Управление хозяйством Невьянского городского округа"** | **61 928,65** | **10 266,9** | **7 073,34** | **4 771,19** | **6 846,70** | **7 744,90** | **8 408,54** | **8 408,54** | **8 408,54** | **0,00** | **0,00** | **5.2.6.** |
| 225 | местный бюджет | 61 928,65 | 10 266,9 | 7 073,34 | 4 771,19 | 6 846,70 | 7 744,90 | 8 408,54 | 8 408,54 | 8 408,54 | 0,00 | 0,00 |  |
| **226** | **Мероприятие 4.15. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак** | **7 018,80** | **343,8** | **979,70** | **968,10** | **961,20** | **954,30** | **940,30** | **938,00** | **933,40** | **0,00** | **0,00** |  |
| 227 | областной бюджет | 7 018,80 | 343,8 | 979,70 | 968,10 | 961,20 | 954,30 | 940,30 | 938,00 | 933,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| **228** | **Мероприятие 4.16. Оказание услуг (выполнение работ) по благоустройству территории Невьянского городского округа** | **56 964,30** | **7 089,8** | **6 716,92** | **6 238,70** | **6 530,08** | **6 985,36** | **7 801,14** | **7 801,14** | **7 801,14** | **0,00** | **0,00** | **5.2.6.** |
| 229 | местный бюджет | 56 964,30 | 7 089,8 | 6 716,92 | 6 238,70 | 6 530,08 | 6 985,36 | 7 801,14 | 7 801,14 | 7 801,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| **230** | **Мероприятие 4.17. Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области** | **449,58** | **0,0** | **0,00** | **449,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 231 | местный бюджет | 449,58 | 0,0 | 0,00 | 449,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **232** | **Мероприятие 4.18. Субсидии на развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований в Свердловской области** | **818,20** | **0,0** | **0,00** | **818,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 233 | местный бюджет | 818,20 | 0,0 | 0,00 | 818,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **234** | **Мероприятие 4.19. Строительство, реконструкция и ремонт объектов, предназначенных для благоустройства территории общего пользования Невьянского городского округа** | **67,44** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **67,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 235 | местный бюджет | 67,44 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **236** | **Мероприятие 4.21. Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт объектов муниципального бюджетного учреждения "Управление хозяйством Невьянского городского округа"** | **400,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 237 | местный бюджет | 400,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **238** | **ПОДПРОГРАММА 5. "ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ"** | | | | | | | | | | | |  |
| **239** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ"** | **32 010,49** | **2 787,2** | **3 001,40** | **3 130,57** | **3 560,13** | **4 373,36** | **5 221,30** | **5 028,35** | **4 908,20** | **0,00** | **0,00** |  |
| 240 | местный бюджет | 32 010,49 | 2 787,2 | 3 001,40 | 3 130,57 | 3 560,13 | 4 373,36 | 5 221,30 | 5 028,35 | 4 908,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| **241** | **«Прочие нужды»** | | | | | | | | | | | |  |
| **242** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **32 010,49** | **2 787,2 8** | **3 001,40** | **3 130,57** | **3 560,13** | **4 373,36** | **5 221,30** | **5 028,35** | **4 908,20** | **0,00** | **0,00** |  |
| 243 | местный бюджет | 32 010,49 | 2 787, 2 | 3 001,40 | 3 130,57 | 3 560,13 | 4 373,36 | 5 221,30 | 5 028,35 | 4 908,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| **244** | **Мероприятие 5.1. Оказание услуг (выполнение работ) по содержанию мест захоронения на территории Невьянского городского округа** | **31 860,49** | **2 787,2 8** | **3 001,40** | **3 130,57** | **3 560,13** | **4 373,36** | **5 071,30** | **5 028,35** | **4 908,20** | **0,00** | **0,00** | **5.1.1.** |
| 245 | местный бюджет | 31 860,49 | 2 787,2 | 3 001,40 | 3 130,57 | 3 560,13 | 4 373,36 | 5 071,30 | 5 028,35 | 4 908,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| **246** | **Мероприятие 5.2. Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений оказывающих услуги по содержанию мест захоронения на территории Невьянского городского округа** | **150,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 247 | местный бюджет | 150,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **248** | **ПОДПРОГРАММА 6. "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"** | | | | | | | | | | | |  |
| **249** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"** | **12 126,55** | **1 664,7** | **1 574,35** | **1 392,94** | **1 496,17** | **2 278,21** | **1 855,89** | **921,72** | **942,60** | **0,00** | **0,00** |  |
| 250 | областной бюджет | 233,10 | 111,6 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 251 | местный бюджет | 11 893,45 | 1 553,1 | 1 452,85 | 1 392,94 | 1 496,17 | 2 278,20 | 1 855,89 | 921,72 | 942,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| **252** | **«Прочие нужды»** | | | | | | | | | | | |  |
| **253** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **12 126,55** | **1 664,7** | **1 574,35** | **1 392,94** | **1 496,17** | **2 278,20** | **1 855,89** | **921,72** | **942,60** | **0,00** | **0,00** |  |
| 254 | областной бюджет | 233,10 | 111,60 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 255 | местный бюджет | 11 893,45 | 1 553,1 | 1 452,85 | 1 392,94 | 1 496,17 | 2 278,20 | 1 855,89 | 921,72 | 942,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| **256** | **Мероприятие 6.1. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на санитарную очистку и утилизацию бытовых отходов (ликвидация несанкционированных свалок)** | **3 218,48** | **536,6** | **519,40** | **519,40** | **525,70** | **548,30** | **569,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.1.1.** |
| 257 | местный бюджет | 3 218,48 | 536,6 | 519,40 | 519,40 | 525,70 | 548,30 | 569,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **258** | **Мероприятие 6.2. Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, реконструкция колодцев, обустройство родников и трубчатых колодцев (скважин)** | **2 658,13** | **465,1** | **240,00** | **310,89** | **304,62** | **937,72** | **399,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.1.2.** |
| 259 | областной бюджет | 111,60 | 111,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 260 | местный бюджет | 2 546,53 | 353,5 | 240,00 | 310,89 | 304,62 | 937,72 | 399,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **261** | **Мероприятие 6.3. Проведение биотехнических мероприятий по диким животным** | **1 025,95** | **99,0** | **99,00** | **129,00** | **130,00** | **135,59** | **140,70** | **146,33** | **146,33** | **0,00** | **0,00** | **7.1.3.** |
| 262 | местный бюджет | 1 025,95 | 99,0 | 99,00 | 129,00 | 130,00 | 135,59 | 140,70 | 146,33 | 146,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| **263** | **Мероприятие 6.4. Проведение акарицидной обработки, а так же барьерной дератизации открытых территорий** | **679,07** | **20,0** | **6,90** | **20,00** | **84,80** | **88,45** | **149,00** | **154,96** | **154,96** | **0,00** | **0,00** | **7.1.4.** |
| 264 | местный бюджет | 679,07 | 20,0 | 6,90 | 20,00 | 84,80 | 88,45 | 149,00 | 154,96 | 154,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| **265** | **Мероприятие 6.5. Проведение экологических акций** | **41,71** | **5,0** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | **5,21** | **5,50** | **5,50** | **5,50** | **0,00** | **0,00** | **7.1.6.** |
| 266 | местный бюджет | 41,71 | 5,0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,21 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| **267** | **Мероприятие 6.6. Проведение рекультивации существующего полигона ТБО** | **100,00** | **0,0** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 268 | местный бюджет | 100,00 | 0,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **269** | **Мероприятие 6.7. Разработка и согласование паспортов отходов I-V класса** | **78,00** | **0,0** | **78,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 270 | местный бюджет | 78,00 | 0,0 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **271** | **Мероприятие 6.8. Утилизация ртутных ламп** | **819,79** | **212,4** | **80,00** | **80,00** | **83,20** | **86,78** | **90,07** | **93,67** | **93,67** | **0,00** | **0,00** | **7.1.5.** |
| 272 | местный бюджет | 819,79 | 212,4 | 80,00 | 80,00 | 83,20 | 86,78 | 90,07 | 93,67 | 93,67 | 0,00 | 0,00 |  |
| **273** | **Мероприятие 6.9. Оказание услуг (выполнение работ) в области экологической и природоохранной деятельности** | **3 383,92** | **326,6** | **324,55** | **328,65** | **362,85** | **476,15** | **501,72** | **521,26** | **542,14** | **0,00** | **0,00** |  |
| 274 | местный бюджет | 3 383,92 | 326,6 | 324,55 | 328,65 | 362,85 | 476,15 | 501,72 | 521,26 | 542,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| **275** | **Мероприятие 6.10. Охрана окружающей среды и природопользования** | **121,50** | **0,0** | **121,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 276 | областной бюджет | 121,50 | 0,0 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |