ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от  27.03.2019                                                                                                                            №   33

г. Невьянск

О выполнении мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа» муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа».

Предоставление жилья детям сиротам.

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом 
А.В. Суркова об итогах расселения граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечения жильем детей сирот, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа» муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа». Предоставление жилья детям сиротам (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                          Л.Я. Замятина

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 27.03.2019  № 33

Информация

О выполнении мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа» муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа».

Предоставление жилья детям сиротам.

В 2017 завершено расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012.

В период 2015 – 2018 год признано аварийным 48 многоквартирных домов (2015 – 19 домов, 109 квартир, 2016 – 21 дом, 168 квартир, 2017 – 8 домов, 40 квартир, 2018 - 6 домов, 56 квартир). Для расселения данного аварийного жилищного фонда (373 квартиры) необходимо построить 12-13 тридцатиквартирных домов.

Итоги проведенных мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2017 году были доведены на заседании Думы Невьянского городского округа, которое состоялось 24.01.2018 (решение Думы Невьянского городского округа от 24.01.2018 № 3).

В 2018 году администрацией Невьянского городского округа расселены два многоквартирных жилых дома № 5 и № 7 по ул. Матвеева в г. Невьянске, на эти цели потрачено 8 546 953 (Восемь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля. Из этой суммы 5 753 353 (Пять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи триста пятьдесят три) рубля 00 копеек выделены администрации Невьянского городского округа из бюджета Свердловской области в виде бюджетного кредита.

В итоге расселено – 2 многоквартирных дома, общей площадью 238,7 кв.м, 8 семей, проживавших в данных аварийных домах, численностью 19 человек.

Вопрос о переселении граждан из аварийного жилья решается планомерно, по мере выделения средств из местного, областного, федерального бюджетов.

Администрация Невьянского городского округа регулярно принимает участие в отборах среди муниципальных образований на предоставление субсидий на расселение аварийного жилищного фонда.

В 2019 году Невьянскому городскому округу субсидии на расселение аварийного жилищного фонда в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП не запланированы, однако в настоящее время администрацией Невьянского городского округа проводятся переговоры с министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о включении Невьянского городского округа в вышеуказанную программу на 2019-2021 годы.

Во II – III квартале 2019 в связи с угрозой обрушения строения планируется осуществить мероприятия по расселению дома № 1 по ул. Северная в 
г. Невьянске за счет средств местного бюджета.

В подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа» муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п запланированы денежные средства в размере 521,50 тыс. руб. на снос расселенного аварийного фонда. Данные денежные средства будут направлены на снос дома № 1 по 
ул. Северная в г. Невьянске после его расселения.

По предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей поясняю следующее.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона 
от 21 декабря 1996  № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее Федеральный закон № 159-ФЗ) предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

По предоставленной информации начальником управления территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Невьянскому району (далее – Управление) Е.В. Козловой по состоянию на 01.03.2019 в Невьянском городском округе состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищного фонда Свердловской области 147 человек. У 109 человек уже возникло право на обеспечение жилыми помещениями, 41 из них имеют решения судов на предоставление жилых помещений на территории Невьянского городского округа.

Необходимо отметить, что из 147 человек, состоящих на учете в Управлении, 28 человек были поставлены на учет для целей предоставления жилых помещений администрацией городского округа до 01.01.2013, т.е. срок ожидания гражданами предоставления жилых помещений составляет 6 лет и более.

Всего за период с 01.01.2013 по 21.03.2019 указанной категории граждан было предоставлено 7 жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области.

Для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на земельном участке, расположенном по адресу: Невьянский район, пос. Цементный, ул. Коськович, 5 планируется строительство многоквартирного дома.

Для постановки на кадастровый учет данного земельного участка 11.03.2019 администрацией Невьянского городского округа заключен муниципальный контракт на подготовку проекта межевания и проекта планировки. Срок исполнения работ 24.09.2019.

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа

по вопросам реализации

инвестиционных проектов,

строительству, архитектуре

и управлению муниципальным имуществом                                       А.В. Сурков