Администрация Невьянского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  06.02 2012 г. №  226 - п

г.Невьянск

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Невьянского городского округа  на 2012 – 2015 годы»

В целях реализации на территории Невьянского городского округа постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010г.             № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы», а также с целью создания безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, развития малоэтажного строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Невьянского городского округа  на 2012 - 2015 годы»  (прилагается).

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Звезда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Невьянского городского округа Казанцеву С.Б.

Глава городского округа                                                                     Е.Т. Каюмов

### Утверждена

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от    06.02.2012г.   № 226-п

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА 2012 – 2015 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Невьянского городского округа на 2012 – 2015», далее - Программа |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы», Федеральный закон от 06.10.2003г. (ред. от 25.07.2011г.) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Жилищный кодекс РФ |
| Разработчик Программы | Отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа |
| Координатор Программы | - отдел архитектуры и градостроительства администрации Невьянского городского округа; - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа |
| Цели и задачи Программы | финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2015 годы |
| Источники финансирования | Программа предполагает финансирование в сумме 80 763,00 млн. рублей, в том числе: - за счет средств бюджета Невьянского городского округа 26 310,50 млн. рублей; - за счет средств областного бюджета 54 452,5 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные показатели Программы | - приобретение в муниципальную собственность жилых помещений на первичном или вторичном рынке жилья; - строительство многоквартирного дома в городе Невьянске с количеством этажей не более трех, состоящих из нескольких блок-секций |

Раздел 1. Общие положения

Программа разработана в целях реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция жилых домов на территории муниципальных образований в Свердловской области в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением  Правительства Свердловской области от 11.10.2010г. № 1487-ПП, реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на 01 января 2010 года, и развития территории Невьянского городского округа, где располагается аварийный жилищный фонд.

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Аварийное жилье в Невьянском городском округе – это, в основном, малоэтажные жилые дома, в жилых помещениях  которых проживают как собственники, так и наниматели.

Аварийный жилищный фонд и (или) жилищный фонд с высоким уровнем износа ухудшает внешний облик города Невьянска и других населенных пунктов Невьянского городского округа, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

Дефицит бюджетных средств, выделяемых на содержание и ремонт жилищного фонда, приводит к его старению. Главными причинами роста количества аварийного жилищного фонда являются:

- высокий уровень износа строений;

- несоблюдение нормативных сроков проведения ремонтных работ.

Юридические вопросы переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания, решаются в соответствии с нормативно-правовыми актами субъекта РФ, Жилищным кодексом Российской Федерации.

Состояние жилищного фонда Невьянского городского округа в целом характеризуется высоким процентом износа. Сокращение объемов жилищного строительства, отсутствие у балансодержателей реальных источников финансирования для проведения текущих и капитальных ремонтов, передача в муниципальную собственность ведомственного жилья, находящегося в удовлетворительном состоянии, привело к тому, что в течение последних лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого и аварийного жилищного фонда. Наибольшую долю ветхого и аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное (до трех этажей) жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся муниципальной собственностью.

Завершением процесса переселения граждан из жилых помещений, непригодных для постоянного проживания, является снос аварийного дома или реконструкция отдельно взятого жилого помещения.

Раздел 3.  Цели и задачи Программы

Основными целями разработки данной Программы являются:

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1.01.2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- снижение количества аварийного жилищного фонда;

- улучшение архитектурного облика, развитие инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности Невьянского  городского округа;

- развитие малоэтажного строительства на территории Невьянского городского округа;

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:

- ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2010 г.;

- решение вопросов застройки земельных участков, высвобождающихся после сноса аварийного  жилищного фонда, малоэтажными жилыми домами;

-  переселение граждан из аварийного жилья, признанного в установленном порядке аварийным до 1 января 2010 года и подлежащему сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

Раздел 4.  Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на  2012 – 2015 годов:

Таблица 1

| Наименование мероприятия | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. разработка документации территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 1 675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. приобретение жилых помещений на первичном или вторичном рынке жилья, млн. руб. | 3 000,0 | 0,0 | 7 848,0 | 0,0 | 8 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. строительство многоквартирного жилого дома с количеством этажей не более трех, состоящих из нескольких блок-секций, млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 547,5 | 54 452,5 |
| Итого: | 3 000,0 | 0,0 | 9 523,0 | 0,0 | 8 240,0 | 0,0 | 5 547,5 | 54 452,5 |

- Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

С целью реализации настоящей Программы планируется привлечь бюджетные средства всех уровней:

- средства местного бюджета в размере    32 056,9 млн. рублей от общей суммы бюджетных средств;

- средства областного бюджета в размере 54 452,5 млн. рублей от общей суммы средств.

- Раздел 6. Механизм реализации Программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

В соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации нанимателям жилых помещений, проживающим в аварийном и подлежащем сносу жилом доме, при переселении предоставляются жилые помещения по договорам социального найма. Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются во вновь построенном жилом доме либо путем приобретения в муниципальную собственность жилых помещений на первичном или вторичном рынке жилья.

Граждане - собственники жилых помещений в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федерации вправе обратиться в администрацию Невьянского городского округа с заявлением и документами для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В случае признания граждан, нуждающимися в жилых помещениях  в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, жилые помещения предоставляются по договорам социального найма.

В соответствии со статьей 32 ЖК РФ у собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных непригодными для проживания, жилые помещения изымаются органами местного самоуправления по выкупной цене или по соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену. В соответствии с частью 6 статьи 32 ЖК РФ выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником жилого помещения. Соглашение включает в себя обязательство муниципального образования уплатить выкупную цену за изымаемое жилое помещение.

Если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа, то в соответствии с частью 9 статьи 32 ЖК РФ орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие такое решение, могут предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения.

График отселения граждан из аварийного жилья на территории Невьянского городского округа утвержден постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.06.2011г. № 1684-п.

- Раздел 7.  Оценка эффективности реализации Программы

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы:

- обеспечение  граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными, жилыми помещениями, соответствующими необходимым требованиям в соответствии с жилищным законодательством;

- улучшение внешнего облика города, развитие инфраструктуры городского округа, повышение инвестиционной  привлекательности округа;

- снижение общего процента износа жилищного фонда;

Раздел 8.  Контроль за реализацией Программы

Администрация Невьянского  городского округа обеспечивает реализацию Программы и общий контроль исполнения:

- организует сбор от соисполнителей Программы информации об исполнении каждого мероприятия и общий объем фактически произведенных расходов всего, в том числе по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий;

- предоставляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  отчетность по утвержденным формам в сроки, установленные федеральным законодательством.

Раздел 9. Результаты реализации Программы

В результате реализации Программы планируется переселение   граждан из  многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными, общей площадью жилых помещений -           квадратных метров.

Планируемые жилые помещения для отселения граждан определяются постановлением администрации Невьянского городского округа «Об утверждении сроков отселения граждан из аварийного жилья».

Ожидаемые результаты реализации Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Период | Количество расселяемых жилых помещений |  | Число жителей, планируемых к переселению |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе муниципальная собственность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2012 год | 50 | 46 | 119 |
| 2013 год | 30 | 23 | 78 |
| 2014 год | 38 | 36 | 89 |
| 2015 год | 35 | 26 | 67 |
| Итого: | 153 | 131 | 353 |