ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от  28.06.2017  года                                                                                                              №  129

г. Невьянск

О планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2017/2018 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству В.Н. Петелина о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2017/2018 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа,  руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2017/2018 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                        Л.Я. Замятина

2

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 28.06. 2017г.  №  129

Планы по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2017/2018 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Невьянского городского округа к работе в условиях осенне-зимнего периода осуществляется в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 24 мая 2017 года № 1009-п «Об итогах отопительного периода 2016/2017 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года».

На подготовку к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года в рамках муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2021года» в подпрограмме 3. «Энергосбережекние и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе на 2015-2021 годы» в мероприятии «Строительство, реконструкция, ремонт муниципальных сетей коммунальной инфраструктуры и приобретение оборудования, запорной арматуры, материалов с целью подготовки муниципальной инженерной инфраструктуры  к ОЗП» запланированы средства на выполнение следующих мероприятий:

1. по тепловым сетям:

1) Выполнение работ по теплоизоляции участка тепловой сети от теплоисточника до объекта теплоснабжения «Детский сад», «Дом культуры» с. Аятское на сумму 254 341руб.;

2) Капитальный ремонт участка тепловой сети на перекрестке ул. К.Маркса и ул. Ленина в городе Невьянске (при проведении работ по капитальному ремонту ул.Ленина) на сумму 538 052 руб.;

3) Капитальный ремонт участка тепловой сети от существующего колодца ТК-20 до ул. Ленина, 2 в г. Невьянске (при проведении работ по капитальному ремонту ул.Ленина) на сумму 144 810 руб.;

4) Капитальный ремонт участка тепловой сети от существующего колодца ТК-17 через дорогу до ул. Ленина, 4 в г. Невьянске (при проведении работ по капитальному ремонту ул.Ленина) на сумму 779 139 руб.;

5) Капитальный ремонт участка  тепловой сети от «Школы» до «Пожарной части» в с. Конево на сумму 204 220 руб.

2. по водопроводным сетям и сетям водоотведения:

1) Подключение многоквартирных домов по ул. Ленина г.Невьянска к строящемуся магистральному водопроводу при проведении работ по капитальному ремонту ул. Ленина на сумму 344 901 руб.;

2) Капитальный ремонт водопровода по ул. Свердлова, пер. Куйбышева         п. Цементный на сумму 151 628 руб.;

3

3) Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора длиной 168 метров, находящийся между канализационно - насосной станцией и очистными сооружениями п. Цементный, на сумму 478 000 руб.;

4) Выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения  п. Ребристый на сумму 15 010 руб. (в настоящее время мероприятие выполнено).

3.  приобретение оборудования для водозаборов и канализационно-насосных станций:

1) Приобретение насоса для водозабора с. Аятское на сумму 27 000 руб.         (в настоящее время мероприятие выполнено);

2) Поставка насоса для канализационно - насосной станции п. Калиново на сумму 42 600 руб.;

3) Поставка насосов для водозаборов МУП «Терриитория» ЭЦВ-6, ЭЦВ-4 в количестве 4 штук. на сумму 120 000 руб.;

4) Поставка насосов для водозаборов МУП «Невьянский водоканал» («Романовский», п. Цементный) в количестве 3 единиц на сумму 289 959 руб.;

5) Поставка фекального насоса для канализационно - насосной станции №3    п. Цементный на сумму 392 790 руб.

4. приобретение материалов:

1) поставка труб для МУП «Невьянские бани» на сумму 356 450 руб.                (толстостенные трубы для изготовления корпусов печей парильного отделения для обеспечения работы социального объекта);

2) приобретение железобетонных изделий для ремонта элементов системы канализования (кольца,  крышки, люки) на сумму 155 000 руб.;

3) приобретение запорной арматуры на сумму 50 000 руб.

Всего по данному мероприятию «Строительство, реконструкция, ремонт муниципальных сетей коммунальной инфраструктуры и приобретение оборудования, запорной арматуры, материалов с целью подготовки муниципальной инженерной инфраструктуры  к осенне - зимнему периоду» запланированы средства на сумму 4 343 900 руб.

Также в данной подпрограмме 3. «Энергосбережекние и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе на 2015-2021 годы» в мероприятии «Капитальный ремонт котельных к осенне - зимнему периоду» запланированы средства на выполнение следующих мероприятий:

1) капитальный ремонт крыши и наружных стен котельной п. Ребристый на сумму 755 543 руб.;

2) выполнение работ по замене дымовой трубы в котельной с. Шайдуриха на сумму 57 192 руб.;

3) выполнение работ по ремонту систем дымоудаления в угольной котельной «Центральная» с. Конево на сумму 100 000 руб. (с целью резервного обеспечения наличия действующего теплоисточника, до завершения строительства и ввода в пуско-наладочном режиме новой газовой котельной);

4) выполнение работ по установке узла учета газа на котельной п. Вересковый на сумму 300 000 руб.;

5) замена дутьевого вентилятора ВДН-9-1500 в котельной п. Аять на сумму 122 014 руб.;

4

6) приобретение насосов для котельных п.Таватуй, с. Аятское на сумму          99 112 руб. (в настоящее время мероприятие выполнено);

7) приобретение котла мощностью 150 кВт с горелкой для котельной школы №2 г. Невьянска на сумму 206 000 руб.;

8) приобретение двух теплообменников для угольной котельной с. Аятское на сумму 500 000 руб.;

9) приобретение сетевого насоса для котельной п. Аять на сумму 134 800 руб.;

Всего по данному мероприятию  «Капитальный ремонт котельных к осенне - зимнему периоду» запланированы средства на сумму 2 274 661 руб.

Итого в бюджете Невьянского городского округа запланировано средств на подготовку к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года на сумму 6 618 561 руб.

С целью выполнения мероприятий по улучшению теплоснабжения в здании МБОУ СОШ  с.Аятское, согласно проведенному ранее обследованию,  запланировано выполнение работ по замене розлива системы отопления, частичной замене трубопроводов меньшего диаметра на больший (в местах заужения) с перемонтажом на двухтрубную систему.

Необходимо  выполнить следующие работы:

-демонтаж, прочистка, промывка и последующая установка 68 шт. ранее установленных биметаллических  радиаторов;

-установка новых 46 шт. биметаллических  радиаторов;

-поэтажная частичная замена полипропиленовых труб отопления  диам.25 мм общей длиной 120 м;

- поэтажная частичная замена полипропиленовых труб отопления  диам.63 мм общей длиной 168 м;

- частичная замена в подвале стальных труб отопления диам.80 мм общей длиной 24 м;

- частичная замена в подвале полипропиленовых  труб отопления диам.25 мм общей длиной 40 м;

- установка на узле учета новых манометров – 2 шт., термометров - 2  шт.

Всего выполнение  работ по улучшению теплоснабжения в здании МБОУ СОШ  с.Аятское запланировано на сумму 399 679 рублей.

С целью выполнения мероприятий по улучшению теплоснабжения в здании МБОУ СОШ филиал детский сад с.Аятское, согласно проведенному ранее обследованию, запланировано выполнение работ по устройству розлива системы отопления на два крыла здания с перемонтажем системы на двухтрубную, с выполнением следующих работ:

-установка новых 42 шт. биметаллических  радиаторов;

-поэтажная частичная замена полипропиленовых труб отопления  диам.25 мм общей длиной 400 м;

- частичная замена стальных труб отопления диам.80 мм общей длиной 12 м;

- установка новых манометров  – 2 шт., термометров  - 2  шт.

Всего выполнение  работ по улучшению теплоснабжения в здании МБОУ СОШ (детский сад) с.Аятское запланировано на сумму 500 000 рублей.

5

По результатам проведенных гидравлическиех испытаний тепловых сетей, обслуживаемых АО «Регионгаз-инвест», рассматривается вопрос по замене участка теплосети Ø 325 мм на улице  Чапаева в г. Невьянске от у.т. 70 ул.Матвеева, д. 26 до у.т. 84 ул. Чапаева,д.32 , L ~ 917 м в двухтрубном исполнении (финансирование не определено), подготовлена смета на            8,4 млн. руб, готовится договор на проведение ценовой экспертизы документации.

Администрацией Невьянского городского округа заключен муниципальный контракт с  ООО «Корал»  по проектированию двух газовых блочных котельных в с.Конево:

1) котельная мощностью 0,3мВт для отопления школы и пожарной части,

2) котельная мощностью 0,8 мВт для отопления жилого фонда и детского сада, дома культуры.

В настоящее время проекты котельных находятся на государственной экспертизе.

Проходит капитальный ремонт многоквартирных домов, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы. 15 мая 2017 года  начат капитальный ремонт 13 многоквартирных  домов (2 ед. в пос. Калиново, 5 ед. в г. Невьянске, 6 ед. в п.Цементный) по программе 2017 года, работы выполняет ООО СК «УКС Каменскстрой», работы проводятся по графику.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п.Калиново, ул.Ленина, д.11, оставшийся не выполненным в части фасадных работ в     2016 году по причине сгнившего бруса и необходимости получения технического решения для дальнейшего производства работ, будет выполнен до начала нового отопительного сезона в 2017 году подрядчиком ООО СК «УКС Каменскстрой», так как в настоящее время Региональным фондом совместно с подрядчиком ООО СК «УКС Каменскстрой» техническое решение принято.

В части работ по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, в бюджете Невьянского городского округа на 2017 год запланировано 500 000 рублей. На эти средства будут проведены работы:

- капитальный ремонт крыши жилого дома № 10 по ул. Зеленая в п.Ребристом на сумму 347 300 рублей;

- капитальный ремонт крыши, завалинки жилого дома № 13 по проспекту Октябрьскому в г.Невьянске на сумму 82 061 рублей;

- ремонт перекрытия жилого помещения № 2 в доме № 48 по ул. Чапаева в с.Конево на сумму 70 639 рублей;

Организациями, управляющими жилым фондом в Невьянском городском округе, подготовлены планы мероприятий по подготовке жилого фонда к отопительному сезону, по которым они предоставляют информацию на совещаниях, проводимых у заместителя главы администрации В.Н. Петелина. На основании постановления администрации Невьянского городского округа

6

от 24.05.2017г. № 1009-п в период с 15.07.2017 до 15.09.2017г. будет проведена проверка готовности жилого фонда к отопительному периоду 2017/2018 года с составлением соответствующих паспортов готовности, утвержденных приказом Министерства энергетики  Российской Федерации от           12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Заместитель главы администрации НГО по

энергетике, транспорту связи и ЖКХ                                             В.Н. Петелин