ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.05.2017  года                                                                                                               №  118

г. Невьянск

О реализации муниципальным бюджетным учреждением «Управление хозяйством Невьянского городского округа»  мероприятий по благоустройству территории и ямочному ремонту асфальтового покрытия дорог и тротуаров

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству В.Н. Петелина о реализации муниципальным бюджетным учреждением «Управление хозяйством Невьянского городского округа»  мероприятий по благоустройству территории и ямочному ремонту асфальтового покрытия дорог и тротуаров, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о реализации муниципальным бюджетным учреждением «Управление хозяйством Невьянского городского округа»  мероприятий по благоустройству территории и ямочному ремонту асфальтового покрытия дорог и тротуаров принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                        Л.Я. Замятина

Приложение

к решению Думы

Невьянского городского округа

от 23.05. 2017г. №  118

О реализации муниципальным бюджетным учреждением «Управление хозяйством Невьянского городского округа»  мероприятий по благоустройству территории и ямочному ремонту асфальтового покрытия дорог и тротуаров

За истекший период 2017 года в рамках выделенных бюджетных средств на 2017 год заключен муниципальный контракт с  ООО «Демидовский ключ» на сумму 1 400 тыс. рублей  на уборку и содержание территории в населенных пунктах Невьянского городского округа. Срок выполнения контракта 31.12.2017г. Исполнен на сегодняшний день в размере 217,3 тыс. руб.

Проведен аукцион на вырубку и подрезку деревьев, муниципальный контракт на сумму 411,5 тыс. руб. заключен 14.05.2017г.                                     с ИП Плешковой Г.И., г. Миасс. Срок исполнение контракта до 10.07.2017г.

При подготовке к проведению праздничных мероприятий в городе Невьянске и поселке Цементном – 1 мая, 9 мая были установлены трибуна, ограждения, биотуалеты, произведен ремонт и покраска урн на Аллее славы, произведена  уборка мусора.

Проведен аукцион на поставку асфальтобетонной смеси для обеспечения проведения ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия дорог местного значения силами муниципального бюджетного учреждения «Управление хозяйством Невьянского городского округа» с использованием виброплиты. Муниципальный контракт № 21-ЭА-17 с ООО «АМЗ-Техноген», г. Алапаевск на сумму 594 000 рублей заключен 14.05.2017г.

Также за счет средств местного бюджета на выполнение мероприятий по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог местного значения в городе Невьянске (в том числе ямочный ремонт) запланировано 2 300 000 руб.

Ремонт покрытия дорог планируется осуществить в 2 этапа. По 1 этапу был заключен муниципальный контракт № 29-ЭА-17 от 02.05.2017 года с ООО "Рукор" на ремонт асфальтового покрытия дорог на улице Профсоюзов, улице Карла Маркса, улице Мартьянова, улице Малышева, проспекте Октябрьский. Объем работ составил - 1779 кв.м. Сумма контракта -                  1 254 904 руб. Срок выполнения работ - 09.05.2017 года. Работы выполнены в срок до 04.05.2017 года и приняты в эксплуатацию.

По 2 этапу объявлен аукцион на ремонт асфальтового покрытия дорог на улице Свободы, улице Кирова, улице Красноармейская, улице Володарского, улице Крылова, улице Чапаева, улице Малышева (пересечение с М.Горького) на сумму 1 045 096 руб. Объем работ составит - 1503,5 кв.м.

Заместитель главы администрации

Невьянского городского округа по

энергетике, транспорту, связи и ЖКХ                                             В.Н. Петелин