Актуальная редакция 3087-п от 15.12.2014г.

ГЛАВА  НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20.05.2009 г.         № 1333- п

г.Невьянск

# Об утверждении “Муниципальной целевой программы в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности по  Невьянскому городскому округу на период 2009-2020 годы»

# В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 25.12.2008г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить «Муниципальную целевую программу в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности по Невьянскому городскому округу на период 2009-2020 годы» (прилагается).   2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономическим вопросам, лесного хозяйства и финансов Балашова А.М.

Глава городского округа                                                                     Е.Т. Каюмов

Утверждена

Постановлением главы

Невьянского

городского округа

от 20.05.2009г. № 1333-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ               СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

ПО НЕВЬЯНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

НА ПЕРИОД 2009-2020 ГОДЫ

### 1. Основные цели и задачи, для решения которых принимается «Экологическая программа Невьянского городского округа на период 2009-2020 годы»

1.1. Цель программы: создание благоприятной среды обитания и комфортных условий проживания населения Невьянского городского округа.

1.2. Задачи:

- Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидация его последствий;

- Переселение населения п.Цементный из санитарно – защитной зоны предприятия ОАО «Невьянский цементник»

- Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества;

- Продолжить работы по описанию границ особо охраняемых природных территорий муниципального значения;

- Ведение экологического мониторинга путем проведения лабораторных исследований (по выбросам в атмосферу и сбросам в открытые водоемы вредных загрязняющих веществ, по отходам производства и потребления, выбросам от передвижного автотранспорта) промышленными предприятиями, службой Роспотребнадзора, ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО»;

- Обеспечить очистку территории населенных пунктов в соответствие с природоохранным и санитарным законодательством;

- Обеспечить достоверной информацией о состоянии и охране окружающей среды население невьянского городского округа;

- Обеспечить осуществление экологического просвещения в целях формирования экологической культуры на территории Невьянского городского округа.

- Обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления, общественных организаций и населения для эффективного решения экологических проблем.

2. Содержание экологической программы

2.1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами.

2.1.1. Введение

Экологическая обстановка Невьянского городского округа в последние годы остается стабильной. Однако необходимо учесть, что в округе идет процесс развития производств различной направленности, планируется увеличение производства цемента. Ежегодно отмечается прирост единиц автотранспорта, что существенно влияет на состояние атмосферного воздуха (особенно в г. Невьянске).

Неблагоприятные экологические факторы в сочетании с социальными и экономическими факторами определяют негативные тенденции в состоянии здоровья населения НГО. Особо настораживает ухудшение репродуктивного здоровья населения. Велика опасность влияния экологического неблагополучия в первую очередь для развития и здоровья детей. Среди детей продолжает увеличиваться распространенность анемии, болезней мочеполовой системы, органов дыхания, пищеварения и кровообращения, врожденных пороков развития.

Решение экологических проблем во многих случаях связано с состоянием и структурой производства, транспорта, особенностей природной среды муниципального образования.

Общая площадь земель составляет 196 748 га. Из них г.Невьянск занимает площадь 2615 га. На остальные населенные пункты приходится площадь  в 6140 га.

Невьянский городской округ расположен в геологическом отношении в пределах так называемой «Зеленокаменной полосы» восточного склона Урала. Для нашего округа  характерно большое количество медно - колчеданных и полиметаллических  месторождений, которые влияют на фоновые содержания токсических элементов. Эти же вещества являются, как побочный продукт, техногенными загрязнителями природной среды в процессе переработки местных месторождений. Например, производство цемента.

Приоритетными загрязнителями почвы в округе являются медь, свинец, ртуть, никель, цинк, хром, кадмий.

Проблема отходов производства и потребления остается очень острой в округе. Так в 2007 году в округе образовано всего отходов около 10 млн. тонн. На городской полигон, принимающий отходы 4 и 5 классов опасности, вывезено за 2007 год 13 443,1 тонн (еще несколько лет назад эта цифра составляла до 7 тыс. тонн). Существующий полигон эксплуатируется с большими перегрузками. Поэтому администрацией НГО начата работа по отводу земельного участка под новый полигон.

Экологическая политика Невьянского городского округа направлена на обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности жителей округа.

Целевая программа разработана в соответствии с законодательными документами:

- Федеральный закон от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 08.2004 г.)

- Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 08.2004 г.)

- Федеральный закон от 24.06.89 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

2.1.2 Оценка состояния поверхностных и подземных вод

В округе два ландшафтных заказника областного значения – озера Таватуй и Аятское. К памятникам природы областного значения отнесены из водных объектов: Невьянский пруд, болото «Малиновское», болото «Кушкинское».

Ландшафтные заказники и памятники природы местного значения (водные): Голубые озера, река Малый Сап, «Венгенские разрезы»- место истока одного из ручьев  реки Большой Сап.

Мониторинг качества воды водоемов в округе осуществляет служба Роспотребнадзора и ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО». Фоновые концентрации загрязняющих веществ по основной водной магистрали – реке Нейва:

Вещество                                    фоновая концентрация в мг/ дм3

взвешенные вещества                    19,6

сухой остаток                                 367,8

сульфаты                                          79,7

хлориды                                           46,4

кальций                                            59,1

магний                                             13,8

азот аммонийный                             0,46

азот нитратный                                0,9

азот нитритный                                0,03

железо общее                                    0,67

фосфаты (по Р)                                 0,12

БПК (20)                                            5,6

Медь                                                  0,02

Хром +6                                               н/о

СПАВ                                                0,1

Нефтепродукты                                0,13

Оз.Таватуй относится к водоемам горного типа, имеет площадь зеркала 2140 га. Питание озера осуществляется за счет поверхностного и подземного стоков, а также атмосферных осадков. Озеро Аятское площадью 2850 га расположено в бассейне р.Реж, притока реки Нейва. Озеро проточное, в него впадает несколько рек, вытекает река Аять, приток реки Реж.

Забор свежей воды предприятиями округа проводится из поверхностных водоемов – Невьянский пруд, оз. Аятское и оз. Таватуй в количестве около 3,5 млн. м3/год. Из подземных источников – около 7,0 млн. м3/год. В оборотном водоснабжении используется 125,5 млн. м3/год.

Микробиологические показатели открытых водоемов имеют небольшую тенденцию к улучшению за последние пять лет (снижение неудовлетворительных проб отмечается с 25% в 2003 г. до 4 % в 2006 году, в 2007 году все отобранные пробы соответствовали стандарту). По химическим показателям состав воды открытых водоемов остается практически на одном уровне (от 14 до 18 % неудовлетворительных проб, только в 2007 году этот показатель подскочил до 44% в связи с аварийной ситуацией в Артели старателей «Невьянский прииск», повлекшей загрязнение Ближнебыньговского пруда).

Проблемным остается вопрос по организации зон рекреации. В округе в стадии разработки генеральный план с определением границ застройки по д.п.Таватуй, где будут определены водоохранные зоны оз.Таватуй.

В округе 6 очистных сооружений, из них не соответствуют по эффективности очистки и санитарно-техническому состоянию три. Только 83% объектов водоотведения имеют обеззараживающие установки (хлораторные). Производственный контроль организован на четырех.

Количество сбрасываемых сточных вод в водоемы округа составляет 51834 тыс. м3/год, недостаточно очищенных – 607 тыс. м3/год. Более, чем в два раза перегружены очистные сооружения п.Цементный. Стоки практически не очищаются. Реконструкция этих очистных сооружений – одна из приоритетных задач в природоохранной деятельности округа.

Обеспеченность населения качественной питьевой водой также является приоритетным направлением для администрации округа. Всего на территории округа находится 15 централизованных водопроводов, обеспечивающих водой население 37 504 человека. Уровень загрязнения питьевой воды остается стабильным на протяжении нескольких лет – допустимый с лимитирующим показателем 1. Нецентрализованным водоснабжением пользуется 24% населения. Проблема обустройства (реконструкции) существующих колодцев, родников решается в округе путем реализации областной целевой программы «Родники». Ежегодно из местного бюджета планируются на эти работы средства в размере от 80 до130 тыс. руб.

ВЫВОДЫ:

1).В связи с неудовлетворительным обеспечением населения отдельных сельских населенных пунктов питьевой водой стандартного качества  необходимо продолжить реализацию целевой программы «Родники»;

2). Учитывая неудовлетворительную работу очистных сооружений п.Цементный продолжить работы по проектированию и реконструкции их.

3). Остается проблемным вопрос зон рекреации, в первую очередь на побережье оз. Таватуй.

2.1.3. Состояние земельных  и лесных ресурсов, растительного и животного мира.

Основная часть площади Невьянского городского округа занята сельскохозяйственными угодьями и лесами, водными объектами и болотами (187993 га). Преобладающими представителями растительного покрова являются ели, сосны, березы. Леса в основном смешанные. Сосновые массивы имеют ограниченное распространение на каменистых и песчаных грунтах. На вырубках преобладают береза, осина, образуя густые заросли. Их вытесняют елово-пихтовые леса. Залесенность площади неравномерна. Реже леса около населенных пунктов, вблизи железных дорог.

Растительный мир напрямую зависит от почвенного покрова, который в округе сильно изменчив (от 5 см до 200 см). В основном глубина почвенного покрова составляет 0,5-0,7 метра. На территории округа произрастает в общей сложности около 420 видов высших (сосудистых) растений, а также около 50 хозяйственно значимых (съедобных, лекарственных), грибов.

Часть растений на сегодня требуют ограничения в заготовках и охране местообитания. К ним относится лук победный (черемша), клюква мелкоплодная, брусника, голубика, морошка, княженика. Наибольшие их запасы отмечены на болотах вокруг оз. Аятское, меньше - по берегам оз. Таватуй.

7 видов исчезающих и редких растений включены в Красную книгу: башмачок настоящий, башмачок крупноцветный, ветреница уральская, надбородник безлистный, пыльцеголовний длиннолистный, пыльноголовник красный, ятрышник обоженный, ятрышник шлемоносный, полушник озерный.

Рыбохозяйственное  и рекреационное значение в большей степени имеют озера Таватуй и Аятское. Оз. Таватуй – в нем обитает 7 аборигенных видов рыб:плотва, окунь, ерш, щука, налим, золотой карась и шиповка; два акклиматизированных вида – линь и лещ, а также разводимые сиговые. Самые распространенные виды рыб по порядку: плотва, окунь, лещ, сиговые, щука, линь.

Ихтиофауна оз.Аятского представлена плотвой, окунем,ершом, щукой, карасем, линем.

На территории округа обитает 6 видов амфибий и 6 видов рептилий. Часть из них занесены в Красную книгу РФ.

Около 130 видов птиц обитают в округе круглый год (или гнездятся). Некоторые птицы встречаются только на пролете.

Из 80 видов млекопитающихся, отмеченных на Среднем Урале, в нашем округе встречается около 30.

В округе работают две старательские артели по добыче драгметаллов открытым способом, предприятие по производству цемента, предприятие по добыче каолина. Все эти производства связаны с нарушениями земель. По всем объектам имеются проекты рекультивации нарушенных земель после отработки. На территории округа имеются места по добыче природного камня, глины. Часть карьеров не рекультивированы.

На месте ранее расположенной техногенной свалки (промышленных отходов) Невьянского механического завода оборудован городской полигон твердых бытовых отходов (площадь около 7 га). В настоящее время полигон исчерпал свою мощность и подлежит рекультивации, проект имеется.

ВЫВОД: решение вопросов по ликвидации сельских свалок, проектирование нового полигона и поддержание в рабочем состоянии существующего городского полигона ТБО остаются приоритетными на ближайший период.

2.1.4. Состояние воздушной среды.

Основным источников загрязнения атмосферного воздуха в округе является промышленное предприятие ОАО «Невьянский цементник». Предприятие относится к 1 классу опасности, имеет санитарно-защитную зону в 1000 метров. В 500 метровой зоне проживает 51 человек. Ежегодно отмечаются темпы роста производства. Так в 2007 году предприятие вышло на проектную  мощность до 1090 тыс. тонн в год. Планируется расширение производства.

Другим значительным источником загрязнения атмосферы является автотранспорт и автозаправочные станции (их в округе 9). В округе 8 предприятий, имеющие автопарки. Угольные котельные выбрасывают в атмосферу тоннами твердые вещества. Так от котельной в п.ст.Аять в 2007 г. выброшено в атмосферный воздух 97 тонн твердых веществ, а всего выбросы составили 189,7 тонн. Небольшая школьная котельная в д. Н.Таволги выбрасывает ежегодно в атмосферу до 14 тонн вредных веществ, в т. ч. твердых около 9 тонн.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.Невьянска:

Оксид углерода            2,5 мг/м3

Оксид азота                  0,028 мг/м3

Диоксиды серы            0,025 мг/м3

Диоксид азота              0,074 мг/м3

Взвешенные вещества 0,220 мг/м3

Сероводород                0,005 мг/м3

Бенз(а)пирен                2,6 х 10-6  мг/м3

Два предприятия (АПТ и «Гиерсо-Сервис») имеют право проводить контрольно-регулировочные работы с выдачей талона токсичности. Во время рейдовых проверок автотранспорта по акции «Чисты воздух» проведено в 2007 году 219 замеров на СО. Наложено штрафных санкций 38,5 тыс. руб.

Нагрузка на одного жителя по данным о выбросах ВВ в динамике представлена в таблице (агрегатный показатель):

| Населенный пункт | 2004 год | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г.Невьянск | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,008 |
| П.Цементный | 0,07 | 0,07 | 0,110 | 0,110 |

Приоритетные загрязнители атмосферного воздуха по округу: пыль.

П.Цементный

| вещество | Всего проб | Среднегодовая концентрация | Максимальная концентрация | Количество населения под воздействием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыль | 351 | 0,09 | 0,29 | 2500 |

Г.Невьянск

| вещество | Всего проб | Среднегодовая концентрация | Максимальная концентрация | Количество населения под воздействием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыль | 240 | 0,089 | 0,15 | 20000 |

Мониторинг состояния атмосферного воздуха организован двумя стационарными постами (ОАО «Невьянский цементник» в п.Цементный и в г.Невьянске в здании Роспотребнадзора).

Данные по стационарному посту  п.Цементный:

| Годы | Количество отобранных проб | Количество неудовлетворительных проб | % неудовлетворительных проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 357 | 0 | 0 |
| 2004 | 344 | 11 | 3 |
| 2005 | 304 | 10 | 3 |
| 2006 | 346 | 27 | 7,8 |
| 2007 | 351 | 11 | 3,13 |

Данные по стационарному посту в г. Невьянске

| Годы | Количество отобранных проб | Количество неудовлетворительных проб | % неудовлетворительных проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 665 (пыль 80) | 3 по пыли все | 0,6 (по пыли 4) |
| 2004 | 665 (пыль 80) | 1 по пыли | 1,25 (по пыли 1,25) |
| 2005 | 2725 (пыль 216) | 0 | 0 |
| 2006 | 1720 (пыль 240) | 0 | 0 |
| 2007 | 1720 (пыль 240) | 0 | 0 |

Замеры проводятся и под факелом, на маршруте. Превышений не зарегистрировано. Однако по максимальным концентрациям превышения в г. Невьянске регистрируются от 0,8 до 1,6 раз, все по пыли. В п. Цементный по максимальным концентрациям регистрируются превышения от 1,3 раза в 2003 г. до 2,7 в 2006 г. и 1,9 в 2007 г.

ВЫВОДЫ:

1). Проведение мероприятий по снижению запыленности в населенных местах, в первую очередь в п.Цементный и г. Невьянске.

2). Совместно со службой Роспотребнадзора продолжить работы по организации санитарно - защитных зон промпредприятий.

3). Угольные котельные – мощный загрязнитель атмосферного воздуха.

2.1.5. Факторы антропогенного воздействия хозяйственной деятельности, связанные с жизнеобеспечением населения.

Основными источниками антропогенного воздействия на окружающую природную среду и определяющими экологическую безопасность для здоровья населения являются промышленные предприятия, бытовые очистные сооружения со сбросом стоков в открытые водоемы.

Промышленная зона г.Невьянска, сложившаяся в западной части города, тяготеет к железнодорожной магистрали. Развитие промзоны в последние годы направлено и в юго - восточном направлении (предприятия «Прогресс», «Завод сухих строительных смесей», «Невьянский завод ЖБИ», «Каолиновый карьер»). Северная окраина города также считается промышленной и перспективной для промышленного строительства.

В юго-восточном направлении расположено предприятие по производству цемента, имеющего два карьера для добычи известняков, глины, песка. Отвалы песка проходят вторичную обработку для производства цемента. Часть карьеров находятся на стадии горнотехнической рекультивации (северо-восточная часть карьера), проект имеется.

На прилегающих к городу землях совхозов «Быньговский» с северо-востока и  «Невьянский» с юга и востока  ведется отработка участков золотодобывающими артелями «Нейва» и «Невьянский прииск».

Все промышленные отходы сдаются сторонним предприятиям, имеющим лицензии на прием и переработку промотходов. В округе отсутствуют полигоны промышленных отходов.

Бытовые отходы от г.Невьянска, сельских населенных пунктов размещаются на городском полигоне, площадь которого около 7,0 га. Полигон принимает отходы 4 и 5 классов опасности. Объем принимаемых на полигон отходов за последние 3 года вырос в два раза и составляет  около 14 тыс. тонн в год. С целью снижения объемов вывозимых на полигон отходов, с целью вторичного использования отходов в округе создано два предприятия по сбору макулатуры, картона, тряпья, полиэтилена (ООО «ЭКОВТОР» и ООО «Уралпромснаб»).

Коммунальное хозяйство в г. Невьянске представлено предприятием ООО «УралТехно», МП «Энергия», ООО «СП «Коммуналсервис», ООО «ЮСОН», ООО «ЭКОЛОГИЯ». В п.с. Аять МУП ЖКХ, в п.Калиново ООО «Коммунальные сети». В округе 6 очистных сооружений по очистке хозяйственно-бытовых стоков: Невьянск, п.Цементный, п.Калиново, п/х «Таватуй», ЛПУ «Уралтрансгаз», п.Ребристый.

Проектная мощность очистных сооружений в г.Невьянске  4458 тыс. м3 в год при фактической нагрузке – 2732 тыс. м3. Качество сбрасываемых стоков удовлетворительное. В п.Цементный при проектной мощности 549 тыс. м3 фактическая нагрузка – 578,4  тыс. м3. Очистные в поселке работают с перегрузкой и требуют срочной реконструкции, т.к. по лабораторным данным качество сбрасываемых стоков неудовлетворительное.

В п.Ребристый очистные практически не работают. Из-за неисправности коллектора стоки вывозятся в прудки-отстойники асс. транспортом. Лабораторного контроля нет.

На подсобном хозяйстве «Таватуй» СПК «Свердловскстройтранс» очистные так же не работают в должном режиме. Стоки без очистки сбрасываются в болото в 300 метрах от согласованного места сброса. Отсутствует лабораторный контроль, не стабильно работают станции перекачки.

Техногенная нагрузка  на населения возросла и за счет увеличения автотранспорта в округе и транзитного. Пущенная в эксплуатацию объездная автодорога Екатеринбург-Серов существенно разгрузила автомагистрали, проходящие через г. Невьянск. В результате произошло снижение шума, загазованности, в первую очередь в учебных заведениях: школе № 4 и Горнозаводском училище им. Демидова.

2.1.6. Существующая система экологического мониторинга.

В округе проводится экологический мониторинг путем:

*  проведение лабораторных исследований реки Нейва, радиационного фона выполняет ГУ «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» (ГУ «Свердловский ЦГМС-Р»);

*  проведение лабораторных исследований за качеством атмосферного воздуха, почв, питьевой водой, в том числе из открытых водоемов осуществляет служба Роспотребнадзора. Обобщение результатов наблюдений находит отражение в ежегодных «Государственных докладах», экземпляр которого предоставляется в администрацию округа для принятия мер.

* на промышленных предприятиях существует программа производственного экологического контроля, включающая в себя исследования выбросов, сбросов, состава  отходов производства и потребления. Исследования проводятся частично ведомственными лабораториями, частично ФГУ «ЦЛАТИ по УФО»;

*    за лесными фондами осуществляет контроль и учет ГО СО «Невьянское лесничество»;

*  контроль и учет животного мира ведет общественное объединение «Невьянское общество охотников и рыболовов» путем зимнего, весеннего, летнего, осеннего и предпромыслового  учета диких  животных.

С 2000 г. не проводится мониторинг состояния почвы в округе.

На основании полученных данных из выше перечисленных организаций, а также учитывая демографические показатели по округу, можно сделать вывод, что Невьянский городской округ относится к экологически относительно благополучным территориям.

3. Социально-экономическое состояние Невьянского городского округа

3.1. Хозяйственное развитие.

Определяющим промышленное направление в округе является производство строительных материалов. К наиболее крупным предприятиям относятся: ОАО «Невьянский цементник», Невьянский завод ЖБИ, ООО «Уральские строительные смеси». Предприятий малого бизнеса – 43. Всего предприятий в округе - 91 с общим количеством работающих  6892 чел.

Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2007 г. составил 1,64 (511 человек).

Невьянский цементный завод относится к 1 классу опасности. Предприятие работает с мощностью до 1090 тыс. тонн в год. Работающих  на предприятии 806 человек, в т. ч. женщин 248. Одно из самых крупных предприятий.

На промышленной площадке бывшего Невьянского механического завода размещено несколько предприятий малого бизнеса: ООО «Демидовское лить»; ООО «Пресс», автомастерская; ООО «Союзпласт»; ЗАО «РегионгазИнвест»; ЗАО «Невьянский машиностроительный завод» и др.

В округе 5 предприятий сельскохозяйственной направленности: совхозы «Аятский», «Быньговский», «Невьянский», ЗАО «Осиновское», НВПх2 и 20 крестьянских хозяйств. Общее количество работающих на этих производствах – 151 человек и 30 человек в крестьянских хозяйствах.

Стабильно работают предприятия: ООО «Уральские строительные смеси»; Невьянский завод ЖБИ; две старательские артели («Нейва» и «Невьянский прииск»); ООО «УралТехно».

Транспортные перевозки осуществляет предприятие «Сигнал» и частные фирмы, имеющие пассажирские «Газели» (10).

3.2. Основные социально-экономические показатели.

1. Здравоохранение. В Невьянском округе медико-демографическая ситуация за последние годы стабилизировалась. Демографические показатели по округу за отчетный год изменились следующим образом: показатель рождаемости вырос на 8%, общая смертность уменьшилась на 7%, смертность трудоспособного возраста снизилась на 3,6%, показатели общей заболеваемости населения остались на прежнем уровне, первичной заболеваемости резко снизился.

Медико-демографические показатели

| Показатель | 2003 г./ пок. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | Средние многолетние показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 51500 | 51500 | 49840 | 49621 | 49703 |  |
| Рождаемость Абс/показ. | 555/ 10,7 | 539/ 10,4 | 514/ 10,3 | 558/ 11,2 | 604/ 12,1 (+8%) | 11,0 |
| Смертность общая | 940/ 18,2 | 977/ 18,9 | 937/ 18,8 | 857/ 17,7 | 816/ 16,4 (-7,3%) | 18,3 |
| Естественный прирост | - 7,5 | - 8,5 | - 8,4 | - 6,5 | - 4,2 | - 6,9 |
| Общая заболеваемость населения | 1244,0 | 1122,8 | 1119,4 | 1263,9 | 1261,9 (-1) | 1193,4 |
| Первичная заболеваемость | 641,2 | 561,5 | 553,4 | 570,8 | 559,1 (-2,0) | 568,9 |

2.Оценка риска загрязнения среды обитания для здоровья населения (по данным службы Роспотребнадзора)

2.1. Комплексная химическая нагрузка:

| территория | Среднегодовая численность населения | Атмосферный воздух (Ксумм) | Почва в селитебной зоне (Zc) | Питьевая вода (Ктокс) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Невьянск | 20000 | 0,04 | - | 1 |
| П.Цементный | 6500 | 0,03 | 8,33 | 1 |

Приоритетные показатели загрязнения атмосферного воздуха в округе – пыль, двуокись азота, сернистый ангидрид. По результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха (свинец, пыль, хром, фенол, формальдегид, двуокись азота, сернистый ангидрид) превышения концентраций ПДК не зарегистрировано. В базовой лаборатории проводились исследования на марганец, кадмий,цинк, медь, никель, 3,4-без(а)пирен. Превышений не отмечено.

Показатель качества атмосферного воздуха

| территория | Суммарный показатель нагрузки атмосферных загрязнителей на население (Ксумм) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Невьянск | 4,1 | 4,1 | 3,0 | 1,08 | 2,79 |
| П.Цементный | 1,3 | 1,2 | 2,6 | 1,9 | 1,93 |

Приоритетными загрязнителями питьевой воды централизованного водоснабжения являются: кремний, марганец, железо. Превышений ПДК в 2007 г. не зарегистрировано. По органолептическим показателям (по цветности) вода не соответствует нормативам в водопроводе п. ст.Аять.

Лимитирующий показатель воды по химическим показателям

| Точка отбора |  | органолептические | обобщенный | Санитарно-токсический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| источники | Лимитирующий показатель воды | 1 | 1 | 1 |
|  | Уровень загрязнения | Допустимый | допустимый | Допустимый |
| Перед подачей | Лимитирующий показатель воды | 1 | 1 | 1 |
|  | Уровень загрязнения | Допустимый | допустимый | Допустимый |
| Разводящая сеть | Лимитирующий показатель воды | 1 | 1 | 1 |
|  | Уровень загрязнения | Допустимый | допустимый | Допустимый |

При проведении исследований продуктов питания превышений проб с содержанием вредных веществ выше ПДК не зарегистрировано.

Химическая нагрузка, связанная с качеством продуктов питания

| Виды исследований | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробы | %неуд. | пробы | % неуд. | пробы | % неуд. |
| Всего исследована проб на химические показатели | 321 | - | 374 | - | 309 | - |
| нитраты | 130 | - | 179 | - | 194 | 3 |
| пестициды | 51 | - | 41 | - | 33 | - |
| микотоксины | 54 | - | 38 | - | 22 | - |
| Соли тяжелых металлов | 86 | - | 116 | - | 60 | - |

Комплексная биологическая нагрузка

- Биологическая нагрузка, связанная с качеством питьевой воды

| Объект отбора | Результаты исследований | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоисточники (всего) | Проб всего Неудов. % | 125 | 132 | 114 | 125 | 98 |
| Коммунальные водопроводы | Всего проб Неудовл.% | 95 | 108 | 96 | 94 | 76 |
| Ведомственные водопроводы | Всего Неуд.% | 30 | 24 | 18 | 31 | 22 |
| Сеть | Всего Неуд.% | 1109 3,4 | 1241 2,5 | 1198 0,6 | 1377 0,2 | 1063 1,3 |

- Биологическая нагрузка, связанная с загрязнением почвы

| годы | территория | Всего исследований по микробиологии | % неудовлетворительных |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | Невьянск |  |  |
| 2004 | Невьянск | 14 | 0 |
| 2005 | Невьянск | 45 | 4,4 |
| 2006 | Невьянск | 31 | 0 |
| 2007 | Невьянск | 45 | 0 |

- Биологическая нагрузка, связанная с качеством продуктов питания

Результаты микробиологических исследований по группам продуктов (% неудовлетворительных проб)

| продукция | 2003 | 20004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5,9 | 6,9 | 7,06 | 5,3 | 5,9 |
| Мясопродукты | 1,4 | 1,5 | 8,4 | 0,5 | 3,2 |
| птицепродукты | 3,4 | 0 | 0 | 4,5 | 2,5 |
| Молочные продукты | 11,5 | 10,6 | 8,04 | 9,7 | 8,1 |
| Рыбные продукты | 0 | 2,7 | 0 | 1,5 | 33,0 |
| Хлеб и хлебобулочные | 3,2 | 1,9 | 8 | 1,5 | 0,6 |
| Сахар и кондитерские | 17,4 | 21,0 | 19,0 | 11,0 | 16,0 |
| Овощи и бахчевые | 3,4 | 5,5 | 6,6 | 2,1 | 2,0 |
| картофель | 1,9 | 3,1 | 5,8 | 4,3 | 2,0 |
| Плоды, ягоды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жировые растительные продукты | 0 | 5,8 | 9 | 9 | 0 |
| Напитки б/алкогольные | 5,0 | 0 | 2,4 | 1,0 | 0 |

Высокий процент неудовлетворительной продукции отмечается из числа завозимой с других территорий.

4. Основные приоритеты и направления деятельности экологической безопасности по Невьянскому городскому округу

4.1.  Основные приоритеты

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРИОРИТЕТОВ

1.Высокий уровень приоритетности:

- Снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду (* постановка на учет в природоохранных органах всех промышленных предприятий, в т.ч. предприятий малого бизнеса; * разработка проектной документации по выбросам, сбросам и отходам. * ежегодная отчетность предприятий о воздействии на окружающую среду; * осуществление квартальных платежей за негативное воздействие на О.С.)

- Обеспечение очистки территории населенных пунктов в соответствии с природоохранным и санитарным законодательством.

- Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества.

- Предотвращение загрязнения открытых водоемов (добиться сброса хоз.бытовых стоков в водоемы с допустимыми уровнями загрязняющих веществ)

- Проведение работ по соблюдению требований законодательства по водоохранным зонам открытых водоемов

2. Средний уровень приоритетности:

- поддержка общественного объединения «Невьянское общество охотников и рыбаков» в плане проведения биотехнических мероприятий с целью увеличения количества диких животных на территории округа;

- оказание содействия предприятиям малого бизнеса в получении лицензии на право работ с отходами производства и потребления;

- продолжить работы по описанию границ особо охраняемых природных территорий местного значения.

- обустройство зон рекреации

3. Низкий уровень приоритетности:

- формирование экологической культуры на территории округа;

- продолжить экологическое образование и воспитание населения, в первую очередь детского;

- совершенствование системы экологического мониторинга в части исследований почвы в жилых дворах, качества воды родников и колодцев;

- обеспечение населения информацией о состоянии и охране окружающей природной среды.

4.2. Направления природоохранной деятельности.

Вся природоохранная деятельность Невьянского городского округа направлена на выполнение конкретных мероприятий (приложение 1). Администрация округа контролирует выполнение природоохранных мероприятий предприятий -природопользователей, которые вносят основной вклад в загрязнение окружающей среды.

А так же администрация Невьянского городского округа планирует проведение работ по неотложным приоритетным направлениям в части охраны природной среды обитания, возложенные на нее законодательством.

4.3. Экологическая эффективность Программы.

Реализация экологической направленности позволит иметь природоохранный, экономический и социальный эффект.

Количественная эффективность  будет выражаться в достижении предельно-допустимых выбросов и сбросов на предприятиях – основных природопользователей, что позволит снизить удельные показатели (водопотребление, водоотведение, сбросы, выбросы, образование отходов).

Качественная эффективность  в конечном счете выразится в снижении антропогенного воздействия, уменьшении степени риска здоровью населения, проживающего на территории Невьянского городского округа.

Экономическая эффективность определяется соизмеримостью затрат на осуществление последствий загрязнения природной среды и затрат на реализацию природоохранных мероприятий.

5. Механизм реализации экологической направленности

5.1. Управление реализацией Программы

Управление реализации задач, направлений экологической деятельности определяет администрация Невьянского городского округа путем формирования системы управления:

- Создается наблюдательный совет во главе с заместителем главы НГО, отвечающего за природоохранную деятельность в округе. В состав Совета входят:

- заместитель главы – председатель

- представитель комитета архитектуры и градостроительства

- представитель отдела городского и коммунального хозяйства

- представитель Экологического фонда

- директор Станции юных натуралистов

- начальники управлений населенными пунктами (при необходимости)

- На заседания Совета приглашаются руководители предприятий, мероприятия которых подлежат контролю на определенный  сроками исполнения период.

- Создается система (форма отчетная в Приложении № 2 к Программе) отчетности по реализации мероприятий. Сбор отчетов и их обобщение возлагается на Экологический фонд.

- Информация населения через средства массовой информации о выполнении мероприятий.

- На стадии реализации  Программы контролируются: целенаправленное использование средств сроки, эффективность программных работ по решению экологических проблем городского округа.

5.2. Финансирование программы.

Для реализации экологических мероприятий планируется привлечь различные источники финансирования: бюджет муниципального образования; бюджет субъекта РФ; средства предприятий - природопользователей.

Основная часть инвестиций будет приходиться на собственные средства предприятий.

За счет бюджетного финансирования будут поддерживаться направления природоохранной деятельности, связанной:

- с особо охраняемыми территориями;

- с проведением мониторинга качества питьевой воды нецентрализованных источников;

- с экологическим воспитанием и образованием;

- с организацией работ по очистке территорий населенных пунктов.

Бюджет муниципального образования может осуществлять поддержку прямыми инвестициями в реконструкции и техническом перевооружении предприятий, обеспечивающих работу коммунальной инфраструктуры. В первую очередь очистные сооружения, полигоны ТБО.

«Приложение № 1

к Муниципальной  программе в сфере охраны окружающей среды и обеспечения  экологической безопасности по НГО на период 2009 - 2020 годы»

ЗПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Первый этап

Основные направления работы на 2009-2020 годы

| № | Виды работ | Исполнитель | Сроки выполнения |  | Сметная стоимость тыс.руб. | Источники финансирования | Ожидаемый результат,экологическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проект и реконструкция кондиционера отходящих газов | ОАО «Невьянский цементник» (по согласованию) | 2007 | 2011 | 200000,0 | Средства предприятия | Снижение валового выброса |
| 2. | Строительство систем оборотного водоснабжения | Артель старателей «Невьянский прииск» (по согласованию) | 2007 | 2011 | 1000,0 | Средства предприятия | Обеспечение экологической безопасности |
| 3. | Проведение мониторинга дна и берегов реки Нейва | Артель старателей «Невьянский прииск» (по согласованию) | 2008 | 2011 | 50,0 | Средства предприятия | Снижение ущерба окружающей среде |
| 4. | Проведение мониторинга водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы р. Нейва | Артель старателей «Невьянский прииск» (по согласованию) | 2008 | 2011 | 50,0 | Средства предприятия | Снижение ущерба окружающей среде |
| 5. | Проведение рекультивации нарушенных земель | Артель старателей «Невьянский прииск» (по согласованию) | 2007 | 2011 | 209,0 | Средства предприятия | Обеспечение экологической безопасности |
| 6. | Проведение дноуглубительных работ по реке Белая | Администрация НГО | 2009 | 2009 | 20 000,0 | Федеральный бюджет | Исключается подтопление жилых домов |
| 7. | Модернизация насосов с применением частотных регуляторов на 2 насосных агрегатах на водозаборе. | ОАО «Калиновский химический завод» (по согласованию) | 2009 | 2011 | 600,0 | Средства предприятия | Рациональное использование водных ресурсов |
| 8. | Замена пенного фильтра на здании № 14/2 | ОАО «Калиновский химический завод» (по согласованию) | 2008 | 2009 | 167,0 | Средства предприятия | Сокращение выбросов ЗВ в атмосферу |
| 9. | Обеспечение контроля за организациями - природопользователями в части реализации проектов организации санитарно-защитных зон. | Администрация НГО | 2009 | 2010 |  |  |  |
| Раздел 2. Охрана, восстановление и рациональное использование водных ресурсов. Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство отстойного колодца на производстве ПДУ, здание № 208/12 | ОАО «Калиновский химический завод» (по согласованию) | 2009 | 2009 | 150,0 | Средства предприятия | Очистка сточных промышленных вод |
| 11. | Работы по обеспечению населения питьевой водой стандартного качества (обустройство источников) | Администрация НГО | 2009 | 2010 | 40,0 350,0 | Областной бюджет Местный бюджет | Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества |
| Раздел 3. Рациональное использование природных ресурсов и восстановление природных комплексов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Изучение памятников природы местного значения, оформление паспортов и описание границ | Администрация НГО | 2009 | 2010 | 50,0 | Местный бюджет | Сохранение уникальных памятников природы |
| Раздел 4. Охраны почвы, совершенствование работы по размещению отходов, внедрение системы сортировки отходов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Приобретение дополнительно контейнеров в количестве 80 штук, в т.ч. для сбора пластика | Администрация НГО | 2009 | 2011 | 400,0 | Местный бюджет | Улучшение состояния окружающей среды |
| Раздел 5. Развитие систем экологического мониторинга на территории НГО |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Обеспечение взаимодействия со службами Роспотребнадзора, СОГУ «ЦЭМиК», ГУ «СЦпо ГиМОС сРФ» в части информирования населения о состоянии окружающей среды. | Администрация НГО | 2010 | 2020 |  |  | Информирование населения о состоя-нии окружающей среды обитания, при-нятие неотложных профилактических мер по предотвра-щению загрязнения ОС. |
| 15. | Обеспечение взаимодействия со службой Роспотребнадзора и МПР при подготовке государственных докладов. | Администрация НГО | 2010 | 2020 |  |  |  |
| Раздел 6. Мероприятия по экологическому образованию |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Обеспечение содействия и организации при переподготовке руководителей, экологов промышленных предприятий | Администрация НГО | 2010 | 2020 |  |  | Повышение экологических знаний и ответственности за обеспечение экологической безопасности на территории НГО. |
| 17. | Обеспечение достоверной информации об экологической ситуации в округе с целью повышения экологической грамотности населения. | Администрация НГО | 2010 | 2020 |  |  | Пропаганда экологических знаний и здорового образа жизни. |
| 18. | Организация массовых мероприятий по очистке территории населенных пунктов, водоохранных зон, родников, колодцев, зон отдыха. | Администрация НГО | 2010 | 2020 |  |  | Привлечение населения к очистке территории с целью улучшения среды обитания и повышения чувства ответственности. |
| Раздел 7. Повышение эффективности административного регулирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Оказывать содействие в ведении учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. | Администрация НГО, специалист-эколог МБУ «УХ НГО» | 2010 | 2020 |  |  | Обеспечение досто-верной информацией в сфере окружающей среды (О.С.) для принятия обоснован-ных решений по снижению негативного воздействие на О.С. |
| 20. | Обеспечение участия в экологических семинарах экологов промпредприятий, учреждений округа. | Администрация НГО, специалист –эколог МБУ «УХ НГО» | 2010 | 2020 |  |  | Информационное и методическое обес-печение организаций-природопользовате-лей. |
| Второй этап Основные направления работ на 2011-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Обеспечение контроля за организациями – природопользователями в части реалии-зации проектов санитарно-защитных зон | Администрация НГО | 2011 | 2015 |  |  | Содержание санитарно-защитных зон. |
| 22 | Обеспечение проведения мероприятий, направленных на санитарную очистку территории округа, утилизацию бытовых отходов. | МБУ «УХ НГО» | 2011 | 2011 | 379,0 | Местный бюджет | Улучшение санитарно-эпидемиологичес-кой и экологической обстановки на территории. |
| 23 | Проектирование полигона твердых бытовых отходов в г.Невьянске: Инженерно-изыскательские работы | МБУ «УХ НГО» | 2011 | 2011 | 800,0 | Местный бюджет | Улучшение состояния окружающей среды |
|  |  |  | 2012 | 2012 | 1044,4 |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2013 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2014 | 00,0 |  |  |
|  | Проект «Оценка риска здоровью населения» |  | 2014 | 2014 | 00,0 |  |  |
|  | разработка кадастрового паспорта полигона |  | 2014 | 2014 | 00,0 |  |  |
|  | проведение общественных слушаний |  | 2014 | 2014 | 00,0 |  |  |
|  | Получение санитарно-эпидемиологических экспертиз |  | 2014 | 2014 | 00,0 |  |  |
| 24 | Строительство полигона ТБО Г.Невьянск | Администрация НГО | 2015 | 2015 | 212,4 | Местный бюджет | Улучшение состояния окружающей среды |
| 25 | Передача ртутных ламп от населения специализированной организации | Администрация НГО | 2012 | 2012 | 31,2 | Местный бюджет | Утилизация ртутных ламп |
| 26 | Передача ртутных ламп от обслуживания городских уличных сетей | МБУ «УХ НГО» | 2014 | 2014 | 0,00 | Местный бюджет | Утилизация ртутных ламп |
| 27 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки Невьянского городского округа | МБУ «УХ НГО» | 2013 | 2013 | 406,9 | Местный бюджет | Улучшение состояния окружающей среды |
| 28 | Разработка паспортов отходов I-IV классов опасности | МБУ «УХ НГО» | 2013 | 2013 | 450,0 | Местный бюджет | Улучшение состояния окружающей среды |
| 29 | Разработка проекта предельно-допустимых выбросов | МБУ «УХ НГО» | 2013 | 2013 | 100,0 | Местный бюджет | Улучшение состояния окружающей среды |
| 30 | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | МБУ «УХ НГО» | 2013 | 2013 | 100,0 | Местный бюджет | Улучшение состояния окружающей среды |
| 31 | Обеспечение проведения мероприятий, направленных на санитарную очистку территории округа, утилизацию бытовых отходов (ликвидация свалок) | МБУ «УХ НГО» | 2011 | 2011 | 91,0 | Местный бюджет | Улучшение состояния окружающей среды |
|  |  |  | 2012 | 2012 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2013 | 535,0 |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2014 | 561,8 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2015 | 589,9 |  |  |
| Раздел 2. Охрана, восстановление и рациональное использование водных ресурсов. Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Регистрация ограничений на использование земельных участков, расположенных в ЗСО питьевых водоисточников | Администрация НГО | 2011 | 2015 |  |  | Улучшение качества питьевой воды. |
| 33 | Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, реконструкция колодцев, обустройство родников и трубчатых колодцев (скважин) | МБУ «УХ НГО» | 2011 | 2011 | 330,8 60,0 | Местный бюджет Областной бюджет | Обеспечение населения качественной питьевой водой. |
|  |  |  | 2012 | 2012 | 191,2 61,4 | Местный бюджет Областной бюджет |  |
|  |  |  | 2013 | 2013 | 311,8 62,7 | Местный бюджет Областной бюджет |  |
|  |  |  | 2014 | 2014 | 240,8 122,8 | Местный бюджет Областной бюджет |  |
|  |  |  | 2015 | 2015 | 253,5 | Местный бюджет |  |
| Раздел 3. Рациональное использование природных ресурсов и восстановление природных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Проведение биотехнических мероприятий по диким животным (приобретение семенного материала) | МБУ «УХ НГО» | 2013 | 2013 | 98,0 | Местный бюджет | Увеличение поголовья диких животных на территории НГО |
|  |  |  | 2014 | 2014 | 95,0 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2015 | 99,0 |  |  |
| 35 | Проведение акарицидной обработки, а так же барьерной дератизации открытых территорий | МБУ «УХ НГО» | 2013 | 2013 | 20,0 | Местный бюджет | Снижение численности клещей и грызунов |
|  |  |  | 2014 | 2014 | 17,3 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2015 | 20,0 |  |  |
| 36 | Изучение памятников природы местного значения, оформление паспортов и описание границ | МБУ «УХ НГО» | 2013 | 2013 | 28,0 | Местный бюджет | Сохранение уникальных памятников природы |
| Раздел 4. Мероприятия по экологическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Проведение экологических акций («Марш парков», «Экоколобок», создание экологических отрядов, проведение конкурсов, выставок с экологической тематикой) | Администрация НГО, Управление образования НГО (по согласованию) | 2013 | 2013 | 4,1 | Местный бюджет | Повышение экологической культуры среди детского населения. |
|  |  |  | 2014 | 2014 | 5,0 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2015 | 5,0 |  |  |
| 38 | Привлечение средств массовой информации к вопросам экологии | Администрация НГО, специалист-эколог МБУ «УХ НГО» | 2011 | 2015 |  |  | Повышение активности населения в части решения экологических проблем. |
| ТРЕТИЙ ЭТАП Основные направления работ на период 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Обеспечение контроля за организациями – природопользователями в части реалии-зации проектов санитарно-защитных зон | Администрация НГО | 2016 | 2020 |  |  | Содержание санитарно-защитных зон. |
| 40 | Обеспечение проведения мероприятий, направленных на санитарную очистку территории округа, утилизацию бытовых отходов (ликвидацию свалок) | МБУ «УХ НГО» | 2016 | 2016 | 619,4 | Местный бюджет | Улучшение санитарно-эпидемиологичес-кой и экологической обстановки на территории. |
| 41 | Проведение рекультивации существующего полигона | Администрация НГО | 2016 | 2016 | 800,0 | Местный бюджет | Улучшение состояния окружающей среды |
| Раздел 2. Охрана, восстановление и рациональное использование водных ресурсов. Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Регистрация ограничений на использование земельных участков, расположенных в ЗСО питьевых водоисточников | Администрация НГО | 2016 | 2016 |  |  | Улучшение качества питьевой воды. |
| 43 | Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, реконструкция колодцев, обустройство родников и трубчатых колодцев (скважин) | МБУ «УХ НГО» | 2016 | 2016 | 240,0 | Местный бюджет | Обеспечение населения качественной питьевой водой. |
| Раздел 3. Рациональное использование природных ресурсов и восстановление природных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Проведение биотехнических мероприятий по диким животным (приобретение семенного материала) | МБУ «УХ НГО» | 2016 | 2016 | 99,0 | Местный бюджет | Увеличение поголовья диких животных на территории НГО |
| 45 | Проведение акарицидной обработки, а так же барьерной дератизации открытых территорий | МБУ «УХ НГО» | 2016 | 2016 | 20,0 | Местный бюджет | Снижение численности клещей и грызунов |
| 46 | Изучение памятников природы местного значения, оформление паспортов и описание границ | МБУ «УХ НГО» | 2016 | 2016 |  | Местный бюджет | Сохранение уникальных памятников природы |
| Раздел 4. Мероприятия по экологическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Проведение экологических акций («Марш парков», «Экоколобок», создание экологических отрядов, проведение конкурсов, выставок с экологической тематикой) | Администрация НГО, Управление образования НГО (по согласованию) | 2016 | 2016 | 5,0 | Местный бюджет | Повышение экологической культуры среди детского населения. |
| 48 | Привлечение средств массовой информации к вопросам экологии | Администрация НГО, специалист-эколог МБУ «УХ НГО» | 2016 | 2016 |  |  | Повышение активности населения в части решения экологических проблем. |
| 49 | Разработка радиационно-гигиенического паспорта территории НГО | Администрация НГО | 2016 | 2016 | 336,0 | Местный бюджет | Разработка мероприятий по снижению радиационной нагрузки на население |
| 50 | Обеспечение эффективного функционирования системы контроля радиационной обстановки на территории НГО | Администрация НГО | 2016 | 2020 |  |  | Снижение дозовых нагрузок на население на 27,6% к показателям 2007 года. |
|  | ИТОГО: |  |  | 2011 | 1600,8 60,0 | Местный бюджет Областной бюджет |  |
|  |  |  |  | 2012 | 1266,8 61,4 | Местный бюджет Областной бюджет |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2005,8 62,7 | Местный бюджет Областной бюджет |  |
|  |  |  |  | 2014 | 919,9 122,8 | Местный бюджет Областной бюджет |  |
|  |  |  |  | 2015 | 1179,8 | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2119,4 | Местный бюджет |  |