АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  16.02.2016 г.                                                                                                                                               № 280-п

г.Невьянск

О подготовке документации  по планировке территории для линейного объекта  -  «Автомобильная дорога к промышленным объектам от автодороги Екатеринбург-Серов на 82 км»

В соответствии с частью 1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 9 пункта 1 статьи 6 Устава Невьянского городского округа, муниципальной программой «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от  22.10.2014г. № 2577-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Принять решение о подготовке документации по планировке территории для линейного объекта  -  «Автомобильная дорога к промышленным объектам от автодороги Екатеринбург-Серов на 82 км».

- Утвердить план мероприятий	 по подготовке документации по планировке территории для линейного объекта  -  «Автомобильная дорога к промышленным объектам от автодороги Екатеринбург-Серов на 82 км» (прилагается).

- Определить бюджетное финансирование выполнения работ по подготовке документации по планировке территории для линейного объекта  из средств местного бюджета.

- Утвердить техническое задание на разработку документации по планировке территории для линейного объекта  -  «Автомобильная дорога к промышленным объектам от автодороги Екатеринбург-Серов на 82 км» (прилагается).

- Заведующему отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа (Эдильгериева Е.В.) в течение 14 дней, направить уведомления о принятии решения, указанного в пункте  1 постановления, всем заинтересованным лицам.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа www.nevyansk66.ru.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительства, архитектуры и управления муниципальным имуществом Шелепова Ф.А.

И.о.главы городского округа                                                              Ф.А.Шелепов

Утверждено

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от 16.02.2016  № 280-п

План мероприятий «По подготовке документации по планировке территории для линейного  объекта  -  «Автомобильная дорога к промышленным объектам от автодороги Екатеринбург-Серов на 82 км»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятий | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление уведомления о принятии решения всем заинтересованным лицам, публикация постановление в газете «Звезда», размещение постановления на официальном сайте Невьянского городского округа. | 14 дней со дня издания постановления | Администрация Невьянского городского округа |
| 2. | Прием и рассмотрение предложений по планировке территории от заинтересованных лиц, в случае их поступления. | 14 дней с даты размещения постановления в газете «Звезда». | Администрация Невьянского городского округа |
| 3. | Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории документации по планировке территории для линейного объекта - «автомобильная дорога к промышленным объектам от автодороги Екатеринбург-Серов на 82 км». | 60 дней с даты окончания приема и (или) рассмотрения предложений по планировке территории от заинтересованных лиц | Подрядная организация |
| 4. | Контроль выполнения работ по подготовке документации по планировке территории для линейного объекта - «автомобильная дорога к промышленным объектам от автодороги Екатеринбург-Серов на 82 км» |  | Администрация Невьянского городского округа |
| 4.1 | Проведение рабочих совещаний по итогам выполнения этапов работ | По необходимости | Администрация Невьянского городского округа |
| 4.2 | Проверка и согласование проекта планировки | 10 рабочих дней с даты предоставления подрядной организацией проекта планировки на согласование | Администрация Невьянского городского округа |
| 5. | Согласование проекта планировки | С сетевыми организациями и ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» | Подрядная организация |
| 6. | Проверка документации по планировке территории для линейного объекта - «автомобильная дорога к промышленным объектам от автодороги Екатеринбург-Серов на 82 км» | 10 рабочих дней с даты предоставления подрядной организацией проекта планировки на проверку | Администрация Невьянского городского округа |
| 7. | Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по документации по планировке территории для линейного объекта | 10 рабочих дней с даты получения положительного результата проверки документации | Администрация Невьянского городского округа |
| 8. | Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории для линейного объекта | Через 30 дней с даты публикации постановления о проведении публичных слушаний в газете «Звезда». | Администрация Невьянского городского округа, с участием подрядной организации |
| 9. | Устранение замечаний, поступивших в ходе проведения публичных слушаний | 14 дней с даты проведения публичных слушаний | Подрядная организация |
| 10. | Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и проекта межевания | 10 дней с даты получения | Администрация Невьянского городского округа |
| 11. | Подготовка постановления об утверждении документации по планировке территории для линейного объекта - автомобильная дорога к промышленным объектам от автодороги Екатеринбург-Серов на 82 км Невьянского городского округа | 10 дней с даты получения положительных результатов проверки и согласования | Администрация Невьянского городского округа |

|  | Утверждено постановлением администрации Невьянского городского округа от16.02.2016 № 280-п |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для линейного объекта - «Съезд с автодороги Екатеринбург-Серов на 82 км»

| № п/п | Параметр проекта | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Администрация Невьянского городского округа |
| 2. | Источник финансирования | Местный бюджет |
| 3. | Основание для выполнения работ | Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2021 года» |
| 4. | Местонахождение объекта строительства | Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский район, 82 км автодороги Екатеринбург-Серов. Площадь для строительства линейного объекта - «Съезд с автодороги Екатеринбург-Серов на 82 км» составляет ориентировочно 2,0 га. Протяженность линейного объекта составляет 400м. |
| 5. | Сроки разработки документации по планировке территории | С момента принятия решения о подготовке документации по планировке территории в соответствии с приложением «План мероприятий по подготовке документации по планировке территории для линейного объекта - «Съезд с автодороги Екатеринбург-Серов на 82 км» |
| 6. | Цель разработки документации по планировке территории | Проект планировки и проект межевания территории разрабатывается с целью обеспечения устойчивого развития территории и надежного обеспечения транспортными связями промышленных и коммунальных объектов, расположенных на рассматриваемом участке автомобильной дороги Екатеринбург-Серов. |
| 7. | Границы проектирования | Границы проектирования: часть придорожной полосы автомобильной дороги Екатеринбург-Серов, вдоль участков с кадастровыми номерами: 66:15:0101006:3, 66:15:0101006:212, 66:15:0101006:111 и 66:15:0101006:109. |
| 8. | Нормативно – правовая, методическая база и ранее выполненные работы, учет которых необходим при проектировании | - Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции); - Земельный кодекс РФ (в действующей редакции); - Водный кодекс РФ(в действующей редакции); - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции); - Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции); - Федеральный закон от 24. 07. 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в действующей редакции); - Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66» - СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (в действующей редакции); - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ; - Генеральный план Невьянского городского округа, разработанный ЗАО «Проектно-изыскательский институт Гео», утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 года № 192; - Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа применительно, утверждённые решением Думы Невьянского городского округа от 28.11.2012 года № 131 (в действующей редакции). - Решение Невьянской районной Думы от 29.06.2005 года № 96 «Об утверждении положения «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе» (в действующей редакции); - Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области». |
| 9. | Состав исходных данных для разработки документации по планировке территории | Администрация Невьянского городского округа предоставляет исполнителю: - топографическую съемку М 1:2000 в электронном виде; - генеральный план Невьянского городского округа применительно в электронном виде в формате программы «MapInfoProfessional»; - правила землепользования и застройки Невьянского городского округа в электронном виде в формате программы «MapInfoProfessional» (актуальная редакция); Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории по согласованию с администрацией Невьянского городского округа. Документацию по планировке территории выполнить в системе координат МСК-66. Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем. |
| 10. | Требования к выполнению проекта планировки и проекта межевания территории | 1. Состав основных (утверждаемых) материалов проекта планировки территории: 1) Книга «Положение о размещении объектов капитального строительства», включает в себя описание границ зоны планируемого размещения линейного объекта и его характеристику, о градостроительных регламентах, установленных правилами землепользования и застройки Невьянского городского округа применительно к территории проектирования. 2) чертеж «Планировки территории» М 1:2000, на которой отображаются: - границы функциональных зон с отображением параметров развития таких зон; - существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капитального строительства с характеристикой по назначению; - проектные решения по развитию инженерной инфраструктуры; - границы зон с особыми условиями использования территории. 2. Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории: - схема «Расположение элемента планировочной структуры в планировочной структуре населенного пункта», М 1:5000; - схема «Использование территории в период подготовки проекта планировки территории и границы зон с особыми условиями использования территорий», М 1:2000; - схема «Границ зон с особыми условиями использования территории», М 1:2000; - схема «Организация улично-дорожной сети», М 1:2000; - схема «Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории», М 1:2000. - книга «Пояснительная записка»; 3. Состав материалов проекта межевания территории: 1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории. 2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений. 3) границы земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты 4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства. 5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства. 6) границы зон с особыми условиями использования территорий. 7) границы зон действия публичных сервитутов; 8) ведомости координат поворотных точек границ земельных участков. 9) пояснительная записка, которая должна содержать: - сведения по установлению границ земельных участков и обоснование принятых решений; - ведомость формируемых земельных участков, содержащую площади, виды использования, информацию о форме собственности и координаты поворотных точек; - ведомость участков изъятия для муниципальных нужд; - предложения по установлению публичных сервитутов. |

Схема размещения линейного объекта:

«Съезд с автодороги Екатеринбург-Серов на 82 км»