****

**ДУМА**

**МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**третьего созыва**

**РЕШЕНИЕ**

от 05 апреля 2018 п.г.т.Махнево № 315

***Об информации Администрации Махнёвского муниципального образования по реализации муниципальной программы «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы» за 2017 год***

Рассмотрев информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации муниципальной программы «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы», за 2017 год, Дума Махнёвского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

1. Информацию Администрации Махнёвского муниципального образования о реализации муниципальной программы «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы» за 2017 год принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее Решение для опубликования в газету «Алапаевская искра» и разместить на сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

Председатель Думы

муниципального образования И.М. Авдеев

Глава муниципального образования А.В. Лызлов

Приложение

к решению Думы Махнёвского

муниципального образования

от 05.04. 2018 № 315

**Информация Администрации Махнёвского муниципального образования по реализации муниципальной программы «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы»**

**за 2017 год**

Муниципальной программа «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы», утверждена постановлением Администрации Махнёвского муниципального образования от 19.12.2014 года № 982 (с изменениями)

Цель муниципальной программы «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы» - создание условий для формирования и предоставления однократно бесплатно земельных участков на территории Махнёвского муниципального образования.

Общий объем финансирования за 2017 год, предусмотренный на реализацию программы «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы» за счет средств МБ составил 50 тыс. рублей, фактически освоено 50 тыс. рублей или 100 % от запланированных на год.

В рамках реализации программы «Инженерное обустройство земельных участков под жилищное строительство в Махнёвском муниципальном образовании на 2014 – 2020 годы» на 2016 год были предусмотрены следующие мероприятия:

Выполнение землеустроительных работ по формированию и проведению государственного кадастрового учёта земельных участков (подготовка схем расположения земельных участков, изготовление межевых планов, проведение государственного кадастрового учёта) запланировано 50 тыс. рублей (МБ-50тыс. рублей, ОБ – 0 рублей) фактически освоено – 50 тыс. рублей (МБ – 50 тыс. рублей, ОБ-0 рублей), процент исполнения составляет 100 %;

*Информация подготовлена начальником отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами* *Администрации Махнёвского муниципального образования Качановой Ниной Николаевной*