# ДУМА

# МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЯ

от  07 июля 2016  года          п.г.т. Махнёво                              №  135

Об информации Администрации Махнёвского муниципального образования об  итогах отопительного сезона 2015-2016 годов  и подготовке   жилищно-коммунального хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

Заслушав информацию Администрации Махнёвского  муниципального образования    об итогах отопительного сезона 2015-2016 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов,  Дума Махнёвского муниципального образования

РЕШИЛА:

- Информацию Администрации Махнёвского  муниципального образования об итогах отопительного сезона 2015-2016 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов принять к сведению (прилагается).

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

- Настоящее Решение опубликовать в газете «Алапаевская искра» и разместить на сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

Председатель Думы

муниципального образования                                                           И.М.Авдеев

Глава муниципального  образования                                                 А.В.Лызлов

Приложение

к Решению Думы Махнёвского

муниципального образования

от   07.07.2016 года №  135

Информация

об итогах отопительного сезона 2015-2016 годов  и подготовка   жилищно-коммунального комплекса на территории Махнёвского муниципального образования к работе в осенне-зимний  период 2016-2017 годов

Махнёвское муниципальное образование отчиталось  по форме Государственной статистической отчётности на 01 ноября 2015 года о готовности жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2015/2016 годов по основным показателям: жилищный фонд, котельные, водопроводные сети – 100 процентов.

Был обеспечен стодневный запас топлива по Махнёвскому муниципальному образованию  (по состоянию на 1 ноября 2015 года) 602 м 3 дров (на 100 дней).

Своевременно до 15 сентября 2015 года получены паспорта готовности  к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годы 100 процентов жилых домов  и котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

На начало отопительного сезона были запушены и введены в рабочий режим котельные, эксплуатируемые МУП «Теплосистемы», в следующих населённых пунктах: с. Измоденово – газовая котельная 1.6 МВт (твёрдотопливная котельная 1.2 МВт- резерв), с. Мугай - твёрдотопливная котельная 0.3 МВт (газовая котельная 1.6 МВт - резерв), п.г.т. Махнёво  ул. Городок Карьера 17б - газовая котельная 3.5 МВт (твёрдотопливная котельная 5.0  МВт- резерв), п.г.т. Махнёво  ул. Гагарина 94 - газовая котельная 2.7 МВт (твёрдотопливная котельная 1.6  МВт- резерв), п.г.т. Махнёво  ул. Профсоюзная 2в - твёрдотопливная котельная 0.93  МВт, п. Хабарчиха - твёрдотопливная котельная 0.6 МВт,  с. Кишкинское -  твёрдотопливная котельная 0.93  МВт, п. Санкино ул. Садовая 8 - твёрдотопливная котельная 0.93  МВт, п. Санкино пер. Школьный 13 - твёрдотопливная котельная 0.5  МВт.

За период  отопительного сезона произошло 80 аварийных остановок в том числе: с. Измоденово, ул. Мира 16 – 9 аварий, п. Хабарчиха – 6 аварий, с. Кишкинское – 9 аварий, п.г.т.  Махнёво, ул. Городок Карьера 17б - 17 аварий,  п.г.т. Махнёво, ул. Гагарина 94 - 13 аварий, п.г.т. Махнёво, ул. Профсоюзная 2 - 8 аварий, с. Мугай – 4 аварии, на участке  п. Санкино-1 – 12 аварий, на участке п. Санкино-2 – 2 аварий. Эти аварии ликвидировались рабочими МУП «Теплосистемы».

Технологические нарушения и аварийные ситуации своевременно устранялись, что позволило не допустить  чрезвычайных ситуаций.

В целом отопительный сезон 2015/2016 года на территории Махнёвского муниципального образования прошёл «удовлетворительно».

# В настоящее время осуществляется проведение подготовительных работ к отопительному сезону 2016-2017 годов  в соответствии с распоряжение Правительства Свердловской области от 12 мая 2016 г. № 451-РП «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года» (далее - Распоряжение).

# Итоги выполнения Распоряжения рассматривались на оперативных совещаниях у Главы Махнёвского МО. Было отмечено, что подготовка к отопительному сезону проходит  организованно, в соответствии с утверждённым    планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года (прилагается)  с учетом проблем, проявившихся в завершающемся отопительном сезоне.

# Информация подготовлена начальником отдела строительства ЖКХ, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования Берстенёвым  Анатолием Николаевичем

Приложение

к   информации Администрации

Махнёвского муниципального образования

об итогах  отопительного сезона

2015-2016 годов  и подготовке

жилищно-коммунального комплекса

на территории Махнёвского муниципального

образования к работе в осенне-зимний

период 2016-2017 годов

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, жилищно-коммунального комплекса на территории Махневского муниципального образования к работе

в осенне-зимний период 2016 – 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подведение итогов отопительного сезона 2015/2016 год | до 23.05.2016г. до 15.07.2016 | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махневского муниципального образования (А.Н. Берстенёв) | Постановление Администрации Махнёвского МО «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электро-энергитического комплексов Махнёвского МО к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года» Проект решения Думы Махнёвского муниципального образования «Об информации Администрации Махнёвского муниципального образования об итогах отопительного сезона 2015-2016 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов |
| 2. | Подготовка плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года на территории Махневского муниципального образования с учетом выявленных недостатков при прохождении предыдущего отопительного сезона | до 01.06.2016г. | Главы территориальных органов и территориальных структурных подразделений Администрации Махнёвского муниципального образования совместно с отделом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охран окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования и МУП «Теплосистемы», МУП «ЖКХ» | Согласованные МУП «Теплосистемы» и отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охран окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования Планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года на территориях Махнёвского муниципального образования |
| 3. | КЧС «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Махнёвского муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года» | до 15.09.2016 | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Махнёвского | Протокол КЧС |
| 4. | Организация равномерных поставок котельного топлива на котельные и склады МУП «Теплосистемы» для обеспечения теплоснабжения жилищного фонда и объектов социального назначения | до 25.06.2016г. | Руководитель МУП «Теплосистемы» (И.В. Кочкарев) | График поставок топлива, утвержденный директором МУП «Теплосистемы» и согласованный с заместителем главы Администрации Махнёвского муниципального образования (по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, благоустройству и охране окружающей среды) |
| 5. | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2016г. | Руководитель МУП «Теплосистемы» (И.В. Кочкарев), Руководитель МУП «ЖКХ» (Шаров А.М.). | Информация о готовности материально-технической базы для ликвидации аварийных ситуаций в отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охран окружающей среды Администрации Махневского муниципального образования |
| 6. | Формирование стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15.09.2016г. | Руководитель МУП «Теплосистемы» (И.В. Кочкарев) |  |
| 7. | Обеспечение мониторинга хода подготовки к отопительному сезону осенне-зимнего периода 2016/2017 года |
|  | О выполнении графиков завоза топлива в МУП «Теплосистемы» | Ежедневно с 01.07.2016г. | Руководитель МУП «Теплосистемы» (И.В. Кочкарев) | Предоставление информации о выполнении графиков завоза топлива в МУП «Теплосистемы» заместителю главы Администрации Махнёвского муниципального образования (по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, благоустройству и охране окружающей среды) |
|  | О ходе подготовки на территории Махнёвского муниципального образования к отопительному сезону 2016/2017 года по форме 1-ЖКХ (зима) | 2 и 17 числа каждого месяца (по состоянию на 1 и 15 число), с июля по ноябрь 2016 года | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского МО (А.Н. Берстенёв) | Предоставление отчета по форме ЖКХ-зима в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
|  | О готовности жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения котельных теплоисточников, электрических и тепловых сетей к началу отопительного сезона | Еженедельно с 01.07.2016г. | Руководитель МУП «Теплосистемы» (И.В. Кочкарев) | Предоставление информации заместителю главы Администрации Махнёвского муниципального образования (по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, благоустройству и охране окружающей среды), составление актов и оформление паспортов готовности муниципального жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2016/2017 года (до 01.09.2016г.) |
| 8. | Проведение инвентаризации и регистрации в муниципальную собственность имеющихся на территории муниципального образования бесхозяйных электрических тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | до 01.07.2016г. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (Н.Н. Качанова) Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды (А.Н. Берстенёв) Администрации Махневского муниципального образования | Постановление Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 9. | Проведение энергетических обследований муниципального жилищного фонда, объектов и систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с целью уменьшения потерь топливно-энергетических ресурсов на этапах производства, передачи и потребления тепловой энергии и определение путей их устранения | до 01.11.2016г. | Руководитель МУП «Теплосистемы» (И.В. Кочкарев) Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования (А.Н. Берстенев) | Акт обследования |
| 10. | Организация ежедневного сбора информации о включении отопления на территории Махнёвского муниципального образования | с 15.09.2016г. до полного включения отопления | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды (А.Н. Берстенёв), организационный отдел (Л.В. Юрьева) Администрации Махнёвского муниципального образования | Информация о включении отопления на территории Махневского муниципального образования, подготовка материалов на сайт Махневского муниципального образования и в редакцию газеты «Алапаевская искра» |