АДМИНИСТРАЦИЯ

МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16  мая  2018 года  № 371

п.г.т. Махнёво

Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Махнёвского муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  целях организации подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

в целях анализа результатов прохождения отопительного периода 2017/2018 года и организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Махнёвского муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года, руководствуясь Уставом Махнёвского муниципального образования,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Информацию об итогах отопительного периода 2017/2018 года принять к  сведению (приложение №1)

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Махнёвского муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года (приложение №2).

3. Отделу строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования:

3.1. До 16.06.2018 года провести совещание по подведению итогов работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2017/2018  года;

3.2. Предоставить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области следующую информацию:

1) до 1 сентября 2018 года о ходе погашения  задолженности муниципальными организациями жилищно-коммунального комплекса перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания  договора о реструктуризации долга;

2)  о своевременности текущих расчетов муниципальных бюджетных организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств;

3.3. Создать  комиссию по проверке готовности к предстоящему отопительному сезону теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования;

3.4. Обеспечить:

представление в Уральское управление Ростехнадзора планов-графиков работы комиссии по проверке готовности к предстоящему отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования с 1 августа 2018 года  по 15 сентября 2018 года.

4. Директору МУП «Теплосистемы» (Колотвину В.В.),  директору МУП «ЖКХ» (Шарову А.М.), имеющим на своем балансе  жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры:

4.1. предоставить информацию  в отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Махнёвского муниципального образования о выполнении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения  Махнёвского муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года

4.2. провести анализ итогов работы по обеспечению потребителей топливом, тепловой и электрической энергией в отопительный период 2017/2018 года;

4.3. разработать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года с учетом замечаний, выявленных при прохождении предыдущего отопительного сезона, обратив особое внимание на проведение замены ветхих сетей систем тепло- и водоснабжения, промывку трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабжения, обеспечения готовности теплоисточников, инженерных сетей, основного и резервного топливных хозяйств, создание необходимых запасов котельного топлива, материально-технической ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, подготовку квалифицированного персонала по эксплуатации оборудования, с указанием конкретных мероприятий, ответственных и сроков, а также обеспечить их неукоснительное выполнение;

4.4. обеспечить:

1)     предоставление информации по выполнению плана, утвержденного настоящим постановлением, в отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования;

2) погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей (срок - до 1 августа 2018 года);

3)   своевременность предоставления текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические  ресурсы и коммунальные услуги;

4.5.  в рамках реализации Федерального закона  от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обеспечить:

1)   разработку и внедрение программ производственного развития энергосберегающих технологий;

2)   организацию приборного учета и регулирование фактического потребления энергоресурсов на границах балансовой ответственности;

3)   замену трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабжения на трубы из современных материалов при проведении капитальных ремонтов.

5. Директору МУП «Теплосистемы» (Колотвину В.В.) обеспечить создание:

5.1.   на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах (срок – до 1 августа 2018 года);

5.2.  необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры (срок – 15 сентября 2018 года);

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Алапаевская искра» и разместить на официальном сайте Махнёвского муниципального образования в сети «Интернет».

7. Организационному отделу  довести настоящее постановление до всех руководителей организаций, находящихся на подведомственной территории, имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Махнёвского муниципального образования (по строительству, ЖКХ, архитектуре, благоустройству и охране окружающей среды)  А.В. Онучина.

Глава Махнёвского

муниципального образования                                                                   А.В. Лызлов

Приложение № 1

к Постановлению

Администрации Махнёвского

муниципального образования

от 16.05.2018 г. № 371

Информация

Об  предварительных  итогах отопительного сезона 2017-2018 годов  и подготовка   жилищно-коммунального комплекса на территории Махнёвского муниципального образования

Махнёвское муниципальное образование отчиталось  по форме Государственной статистической отчётности на 01 ноября 2017 года о готовности жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2017/2018 годов по основным показателям: жилищный фонд, котельные, водопроводные сети – 100 процентов.

На начало отопительного сезона с 15 сентября 2017г., был обеспечен стодневный запас топлива по Махнёвскому муниципальному образованию  (по состоянию на 1 ноября 2017 года) 795м3 дров (на 100 дней).

Своевременно до 15 сентября 2017 года получены паспорта готовности  к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годы 100 процентов жилых домов  и котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

На начало отопительного сезона были запушены и введены в рабочий режим котельные, эксплуатируемые МУП «Теплосистемы», в следующих населённых пунктах: с. Измоденово – газовая котельная 1.6 МВт (твёрдотопливная котельная 1.2 МВт- резерв), с. Мугай - твёрдотопливная котельная 0.3 МВт (газовая котельная 1.6 МВт - резерв), п.г.т. Махнёво  ул. Городок Карьера 17б - газовая котельная 3.5 МВт (твёрдотопливная котельная 5.0  МВт- резерв), п.г.т. Махнёво  ул. Гагарина 94 - газовая котельная 2.7 МВт (твёрдотопливная котельная 1.6  МВт- резерв), п.г.т. Махнёво  ул. Профсоюзная 2в - твёрдотопливная котельная 0.93  МВт, с. Кишкинское -  твёрдотопливная котельная 0.93  МВт, п. Санкино ул. Садовая 8 - твёрдотопливная котельная 0.93  МВт, п. Санкино пер. Школьный 13 - твёрдотопливная котельная 0.5  МВт.

За период  отопительного сезона произошло 3 аварийных остановок в том числе: с. Кишкинское – 1 аварий, п.г.т. Махнёво, ул. Гагарина 94 - 1 аварии, п.г.т. Махнёво, ул. Профсоюзная 2 - 1 аварий. Эти аварии ликвидировались рабочими МУП «Теплосистемы».

Технологические нарушения и аварийные ситуации своевременно устранялись, что позволило не допустить  чрезвычайных ситуаций.

В целом отопительный сезон 2017/2018 года на территории Махнёвского муниципального образования прошёл «удовлетворительно».

# Итоги выполнения Распоряжения рассматривались на оперативных совещаниях у Главы Махнёвского МО. Было отмечено, что подготовка к отопительному сезону проходит  организованно, в соответствии с утверждённым    планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года (прилагается)  с учетом проблем, проявившихся в завершающемся отопительном сезоне.

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Махневского муниципального образования

от 16.05.2018 г. № 371

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, жилищно-коммунального комплекса на территории Махневского муниципального образования к работе

в осенне-зимний период 2018 – 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подведение итогов отопительного сезона 2017/2018 год | До 23.05.2018г. До 15.07.2018 | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махневского муниципального образования (А.Н. Берстенёв) | Постановление Администрации Махнёвского МО «Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электро-энергитического комплексов Махнёвского МО к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года» Проект решения Думы Махнёвского муниципального образования «Об информации Администрации Махнёвского муниципального образования об итогах отопительного сезона 2017-2018 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства на территории Махнёвского муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов |
| 2. | Подготовка плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года на территории Махневского муниципального образования с учетом выявленных недостатков при прохождении предыдущего отопительного сезона | До 01.06.2018г. | Главы территориальных органов и территориальных структурных подразделений Администрации Махнёвского муниципального образования совместно с отделом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охран окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования и МУП «Теплосистемы», МУП «ЖКХ» | Согласованные МУП «Теплосистемы» и отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охран окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования Планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года на территориях Махнёвского муниципального образования |
| 3. | КЧС «Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Махнёвского муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года» | До 15.09.2018 | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Махнёвского | Протокол КЧС |
| 4. | Организация равномерных поставок котельного топлива на котельные и склады МУП «Теплосистемы» для обеспечения теплоснабжения жилищного фонда и объектов социального назначения | До 25.06.2018г. | Руководитель МУП «Теплосистемы» (В.В. Колотвин) | График поставок топлива, утвержденный директором МУП «Теплосистемы» и согласованный с заместителем главы Администрации Махнёвского муниципального образования (по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, благоустройству и охране окружающей среды) |
| 5. | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | До 15.09.2018г. | Руководитель МУП «Теплосистемы» (В.В. Колотвин), Руководитель МУП «ЖКХ» (Шаров А.М.). | Информация о готовности материально-технической базы для ликвидации аварийных ситуаций в отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охран окружающей среды Администрации Махневского муниципального образования |
| 6. | Формирование стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | До 15.09.2018г. | Руководитель МУП «Теплосистемы» (В.В. Колотвин) |  |
| 7. | Обеспечение мониторинга хода подготовки к отопительному сезону осенне-зимнего периода 2018/2019 года |
|  | О выполнении графиков завоза топлива в МУП «Теплосистемы» | Ежедневно с 01.07.2018г. | Руководитель МУП «Теплосистемы» (В.В. Колотвин) | Предоставление информации о выполнении графиков завоза топлива в МУП «Теплосистемы» заместителю главы Администрации Махнёвского муниципального образования (по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, благоустройству и охране окружающей среды) |
|  | О ходе подготовки на территории Махнёвского муниципального образования к отопительному сезону 2018/2019 года по форме 1-ЖКХ (зима) | 2 и 17 числа каждого месяца (по состоянию на 1 и 15 число), с июля по ноябрь 2018 года | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского МО (А.Н. Берстенёв) | Предоставление отчета по форме ЖКХ-зима в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
|  | О готовности жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения котельных теплоисточников, электрических и тепловых сетей к началу отопительного сезона | Еженедельно с 01.07.2018г. | Руководитель МУП «Теплосистемы» (В.В. Колотвин) | Предоставление информации заместителю главы Администрации Махнёвского муниципального образования (по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, благоустройству и охране окружающей среды), составление актов и оформление паспортов готовности муниципального жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 201682019 года (до 01.09.2018г.) |
| 8. | Проведение инвентаризации и регистрации в муниципальную собственность имеющихся на территории муниципального образования бесхозяйных электрических тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | до 01.07.2018г. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (Н.Н. Качанова) Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды (А.Н. Берстенёв) Администрации Махневского муниципального образования | Постановление Администрации Махнёвского муниципального образования |
| 9. | Проведение энергетических обследований муниципального жилищного фонда, объектов и систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с целью уменьшения потерь топливно-энергетических ресурсов на этапах производства, передачи и потребления тепловой энергии и определение путей их устранения | до 01.11.2018г. | Руководитель МУП «Теплосистемы» (В.В. Колотвин) Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Махнёвского муниципального образования (А.Н. Берстенев) | Акт обследования |
| 10. | Организация ежедневного сбора информации о включении отопления на территории Махнёвского муниципального образования | с 15.09.2018г. до полного включения отопления | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды (А.Н. Берстенёв), организационный отдел (Л.В. Юрьева) Администрации Махнёвского муниципального образования | Информация о включении отопления на территории Махневского муниципального образования, подготовка материалов на сайт Махневского муниципального образования и в редакцию газеты «Алапаевская искра» |