АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЗДВИЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19 марта 2021 года | № 20 |
| --- | --- |

«Об организации безаварийного пропуска весеннего паводка 2021 года»

В целях организации безаварийного пропуска весеннего паводка, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения экологической обстановки на территории Воздвиженского сельсовета администрация Воздвиженского сельсовета постановляет:

1.Утвердить прилагаемые:

1.1. Состав противопаводковой комиссии.

1.2.Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Воздвиженского сельсовета.

# 2.Настоящее постановление обнародовать путем вывешивания на информационном стенде в помещении администрации сельсовета и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Воздвиженского сельсовета						И.Н. Охотников

Утвержден

постановлением

администрации Воздвиженского сельсовета

№ 20 от 19 марта 2021 года

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Воздвиженского сельсовета

1.Охотников Игорь Николаевич – глава администрации Воздвиженского сельсовета, председатель комиссии

2.Копейкин Олег Владимирович, начальник 150-ПЧ, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

1.Цветкова Валентина Николаевна – заместитель главы администрации

2. Короткова Ирина Николаевна – депутат сельского Совета

3.Колесова Наталья Александровна – депутат сельского совета

4.Смирнова Евгения Вячеславовна – депутат сельского совета

Утвержден

постановлением

администрации Воздвиженского сельсовета

№ 20 от 19 марта 2021 года

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Воздвиженского сельсовета в период паводка 2021 года

Краткое описание.

При достижении критических отметок подъема воды может возникнуть следующая ситуация:

1.Может быть размыт подъезд к д. Кузнец через р. Кузнечик на расстоянии 150 м от            д. Кузнец

2.Может быть повреждено дорожное полотно (асфальт) по дороге Большое Поле – Большая Юронга в районе р. Юронга, так как вода протекает поверх асфальта протяженностью около 200 м.

3.Может быть подтопление 32 домов из них 16 дачных домов в д. Большие Отары                (р. Уста). Население составляет 32 чел., имеется скот: 2 козы, 10 кур). Население эвакуироваться не будет, возможно нахождение у родственников в этом же населенном пункте.

4.Возможен сильный размыв и обрушение берега р. Уста в д. Большие Отары по                  ул. Центральная от бывшего дома № 40 до дома № 50. До дороги по ул. Центральной от обрыва - в настоящее время осталось менее 2 метров, дорога перекрыта.

5.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Отметка о выполнении | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов по планированию и подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод | до 22 марта |  | Глава администрации |
| 2 | Определение сил и средств, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий | до 25 марта |  | Глава администрации |
| 3 | Подготовка и доведение памяток населению по подготовке к безаварийному проведению паводкового периода. Подворный обход жителей д. Большие Отары | до 01 апреля |  | Глава администрации Члены комиссии |
| 4 | Разработка противопаводковых мероприятий, создание и утверждение противопаводковой комиссии в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период паводка | до 19 марта |  | Глава администрации, руководители предприятий и организаций |
| 5 | Определение зон возможного затопления и подтопления | до 20 марта |  | Глава администрации |
| 6 | Обеспечение безопасности населения, определение мест размещения, организация медицинской помощи населению, создание необходимых запасов продовольствия, материалов. Подготовка к возможной эвакуации населения. | Постоянно |  | Глава администрации, директор Воздвиженской СОШ |
| 7 | Проверка готовности водопропускных труб, мостов к пропуску паводковых вод, создание запасов строительных материалов | до 01 апреля |  | Глава администрации ООО «ДорСтрой НН» (Манукян М.М.) |
| 8 | Обеспечение контроля за обстановкой в местах массового лова рыбы в предпаводковый период, установка предупреждающих аншлагов о запрете выхода на лед | Весеннее половодье |  | Глава администрации Члены комиссии |
| 9 | Провести согласование мероприятий по ремонту дороги на д. Кузнец с ООО «ДорСтрой НН» | до 01 апреля |  | Глава администрации, ООО «ДорСтрой НН» (Манукян М.М.) |
| 10 | Провести согласование с НОПО «Воскресенское РайПО» по завозу продуктов питания в магазин д. Кузнец, д.Б-Юронга, Изъянка | до 08 апреля |  | Глава администрации, Батанова Ю.Н. |
| 11 | Рекомендовать подготовить запас пиломатериала (1 куб.м.) для строительства переходов у д. Кузнец в ООО «Полесье» | до 10 апреля |  | Глава администрации, Руководитель ООО «Полесье» Раздулов С.Ф. |
| 12 | Подготовить бригаду рабочих по строительству перехода через р. Кузнечик | до 10 апреля |  | Глава администрации, Депутат с/с Смирнова Е.В. |
| 13 | Определить и согласовать наличие плавсредств у жителей д. Большие Отары | до 10 апреля |  | Глава администрации, Депутаты: Короткова И.Н. Колесова Н.А. |