ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26 марта 2021 года	№22

О состоянии электросетей населенных пунктов Воскресенского муниципального района

В соответствии с планом работы Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области в 2021 году заслушав и обсудив информацию П.А. Кашева – главного инженера производственно-технической группы Семеновского района электрических сетей «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго», о состоянии электросетей населенных пунктов Воскресенского муниципального района,

Земское собрание района решило:

Информацию П.А. Кашева – главного инженера производственно-технической группы Семеновского района электрических сетей «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго», о состоянии электросетей населенных пунктов Воскресенского муниципального района принять к сведению.

| Председатель Земского собрания района В.Н.Ольнев |  | Глава местного самоуправления района Н.В. Горячев |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Земского собрания Воскресенского

муниципального района Нижегородской области

от 26 марта 2021 года №22

О состоянии электросетей населенных пунктов Воскресенского муниципального района

На обслуживании в Воскресенском районе находятся:

- 23 линии электропередач напряжением 10 кВ -  общая протяженность 515,215 км

из них: 263,565 км проходят по лесным массивам и 90,339 км по прочим насаждениям.

| Материал опор | Количество опор, находящихся в эксплуатации, шт | Дефектные опоры, шт | % дефектных опор |
| --- | --- | --- | --- |
| дерево | 1117 | 175 | 16% |
| ж/б | 5615 | 96 | 2% |
| всего | 6732 | 271 | 4% |

- 506 линий электропередач напряжением 0,4 кВ - общая протяженность 609,509 км.

- 286 трансформаторных подстанций, общей мощностью 45,699 МВА.

| Материал опор | Количество опор, находящихся в эксплуатации, шт | Дефектные опоры, шт | % дефектных опор |
| --- | --- | --- | --- |
| дерево | 6980 | 1012 | 15% |
| ж/б | 7021 | 16 | 0,23% |
| всего | 14001 | 1028 | 7,3% |

Затраты на ремонт электроустановок в 2020 году составили 2 млн. 375 тыс.р.

В 2020 году по плану произведены следующие работы:

- Замена опор – 288 шт.

- Замена голого провода на СИП – 45,68 км.

- Капитальный ремонт ЛЭП – 195,32 км.

- Капитальный ремонт ТП, РП – 49 шт.

- Расчистка трассы ручная – 114,473 га.

- Расчистка трассы механизированная – 2,84 га.

В 2021 году планируется:

- Замена опор – 136 шт.

- Замена голого провода на СИП – 2,222 км.

- Капитальный ремонт ЛЭП – 131,43 км.

- Капитальный ремонт ТП, РП – 30 шт.

- Расчистка трассы ручная – 69,42 га.

- Расширение трассы – 4,10 га.

Планируется потратить на ремонт в 2021 году составил 2 млн. 639 тыс.р.

За 2020 год в адрес Семеновского РЭС поступило 200 обращений от жителей Воскресенского района по вопросам качества, надежности электроснабжения и по вопросам технического состояния электросетевых объектов. Все обращения отрабатываются в установленные законом сроком, также по данным обращениям разработано 80 мероприятий, направленных на улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей, более половины из которых выполнены.