## Аналитическая записка по итогам реализации программы

развития производительных сил

Воскресенского муниципального района за 2015 год

### 1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 20 мероприятий программы развития производительных сил Воскресенского муниципального района (далее - Программа), запланированных к реализации в 2015 году, реализовывались 20 (или 100%).

За счет реализации Программы получено:

| Показатели | По плану за 2015 год | Факт | % от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций, млн. руб. | 81,37 | 59,66 | 73,32 |
| Объем отгруженной продукции, млн. руб. | 290,63 | 256,85 | 88,38 |
| Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн. руб. | 102,0 | 6,09 | 5,97 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн.руб. | 13,19 | 10,26 | 77,8 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 87 | 48 | 55,17 |

Наибольшее отставание наблюдается по показателю оборота розничной торговли и общественного питания. Основной фактор:

- Перенос ввода в эксплуатацию торгово-развлекательного центра ООО «АГАТ» по причине длительных сроков согласования электро-, газоснабжения (планируемый на 2015 год объем товарооборота 96,0 млн.руб.).

В рамках Программы введен в эксплуатацию лесоперерабатывающий многофункциональный комплекс ООО "БИН".

Реконструированы (модернизированы):

- ООО «Рельеф» (проведено благоустройство территории. Приобретены станок чашконарезной, автомат трубогибочный с ЧПУ, гидравлический профилегибочный станок НРК 5, автоматический дисковый отрезной станок с ЧПУ);

- ООО «Светлояр» (благоустройство территории, капремонт здания);

- ООО «Абрис-НН» (приобретены автомобиль-сортиментовоз Т6306F с прицепом и гидроманипулятором, УАЗ);

- ООО «Метрополь» (приобретен гидроманипулятор);

- ООО «Стройсервис» (приобретены мульчер и печь, полуприцеп COGEL SN24);

- ИП Миронов В.Б. (приобретен трактор);

- ИП Шубин П.В. (введена в эксплуатацию сушильная камера, приобретена ленточная пилорама ОЛГ550-01К);

- СПК «Путь к новой жизни» (приобретены зерноуборочный комбайн, жатка, охладитель молока, погрузчик, каток, измельчитель грубых кормов);

- КФХ «Пирогова Т.Б.» (строительство животноводческих помещений);

- КФХ «Федореев А.Н.» (приобретены 19 голов племенных свиней).

#### Эффективность реализации Программы

| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по муниципальному району (городскому округу), % | 35,1 |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по муниципальному району (городскому округу), % | 14,4 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по муниципальному району (городскому округу), % | 6,7 - оценка |

### 2. Анализ сбалансированности развития производительных сил на территории района

Из 11 поселений Воскресенского муниципального района мероприятия Программы реализуются в 8. Не принимают участие в реализации Программы Благовещенский, Капустихинский, Нестиарский  сельсоветы.

#### Участие поселений в реализации Программы

за 2015 год

| Поселение | Количество мероприятий, реализуемых в рамках программы | Инвестиции, млн. руб. | Объем отгруженной продукции, млн. руб. | Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн. руб. | Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб. | Создано новых рабочих мест, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану за 2015 год | факт | % от плана | по плану за 2015 год | факт | % от плана | по плану за 2015 год | факт | % от плана | по плану за 2015 год | факт | % от плана | по плану за 2015 год | факт | % от плана |
| р.п.Воскресенское | 8 | 21,1 | 33,91 | 160,71 | 137,1 | 137,14 | 100,03 | 102,0 | 6,09 | 5,97 | 7,57 | 5,15 | 68,08 | 54 | 21,00 | 38,89 |
| Богородский сельсовет | 2 | 42,82 | 7,83 | 18,29 | 31,6 | 2,50 | 7,91 | - | - | - | 0,6 | 0,27 | 45,00 | 7 | 2,00 | 28,57 |
| Владимирский сельсовет | 3 | 10,35 | 13,23 | 127,85 | 21,0 | 20,74 | 98,75 | - | - | - | 0,87 | 0,57 | 65,86 | 1 | 1,00 | 100,00 |
| Воздвиженский сельсовет | 2 | 3,5 | 3,55 | 101,43 | 52,0 | 52,65 | 101,24 | - | - | - | 2,36 | 2,28 | 96,74 | 15 | 15,00 | 100,00 |
| Глуховский сельсовет | 1 | 0,2 | 0,20 | 99,00 | 11,03 | 11,30 | 102,45 | - | - | - | 0,56 | 0,64 | 114,29 | 2 | 5,00 | 250,00 |
| Егоровский сельсовет | 1 | 0,7 | 0,25 | 35,71 | 13,0 | 6,67 | 51,27 | - | - | - | 0,39 | 0,39 | 100,51 | 5 | 1,00 | 20,00 |
| Нахратовский сельсовет | 1 | 0,3 | 0,31 | 104,67 | 3,6 | 3,87 | 107,56 | - | - | - | 0,07 | 0,05 | 68,57 | - | - |  |
| Староустинский сельсовет | 2 | 2,4 | 0,38 | 147,85 | 21,3 | 22,00 | 103,29 | - | - | - | 0,77 | 0,90 | 117,14 | 3 | 3,00 | 100,00 |
| Итого | 20 | 81,37 | 59,66 | 73,32 | 290,63 | 256,85 | 88,38 | 102,0 | 6,09 | 5,97 | 13,19 | 10,26 | 77,80 | 87 | 48,00 | 55,17 |

#### Вклад поселений

в общерайонные показатели выполнения Программы (в %)

| Поселение | Доля в общем объеме инвестиций (вложенных в целом по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме отгруженной продукции (по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме оборота розничной торговли и общественного питания (по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений (по району в рамках Программы) | Доля в общем количестве созданных рабочих мест (по району в рамках Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п.Воскресенское | 56,9 | 53,4 | 100,0 | 50,2 | 43,7 |
| Богородский сельсовет | 13,1 | 1,0 | 0,0 | 2,6 | 4,2 |
| Владимирский сельсовет | 22,2 | 8,1 | 0,0 | 5,6 | 2,1 |
| Воздвиженский сельсовет | 6,0 | 20,5 | 0,0 | 22,3 | 31,2 |
| Глуховский сельсовет | 0,3 | 4,4 | 0,0 | 6,2 | 10,4 |
| Егоровский сельсовет | 0,4 | 2,6 | 0,0 | 3,8 | 2,1 |
| Нахратовский сельсовет | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0 |
| Староустинский сельсовет | 0,6 | 8,5 | 0,0 | 8,8 | 6,3 |