

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10 февраля 2020 года № 7

**Об организации безаварийного пропуска весеннего паводка 2020 года**

В целях организации безаварийного пропуска весеннего паводка, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения экологической обстановки на территории администрации Глуховского сельсовета администрация Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области **постановляет:**

1. .Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории администрации Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального района.

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в здании администрации Глуховскогоо сельсовета и на официальном сайте администрации района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление в силу со дня обнародования.

Глава администрации

Глуховского сельсовета И.Ю.Дубова

Утвержден

постановлением администрации

Глуховского сельсовета

от 10.02.2020 года № 7

**План противопаводковых мероприятий на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Наименование нас-го пункта | Срок выполнения | Исполнитель |
| 1 | Провести сходы населения по вопросам подготовки к паводковым мероприятиям с выдачей Памяток населению по действиям при наводнении | д.Белоусово, с.Глухово, п.Красный Яр, д. Елкино | Март  апрель | Администрация Глуховского сельсовета,  депутаты |
| 2 | Сделать запас пиломатериалов для изготовления мостков и переходов | п.Красный Яр ООО «Тризо» - 2 куб.м  с.Глухово ИП Шубин П.В. -2 куб.м | апрель | Администрация Глуховского сельсовета  Рекомендовать руководителям предприятий  А.Н.Бочкову,  П.В.Шубину |
| 3 | Составить адресные списки домовладений, попадающих в зону подтопления паводковыми водами | п.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово, д. Елкино | до 02.04.2020 г. | Администрация Глуховского сельсовета |
| 4 | Определить места возможного отселения граждан и животных на случай затопления жилых помещений паводковыми водами | П.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово, д. Елкино | до 02.04.2020г. | Администрация Глуховского сельсовета |
| 5 | Составить список имеющихся плав- средств (лодок) | п.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово, д. Елкино | до 02.04.2020 г. | Администрация Глуховского сельсовета |
| 6 | Проверить состояние мостов и дренажных колец | п.Красный Яр, с.Глухово, д.Белоусово, д.Поломерское, д.Буслаево,д.Попово | до 10.04.2020 г. | Администрация Глуховского сельсовета |