ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ Р.П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

14 января 2021 года 	№ 1

Об утверждении плана развиия и благоустройства

р.п. Воскресенское  на 2021-22 годы

Рассмотрев предложения администрации р.п. Воскресенское и депутатов поселкового Совета р.п. Воскресенское по формированию вопросов для рассмотрения на заседаниях поселкового Совета в 2021 году, поселковый Совет решил:

1.Утвердить прилагаемый план развития и благоустройства р.п. Воскресенское  на 2021-22  годы.

2.Предоставить право главе местного самоуправления р.п. Воскресенское в случае необходимости осуществлять корректировку плана работы.

3. Настоящее решение ступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава местного самоуправления						С.Н.Шадрунов

УТВЕРЖДЕНО

решением поселкового Совета

р.п. Воскресенское

от  14.01.2021 года №1

План развития и благоустройства  р.п. Воскресенское

на 2021 – 2022 годы

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газификация поселка Калиниха 2021-2022 годы, за счет средств областного бюджета и Газпрома (около 60 миллионов рублей), проектная документация готова (по улицам Зеленая, Лесная, Труда, Весенняя, Цветочная, Дружбы необходимо решить вопрос с охранной зоной скотомогильника, расположенного напротив деревни Якшиха Воскресенского района это задача администрации района) |  | Шадрунов С.Н. |
| 2 | Во время газификации обустройство мелиорационных канав для стока воды на улицах в поселке Калиниха |  | Мурзаев А.Н. |
| 3 | 100% замена светильников на светодиодные и установка дополнительных светодиодных светильников, по предложениям жителей 2021 год, за счет средств бюджета р.п. Воскресенское 600 тысяч рублей (работа уже начата в2020 году) |  | Гурылев А.В. |
| 4 | Максимально осветить пешеходные маршруты до ФОКа (улицы Березовская, Белова, Сахарова, Чехова, Толстого, Короленко, Дорожная, Красноармейская) |  | Гурылев А.В. |
| 5 | Уборка аварийных деревьев, вывозка мусора, обустройство пешеходных дорожек в гравии, перенос от входа на кладбище контейнерной площадки и установка дополнительного бункера для мусора со стороны улицы Суворова, изготовление и установка схемы захоронений на старом кладбище на улице Некрасова в р.п. Воскресенское 2021-2022 годы, за счет средств бюджета р.п. Воскресенское 600 тысяч рублей |  | Соловьев И.А. |
| 6 | Завершение работ по ограждению (осталось загородить боковые и заднюю часть территории кладбища), изготовление и установка схемы захоронений нового кладбища по дороге в сторону деревни Чухломка 2021-2022 годы, за счет средств бюджета р.п. Воскресенское (согласно сметы) |  | Соловьев И.А. |
| 7 | Благоустройство Парка Победы 2021 год (согласно проектно-сметной документации, предварительно 6 миллионов рублей) за счет реализации программы «Комфортная городская среда» |  | Сучков И.А. |
| 8 | Ремонт тротуара на улице Ленина в р.п. Воскресенское 2021-2022 годы (согласно проектно-сметной документации, предварительно 2 миллиона рублей) за счет реализации программы «Вам решать» при условии ее работы в 2021 году |  | Сучков И.А. |
| 9 | Ремонт водопроводной сети в 2021 году на улицах Добровольского, Комарова, Волкова, Пацаева, Синявина (предварительно 3 миллиона рублей) за счет реализации программы «Вам решать» при условии ее работы в 2021 году | Май-октябрь | Козлов А.И. |
| 10 | Ремонт местных автомобильных дорог общего пользования, дальнейшее участие в программе местных инициатив в 2021 году – щебенение - улица Есенина с подъездами, улица Набережная, Переулки: Нагорный, Сплавной, Транспортный, улицы Садовая до конца, Молодежная, Вознесенского, Дзержинского – 4,5 километра (предварительно 9 миллионов рублей – 3 миллиона областной бюджет, 1 миллион рублей спонсоры и жители, 5 миллионов бюджет р.п. Воскресенское) при условии победы в конкурсном отборе в 2021 году | Май-октябрь | Оржанцев И.Д. |
| 11 | Подготовка проектной документации на улицу Коммунистическая (дублер улицы Ленина в случае праздников и аварий) и улицу Сахарова для асфальтирования в рамках реализации мероприятия «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет акцизов на нефтепродукты», предусмотренного государственной программой «Развитие транспортной системы Нижегородской области». В 2020 году по данной программе были отремонтированы автомобильные дороги на улицах Пионерская, Карла Маркса, Февральская и Базарная (2 километра автодорог в асфальте) | Февраль-апрель | Оржанцев И.Д. |
| 12 | Создание на базе МКУК Калинихинский СДК – главной дискотеки района и центра досуга для людей старших поколений, развитие самодеятельности– оборудование танцевального зала, замена кресел, реконструкция освещения, приобретение современной музыкальной аппаратуры, установка видеонаблюдения в зале и по периметру здания (участие в программах по ремонту сельских учреждений культуры, средства бюджета р.п. Воскресенское) |  | Мурзаев А.Н. |
| 13 | Продолжить работу по оборудованию контейнерных площадок (установка ограждения и замена контейнеров) за счет местного и областного бюджета. Контроль со стороны депутатов за своевременностью вывоза мусора | В течение года | Бокова Л.В. |
| 14 | Ежегодный ремонт дворовых территорий у 10 многоквартирных домов (асфальтирование дворового проезда, освещение, лавочки и урны для мусора) за счет реализации программы «Комфортная городская среда», средства бюджета р.п. Воскресенское |  | Силютин Ю.А. |
| 15 | Ежегодная ревизия и ремонт детских и спортивных площадок, установка освещения и видеонаблюдения на детских площадках. Строительство в 2021 году детской площадки в Уколове | В течение года | Шадрунов И.С. |
| 16 | Организация благоустроенной зоны отдыха (пляжа) в р.п. Воскресенское 2022 год – организация линии освещения в СИПе, расчистка кустов, ремонт дороги (подсыпка), ремонт мостка, расчистка ключика и изготовление около него сруба, установка контейнеров под мусор, кабинок для переодевания, установка волейбольной площадки |  | Репьев А.Н. |
| 17 | Совместная разработка проекта парка отдыха (жителями поселка, молодежной средой), организация в Школьном парке (бывшем колхозном саду) центрального места активного отдыха жителей поселка (обустройство освещенной лыжни, паркового ориентирования, площадки для выгула собак, парковочной площадки, освещения, пешеходных дорожек, установка МАФов и т.д.) | В течение года | Шадрунов С.Н. |
| 18 | Ремонт и благоустройство прилегающей территории Автобусных павильонов на улице Ленина около «Сельхозрынка» и магазина «Евроспар» за счет средств собственников | Апрель-сентябрь | Шадрунов С.Н. |
| 19 | Подготовка местных автодорог (улица Сахарова и Короленко) для организации автобусного маршрута до ФОКа (проект организации маршрута уже изготовлен) предварительная стоимость работ 930 тысяч рублей, асфальтирование заездов, автобусные павильоны, дорожные знаки, дорожная разметка |  | Оржанцев И.Д. |
| 20 | Благоустройство территории прилегающей к Автостанции со стороны улицы Ленина (цветники, озеленение, информационные стенды) | Апрель-сентябрь | Малышев Н.Н. |
| 21 | Строительство освещенного противопожарного пирса из блоков с твердыми (в виде плит) подъездами для забора воды пожарными автомашинами из реки Ветлуга и твердого (бетонного) спуска на воду лодок на улице Пристанская и разворотной площадки (можно использовать бетонные блоки и плиты, оставшиеся от разбора здания школы в р.п. Воскресенское) |  | Разорвин А.Б. |
| 22 | Работа по передаче бывшего сельхозрынка и юридическое оформление муниципальных торговых площадок под юрисдикцию администрацию р.п. Воскресенское. Изготовление современных торговых рядов | В течение года | Козлов А.И. |
| 23 | Работа по передаче здания сгоревшей милиции на улице Пушкина в муниципальную собственность | В течение года | Козлов А.И. |
| 24 | Строительство новой въездной стелы в р.п. Воскресенское на новой границе поселка. Декоративный ремонт старой стелы, как памятника |  | Шадрунов И.С. |
| 25 | Установка лавочек и урн на набережной и в центральной части поселка Воскресенское. Установка беляны на набережной в виде музыкальной скульптуры |  | Шадрунов И.С. |