

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

21 июня 2019 года №54

**О содержании и капитальном ремонте автомобильных дорог регионального и местного значения в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области**

В соответствии с планом работы Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области в 2019 году заслушав и обсудив информацию В.Е. Пайкова - заместителя главы администрации района, В.Н.Ольнева - генерального директора ООО «ПМК Воскресенская» о содержании и капитальном ремонте автомобильных дорог регионального и местного значения в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области,

Земское собрание района решило:

Информацию о содержании и капитальном ремонте автомобильных дорог регионального и местного значения в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области принять к сведению.

Глава местного самоуправления А.В.Безденежных

Приложение

к решению Земского собрания

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 21.06.2019 №54

**О содержании и капитальном ремонте автомобильных дорог регионального и местного значения в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области.**

Общая протяженность дорог Воскресенского муниципального района составляет 861 км, из них регионального значения-485 км (асфальт-481 км), муниципального 376 км (асфальт-71 км). Дороги, находящиеся в неудовлетворительном состоянии составляют более 70% по региональной сети. Содержанием дорог регионального значения на территории района занимается 2 подрядные организации: ООО «Дорстрой-НН», и ООО «Воскресенская ПМК». На содержании ООО «Дорстрой-НН» находится 282,4 км, ООО «Воскресенская ПМК» 202,6 км автомобильных дорог. Содержание дорог регионального значения осуществляется за счет средств ГУАД по Нижегородской области. Ответственными за содержание дорог муниципального значения являются сельские и поселковая администрации. Наибольший километраж дорог приходится на администрацию р.п. Воскресенское-60 км**,** меньше всего дорог муниципального значения в администрации Нестиарского сельсовета- 18 км. (Приложение 1). Содержание дорог муниципального значения осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда, который сформирован в каждой администрации. В 2019 году муниципальный дорожный фонд составит 21202 т.р., из них будет направлено на освещение дорог: 323 т.р., оформление дорог в собственность 250 т.р., ремонтные работы-15004 т.р., зимнее содержание-5624 т.р.

На 2019-2020 годы запланирован капитальный ремонт 44 км 551 м дорог регионального значения, предположительная сумма 362,3 м.р. (Приложение 2). В настоящее время проводится ремонт участка дороги Калиниха-Елдеж-Орехи, протяженностью 5,3 км.

Кроме того, запланировано строительство дорог в асфальте в направлении д. Бовырино, 1,3 км и п. Затон им. Михеева 5,88 км.

В планах ремонта муниципальных дорог 4730 м. В разрезе администраций планируется:

Нахратовская с/а- 2330 м

Нестиарская - 200 м+ водоотводная труба

Староустинская- 300 м

Р.п. Воскресенское - 150 кв.м.- ямочный ремонт

Богородская -300 м, ремонт моста и перехода

Воздвиженская- 450 м

Владимирская-200 м

Егоровская -500 м

Капустихинская – 300 м.

Так же, ежегодно, в целях улучшения дорожной сети местного значения, поселения активно участвуют в проектах по поддержке местных инициатив. В 2018 году, благодаря данной программе проведен капитальный ремонт 2 км автодорог на сумму 5031 т.р., из них выполнено в асфальте 500 м. В 2019 году заявки на ремонт автодорог, которые признаны победителями по результатам конкурсного отбора, предусматривают проведение ремонта 3290 м на сумму более 9 м.р., в т.ч. асфальтирование 750 м на сумму 2972 т.р. Ремонт будет проведен по следующим администрациям:

Богородская -530 м

Владимирская-560 м

Глуховская 400 м

Капустихинская-250 м

Староустинская-300 м

Р.п. Воскресенское-1250 м

**Протяжённость дорог муниципального значения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Протяжённость дорог, км  (на 01.01.19) | | | |
| Всего | в том числе: | | |
| с твёрдым покрытием | с грунтовым покрытием | с прочими видами покрытия |
| 1 | Благовещенский сельсовет | 18,7 | 2,4 | 16,3 |  |
| 2 | Богородский сельсовет | 48,4 | 5,8 | 42,6 |  |
| 3 | Владимирский сельсовет | 34,4 | 8,2 | 26,2 |  |
| 4 | Воздвиженский сельсовет | 43,3 | 7,0 | 36,3 |  |
| 5 | Глуховский сельсовет | 40,9 | - | 40,9 |  |
| 6 | Егоровский сельсовет | 27,7 | 3,6 | 24,1 |  |
| 7 | Капустихинский сельсовет | 21,2 | 3,2 | 18,0 |  |
| 8 | Нахратовский сельсовет | 43,3 | 9,9 | 33,4 |  |
| 9 | Нестиарский сельсовет | 17,9 | - | 17,9 |  |
| 10 | Староустинский сельсовет | 22,1 | 6,1 | 16,0 |  |
| 11 | р.п.Воскресенское | 57,9 | 24,8 | 33,1 |  |
|  | ИТОГО по поселениям: | 375,8 | 71,0 | 304,8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Приложение 2** | | | |
| План ремонтных работ на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Воскресенского района Нижегородской области на период с 2019 - 2020 годы | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Воскресенский** | | ***Протяженность автомобильных дорог района - 484.954 км*** | | | | | | | |  |
| **№** | **Идентификатор** | **Наименование автомобильной дороги** | **Протяженность автомобильной дороги, км** | **Начало участка ремонта (км+м)** | **Конец участка ремонта (км+м)** | **Вид работ** | **Год реализации мероприятия** | **Единица измерения, км** | **Стоимость, тыс.руб.** | **Среднегодовая среднесуточная нтенсивность движения всех видов транспорта авт./сут.** |
| 1 | 22 ОП МЗ 22Н-1641 | Калиниха-Елдеж-Орехи | 34,442 | 1+335 | 6+635 | ремонт покрытия проезжей части | 2019 | 5,300 | 48 252,480 | 134 |
| 2 | 22 ОП РЗ 22К-0019 | Воскресенское-Воздвиженское-кордон Боровский | 42,921 | 0+000 | 7+300 | ремонт покрытия проезжей части | 2020 | 7,300 | 58 400,000 | 1037 |
| 3 | 22 ОП МЗ 22Н-1648 | Воздвиженское-Большое Поле | 24,356 | 8+000 | 18+000 | ремонт покрытия проезжей части | 2020 | 10,000 | 80 000,000 | 142 |
| 4 | 22 ОП МЗ 22Н-1637 | Воскресенское-Русениха-Будилиха | 16,59 | 0+000 | 1+200 | ремонт покрытия проезжей части | 2020 | 1,200 | 9 600,000 | 86 |
| 5 | 22 ОП РЗ 22К-0019 | Воскресенское-Воздвиженское-кордон Боровский | 42,921 | 25+778 | 33+778 | ремонт покрытия проезжей части | 2020 | 8,000 | 64 000,000 | 1037 |
| 6 | 22 ОП РЗ 22К-0019 | Боковая-Воскресенское-Докукино-граница Республики Марий Эл | 66,025 | 8+100 | 17+409 | ремонт покрытия проезжей части | 2020 | 9,309 | 74 472,000 | 1561 |
| 7 | 22 ОП РЗ 22К-1679 | Подъезд к р.п.Воскресенское от а/д Боковая-Воскресенское-Докукино-граница Республики Марий Эл | 3,442 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 2020 | 3,442 | 27536,00 | 1465 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44,551 | 362260,48 |  |