АДМИНИСТРАЦИЯ Р.П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2021 года 	№ 5

О внесении изменений в постановление администрации р.п. Воскресенское от 31 января 2018 года № 12 «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры р.п. Воскресенское  Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района администрация р.п. Воскресенское постановляет:

1.Муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы» (далее – Программа) изложить в новой редакции согласно приложению.

2.Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодной корректировке в пределах средств, предусмотренных в бюджете р.п. Воскресенское на очередной финансовый год.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обнародовать на информационном стенде в здании администрации р.п. Воскресенское.

4.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава  администрации						Гурылев А.В.

Приложение к

постановлению администрации

р.п. Воскресенское от 14 января 2021 года № 5

«Утверждено

постановлением администрации

р.п. Воскресенское

от 31.01.2018 г. №12

Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы

- 1.Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2033 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | -Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; -Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор программы | Администрация р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители программы | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов, повышение доступности услуг транспортного комплекса, безопасности и устойчивости транспортной системы для населения р.п. Воскресенское |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1.Организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения. 2.Организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог местного значения. 3.Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории р.п. Воскресенское, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2018-2033 годы. 1 очередь – 2018 год. Расчетный срок – 2033 год. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам) тыс.руб. | Источники финансирования | Годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2033 Всего за период реализации |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ |  |  | 9954 | 8700 | 8700 | 8700 |  |
|  | МБ | 2111,3 | 2352,6 | 4549 | 7482 | 6297 | 6297 | 0 |
|  | ПИ | 0 | 0 | 650 | 680 | 680 | 680 | 0 |
|  | Всего | 2111,3 | 2352,6 | 14504 | 16862 | 15677 | 15677 |  |
| Показатели непосредственных результатов | 1. Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения, 90 2. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 57 километров |  |  |  |  |  |  |  |

ФБ – федеральный бюджет ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ПИ – прочие источники.

- 2.Текст программы

2.1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры (содержание проблемы).

2.1.1. Анализ положения р.п. Воскресенское в структуре пространственной организации Воскресенского района

Основные характеристики р.п. Воскресенское приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Общие сведения о территории

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, га | 1422,6 |
| 2 | Численность населения, чел. | 7993 |
| 3 | Плотность населения, чел/га | 0,03 |
| 4 | Количество населенных пунктов | 3 |
| 5 | Расстояние до: областного центра | 150 |
| 6 | Главные планировочные оси: |  |
|  | Природная | Река Ветлуга |
| 7 | Основные виды экономической деятельности | Лесная промышленность |

Описание границ  р.п. Воскресенское приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Описание границ территории

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закон о границах: | Закон об утверждении границ, состава территории Воскресенского муниципального района, границ и состава территорий муниципальных образований, входящих в состава Воскресенского муниципального района №168-З от 24 октября 2005 года |
| 2 | Соседние административно-территориальные образования: |  |
|  | север | Богородский сельсовет |
|  | запад | Нахратовский сельсовет |
|  | юг | Капустихинский сельсовет |
|  | восток | Глуховский сельсовет |

Перечень населенных пунктов в составе  р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района: р.п. Воскресенское – административный центр, поселок Калиниха, поселок имени Михеева

Положение поселения в структуре расселения показано на рисунках 1.1 и 1.2.

Рисунок 2.1.1 - Положение района в структуре Нижегородской области Рисунок 2.1.2 – Расположение р.п. Воскресенское в структуре Воскресенского района Нижегородской области

2.1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, градостроительная деятельность на территории поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

-Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Постановление Правительства Нижегородской области от 25.12.2013 №997 «Стратегия развития Нижегородской области до 2025 года»;

-Генеральный план р.п. Воскресенское, утвержденный решением Земского собрания от 23.05.2008 года №47.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Перечень населенных пунктов и численность их населения

| № п/п | Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования | Численность населения, человек | Зарегистрировано по месту жительства | Незарегистрированные по месту жительства, проживающие 1 год и более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Воскресенское | 6507 | 6250 | 257 |
| 2 | П. Калиниха | 1366 | 1328 | 38 |
| 3 | П. имени Михеева | 120 | 97 | 23 |
|  | Всего постоянного населения | 7993 | 7675 | 318 |

Генеральный план р.п. Воскресенское принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий).

Динамика численности населения р.п. Воскресенское

| Наименование | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2012 г. | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, чел. | 7979 | 7963 | 7938 | 7993 |

- ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

В тоже время, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, демографическая ситуация в области в целом остается неблагополучной, основные параметры демографического развития продолжают ухудшаться.

Причины сложившейся ситуации многочисленны. Так, например, к ним относятся: отсутствие у многих молодых людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих жилищных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, качественное образование.

Для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей. Необходимо реализовывать способы воздействия на формирование у молодежи потребности в детях.

Серьезное отрицательное влияние оказывает деформация института семьи. К более низким репродуктивным ориентациям может вести либерализация отношения молодежи к государственной регистрации брака.

Негативное воздействие на формирование будущего репродуктивного поведения молодежи оказывает воспитание детей в неполных семьях.

Значительная часть семей испытывает серьезные материальные затруднения.

Высокой остается смертность населения в трудоспособном возрасте. В результате высокой смертности, такой важный демографический показатель, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении, несмотря на некоторый его рост в последние 2-3 года, остается ниже уровня 2000 года.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Также принимаются во внимание положения схемы территориального планирования Воскресенского муниципального района. Планируемая численность населения на 2018 год —7900 человек, на 2033 год — 8000 человек. Существующая численность —7993 человека.

Поэтому генеральный план принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой, не способной к развитию.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом сельсовета, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статические данные:

1.	Численность населения р.п. Воскресенское за последние годы;

2.	Метод передвижки возрастов;

3.	Прогноз, выполненный схемой территориального планирования Воскресенского муниципального района Нижегородской области;

4.	Учет позитивного влияния выполнения мероприятий генерального плана р.п. Воскресенское.

С учетом всех вышеизложенных факторов планируется следующая численность населения в разрезе муниципальных образований

| Населенный пункт | 1 очередь (2018г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- |
| Р.п.Воскресенское | 6500 | 6600 |
| П.Калиниха | 1300 | 1300 |
| П.им.Михеева | 100 | 100 |
| Всего | 7900 | 8000 |

Все более отчетливой становится тенденция стремительного оттока людей из больших городов в пригороды (субурбанизация). В связи с близостью Воскресенского района к областному центру – Н.Новгороду отмечается большой прирост населения на постоянное и временное проживание.

Все более отчетливой становится тенденция стремительного оттока людей из больших городов в пригороды (субурбанизация). В связи с близостью Воскресенского района к областному центру – Н.Новгороду отмечается большой прирост населения на постоянное и временное проживание. Общий прирост составит 1662 на первую очередь реализации проекта и 4083 человек на расчетный срок.

- ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

- Перечень производственных предприятий

| Наименование организации, индивидуального предпринимателя | Местоположение |  | Вид деятельности (лесозаготовка, деревопереработка) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Юридический адрес | Фактический адрес |  |
| ООО "Абрис-НН" | Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул. Ленина, д.236 | Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул. Ленина, д.236 | деревопереработка |
| ООО "Агропредприятие Воскресенское" | Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Красноармейская, д.78 | Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Красноармейская, д.78 | лесозаготовка, деревопереработка |
| ЗАО "Ветлуга-лес" | Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Пионерская, д.23 | Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Пионерская, д.23 | лесозаготовка |
| ООО "Калинихинское ЛПП" | Воскресенский район, п.Калиниха, ул.Береговая, д.27 | Воскресенский район, п.Калиниха, ул.Береговая, д.27 | лесозаготовка |
| ООО "Крона" | Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Октябрьская, д.18 | Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Красноармейская, д.78 | деревопереработка |
| ООО "Рельеф" | Воскресенский район, п.Калиниха,Береговая, д.1 | Воскресенский район, п.Калиниха,Береговая, д.1 | производство игрового и спортивного оборудования |
| ООО "Стройсервис" | Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул. Пионерская, д.1 | Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Ленина, д.236 | лесозаготовка, деревопереработка |
| ИП Беляев Александр Алексеевич | Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Симонова, д.13 | Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Пионерская, д.33 | деревопереработка |
| ИП Бобыкин Роман Сергеевич* | Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Комарова, д.17 | Воскресенский район, п.Калиниха, ул.Полевая, д.10 | деревопереработка |
| ИП Бокова Лариса Владимировна* |  | Воскресенский район, п.Калиниха, ул.Береговая, д.6/5 | деревопереработка |
| ИП Гусева Валентина Владимировна* |  | Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Пионерская | деревопереработка |
| ИП Медведев Андрей Васильевич |  | Воскресенский район, п.Калиниха, ул.Механизаторов | деревопереработка |
| ИП Никитин Евгений Николаевич* |  | Воскресенский район, п.Калиниха, ул.Полевая | деревопереработка |
| ИП Пожарнова Наталья Борисовна | Воскресенский район, п.Калиниха, ул.Фадеева, д.22/1 | Воскресенский район, п.Калиниха, ул.Полевая, д.12 | лесозаготовка, деревопереработка |
| ИП Смирнов Сергей Николаевич* |  | Воскресенский район, п.Калиниха, ул.Береговая, д.6/2 | деревопереработка |
| ИП Сотников Константин Сергеевич* |  | Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Пионерская, д.33/7 | деревопереработка |
| ИП Чуприн Алексей Сергеевич |  | Воскресенский район, п.Калиниха, ул.Береговая, д.6 | деревопереработка |
| ИП Фомичев Виктор Васильевич |  | Воскресенский район, п.Калиниха, ул.Полевая, д.20 | деревопереработка |
| ИП Шипанов Владимир Константинович* |  | Воскресенский район, р.п.Воскресенское, ул.Пионерская, д.30а, 33 | деревопереработка |

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план., согласно которому установлены и утверждены:

-территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

-функциональное зонирование территории поселения;

-границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

Выполнены следующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

-решением Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20.01.2017 года №2 утверждены правила землепользования и застройки;

-решением поселкового Совета от 02.09.2016 г. №27 утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения;

-решением от 23.09.2016 года № 30 утверждена схема теплоснабжения;

-решением от 19.12.2013 года № 26 утверждены схемы водоснабжения и водоотведения поселения.

2.1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта;

Развитие транспортной системы поселения (далее  – Поселение)  является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Транспортная инфраструктура р.п. Воскресенское является составляющей инфраструктуры Воскресенского муниципального района Нижегородской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных  дорог  определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов. Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства внешнего транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта. Внешние транспортно-экономические связи поселения с другими регионами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

На территории р.п. Воскресенское железнодорожная  сеть  отсутствует. Существующий пассажирский железнодорожный вокзал находится в городе Семенов.

На территории р.п. Воскресенское водный транспорт не используется, мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки не осуществляются.

2.1.4 Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах поселения, находящиеся в муниципальной собственности поселения.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии  распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и  механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности  движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Благовещенского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена.

Таблица 2.12.1 - Характеристика автодорог на территории поселения

| № п/п | Направление дорог | Тип покрытия | Протяженность, км (в границах поселения) | Ширина полотна, м | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Межмуниципальные автодороги |  |  |  |  |  |
| 1 | Боковая - Воскресенское - Докукино – граница Республики Марий Эл | асфальт |  |  |  |
| 2 | Ул.Ленина | асфальт |  | - |  |
| 3 | Ул.Октябрьская | асфальт |  | - |  |
| 4 | Ул.Механизаторов п.Калиниха | асфальт |  | - |  |
| Итого межмуниципальных дорог |  |  |  | - |  |

Перечень

автомобильных дорог общего пользования местного значения  р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области

| № | Населенный пункт, наименование автодороги | Идентификационный номер автодороги | Протяженность автодорог (км) | Тип дорожного покрытия | Категория автодороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.п. Воскресенское |  |  |  |  |  |
| 1 | Улица Коммунистическая | 52 216 911 ОП МП 001 | 2676 | асфальт 450 грунт 276 щебень 1950 | V |
| 2 | улица Вознесенского | 52 216 911 ОП МП 002 | 430 | грунт | V |
| 3 | улица Пролетарская | 52 216 911 ОП МП 003 | 1680 | грунт | V |
| 4 | улица Панфилова | 52 216 911 ОП МП 004 | 594 | грунт | V |
| 5 | улица Нижняя | 52 216 911 ОП МП 005 | 230 | грунт | V |
| 6 | улица Пионерская | 52 216 911 ОП МП 006 | 580 | щебень | V |
| 7 | улица Некрасова | 52 216 911 ОП МП 007 | 960 | щебень | V |
| 8 | улица Гагарина | 52 216 911 ОП МП 008 | 288 | грунт | V |
| 9 | переулок Гагарина | 52 216 911 ОП МП 009 | 408 | грунт | V |
| 10 | улица Пристанская | 52 216 911 ОП МП 010 | 600 | грунт | V |
| 11 | улица Чапаева | 52 216 911 ОП МП 011 | 234 | асфальт | V |
| 12 | улица Кооперативная | 52 216 911 ОП МП 012 | 528 | асфальт | V |
| 13 | улица Комарова | 52 216 911 ОП МП 013 | 404 | грунт | V |
| 14 | улица Беляева | 52 216 911 ОП МП 014 | 378 | грунт | V |
| 15 | улица Волкова | 52 216 911 ОП МП 015 | 388 | грунт | V |
| 16 | улица Пацаева | 52 216 911 ОП МП 016 | 378 | грунт | V |
| 17 | улица Добровольского | 52 216 911 ОП МП 017 | 376 | грунт | V |
| 18 | улица Синявина | 52 216 911 ОП МП 018 | 438 | грунт | V |
| 19 | улица Суворова | 52 216 911 ОП МП 019 | 340 | грунт | V |
| 20 | улица Спартаковская | 52 216 911 ОП МП 020 | 276 | асфальт | V |
| 21 | улица Щукина | 52 216 911 ОП МП 021 | 304 | асфальт | V |
| 22 | улица Калинина | 52 216 911 ОП МП 022 | 268 | асфальт | V |
| 23 | улица Пушкина | 52 216 911 ОП МП 023 | 954 | асфальт | V |
| 24 | улица Горького | 52 216 911 ОП МП 024 | 490 | грунт | V |
| 25 | улица Подгорная | 52 216 911 ОП МП 025 | 115 | грунт | V |
| 26 | улица Карла Маркса | 52 216 911 ОП МП 026 | 516 | щебень | V |
| 27 | улица Чкалова | 52 216 911 ОП МП 027 | 628 | грунт | V |
| 28 | улица Февральская | 52 216 911 ОП МП 028 | 720 | асфальт | V |
| 29 | улица Базарная | 52 216 911 ОП МП 029 | 282 | грунт | V |
| 30 | переулок Базарный | 52 216 911 ОП МП 030 | 376 | грунт | V |
| 31 | улица Красноармейская | 52 216 911 ОП МП 031 | 1240 | асфальт | V |
| 32 | улица Мира | 52 216 911 ОП МП 032 | 284 | грунт | V |
| 33 | улица Свободы | 52 216 911 ОП МП 033 | 154 | грунт | V |
| 34 | улица Садовая | 52 216 911 ОП МП 034 | 1112 | грунт | V |
| 35 | улица Молодежная | 52 216 911 ОП МП 035 | 620 | грунт | V |
| 36 | улица Дзержинского | 52 216 911 ОП МП 036 | 500 | грунт | V |
| 37 | улица Свердлова | 52 216 911 ОП МП 037 | 400 | грунт | V |
| 38 | улица Набережная | 52 216 911 ОП МП 038 | 750 | грунт | V |
| 39 | улица Комсомольская | 52 216 911 ОП МП 039 | 224 | грунт | V |
| 40 | переулок Нагарный | 52 216 911 ОП МП 040 | 114 | грунт | V |
| 41 | переулок Сплавной | 52 216 911 ОП МП 041 | 166 | грунт | V |
| 42 | переулок Транспортный | 52 216 911 ОП МП 042 | 112 | грунт | V |
| 43 | улица Строителей | 52 216 911 ОП МП 043 | 132 | асфальт | V |
| 44 | улица 40 лет Победы | 52 216 911 ОП МП 044 | 320 | асфальт | V |
| 45 | улица Белова | 52 216 911 ОП МП 045 | 150 | асфальт | V |
| 46 | улица Есенина | 52 216 911 ОП МП 046 | 650 | грунт | V |
| 47 | улица Дачная | 52 216 911 ОП МП 047 | 466 | грунт | V |
| 48 | переулок Майский | 52 216 911 ОП МП 048 | 640 | асфальт | V |
| 49 | переулок Больничный | 52 216 911 ОП МП 049 | 346 | асфальт | V |
| 50 | улица Короленко | 52 216 911 ОП МП 050 | 1540 | асфальт | V |
| 51 | улица 60 лет Октября | 52 216 911 ОП МП 051 | 730 | асфальт | V |
| 52 | улица Дорожная | 52 216 911 ОП МП 052 | 434 | грунт 334 щебень 100 | V |
| 53 | улица Толстого | 52 216 911 ОП МП 053 | 378 | щебень | V |
| 54 | улица Чехова | 52 216 911 ОП МП 054 | 374 | щебень | V |
| 55 | улица Сахарова | 52 216 911 ОП МП 055 | 710 | асфальт | V |
| 56 | улица Симонова | 52 216 911 ОП МП 056 | 626 | щебень | V |
| 57 | улица Новая | 52 216 911 ОП МП 057 | 592 | щебень | V |
| 58 | улица Родионова | 52 216 911 ОП МП 058 | 430 | щебень | V |
| 59 | улица Пайкова | 52 216 911 ОП МП 059 | 350 | асфальт | V |
| 60 | переулок Короленко | 52 216 911 ОП МП 060 | 150 | асфальт | V |
| 61 | улица Широкова | 52 216 911 ОП МП 061 | 320 | асфальт | V |
| 62 | площадь Ленина | 52 216 911 ОП МП 062 | 2704 кв.м. | асфальт | V |
| 63 | переулок Школьный | 52 216 911 ОП МП 063 | 280 | асфальт | V |
|  | улица Марунова |  |  |  |  |
|  | улица Горохова |  |  |  |  |
|  | улица Спортивная |  |  |  |  |
|  |  | п.Калиниха |  |  |  |
| 64 | улица Кирова | 52 216 911 ОП МП 064 | 390 | грунт | V |
| 65 | улица Большакова | 52 216 911 ОП МП 065 | 650 | щебень | V |
| 66 | улица Высоцкого | 52 216 911 ОП МП 066 | 610 | щебень | V |
| 67 | улица Победы | 52 216 911 ОП МП 067 | 566 | щебень | V |
| 68 | улица Фадеева | 52 216 911 ОП МП 068 | 566 | грунт | V |
| 69 | улица Ручина | 52 216 911 ОП МП 069 | 500 | грунт | V |
| 70 | улица Юбилейная | 52 216 911 ОП МП 070 | 426 | асфальт | V |
| 71 | улица Зеленая | 52 216 911 ОП МП 071 | 590 | грунт | V |
| 72 | улица Лесная | 52 216 911 ОП МП 072 | 410 | грунт | V |
| 73 | улица Дружбы | 52 216 911 ОП МП 073 | 454 | грунт | V |
| 74 | улица Труда | 52 216 911 ОП МП 074 | 520 | грунт | V |
| 75 | улица Привокзальная | 52 216 911 ОП МП 075 | 564 | грунт | V |
| 76 | улица Октябрьская | 52 216 911 ОП МП 076 | 792 | щебень | V |
| 77 | улица Кооперативная | 52 216 911 ОП МП 077 | 754 | щебень | V |
| 78 | улица Железнодорожная | 52 216 911 ОП МП 078 | 766 | щебень | V |
| 79 | улица Ворошилова | 52 216 911 ОП МП 079 | 390 | грунт | V |
| 80 | улица Маяковского | 52 216 911 ОП МП 080 | 370 | грунт | V |
| 81 | улица Полевая | 52 216 911 ОП МП 081 | 436 | грунт | V |
| 82 | улица Угловая | 52 216 911 ОП МП 082 | 124 | грунт | V |
| 83 | улица Папанина | 52 216 911 ОП МП 083 | 320 | грунт | V |
|  | улица Весенняя |  |  |  |  |
|  | улица Цветочная |  |  |  |  |
|  |  | пос. им.Михеева |  |  |  |
| 84 | улица Комарова | 52 216 911 ОП МП 084 | 350 | грунт | V |
| 85 | улица Целинная | 52 216 911 ОП МП 085 | 500 | грунт | V |
| 86 | улица Озерная | 52 216 911 ОП МП 086 | 50 | грунт | V |
| 87 | улица Луговая | 52 216 911 ОП МП 087 | 300 | грунт | V |
| 88 | улица Леонова | 52 216 911 ОП МП 088 | 300 | грунт | V |
| 89 | улица Лесная | 52 216 911 ОП МП 089 | 600 | грунт | V |
| 90 | улица Набережная | 52 216 911 ОП МП 090 | 50 | грунт | V |

2.1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

2.1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом  сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

В р.п. Воскресенское наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года и относится на счет поездок с рекреационными целями.

Для доставки детей из отдаленных населенных пунктов Поселения в учебное образовательное учреждение организован школьный автобус. На территории р.п. Воскресенское  осуществляет деятельность автотранспортное предприятие.

Перечень маршрутов движения общественного транспорта

| Наименование маршрута, проходящего через муниципальное образование | Название остановки | Протяженность (км) | Количество ед. подвижного состава на линии | Средний интервал (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д.Чернышиха –д.Задворка | Д.Чернышиха | 10 |  |  |
|  | Р.п.Воскресенское П.Калиниха Д.Задворка |  |  |  |

2.1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

На территории  поселения велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна.

2.1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Для содержания автомобильных дорог местного значения заключаются муниципальные контракты.

Для прохождения технического обслуживания автотранспорта собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в поселении нет.

2.1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы  обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств, при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

В перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного  движения возможно ухудшение ситуации.

Основными  причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по данным Государственной  инспекции безопасности дорожного движения Нижегородской области являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение  скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и  режимах движения водителей и пешеходов.

Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного  движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно-целевого метода позволит добиться:

- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами. С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы.

Реализация Программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

- обеспечить безопасность дорожного движения;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

2.1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.  Территория р.п. Воскресенское находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Территория Воскресенского района относится к достаточно благополучному с точки зрения чистоты атмосферного воздуха. Наличие лесных массивов, практическое отсутствие крупных промышленных источников воздушного загрязнения делают это место притягательным для жилищного и рекреационного использования.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в р.п. Воскресенское  являются автотранспорт, действующие деревообрабатывающие предприятия, объекты захоронения твердых бытовых и биологических отходов.

Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.

При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от состояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта.

За границами населенных пунктов для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица: Санитарный разрыв от автомобильных дорог

| Категория автомобильной дороги | Размер санитарного разрыва в соответствии с СП 42.13330.2011, м |
| --- | --- |
| I, II и III | 100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ |
| IV, V | 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ |

Автомобильные дороги р.п. Воскресенское Воскресенского района относятся к IV, V категориям, для которых санитарный разрыв установлен 50 м.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования  альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

2.1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивости экономического состояния р.п. Воскресенское, повышение качества жизни населения, снижения дорожно-транспортных происшествий.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием имеют высокую степень износа, а также являются грунтовыми, что резко увеличивает транспортные издержки, снижает общее качество жизни населения.

Несоблюдение межремонтных сроков службы дорожных покрытий, ежегодный недостающий ремонт действующей сети дорог общего пользования местного значения увеличивает объёмы ямочного ремонта и не даёт необходимого эффекта в сохранении сети автодорог.

Необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, чтобы обеспечить их соответствие с потребностями экономики и населения.

Генеральным планом предусматривается следующие мероприятия по развитию поселковых дорог и улично-дорожной сети внутри населенных пунктов сельсовета, в соответствии с «Концепцией развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области на перспективу до 2025 года»: строительство дорог, улиц и объектов дорожной инфраструктуры:

- реконструкция дорог, улиц и объектов дорожной инфраструктуры (таблица 2.1.11.1); - строительство дорог, улиц и объектов дорожной инфраструктуры (таблица 2.1.11.2.).

Таблица 2.1.11.1 - Перечень реконструируемых дорог, улиц и объектов дорожной инфраструктуры

| Наименование | Протяженность, км |
| --- | --- |
| - капитальный ремонт автомобильных дорог: | 55 километров |
| Улица Коммунистическая |  |
| улица Вознесенского |  |
| улица Пролетарская |  |
| улица Панфилова |  |
| улица Нижняя |  |
| улица Пионерская |  |
| улица Некрасова |  |
| улица Гагарина |  |
| переулок Гагарина |  |
| улица Пристанская |  |
| улица Чапаева |  |
| улица Кооперативная |  |
| улица Комарова |  |
| улица Беляева |  |
| улица Волкова |  |
| улица Пацаева |  |
| улица Добровольского |  |
| улица Синявина |  |
| улица Суворова |  |
| улица Спартаковская |  |
| улица Щукина |  |
| улица Калинина |  |
| улица Пушкина |  |
| улица Горького |  |
| улица Подгорная |  |
| улица Карла Маркса |  |
| улица Чкалова |  |
| улица Февральская |  |
| улица Базарная |  |
| переулок Базарный |  |
| улица Красноармейская |  |
| улица Мира |  |
| улица Свободы |  |
| улица Садовая |  |
| улица Молодежная |  |
| улица Дзержинского |  |
| улица Свердлова |  |
| улица Набережная |  |
| улица Комсомольская |  |
| переулок Нагорный |  |
| переулок Сплавной |  |
| переулок Транспортный |  |
| улица Строителей |  |
| улица 40 лет Победы |  |
| улица Белова |  |
| улица Есенина |  |
| улица Дачная |  |
| переулок Майский |  |
| переулок Больничный |  |
| улица Короленко |  |
| улица 60 лет Октября |  |
| улица Дорожная |  |
| улица Толстого |  |
| улица Чехова |  |
| улица Сахарова |  |
| улица Симонова |  |
| улица Новая |  |
| улица Родионова |  |
| улица Пайкова |  |
| переулок Короленко |  |
| улица Широкова |  |
| площадь Ленина |  |
| переулок Школьный |  |
| Поселок Калиниха |  |
| улица Кирова |  |
| улица Большакова |  |
| улица Высоцкого |  |
| улица Победы |  |
| улица Фадеева |  |
| улица Ручина |  |
| улица Юбилейная |  |
| улица Зеленая |  |
| улица Лесная |  |
| улица Дружбы |  |
| улица Труда |  |
| улица Привокзальная |  |
| улица Октябрьская |  |
| улица Кооперативная |  |
| улица Железнодорожная |  |
| улица Ворошилова |  |
| улица Маяковского |  |
| улица Полевая |  |
| улица Угловая |  |
| улица Папанина |  |

Таблица 2.1.11.2 - Перечень планируемых дорог, улиц и объектов дорожной инфраструктуры

| Наименование | Протяженность, км* |
| --- | --- |
| - капитальный ремонт автомобильных дорог | 55 |
| ИТОГО | 55 |
| Примечание - * Точная протяженность планируемой улично-дорожной сети будет определяться на стадии разработки проектов планировки территории и проектов планировки линейных объектов |  |

На территории, предусмотренной для включения в границы населенных пунктов предусматривается строительство улиц в жилой застройке, а также улиц и дорог в  промышленных и коммунально-складских зонах. Ширина полосы движения составляет 3 м, число полос - 2. Протяженность улиц и дорог устанавливается на последующих этапах проектирования.

2.1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

-Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 25.12.2013 № 997 «Стратегия развития Нижегородской области до 2025 года»;

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области утвержден решением Земского Собрания района от 23.05.2008 года №47  согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

Выполнены следующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

-решением Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20.01.2017 года № 2 утверждены правила землепользования и застройки;

- решением поселкового Совета р.п. Воскресенское от 02.09.2016 г. № 27 утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения;

- решением поселкового Совета р.п. Воскресенское от 23.09.2016 года № 30 утверждена схема теплоснабжения;

-  решением поселкового Совета р.п. Воскресенское от 19.12.2013 года № 26 утверждены схемы водоснабжения и водоотведения поселения.

2.2.Цели и задачи программы

2.2.1 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета р.п. Воскресенское. Привлечение средств бюджета Нижегородской области учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий городского поселения по ремонту дорог местного значения.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

2.2.2.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

А) Прогноз социально – экономического и градостроительного развития поселения.

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного  развития поселения, отмечается следующее:

- транспортная доступность населенных пунктов поселения средняя;

-наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства.

Развитие поселения по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- сельского хозяйства; инфраструктуры.

Устойчивое экономическое развитие поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства.

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

-оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение  информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:

-перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и средней транспортной доступностью;

-имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведет к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение многофункционального профиля экономики поселения является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.

Б) Прогноз транспортного спроса поселения, объемов  и  характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

В связи с отсутствием предприятий на территории Поселения интенсивность грузового транспорта незначительная и изменений на расчетный срок не ожидается.

В) Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта,

имеющегося на территории поселения.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Воздушные перевозки на территории Поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории Поселения не развит.

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть  инфраструктуры, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется.

На территории поселения имеются автомойки, автосервисы, АЗС

Г) Прогноз развития дорожной сети р.п. Воскресенское.

Генеральным планом предусматривается следующие мероприятия по развитию поселковых дорог и улично-дорожной сети внутри населенных пунктов сельсовета, в соответствии с «Концепцией развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области на перспективу до 2025 года»: строительство дорог, улиц и объектов дорожной инфраструктуры:

- реконструкция дорог, улиц и объектов дорожной инфраструктуры (таблица 2.2.2.1);

- строительство дорог, улиц и объектов дорожной инфраструктуры (таблица 2.2.2.2).

Таблица 2.2.2.1 - Перечень реконструируемых дорог, улиц и объектов дорожной инфраструктуры

Д) Прогноз уровня автомобилизации , параметров дорожного движения.

По прогнозу на долгосрочный период до 2033 года  обеспеченность жителей Поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:

в 2018 году- 230 автомобилей на 1000 жителей

в 2022 году-260 автомобилей на 1000 жителей

в 2033 году-300 автомобилей на 1000 жителей.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический  коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2018 г. до 2033 г. существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

Е) Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо:

- Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дородной сети населенных пунктов р.п. Воскресенское.

- Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних.

Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения благоприятный.

Ж) Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов

автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в 2018-2033 годах. 1 очередь –  2018 год. Расчетный срок – 2033 год.

Цель программы предполагается достичь за счет реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, в том числе за счет участия в федеральных  и областных целевых программах.

2.4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры поселения необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории Поселения.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе: – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и вариант 3 (экономически обоснованный), предлагаемый к реализации с учетом всех перспектив развития Поселения.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие  вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает проектирование и капитальный ремонт 1 искусственного сооружения (моста), предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети поселения, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

2.5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета поселения.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог, мостов по реализации Программы формируется администрацией р.п. Воскресенское по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом  исполнительной  власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

2.5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

2.5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Сохраняется  существующая  система  обслуживания  населения  общественным пассажирским  транспортом.

Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

2.5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2018 г. до 2033 г. не меняется. Это означает: нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

2.5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и  велосипедного передвижения.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием

В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории поселения необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения между населенными пунктами и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как  дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

2.5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.

2.5.6. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог местного значения поселения.

В целях развития сети дорог поселения планируются мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Реализация  мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них позволит  сохранить  протяженность  участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

2.5.7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного значения и выработка мер, направленных на их устранение.

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений Поселения учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения , в т.ч. проектные работы;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

На расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры поселения должны стать:

1) на первом этапе (2018-2022 гг.):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения

2) на втором этапе (2023-2027 гг.):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения;

- проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах Поселения;

3) на третьем этапе на перспективу (2028-2033 годы):

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме ;

- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения

- проектирование и создание велодорожек и веломаршрутов на территории Поселения.

2.6.Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Финансирование мероприятий по проектированию и строительству:

- строительство объездной дороги, строительство подъезда, автодороги,

- капитального ремонта дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети

- велодорожек и веломаршрутов на территории;

- тротуаров в населенных пунктах

будет уточняться при разработке адресной инвестиционной программы с разбивкой по годам.

Финансирование мероприятий по повышению безопасности  дорожного движения на территории поселения:

-установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи

-замена и установка технических средств организации дорожного движения

будет предусмотрена после получения предписаний ГИБДД.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается в таблице2.6.1.

Таблица 2.6.1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

| N п/п |  | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) |  | Сроки выполнения |  | Муниципальный заказчик-координатор/соисполнители |  | Объем финансирования, ( в разрезе источников) по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель программы: Развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов, повышение доступности услуг транспортного комплекса, безопасности и устойчивости транспортной системы для населения р.п.Воскресенское |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 2111,3 | 2352,6 | 14504,305 | 16862,717 | 15677,717 | 15677,717 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 | 0 | 9954,429 | 8700 | 8700 | 8700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 2111,3 | 2352,6 | 4549,226 | 7482,17 | 6297,17 | 6297,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  | 0 | 0 | 650 | 680 | 680 | 680 |
| Задача 1: Организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения |  |  | Подготовка местных автодорог (улица Сахарова и Короленко) для организации автобусного маршрута до ФОКа (проект организации маршрута уже изготовлен) предварительная стоимость работ 930 тысяч рублей, асфальтирование заездов, автобусные павильоны, дорожные знаки, дорожная разметка |  | 2021 год |  | Администрация поселения |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  | 930 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  | 930 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Оптимизация транспортной инфраструктуры на территории |  |  |  | 2018-2033 годы |  | Администрация поселения |  | Всего, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Задача 2: Организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 2111,3 | 2352,6 | 14504,305 | 15932,717 | 15677,717 | 15677,717 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 9954,429 | 8700 | 8700 | 8700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 2111,3 | 2352,6 | 4549,226 | 6552,17 | 6297,17 | 6297,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  | 0 | 0 | 650 | 680 | 680 | 680 |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Капиталь ные вложения |  | 2018-2033 годы |  | Администрация поселения |  | Всего, в т.ч |  | 900,0 | 950,0 | 650 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 900,0 | 950,0 | 650 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети |  | Капиталь ные вложения улица Чапаева, переулок Маслозаводский, улица Пушкина, площадь Ленина, улица Красноармейска, улица Короленко, улица Сахарова улица Пролетарская улица Калинина всего 213 квадратных метров ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия местных автомобильных дорог общего пользования однослойной толщиной 50 миллиметров асфальта. |  | 2020 |  | Администрация поселения |  | Всего, в т.ч |  | 1211,3 | 1402,6 | 219,5 | 200 | 200 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 1211,3 | 1402,6 | 219,5 | 200 | 200 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети |  | Капиталь ные вложения улица Карла Маркса улица Пионерская улица Февральская улица Базарная улица Мира улица Свободы улица Садовая улица Пролетарская (частично) улица Коммунистическая (частично) улица Свердлова Ремонт местных автомобильных дорог общего пользования, дальнейшее участие в программе местных инициатив в 2021 году – щебенение - улица Есенина с подъездами, улица Набережная, Переулки: Нагорный, Сплавной, Транспортный, улицы Садовая до конца, Молодежная, Вознесенского, Дзержинского – 4,5 километра улица Коммунистическая, улица Сахарова для асфальтирования в рамках реализации мероприятия «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет акцизов на нефтепродукты», предусмотренного государственной программой «Развитие транспортной системы Нижегородской области» Ремонт местных автомобильных дорог общего пользования, дальнейшее участие в программе местных инициатив в 2022 году – щебенение – улицы Пристанская, Суворова, Добровольского, Комарова, Волкова, Пацаева, Синявина, Пролетарская от начала до дома № 43 – 4,5 километра Переулок Маслозаводский, переулок Майский, улица Короленко частично, проезд от улицы Ленина до улицы Красноармейская (уколово) для асфальтирования в рамках реализации мероприятия «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет акцизов на нефтепродукты», предусмотренного государственной программой «Развитие транспортной системы Нижегородской области» Ремонт местных автомобильных дорог общего пользования, дальнейшее участие в программе местных инициатив в 2022 году – щебенение – поселок Калиниха улицы Ворошилова, Железнодорожная, кирова, Кооперативная, Маяковского, Октябрьская, Полевая, Привокзальная, угловая– 4,5 километра Улица Высоцкого в поселке Калиниха Улица Пролетарская в р.п. Воскресенское для асфальтирования в рамках реализации мероприятия «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет акцизов на нефтепродукты», предусмотренного государственной программой «Развитие транспортной системы Нижегородской области» |  | 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 |  | Администрация поселения |  | Всего, в т.ч |  | 0 | 0 | 14504,305 | 14477,717 | 14477,717 | 14477,717 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 | 0 | 9954,429 | 8700 | 8700 | 8700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0 | 0 | 4549,226 | 5097,17 | 5097,17 | 5097,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  | 0 | 0 | 650 | 680 | 680 | 680 |
| 2.4. | Паспортизация автодорог местного значения |  | Капиталь ные вложения 90 улиц |  | 2021 год |  | Администрация поселения |  | Всего, в т.ч |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0 |  | 255 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.6. | - капитальный ремонт автомобильных дорог |  | Капиталь ные вложения |  | В соответствии с АИП |  | ОКСА |  | Всего, в т.ч |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.7. | -реконструкция участка автомобильной дороги |  | Капиталь ные вложения |  | В соответствии с АИП |  | ОКСА |  | Всего, в т.ч |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Задача 3: Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории городского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1. | Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  | 2018-2033 гг |  | Администрация поселения |  | Всего, в т.ч |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.2. | Установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи |  | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  | 2018-2033 гг |  | Администрация поселения |  | Всего, в т.ч |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.3. | Замена и установка технических средств организации дорожного движения |  |  |  | 2018-2033 гг |  | Администрация поселения |  | Всего, в т.ч |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.4. | Проектирование и создание велодорожек и веломаршрутов на территории |  |  | Капиталь ные вложения |  | 2030-2033 гг |  | ОКСА |  | Всего, в т.ч | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.5. | Проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах |  |  | Капиталь ные вложения |  | 2030-2033 год |  | ОКСА |  | Всего, в т.ч | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ | 0 | 0 |  |  |  |  |

ФБ – федеральный бюджет ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ПИ – прочие источники

2.7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета р.п. Воскресенское Ежегодные объемы финансирования  программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный срок составляет 46365,8 тыс. рублей.

- Таблица 2

Структура финансирования (тыс. рублей)

| Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2033 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы | 36054 |  |  | 9954 | 8700 | 8700 | 8700 |  |
| Бюджет р.п. Воскресенское, в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы | 29088,9 | 2111,300 | 2352,600 | 4549 | 7482 | 6297 | 6297 |  |
| Прочие источники, в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы | 2690 | 0 | 0 | 650 | 680 | 680 | 680 |  |
| ВСЕГО | 67183,9 | 2111,300 | 2352,600 | 14504 | 16862 | 15677 | 15677 |  |

2.8. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

С точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области

1.Общественная эффективность.

Общественно эффективность Программы определяется повышением уровня жизни населения поселения; обеспечением сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах транспортной инфраструктуры поселения; достижением расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

2.9. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортные инфраструктуры и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня  предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории Поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры Благовещенского сельского поселения , повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

2.10. Индикаторы достижения цели  и непосредственные результаты реализации муниципальной программы (индикаторы достижения задач).

Таблица 3

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Единицы измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На момент разработки программы | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | 3 год реализации Программы | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Индикатор 1: 1. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведена паспортизация. | % | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Индикатор 2: Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по ремонту покрытий. | % |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Непосредственный результат 1: 1. Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения, | объ ект | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Непосредственный результат 2: Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 |  |  |  |  | 0 |

2.11. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению

К негативным внешним факторам, влияющим на реализацию программы относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения действующего законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства.

Мероприятия по снижению внешних негативных факторов:

-разработка проектной документации в кратчайшие сроки;

-мониторинг реализации мероприятий программы;

-развитие производительных сил;

-создание рабочих мест;

-развитие предприятий всех направлений деятельности сельхозпроизводства.