**Протокол**

**заседания общественной комиссии по контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы на территории р.п.Воскресенское Нижегородской области**

**от 22 апреля 2021 года**

**Место проведения: р.п. Воскресенское Детский центр актовый зал**

**Время проведения начало в 16.00**

**Председатель собрания :** Гурылев А.В. – глава администрации р.п. Воскресенское

Состав комиссии по контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» на территории муниципального образования р.п. Воскресенское присутствующих на заседании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гурылев А.В. |  | Глава администрации р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района председатель Комиссии |
| Привалова Ю.Г. |  | Заместитель главы администрации р.п. Воскресенское заместитель председателя Комиссии |
| Постнова А.А. |  | Делопроизводитель администрации р.п. Воскресенское секретарь Комиссии |
| Члены Комиссии: |  |  |
| -Пайков В.Е. – заместитель главы администрации Воскресенского района (по согласованию);  -Ольнев В.Н. –депутат Земского собрания Воскресенского района (по согласованию);  -Рахматова Е.А. – заместитель начальника ОКСА, главный архитектор района (по согласованию);  -Склемин В.Н.- начальника ОКСА; | | |
| -Мырова Е.Д. – Руководитель местного исполкома местного отделения Партии «Единая Россия» Воскресенского района;  -Романова Т.В. – представитель районного Совета ветеранов войны и труда; | | |
| -Представители управляющих организаций, (в зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом) ООО «Уют» - Лукашевич О.В. - директор домоуправляющей компании ООО «Уют» . | | |
| Представители общественности. Лист регистрации прилагается.  Всего присутствует 18 жителей. | | |

**Повестка заседания:**

1.Отчет о проделанной работе в 2020 году при реализации муниципальной программы **«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»** на территории р.п.Воскресенское Нижегородской области.

*Докладывает Рахматова Е.А.*

2.Информация по содержанию общественного пространства- набережная р.п.Воскресенское.

*Докладывает Гурылев А.В.*

3.План проведения работ по общественному пространству - Парку Победы в текущем году. Подготовительные работы и сроки реализации проекта.

*Докладывает Рахматова Е.А.*

4. План работ в рамках Программы на 2022 год.

*Докладывает Пайков В.Е.*

**По первому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** отчет о мероприятиях проделанных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории р.п.Воскресенское Нижегородской области в 2020 году.

*Докладывает Рахматова Е.А.*

**ВЫСТУПИЛИ: Гурылев А.В.,Склемин В.Н., Пайков В.Е.**

**РЕШИЛИ: признать проделанную работу удовлетворительной. Набережная ул.Калинина благоустраивалась в рамках Программы в три этапа. Продолжить благоустройство данного общественного пространства по данной Программе больше нельзя.**

Приложение 1 отчет

**По второму вопросу**

**СЛУШАЛИ:** информацию по содержанию общественного пространства- набережная р.п.Воскресенское.

*Докладывает Гурылев А.В.*

**ВЫСТУПИЛИ: Склемин В.Н., Ольнев В.Н., Пайков В.Е., Мырова Е.Д.**

**РЕШИЛИ:**

**Поселковая администрация (Гурылев А.В.):**

1. **Обеспечить подключение видеонаблюдения и Wi-Fi- до 01.05.2021 г.**
2. **Обеспечить пропорциональную установку светильников вокруг фонтана в количестве 4 ед. – до 01.05.2021 г.**
3. **Своевременно осуществлять уборку закрепленной территории, благоустроенной в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».**
4. **Провести установку качели-балансира – до 08.05.2021 г.**

**ОКСА (Склемин В.Н.):**

1. **В рамках договорных отношений обязать подрядчика провести покраску забора по всей длине Набережной в рамках гарантийных обязательств.**

**По третьему вопросу**

**СЛУШАЛИ:** план проведения работ по общественному пространству - Парку Победы в текущем году. Подготовительные работы и сроки реализации проекта.

*Докладывает Рахматова Е.А.*

**ВЫСТУПИЛИ: Гурылев А.В., Пайков В.Е., Лукашевич О.В.**

**РЕШИЛИ:**

**Поселковая администрация (Гурылев А.В.):**

1. **Предоставить в ОКСА «Дорожную карту» по проведению подготовительных работ по благоустройству в Парке Победы – до 29.04.2021 г.**

**По четвертому вопросу**

**СЛУШАЛИ:** План работ в рамках Программы на 2022 год.

*Докладывает Пайков В.Е.*

**ВЫСТУПИЛИ: Гурылев А.В.,Ольнев В.Н., Лукашевич О.В., Романова Т.М.**

**РЕШИЛИ: запланировать отбор придомовых территории МКД для ремонта в 2022 году.**

**Поселковая администрация (Гурылев А.В.):**

1. Провести собрание со старшими МКД, включенных в муниципальную программу, с целью активизации работы по подаче заявок – до 01.06.2021 г..
2. Обеспечить, совместно с заинтересованными сторонами, проведения межевания земельных участков МКД, на территории которых планируется проведение благоустройства придомовой территории.
3. В срок до 01.07.2021 г. провести общественные обсуждения и определить перечень дворов МКД, подлежащих к благоустройству в 2022 году.
4. В срок до 01.09.2021 года внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы».
5. Определить общественную территорию для благоустройства в 2022 году Парк Победы – вторая очередь.

ОКСА (Склемин В.Н.):

1. Отработать вопрос по изменению перечня общественных территорий в муниципальной программе с целью включения новой территории (Парк Беляева, набережная у церкви) в благоустройству по проекту.
2. Получить коммерческие предложения от подрядных организаций на проектирование общественного пространства «Школьный Парк» до 17.05.2021 г.
3. Разработать дизайн-проект благоустройства общественного пространства Парк Победы – вторая очередь.

**Разное: ответы на вопросы присутствующих.**

На этом в 17.05 собрание объявили закрытым.

Председатель Гурылев А.В.