Утверждена

постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области

от _______________2017 года № ______

Муниципальная программа

«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Глуховский сельсовет Воскресенского муниципального района Нижегородской области»

на 2017-2033 годы

## 1.Паспорт программы

| Наименование программы | «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Глуховский сельсовет Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на 2017-2033 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта) | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Муниципальный заказчик-координатор программы | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области. |
| Соисполнители программы | Администрация Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области. ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ». |
| Цели программы | Развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов, создание материальной базы для повышения качества жизни населения Глуховского сельсовета. |
| Задачи программы | 1. Строительство объектов капитального строительства учебно-образовательного назначения. 2. Строительство объектов капитального строительства здравоохранения. 3. Строительство объектов капитального строительства отдыха и туризма. 4. Строительство объектов капитального строительства спортивного назначения. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2017-2033 годы. 1 очередь – 2018 г. Расчетный срок – 2033 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Годы |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2033 | Всего за период реализа ции |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 585090,0 | 0 | 0 | 0 | 164200,0 | 222790,00 |
|  | МБ | 0 | 6500,00 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 26500,00 |
|  | ПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 0 | 65090,00 | 0 | 0 | 0 | 184200,00 | 249290,00 |
| Индикаторы достижения цели | 1. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения местами в дошкольных учреждениях. 2. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения ФАП.. 3. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения объектами туризма. 4. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями. |
| Показатели непосредственных результатов | 1. Увеличение мест в детских садах. 2. Увеличение количества «посещений в смену» в ФАП. 3. Строительство турбазы. 4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. |

ФБ – федеральный бюджет ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ПИ – прочие источники.

# 2.Текст программы

2.1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры (содержание проблемы).

2.1.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Общие сведения о территории

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории, га | 49 566 |
| 2 | Численность населения, чел. | 1714 |
| 3 | Плотность населения, чел/га | 0,03 |
| 4 | Количество населенных пунктов | 16 |
| 5 | Расстояние до: областного центра | 150 |
| 6 | Главные планировочные оси: |  |
|  | Природная | р.Ветлуга |
| 7 | Основные виды экономической деятельности | Лесная промышленность |

Перечень населенных пунктов в составе  Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального района: с. Глухово – административный центр, д.Анненка, д.Белоусово, д.Большое Содомово, д.Буслаево, д.Елкино, д.Копанки, д.Красная Новь, д.Красные Поляны, п.Красный Яр, д.Липовка, п.Мирный, д.Поломерское, п.Поляны, д.Попово, д.Родионово, д.Черново.

Генеральный план сельсовета принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий). Прогноз численности населения Глуховского сельсовета:

| Населенный пункт | 2013 г. | 1 очередь (2018г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Белоусово | 53 | 41 | 56 |
| д.Большое Содомово | 50 | 43 | 54 |
| д.Буслаево | 33 | 28 | 35 |
| с.Глухово | 304 | 280 | 312 |
| д.Елкино | 181 | 179 | 187 |
| д.Копанки | 10 | 8 | 16 |
| д.Липовка | 148 | 135 | 150 |
| д.Поломерское | 24 | 20 | 31 |
| д.Попово | 102 | 97 | 107 |
| д.Черново | 139 | 125 | 141 |
| д.Родионово | 39 | 34 | 43 |
| п. Красный Яр | 602 | 537 | 612 |
| д.Анненка | 17 | 16 | 23 |
| д.Красная Новь | 2 | 0 | 0 |
| д.Красные Поляны | 1 | 0 | 0 |
| п. Мирный | 4 | 3 | 7 |
| п. Поляны | 5 | 3 | 10 |
| Всего | 1714 | 1549 | 1784 |

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план Глуховского сельского поселения Воскресенского муниципального района Нижегородской области утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 25 марта 2016 года № 165, согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

Выполнены следующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- решением Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области  от 2.08.2014 года № 60 утверждены правила землепользования и застройки Глуховского сельского поселения;

- постановлением администрации Глуховского сельсовета от 23.09.2016 года № 136 утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Глуховского сельского поселения;

- решением сельского Совета Глуховского сельсовета от 24 декабря 2012 года № 27 утверждена схема теплоснабжения;

- решением сельского Совета Глуховского сельсовета от 09 декабря 2013 года № 25  утверждены схемы водоснабжения и водоотведения Глуховского сельского поселения.

2.1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры.

Оценка социальной сферы  Глуховского сельсовета приведена в разрезе социально значимых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Характеристика объектов образования

| Наименование* | Единица мощности | Мощность проект. | Посещаемость фактич. | Степень загрузки объекта, % | Год ввода (реконструкция, кап. ремонт) | Д [-]/И[+]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ Глуховская СОШ | мест | 192 | 114 | 60 | состояние хорошее | 78 |
| МОУ Красноярская школа-сад | человек | 16 | 23 | 144 | состояние удовлетворительное | -7 |
| МКДОУ Елкинский детский сад | человек | 16 | 18 | 113 | состояние хорошее | -2 |
| Примечания: * МКДОУ - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение; МОУ СОШ - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа; ** Д[-]/И[+] – дефицит мест / излишек мест. |

Характеристика объектов здравоохранения

| Наименование | Единица мощности | Мощность проект. | Фактичес кая посещае мость | Степень загрузки объекта, % | Характеристика здания (хор., удовл., ветхое) | Дефицит [-]/ Излишек [+] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глуховский ФАП | человек | 15 | 14 | 107 | удовлетворительное | +1 |
| Поповский ФАП | человек | 15 | 11 | 136 | ветхое | +4 |
| Красноярский ФАП | человек | 120 | 100 | 120 | капитальный ремонт в 2012г. | +20 |

Характеристика объектов спорта

| Наименование населенного пункта | Спортивные залы общего пользования, крытые и открытые общего пользования | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование учреждения, местоположение (улица, дом) | Характеристика здания | Мощность проектная |  |
| с. Глухово | Спортзал Глуховской СОШ, ул. Школьная, д. 7 | Хорошее | 162 кв.м. | 392кв.м |

Характеристика объектов культуры и досуга

| Наименование | Единица мощности | Мощность проект. | Фактическая посещаемость | Сте пень загруз ки объекта, % | Год ввода (реконструкция, кап. ремонт) | Дефицит[-]/ Излишек [+] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глуховский СДК | мест | 200 |  | 100 | 1972 г. состояние удовлетворительное | - |
| Красноярский СДК | мест | 96 |  | 100 | 1071 г.состояние удовлетворительное | - |
| Елкинский СДК | мест | 185 |  | 100 | 1958 г.состояние ветхое | - |

Характеристика объектов отдыха и туризма:

Объекты отдыха и туризма для долговременного и кратковременного пребывания населения на территории  Глуховского сельсовета отсутствуют

2.1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Результаты расчета социально-значимых объектов

Сущ. численность населения	1714 чел.

Численность на 1 очередь		1549 чел.

Численность на 2 очередь		1784 чел.

| Учреждение, предприятие | Единица измере ния | Норма обеспеченности на 1000 жит. | Необходимо по норме на текущий моме нт | Емкость по проек ту | Фактическая посещаемость | Обеспеченно сть фактическая,% | Обеспеченно сть относительно нормы,% | Необходимо по норме на 1 очере дь | Необходимо по норме на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 17 | 29 | 32 | 41 | 78 | 110 | 26 | 30 |
| Общеобразовательные школы | мест | 72 | 123 | 192 | 144 | 133 | 156 | 112 | 128 |
| Внешкольные учреждения | место | 80 | 137 | - | - | - | - | 124 | 143 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | посещений в смену | 50 | 59 | 45 | 40 | 113 | 103 | 51 | 65 |
| Станции скорой помощи | машин | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 4 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 | 80 | 137 | 162 | 392 | 41 | 118 | 124 | 143 |

2.1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

-Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Постановление Правительства Нижегородской области от 25.12.2013 №997 «Стратегия развития Нижегородской области до 2025 года»;

-Постановление Правительства Нижегородской области от 25 марта 2016 года № 165 «Об утверждении генерального плана Глуховского сельского поселения Воскресенского муниципального района Нижегородской области».

2.2.Цели и задачи муниципальной программы.

Целью Программы является развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов, создание материальной базы для повышения качества жизни населения Глуховского сельсовета Воскресенского района

Данная цель соответствует  инвестиционной Стратегии развития Нижегородской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 25.12.2013 №997.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

1. Строительство объектов капитального строительства учебно-образовательного назначения.

Мероприятия по первой задаче предусматривают строительство семейного детского сада на 20 мест в с. Глухово , строительство МКОУ СОШ на 80 мест в с. Глухово, строительство МБОУ ДОД ДДТ на 150 мест в с. Глухово.

2. Строительство объектов капитального строительства здравоохранения:

Мероприятия по второй задаче предусматривают реконструкцию Поповского ФАП на 15 мест, строительство станции скорой помощи в с. Глухово  на 4 машины.

3. Строительство объектов капитального строительства отдыха и туризма.

Мероприятия по третьей задаче предусматривают строительство турбазы в с. Елкино.

4. Строительство объектов капитального строительства спортивного назначения.

Мероприятия по четвертой задаче предусматривают строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Глухово.

2.3.Сроки и этапы реализации программы.

Программа реализуется в 2017-2033 годах.

1 очередь –  2018 год. Расчетный срок – 2033 год.

Цель программы предполагается достичь за счет реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, в том числе за счет участия в федеральных  и областных целевых программах.

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается в

таблице 1.

Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выпол нения | Муници пальный заказчик-координатор/соисполни тели | Объем финансирования ( в разрезе источников) по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 1 очередь | 2019год | 2020год | 2021год | 2033г. Расчетный срок |
| Цель программы: Развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов, создание материальной базы для повышения качества жизни населения Глуховского сельсовета. | Всего, в т.ч. | 0 | 65090,00 | 0 | 0 | 0 | 184200,00 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 58590,00 | 0 | 0 | 0 | 164200,00 |
|  | МБ | 0 | 6500,00 | 0 | 0 | 0 | 20000,00 |
|  | ПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1: Строительство объектов капитального строительства учебно-образовательного назначения. | Всего, в т.ч | 0 | 65000,00 | 0 | 0 | 0 | 164000,00 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 58500,00 | 0 | 0 | 0 | 147600,00 |
|  | МБ | 0 | 6500,00 | 0 | 0 | 0 | 16400,00 |
|  | ПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство семейного детского сада на 20 мест в с. Глухово. | Капитальные вложения | 2018 год | ОКСА | Всего, в т.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000,00 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400,00 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,00 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство МКОУ СОШ на 80 мест в с. Глухово. | Капитальные вложения | 2018 год | ОКСА | Всего, в т.ч. | 0 | 65000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 58500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 6500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство МБОУ ДОД ДДТ на 150 мест в с. Глухово. | Капитальные вложения | 2033 год | ОКСА | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000,00 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133200,00 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800,00 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2: Строительство объектов капитального строительства здравоохранения. | Всего, в т.ч | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 2200,00 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200,00 |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Реконструкция Поповского ФАП на 15 мест | Капитальные вложения | 2018 год | ЦРБ | Всего, в т.ч | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство станции скорой помощи в с. Глухово на 4 машины. | Капитальные вложения | 2033 год | ЦРБ | Всего, в т.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200,00 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200,00 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Строительство объектов капитального строительства отдыха и туризма. | Всего, в т.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Строительство турбазы в с.Елкино. | Капитальные вложения | 2033 год | инвестор | Всего, в т.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4: Строительство объектов капитального строительства спортивного назначения. | Всего, в т.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000,00 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400,00 |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600,00 |
|  | ПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Глухово | Капиталь ные вложения | 2033 год | ОКСА | Всего, в т.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000,00 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400,00 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600,00 |
|  |  |  |  |  | ПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ФБ – федеральный бюджет ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ПИ – прочие источники.

## 2.5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств бюджетов муниципального района, областного и федерального, в том числе и на условиях софинансирования.

Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете.

### Таблица 2

Структура финансирования тыс. руб.

| Источники финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2033 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования), в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы | 222790,00 222790,00 0 | 0 0 0 | 58590,00 58590,00 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 164200,00 164200,00 0 |
| Бюджет муниципального района, в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы | 26500,00 26500,00 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 20000,00 20000,00 0 |
| Прочие источники, в том числе: - капитальные вложения - прочие расходы | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| ВСЕГО | 249290,00 | 0 | 65090,00 | 0 | 0 | 0 | 184200,00 |

2.6.Индикаторы достижения цели  и непосредственные результаты реализации муниципальной программы (индикаторы достижения задач).

Таблица 3

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Единицы измере ния | Значение индикатора/непосредственного результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На момент разработки программы | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | 3 год реализации Программы | По окончании реализации программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации програм мы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Индикатор 1: -достижение расчетного уровня обеспеченности населения местами в дошкольных учреждениях. | мест | 17 | 17 | 17 | 17 | 30 | 17 |
| 2 | Индикатор 2: --достижение расчетного уровня обеспеченности населения ФАП | посещен ий в сме ну | 17 | 17 | 17 | 17 | 30 | 17 |
| 3 | Индикатор 3: --достижение расчетного уровня обеспеченности населения объектами туризма | Объ ект | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Индикатор 4: --достижение расчетного уровня обеспеченности населения объектами спорта | Объ ект | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Непосредственный результат 1: -увеличение мест в детских садах | мест | 17 | 17 | 17 | 17 | 30 | 17 |
| 7 | Непосредственный результат 2: -увеличение количества «посещений в смену» в ФАП | посещен ий в сме ну | 17 | 17 | 17 | 17 | 30 | 17 |
| 8 | Непосредственный результат 3: - -строительство турбазы | Объ ект | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Непосредственный результат 4: -строительство ФОК | Объ ект | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

2.7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

С точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения результатом программы должно быть повышение качества жизни населения Глуховского сельсовета Воскресенского района и удовлетворение в получении услуг в этих отраслях.

Эффективность Программы оценивается степенью достижения целевых индикаторов.

В результате реализации мероприятий Программы норма обеспеченности на 1000 жителей на расчетный срок достигнет:

-детские дошкольные учреждения  30 мест;

-общеобразовательные школы – 128 мест;

-амбулатории – 59 посещений в смену;

-ФАПы – 30 посещений в смену;

- спортивные залы – 143 м.кв.

1.Общественная эффективность.

Общественная эффективность Программы определяется повышением уровня жизни населения поселения; обеспечением сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения; достижением расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

2.8.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению

К негативным внешним факторам, влияющим на реализацию программы относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

- изменения действующего законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства.

Мероприятия по снижению внешних негативных факторов:

-разработка проектной документации в кратчайшие сроки;

-мониторинг реализации мероприятий программы;

-развитие производительных сил;

-создание новых рабочих мест;

-развитие предприятий сельхозпроизводства.