**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХУЛИМСУНТ**

**Березовский район**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.05.2014 № 46

д. Хулимсунт

**О разработке схем водоснабжения и**

**водоотведения сельского поселения**

**Хулимсунт**

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в объеме требований установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Хулимсунт:

1. Разработать схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Хулимсун.

2. Утвердить мероприятия по разработке схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Хулимсунт в соответствии с графиком (приложение №1).

3. Утвердить Рабочую группу по разработке схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Хулимсунт в следующем составе:

- Омельченко С.А. – заместитель главы сельского поселения Хулимсунт, председатель Рабочей группы;

- Волкова Т.К. – заместитель главы сельского поселения Хулимсунт по Няксимвольскому территориальному отделу, заместитель председателя Рабочей группы;

- Демина П.Н. – инженер ЖКХ МКУ «ОХС Хулимсунт», секретарь Рабочей группы;

- Рокина Т.К. – главный специалист по нотариальным действиям и земельным отношениям Няксимвольского территориального отдела администрации сельского поселения Хулимсунт;

- Лапченкова Е.В. – главный специалист по социально-экономическому развитию администрации сельского поселения Хулимсунт;

- Алгадьева В.И. – специалист по работе с населением администрации сельского поселения Хулимсунт;

- Власенко К.С. – начальник службы ЭВС Сосьвинского ЛПУ МГ

ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

- Булгаков А.А. – начальник Няксимвольского участка МУП «Березовонефтепродукт».

4. Утвердить Положение о Рабочей группе по разработке схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Хулимсунт (приложение № 2).   
 5. Разместить на официальном сайте сельского поселения Хулимсунт уведомление о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения (приложение № 3).

6. Рабочей группе по разработке схемы водоснабжения и водоотведения в срок до 14.06.2014 года обеспечить сбор сведений, предусмотренных п.10 Требований к схемам водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 для представления информации разработчикам схемы водоснабжения и водоотведения по их запросам.

7. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в общественно доступных местах и на официальном веб-сайте сельского поселения Хулимсунт.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения О.В.Баранова

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения Хулимсунт

от 14.05.2014 г. № 46

**График**

**разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения** **сельского поселения Хулимсунт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень мероприятий | Срок  выполнения | Ответственные лица |
| 1. | Принятие постановления администрации о разработке схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Хулимсунт | до 01.06.2014 | Глава поселения |
| 2. | Создание рабочей группы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения | до 14.06.2014 | Глава поселения |
| 3. | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения на сайте | В течение 3-х календарных дней с даты принятия постановления | Глава поселения |
| 4. | Сбор исходной информации в соответствии со статьей 38 «Требований к порядку разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» | до 14.06.2014 | Рабочая группа |
| 5. | Предоставление разработчику проекта схемы теплоснабжения для информации и выполнения работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения | В течение 14 календарных дней с даты получения запроса от разработчика | Глава поселения |
| 6. | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения на сайте, прием замечаний и предложений по проекту | до 14.06.2014 | Глава поселения |
| 7. | Размещение схемы водоснабжения и водоотведения на сайте в полном объеме | до 28.06.2014 | Глава поселения |

Приложение №2

к постановлению администрации

сельского поселения Хулимсунт

от 14.05.2014 г. № 46

**Положение**

**о Рабочей группе по разработке схемы водоснабжения и водоотведения** **сельского поселения Хулимсунт**

**1. Общие положения**

1.1. Рабочая группа по разработке схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Хулимсунт (далее - Рабочая группа) создана в целях реализации Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжения и водоотведении».

1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжения и водоотведении».

**2. Основные задачи и функции рабочей группы**

2.1. Задача Рабочей группы: разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Хулимсунт.

2.2. При выполнении возложенной на нее задачи Рабочая группа осуществляет следующие функции:   
- определяет способ организации разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Хулимсунт;

- осуществляет сбор исходных данных, необходимых для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Хулимсунт;

- осуществляет рассмотрение схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Хулимсунт путем сбора замечаний и предложений;

- осуществляет контроль за разработкой схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения в случае привлечения Рабочей группой специализированной организации для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Хулимсунт;

- рассматривает иные вопросы.

**3. Состав и полномочия Рабочей группы**

3.1. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов группы.   
3.2. Рабочую группу возглавляет председатель Рабочей группы, в его отсутствие – заместитель председателя Рабочей группы.

3.3. Председатель Рабочей группы руководит деятельностью Рабочей группы, несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций.

3.4. Секретарь Рабочей группы:

- оповещает членов Рабочей группы о сроках и времени проведения заседаний;

- доводит до сведения членов Рабочей группы вопросы повестки очередного заседания;

- ведет и оформляет протоколы заседаний Рабочей группы;

- заверяет выписки из протоколов заседаний, подписывает информационные материалы;

- исполняет иные поручения председателя Рабочей группы, а в его отсутствие – заместителя председателя Рабочей группы по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы.

**4. Регламент работы Рабочей группы**

4.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.   
4.2. Заседание является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Рабочей группы.

4.3. Решение принимается путем проведения голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Рабочей группы, присутствующих на заседании.   
4.4. Решения оформляются протоколом заседания Рабочей группы.

4.5. Рабочая группа вправе привлекать к участию в своих заседаниях представителей иных организаций муниципального образования сельское поселение Хулимсунт.   
4.6. Заседание Рабочей группы проводится ее председателем. В его отсутствие функции председательствующего на заседании осуществляет заместитель председателя.   
4.7. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем Рабочей группы.

Приложение №3

к постановлению администрации

сельского поселения Хулимсунт

от 14.05.2014 г. № 46

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения** **сельского поселения Хулимсунт Березовского муниципального района ХМАО-Югры**

Администрация сельского поселения Хулимсунт уведомляет о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением Администрации сельского поселения Хулимсунт от 14.05.2014г. № 46.

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программ водоснабжения и водоотведения организаций, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения, а также о тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренных требований к порядку разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782, можно получить путем направления официального запроса в уполномоченный орган - Администрацию сельского поселения Хулимсунт.

Юридические лица, приступившие к разработке схемы водоснабжения и водоотведения, обязаны направить уведомление об этом в Администрацию сельского поселения Хулимсунт по адресу: 628156, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район, д. Хулимсунт, мкр.№3, д.23, телефон: 8(34674) 33-5-40; e-mail: [hulimsunt2007@yandex.ru](mailto:hulimsunt2007@yandex.ru)

.