Приложение №1

к постановлению Администрации

городского округа Верхний Тагил

от _____________ № _______

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНИЙ ТАГИЛ НА 2014- 2016 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация городского округа Верхний Тагил |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели муниципальной программы: - обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения городского округа Верхний Тагил; - обеспечение населения водой питьевого качества; - формирование экологической культуры населения городского округа Верхний Тагил; - реализация неотложных мер по предупреждению и ликвидации непредвиденных экологических и эпидемиологических ситуаций на территории городского округа Верхний Тагил; - создание и поддерживание комфортного проживания населения городского округа Верхний Тагил - обеспечение выполнения требований Правил благоустройства - повышение эффективности расходов средств бюджета на содержание объектов благоустройства и озеленения. Задачи муниципальной программы: - приведение мест размещения отходов в соответствие с нормативными требованиями санитарного и экологического законодательства, содержание территории населенных мест в соответствии с санитарными нормами и требованиями природоохранного законодательства, осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности; - охрана, исследование и восстановление источников питьевого водоснабжения, экологическое воспитание и образование населения городского округа Верхний Тагил; - формирование экологической культуры населения городского округа Верхний Тагил; - санэпидблагополучие территории; - выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства и озеленения; - создание системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства; - улучшение санитарного состояния городского округа Верхний Тагил. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1: «Экологическая программа на территории городского округа Верхний Тагил на 2014-2016 годы» Подпрограмма 2: «Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил на 2014- 2016 годы» |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | Подпрограмма 1: - экологическое просвещение и воспитание; -обустройство источников нецентрализованного водоснабжения; - исследование источников питьевого водоснабжения. - участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»); - выявление и ликвидация экологических нарушений на территории городского округа Верхний Тагил; - отсутствие чрезвычайных ситуаций, связанных с отходами 1 класса опасности (ртутьсодержащих ламп от населения частного сектора); - увеличение доли числа населения городского округа Верхний Тагил, принявших участие в экологических акциях («Чистые пруды», «Чистый город» и т.д.); - ликвидация мест несанкционированно размещенных отходов на территории городского округа; - обустройство полигона ТБО; Подпрограмма 2 - увеличение площадей содержания объектов благоустройства - снижение количества жалоб жителей городского округа на внешний облик и на проблемы благоустройства территории |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации | Общий объем финансирования по Подпрограмме 1 составляет 2 240,248 тыс. руб. в том числе: 2014 год - 649,000 тыс. руб.- средства бюджета городского округа Верхний Тагил; - 68,000 тыс. руб.- средства областного бюджета; 2015год - 677,659 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Верхний Тагил; - 70,000 тыс. руб.- средства областного бюджета; 2016 год - 703,589 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Верхний Тагил; - 72,000 тыс. руб.- средства областного бюджета; Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 составляет 16 795,799 тыс. руб. в том числе: 2014 год 5395,00 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Верхний Тагил; 2015 год 5612,347 тыс. руб.- средства бюджета городского округа Верхний Тагил; 2016 год 5788,452 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Верхний Тагил. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | Официальный сайт городского округа Верхний Тагил go-vtagil.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ состояния сферы реализации муниципальной программы городского округа Верхний Тагил

«Обеспечение рационального и безопасного природопользования в городском округе Верхний  Тагил  на 2014-2016г. »

Актуальность разработки муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016г.» (далее – Программа) обусловлена необходимостью обеспечения экологической безопасности населения городского округа, рационального и экологически эффективного использования материальных и финансовых ресурсов городского округа Верхний Тагил.

Программа является гибкой, допускающей и предполагающей в ходе реализации природоохранных мероприятий, их корректировку и обеспечение координации с планами социально-экономического развития территории и предприятий.

Состояние окружающей среды городского округа Верхний  Тагил связано с накоплением  отходов производства и потребления, загрязнение почв, воздушного и водного бассейнов, что создает угрозу экологической безопасности городскому округу.

Загрязнение атмосферного воздуха на территории городского округа Верхний Тагил складывается из выбросов загрязняющих веществ, поступающих от предприятий и автотранспорта городского округа.

Загрязнение почв, как источник опасности для здоровья населения имеет самостоятельное значение и является одним из основных путей попадания в организм человека. Одновременно, загрязненная почва может служить источником загрязнения, выращенных на ней сельскохозяйственных культур, что обуславливает дополнительную химическую нагрузку на организм человека.

Программа позволяет:

- оптимально сочетать региональные и муниципальные интересы, осуществляя мероприятия, непосредственно связанные с экологическим состоянием данной территории;

- реализовать стратегию охраны окружающей среды в регионе посредством приоритетной концентрации ресурсов для решения первоочередных задач по улучшению экологической обстановки, сохранению благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях сохранения здоровья населения городского округа.

Подпрограмма 1

«Экологическая программа на территории городского округа

Верхний Тагил на 2014-2016 годы»

Анализ экологической обстановки на территории городского округа Верхний Тагил позволяет сделать вывод о том, что загрязнение атмосферного воздуха определяют выбросы загрязняющих веществ поступающих от автотранспорта и предприятий расположенных на территории городского округа: ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС», ООО «Агрофирма «Северная», ОАО «Огнеупор - Групп», Верхнетагильское производство ОАО «Уралпромжелдортранс», ООО «Уральская метало- промышленная компания» и др., причем на долю Верхнетагильской ГРЭС приходится 99% всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух городского округа.

Снеговые пробы подтверждают влияние промышленных выбросов на уровень загрязнения атмосферного воздуха и почвы.

Предприятиями города и автотранспортом выбрасываются такие загрязняющие вещества как: диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота.

В 2013году предприятиями города в атмосферный воздух выброшено 42,640 тыс.т загрязняющих веществ, уловлено 587,077 тыс.т загрязняющих веществ.

Основными источниками водоснабжения населения и объектов экономики  городского округа Верхний Тагил являются поверхностные и подземные воды.

Поверхностные воды на территории городского округа принадлежат бассейну реки Тура и представлены рекой Тагил и ее притоками. Рассматриваемый участок р. Тагил частично зарегулирован, имеются три пруда: Вогульский пруд, пруд – охладитель № 4 ВТ ГРЭС и  Верхнетагильское Водохранилище, которые отделены друг от друга дамбой.

Притоки реки Тагил имеют в основном широтное направление течения, наиболее существенные из них - р. Бобровка, р. Каменка, р. Бунар, р. Вогулка. Густота речной сети в целом по бассейну составляет 0,68км/ км2.

Сточные воды промышленных предприятий городского округа оказывают отрицательное влияние на качество поверхностных вод. Со сточными водами в поверхностные воды поступают: взвешенные вещества, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, железо, марганец, кальций, вещества азотной группы.

Общий объем сброса в поверхностные водные объекты на территории городского округа в 2013г. составил 7153,37  тыс.м3, из них загрязненной без очистки – 3423 тыс. м3.

Население, проживающее на территории городского округа Верхний Тагил, составляет 13,166 тыс. чел. используют централизованное водоснабжение - это артезианские скважины самого города и поселка Половинный,  старая часть города и поселок Белоречка (что составляет 9,6 %) используют нецентрализованные источники водоснабжения - колодцы шахтного типа, родники, скважины.

На территории городского округа существует 76 источников нецентрализованного водоснабжения, из них питьевого назначения - 29.

Наличие предприятий и социальная инфраструктура городского округа определяют наличие отходов производства и потребления, а так же нарушенных и загрязненных земель. Объем накопленных промышленных отходов на конец  2013г. составил 46,686 тыс.т.

Более 600 га территории городского округа занята под промышленность, энергетику, транспорт, карьеры и иное специальное назначение

Негативное антропогенное воздействие на почвы взывает резкое снижение их плодородия, истощение и деградацию.

Причинами и источниками загрязнения почв территории городского округа являются:

- организованные и неорганизованные свалки;

- техногенные образования в виде золоотвалов;

- загрязнение почв за счет воздушных выбросов промышленных предприятий.

Анализ загрязнения снеговых проб подтверждает влияние промышленности (имеет место влияние и Кировградского филиала «ППМ» АО «Уралэлектромедь») на уровень загрязнения почвы.

Отходы производства и потребления являются одной из наиболее серьезных проблем в обеспечении экологической безопасности.

Загрязнение почв, как источник опасности для здоровья населения имеет самостоятельное значение и является одним из путей ингаляционного и перорального поступления экотоксикантов в организм человека и особенно детей.

Программой намечены основные направления действий администрации городского округа Верхний Тагил в сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и создания комфортных условий проживания для населения.

Современное состояние компонентов окружающей среды требует к себе самого пристального внимания и повышения экологической культуры и образования. Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. 28.12.2013г.) устанавливается необходимость экологического воспитания, системы всеобщего комплексного и непрерывного экологического образования, для  формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды.

Улучшение экологической ситуации городского округа Верхний Тагил будет осуществляться администрацией городского округа Верхний Тагил в рамках подпрограммы № 1 «Экологическая программа на территории городского округа Верхний Тагил на 2014-2016 годы».

Целями подпрограммы являются:

- обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения городского округа Верхний Тагил;

- обеспечение населения водой питьевого качества;

- формирование экологической культуры населения городского округа Верхний  Тагил;

- реализация неотложных мер по предупреждению и ликвидации непредвиденных экологических и эпидемиологических ситуаций на территории городского округа Верхний Тагил;

Основными задачами, решение которых предусмотрено подпрограммой, являются:

- приведение мест размещения отходов в соответствие с нормативными требованиями санитарного и экологического законодательства, содержание территории населенных мест в соответствии с санитарными нормами и требованиями природоохранного законодательства, осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- охрана, исследование и восстановление источников питьевого водоснабжения, экологическое воспитание и образование населения городского округа Верхний Тагил;

- формирование экологической культуры населения городского округа Верхний Тагил;

- санэпидблагополучие территории;

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий настоящей программы, осуществляется юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, которые определяются путем размещения заказа способами, указанными в статье 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федеральном законе от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подпрограмма 2

«Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил на 2014- 2016 годы»

Благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Верхний Тагил, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов.

В качестве объектов (элементов) благоустройства рассматриваются:

- искусственные покрытия поверхности земельных участков в общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не занятые зданиями и сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, скверы, бульвары, внутри дворовые пространства, сады, парки, городские леса, пляжи, детские, спортивные и спортивно-игровые площадки, хозяйственные площадки и площадки для выгула домашних животных;

- охраняемые природные объекты, земли историко-культурного значения, кладбища;

- зеленые насаждения (деревья и кустарники), газоны;

- территории станций (вокзалов) всех видов транспорта, сооружения и места для хранения и технического обслуживания автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, автозаправочные станции, моечные комплексы;

- технические средства организации дорожного движения;

- устройства наружного освещения и подсветки;

- фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние элементы зданий и сооружений;

- заборы, ограды, ворота;

- малые архитектурные формы, уличная мебель и иные объекты декоративного и рекреационного назначения, в том числе произведения монументально-декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, эстрады, цветники;

- объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых площадок;

- предметы праздничного оформления;

- сооружения и оборудование для уличной торговли, в том числе павильоны, киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые ряды, прилавки, специально приспособленные для уличной торговли автомототранспортные средства;

- отдельно расположенные объекты уличного оборудования и уличная мебель утилитарного назначения, в том числе оборудованные посты контрольных служб, павильоны и навесы остановок общественного транспорта, объекты для размещения информации и рекламы, общественные туалеты, урны и другие уличные мусоросборники;

- места, оборудование и сооружения, предназначенные для санитарного содержания территории, в том числе оборудование и сооружения для сбора и вывоза мусора, отходов производства и потребления;

- наружная часть производственных и инженерных сооружений;

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территории и создание комфортной среды проживания.

В настоящее время комплекс мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства выполняется организациями выигравшими аукцион за счет средств, выделяемых на текущее содержание дорожного хозяйства и объектов благоустройства. Внутри дворовые территории обслуживаются Управляющими организациями, источником финансовых средств которых являются платежи населения.

В градостроительстве озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, застройке и благоустройству населенных мест. Оно оказывает огромное влияние на окружающую среду и жизнь людей. Основными видами озеленения в городе являются парки, бульвары, скверы, насаждения в жилых кварталах, цветники и клумбы.

Для улучшения охраны зеленых насаждений и парковых зон необходимо определить их четкие границы, обустроить места кратковременного отдыха граждан, организовать охрану и своевременную очистку территорий.

Особое внимание следует уделить содержанию территорий в полосе отвода дороги. В городском округе Верхний Тагил более 75 километров дорог. Необходимо производить уборку обочин на улично-дорожной сети городского округа, обеспечивать санитарную очистку, скашивание травы и восстановление газонов на придорожной территории бесхозяйных дороги дорог с грунтовым покрытием, которых на территории городского округа Верхний Тагил более 42 километров.

Подпрограмма позволяет решить вопросы не только по текущему содержанию объектов благоустройства, но и организационные вопросы, решение которых дает возможность обеспечить контроль использования бюджетных средств, направляемых на содержание объектов внешнего благоустройства, создать условия для взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности, коммерческими и некоммерческими организациями в части выполнения требований законодательства и муниципальных правовых актов в сфере благоустройства. Организация конкурсов, публикации и выступления в средствах массовой информации, пропагандирующие достижения и инициативу социально ответственных организаций и граждан, позволяют воспитывать культуру поведения граждан, повышает сознательность и ответственность населения за сохранность окружающей среды.

Комплекс мероприятий по ликвидации и недопущению возникновения несанкционированных свалок включает работы, как по уборке, так и профилактические мероприятия, а именно:

- обустройство площадок по сбору мусора на территориях частного сектора;

- создание и оказание поддержки организациям малого и среднего бизнеса осуществляющим сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов с территории частного сектора;

- приобретение мусороуборочных машин с задней загрузкой контейнерного типа;

- мониторинг образования и ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора.

На сегодняшний день, в связи с увеличением круга задач, стоящих перед органами местного самоуправления, не обеспечивается эффективной работы по решению вопросов местного значения в области благоустройства, дорожного хозяйства, санитарного содержания мест общего пользования, зеленых насаждений, мест захоронений. В связи с отсутствием специализированной организации, осуществляющей контроль за содержанием объектов внешнего благоустройства, практически не ведется работа по контролю за соблюдением Правил благоустройства и иных муниципальных нормативных правовых актов в сфере благоустройства организациями и предпринимателями, что непосредственно сказывается на внешнем облике города.

Разработка и реализация подпрограммы позволят комплексно подойти к мероприятиям, направленным на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Верхний Тагил, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика города. А также обеспечить согласованное развитие и функционирование объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры и, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа Верхний Тагил.

Улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Верхний Тагил будет осуществляться администрацией городского округа Верхний Тагил в рамках подпрограммы № 2 «Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил на 2014- 2016 годы».

Целями подпрограммы являются:

- Создание и поддерживание комфортного проживания населения городского округа Верхний Тагил.

- Обеспечение выполнения требований Правил благоустройства.

- Повышение эффективности расходов средств бюджета на содержание объектов благоустройства и озеленения.

Основными задачами, решение которых предусмотрено подпрограммой, являются:

- Выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства и озеленения.

- Создание системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

- Улучшение санитарного состояния городского округа Верхний Тагил.

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий настоящей программы, осуществляется юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, которые определяются путем размещения заказа способами, указанными в статье 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федеральном законе от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Раздел 2.  «Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016 г.г.» приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Раздел 3.  «План  мероприятий по выполнению муниципальной  программы»

План мероприятий  указан в приложении № 3 настоящей программы.

Администрация городского округа Верхний Тагил осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, и осуществляет функции государственного заказчика товаров, работ, услуг, необходимых для реализации муниципальной программы.

Разработка и реализация настоящей программы осуществляется Администрацией городского округа Верхний Тагил - ответственным исполнителем муниципальной программы, который осуществляет текущее управление настоящей программой и отвечает за результаты ее реализации.

Учитывая вышеизложенное, Программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в городском округе  Верхний Тагил на 2014-2016 г.г.» является частью предстоящей работы в области снижения негативного влияния природного фактора на здоровье населения, создание благоприятной среды проживания граждан.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского округа Верхний Тагил

от _____________ № _______

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНИЙ ТАГИЛ НА 2014- 2016 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование цели (целей) и задач; целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Экологическая программа на территории городского округа Верхний Тагил на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1 | Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения городского округа Верхний Тагил |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1 | Приведение мест размещения отходов в соответствие с нормативными требованиями санитарного и экологического законодательства, содержание территории населенных мест в соответствии с санитарными нормами и требованиями природоохранного законодательства осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1 | Обустройство полигона твердых бытовых отходов г. Верхний Тагил (шт.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Целевой показатель 2 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (м3) | 400 | 420 | 450 |  |
| 6 | Целевой показатель 3 | Приобретение бетонных изделий для благоустройства городского округа Верхний Тагил (урн, скамеек). (шт.). | 15 | 17 | 19 |  |
| 7 | Целевой показатель 4 | Организация сбора и временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп, термометров, приборов от населения и муниципальных учреждений, передача их на демеркуризацию (шт.) | 800 | 820 | 840 |  |
| 8 | Цель2 | Обеспечение населения водой питьевого качества |  |  |  |  |
| 9 | Задача2 | Охрана, исследование и восстановление источников питьевого водоснабжения, экологическое воспитание и образование населения городского округа Верхний Тагил |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 1 | Обустройство и исследование источников нецентрализованного водоснабжения (шт.) | 2 | 2 | 2 |  |
| 11 | Целевой показатель 2 | # Исследование и скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения и доставка воды поселка Белоречка (шт.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | Цель 3 | Формирование экологической культуры населения городского округа Верхний Тагил |  |  |  |  |
| 13 | Задача 3 | Формирование экологической культуры населения городского округа Верхний Тагил; |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 1 | Организация, проведение и участие в экологических мероприятиях, организация работы экологических лагерей. (чел.) | 30 | 30 | 30 |  |
| 15 | Целевой показатель 2 | Проведение экологической акции «Марш Парков», участие в экологических окружных, областных мероприятиях, слетах, конкурсах, фестивалях, организация городских конкурсов, финансовая поддержка работы экологических кружков. (чел.) | 50 | 55 | 60 |  |
| 16 | Целевой показатель 3 | Приобретение и установка наземных аншлагов природоохранной тематики (шт.) | - | 10 | 10 |  |
| 17 | Целевой показатель 4 | Реализация и сопровождение экологических программ, мероприятий, проектов и законопроектов по экологическому контролю, участие в семинарах, выполнение предписаний контролирующих органов (шт.) | 3 | 4 | 5 |  |
| 18 | Цель 4 | Реализация неотложных мер по предупреждению и ликвидации непредвиденных экологических и эпидемиологических ситуаций на территории городского округа Верхний Тагил. |  |  |  |  |
| 19 | Задача 4 | Санэпидблагополучие территории |  |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель 1 | Проведение дератизации и акарицидной обработки территории селитебной зоны, утилизация биологических отходов, обеспечение контроля качества воды Верхнетагильского и Вогульского прудов в зонах массового купания людей (кратность). | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | Подпрограмма 2 | "Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил на 2014- 2016 годы" |  |  |  |  |
| 22 | Цель 1 | Создание и поддерживание комфортного проживания населения городского округа Верхний Тагил |  |  |  |  |
| 23 | Задача 1 | Выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства и озеленения |  |  |  |  |
| 24 | Целевой показатель 1 | Благоустройство дворовых территорий (шт.) |  | 1 | 1 |  |
| 25 | Целевой показатель 2 | Содержание объектов благоустройства (шт.) | 2 | 2 | 2 |  |
| 26 | Целевой показатель 3 | Цветочное оформление клумб (шт.) | 3 | 3 | 3 |  |
| 27 | Цель 2 | Обеспечение выполнения требований Правил благоустройства |  |  |  |  |
| 28 | Задача 2 | Создание системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства |  |  |  |  |
| 29 | Целевой показатель 1 | Ремонт сетей уличного освещения (шт.) | 240 | 300 | 300 |  |
| 30 | Целевой показатель 2 | Обслуживание светофоров (шт.) | 4 | 4 | 4 |  |
| 31 | Целевой показатель 3 | Оснащение светофорных объектов системами звукового оповещения | 2 | 2 |  |  |
| 32 | Цель 3 | Повышение эффективности расходов средств бюджета на содержание объектов благоустройства и озеленения |  |  |  |  |
| 33 | Задача 3 | Улучшение санитарного состояния городского округа Верхний Тагил |  |  |  |  |
| 34 | Целевой показатель 1 | Содержание кладбищ городского округа Верхний Тагил | 3 | 3 | 3 |  |
| 35 | Целевой показатель 2 | Содержание водоразборных колонок | 6 | 6 | 6 |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

городского округа Верхний Тагил

от _____________ № _______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНИЙ ТАГИЛ НА 2014- 2016 ГОДЫ»

| № строки | Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе | 19 036,047 |  | 6 112,00 |  | 6 360,006 |  | 6 564,041 |  |
| 2 | федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3 | областной бюджет | 210 |  | 68 |  | 70 |  | 72 |  |
| 4 | местный бюджет | 18 826,047 |  | 6 044,00 |  | 6 290,006 |  | 6 492,041 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1. «Экологическая программа на территории городского округа Верхний Тагил на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего по подпрограмме №1 в. т.ч. | 2 240,248 |  | 717 |  | 747,659 |  | 775,589 |  |
| 10 | областной бюджет | 210 |  | 68 |  | 70 |  | 72 |  |
| 11 | местный бюджет | 2030,248 |  | 649 |  | 677,659 |  | 703,589 |  |
| 12 | Выполнение природоохранного законодательства и санитарных норм и правил при осуществлении деятельности по размещению отходов на полигоне ТБО | 340 |  | 104 |  | 100 |  | 100 | 5 |
| 13 | Работы по сбору и вывозу несанкционированно размещенных отходов на территории общего пользования городского округа Верхний Тагил, приобретение мешков для сбора мусора, завоз чистого грунта на газоны | 561 |  | 126 |  | 210 |  | 220 | 6 |
| 14 | Приобретение и установка уличных урн для сбора ТБО, вазонов и парковых скамеек | 70 |  | 30 |  | 30 |  | 20 | 7 |
| 15 | Транспортировка и демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп, термометров, приборов, приобретение тары для хранения отработанных ламп и термометров, проведение замеров на содержание паров ртути в помещениях | 40 |  | 12 |  | 13 |  | 15 | 8 |
| 16 | Обустройство, ремонт и исследование родников, колодцев, скважин, обслуживание ранее обустроенных источников, используемых населением городского округа для питьевых нужд | 318 | 120 |  | 110 |  | 108 |  | 10 |
|  |  | 210 –обл. бюдж. | 68- обл. бюдж. |  | 70- обл.бюдж. |  | 72- обл.бюдж. |  |  |
| 17 | # Исследование и скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения и доставка воды в поселок Белоречка | 166,248 |  | 60 |  | 57,659 |  | 58,589 | 11 |
| 18 | Организация работы экологических лагерей, мероприятий, приобретение униформы | 420 |  | 130 |  | 140 |  | 150 | 14 |
| 19 | Организация городских конкурсов, подведение итогов | 91 (в. Т.ч. 20-ОУО 11- ОКСМ) |  | 31 (в. Т.ч. 20-ОУО 11- ОКСМ) |  | 30 (в. Т.ч. 20-ОУО 10- ОКСМ |  | 30 (в. Т.ч. 20-ОУО 10- ОКСМ | 15 |
| 20 | Приобретение и установка наземных аншлагов природоохранной тематики | 53 |  | - |  | 30 |  | 23 | 16 |
| 21 | Реализация и сопровождение экологических программ, мероприятий, проектов и законопроектов по экологическому контролю, участие в семинарах, выполнение предписаний контролирующих органов | 20 |  | 6 |  | 7 |  | 7 | 17 |
| 22 | Предупреждение устранение и ликвидация непредвиденных экологических и эпидемиологических ситуаций, проведение дератизации и акарицидной обработки территории селитебной зоны, утилизация биологических отходов, обеспечение контроля за качеством воды Верхнетагильского и Вогульского прудов в зонах массового купания людей | 140 |  | 30 |  | 50 |  | 60 | 20 |
|  | 2. «Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил на 2014- 2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 16 795,799 |  | 5395 |  | 5612,347 |  | 5788,452 |  |
| 24 | федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 25 | областной бюджет | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 26 | местный бюджет | 16 795,799 |  | 5395 |  | 5612,347 |  | 5788,452 |  |
| 27 | внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 28 | Содержание объектов благоустройства – аллей, скверов, парков, береговой линии, благоустройство дворовых территорий | 494,00 |  | 160 |  | 166 |  | 168 |  |
| 29 | Цветочное оформление новых клумб, ежегодная посадка цветов | 80,799 |  | 25 |  | 26,347 |  | 29,452 |  |
| 30 | Ремонт сетей уличного освещения | 3 160,00 |  | 1000 |  | 1060 |  | 1100 |  |
| 31 | Обслуживание сетей уличного освещения | 9 250,00 |  | 3000 |  | 3100 |  | 3150 |  |
| 32 | Обслуживание светофоров | 660,00 |  | 210 |  | 220 |  | 230 |  |
| 33 | Посадка деревьев | 160,00 |  | 50 |  | 52 |  | 58 |  |
| 34 | Спил или глубокая обрезка старовозрастных деревьев | 801,00 |  | 250 |  | 260 |  | 291 |  |
| 35 | Содержание кладбищ городского округа Верхний Тагил | 494,00 |  | 160 |  | 166 |  | 168 |  |
| 36 | Отлов бродячих собак | 255,00 |  | 80 |  | 84 |  | 91 |  |
| 37 | Оказание ритуальных услуг (бездомные) | 65,00 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  |
| 38 | Обустройство снежного городка, установка елок | 1 092,00 |  | 350 |  | 362 |  | 380 |  |
| 39 | Содержание и установка водоразборных колонок | 284,00 |  | 90 |  | 94 |  | 100 |  |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

городского округа Верхний Тагил

от _____________ № _______

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНИЙ ТАГИЛ НА 2014- 2016 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование контрольного показателя | 2014 год, тыс.руб. | 2015 год, тыс.руб. | 2016 год, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПО ПОДПРОГРАММЕ «Экологическая программа на территории городского округа Верхний Тагил на 2014-2016 годы» |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение природоохранного законодательства и санитарных норм и правил при осуществлении деятельности по размещению отходов на полигоне ТБО | 104 | 100 | 100 |
| 1.2 | Работы по сбору и вывозу несанкционированно размещенных отходов на территории общего пользования городского округа Верхний Тагил, приобретение мешков для сбора мусора, завоз чистого грунта на газоны | 126 | 210 | 220 |
| 1.3 | Приобретение и установка уличных урн для сбора ТБО, вазонов и парковых скамеек | 30 | 30 | 20 |
| 1.4 | Транспортировка и демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп, термометров, приборов, приобретение тары для хранения отработанных ламп и термометров, проведение замеров на содержание паров ртути в помещениях | 12 | 13 | 15 |
| 1.5 | Обустройство, ремонт и исследование родников, колодцев, скважин, обслуживание ранее обустроенных источников, используемых населением городского округа для питьевых нужд | 188 в т.ч. 68- обл. бюдж. | 180 в т.ч. 70- обл.бюдж. | 180 в т.ч. 72- обл.бюдж. |
| 1.6 | # Исследование и скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения и доставка воды в поселок Белоречка | 60 | 57,659 | 58,589 |
| 1.7 | Организация работы экологических лагерей, мероприятий, приобретение униформы | 130 | 140 | 150 |
| 1.8 | Организация городских конкурсов, подведение итогов | 31 (в. т.ч. 20-ОУО 11- ОКСМ) | 30 (в. т.ч. 20-ОУО 10- ОКСМ | 30 (в. т.ч. 20-ОУО 10- ОКСМ |
| 1.9 | Приобретение и установка наземных аншлагов природоохранной тематики | - | 30 | 23 |
| 1.10 | Реализация и сопровождение экологических программ, мероприятий, проектов и законопроектов по экологическому контролю, участие в семинарах, выполнение предписаний контролирующих органов | 6 | 7 | 7 |
| 1.11 | Предупреждение устранение и ликвидация непредвиденных экологических и эпидемиологических ситуаций, проведение дератизации и акарицидной обработки территории селитебной зоны, утилизация биологических отходов, обеспечение контроля за качеством воды Верхнетагильского и Вогульского прудов в зонах массового купания людей | 30 | 50 | 60 |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: | 717 в т.ч. 68- обл. бюдж. | 747,659 в т.ч. 70- обл.бюдж. | 775,589 в т.ч. 72- обл.бюдж. |
| 2. | ПО ПОДПРОГРАММЕ «Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил на 2014- 2016 годы» |  |  |  |
| 2.1 | Содержание объектов благоустройства – аллей, скверов, парков, береговой линии, благоустройство дворовых территорий | 160 | 166 | 168 |
| 2.2 | Цветочное оформление новых клумб, ежегодная посадка цветов | 25 | 26,347 | 29,452 |
| 2.3 | Ремонт сетей уличного освещения | 1000 | 1060 | 1100 |
| 2.4 | Обслуживание сетей уличного освещения | 3000 | 3100 | 3150 |
| 2.5 | Обслуживание светофоров | 210 | 220 | 230 |
| 2.6 | Посадка деревьев | 50 | 52 | 58 |
| 2.7 | Спил или глубокая обрезка старовозрастных деревьев | 250 | 260 | 291 |
| 2.8 | Содержание кладбищ городского округа Верхний Тагил | 160 | 166 | 168 |
| 2.9 | Отлов бродячих собак | 80 | 84 | 91 |
| 2.10 | Оказание ритуальных услуг (бездомные) | 20 | 22 | 23 |
| 2.11 | Обустройство снежного городка, установка елок | 350 | 362 | 380 |
| 2.12 | Содержание и установка водоразборных колонок | 90 | 94 | 100 |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: | 5395 | 5612,347 | 5788,452 |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

городского округа Верхний Тагил

от _____________ № _______

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД С __________ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНИЙ ТАГИЛ НА 2014- 2016 ГОДЫ»

| № | Отправитель замечаний/ предложений | Содержание замечаний/ предложений | Информация о принятии/отклонении замечаний/ предложений | Причины отклонения замечаний/ предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

городского округа Верхний Тагил

от _____________ № _______

ВЫПОНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНИЙ ТАГИЛ НА 2014- 2016 ГОДЫ» ЗА _____________________ 20___ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | 1. |  |  |  |  |
| 7 | 2. |  |  |  |  |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) ЗА _______________20____ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

тыс.рублей

| № строки | Наименование объекта | Всего, в том числе |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения | план | факт | процент выполнения |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

городского округа Верхний Тагил

от _____________ № _______

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ

| №п/п | Наименование мероприятия | Бюджет | Общая сумма Руб. | 2014год | 2015 год | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство, ремонт и исследование родников, колодцев, скважин, обслуживание ранее обустроенных источников, используемых населением городского округа для питьевых нужд | Областной бюджет | 210 000 | 68 000 | 70 000 | 72 000 |