# АДМИНИСТРАЦИЯ  КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### от 29.05.2015г.     № 196/1

г.Карабаш

| О внесении изменений в поста- новление администрации Карабашского городского округа от 11.11.2013 г. № 419 |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в связи с уточнением финансирования мероприятий муниципальной программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Карабашского городского округа от 11.11.2013 г. № 419 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем создания  многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Карабашского городского округа на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной Программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем создания  многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Карабашского городского округа на 2014-2016 годы» раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет в 2014-2016 гг. 5189,65 тыс.рублей, в том числе:

Местный бюджет – 2189,65

Областной бюджет –3000,0

В том числе по годам

Всего              МБ                 ОБ

2014 –     2038,5            138,5             1900,0

2015 –     2121,15           1021,15            1100,0

2016 –     1030,0            1030,0                -    »

2) главу «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного    и  местного бюджетов. Общий объем финансирования на 2014- 2016 годы составляет  5189,65 тыс.рублей  , в том числе из областного бюджета – 3000,0 тыс. руб., из местного – 2189,65 тыс. руб.

в том числе: в 2014 году -	              2038,5 тыс. руб., из них:

областной бюджет -	    1900,0 тыс. руб.

местный бюджет   -	       138,5 тыс. руб.

в 2015 году –                    2121,15 тыс. руб., из них:

областной бюджет -      1100,0 тыс.руб.

местный бюджет -        1021,15 тыс. руб.

в 2016 году -                     1030,0 тыс. руб.

областной бюджет               -

местный бюджет           1030,0 тыс. руб.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных условий формирования бюджета на очередной финансовый год».

3) В главе «Система программных мероприятий» взаимосвязанные мероприятия согласованные по ресурсам, исполнителям и срокам изложить в следующей редакции:

Таблица 1

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещения под размещение МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация Карабашского городского округа» | 4 квартал 2014г. |
| 2. | Капитальный ремонт помещения в здании под размещение МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация Карабашского городского округа | 4 квартал 2014г. |
| 3. | Приобретение электронной системы удаленного доступа для работы МФЦ в электронном виде с государственными органами | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 2 квартал 2015г. |
| 4. | Построение информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая оснащение офисной техникой, программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации. | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 2 квартал 2015г. |
| 5. | Обеспечение МФЦ товарно-материальными ценностями | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 4 квартал 2014г. 3 квартал 2015г. |
| 6. | Создание портала МФЦ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 4 квартал 2014г.- 2 квартал 2015 г. |
| 7. | Обеспечение мебелью | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 4 квартал 2014г. 1 квартал 2015г |
| 8. | Монтаж сетевой инфраструктуры | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 4 квартал 2014г- 1 квартал 2015 г. |
| 9. | Монтажные работы по установке пожарной и охранной сигнализации | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 4 квартал 2014г.-2 квартал 2015 г. |
| 10. | Проведение рекламной кампании и выпуск печатной продукции | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 3 квартал 2015 г. |
| 11. | Приобретение программного обеспечения, вывески, стенда. Установка и сопровождение программного обеспечения | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 2 квартал 2015 г. |

4) Главу  «Ресурсное обеспечение мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

| № пп | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей | Источники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт помещения этажа в здании под размещение МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, крыльца, стоянки | 1086,4 - 1086,4 | 873,2 - 873,2 | 213,2 - 213,2 | - | всего МБ ОБ | Администрация Карабашского городского округа |
| 2. | Приобретение электронной системы удаленного доступа для работы МФЦ в электронном виде с государственными органами | 96,1 - 96,1 | - | 96,1 - 96,1 | - | всего МБ ОБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 3. | Построение информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая оснащение офисной техникой, программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации | 1271,15 17,35 1253,8 | 797,3 - 797,3 | 473,85 17,35 456,5 | - - - | всего МБ ОБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 4. | Обеспечение МФЦ товарно-материальными ценностями | 0,7 - 0,7 |  | 0,7 - 0,7 | - - | всего МБ ОБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 5. | Создание портала МФЦ | - | - | - - - | - | всего МБ ОБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 6. | Обеспечение мебелью | 145,9 - 145,9 | 145,9 - 145,9 | - | - - - | всего МБ ОБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 7. | Монтаж сетевой инфраструктуры | 116,7 - 116,7 | - | 116,7 - 116,7 | - - - | всего МБ ОБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 8. | Монтажные работы по установке пожарной и охранной сигнализации | 83,6 - 83,6 | 83,6 - 83,6 | - | - - - | всего МБ ОБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 9. | Затраты на проведение рекламной кампании, выпуска печатной продукции, публикации в СМИ | - | - | - | - | МБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 10. | Административно- управленческие расходы В том числе: - ФОТ - отчисления на ФОТ - канцелярские расходы - услуги связи (интернет) - электроэнергия - тепловая энергия и горячее водоснабжение - холодное водоснабжение - водоотведение - вывоз ТБО - услуги охраны - обслуживание пожарной сигнализации - приобретение и сопровождение программного обеспечения - прочие расходы | 2168,5 1419,6 427,7 4,7 79,0 30,0 40,0 26,8 26,9 19,6 41,5 28,0 22,6 2,1 | 138,5 105,5 31,8 - - - - - - - - - - 1,2 | 1000,0 699,6 210,4 - 29,0 - - - - - 22,5 15,0 22,6 0,9 | 1030,0 - - 614,5 185,5 4,7 50,0 30,0 40,0 26,8 26,9 19,6 19,0 13,0 - - |  | Администрация Карабашского городского округа МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 11. | Обслуживание компьютерной оргтехники | - | - | - | - |  | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 12. | Установка и сопровождение программного обеспечения | 46,5 - 46,5 | - - - | 46,5 - 46,5 | - - - | всего МБ ОБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 13 | Приобретение программного обеспечения | 110,4 3,8 106,6 | - - - | 110,4 3,8 106,6 | - - - | всего МБ ОБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 14 | Приобретение вывески, стенда | 63,7 - 63,7 | - - - | 63,7 - 63,7 | - - - | всего МБ ОБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
|  | Итого: Местный бюджет Областной бюджет | 5189,65 2189,65 3000,0 | 2038,5 138,5 1900,0 | 2121,15 1021,15 1100,0 | 1030,0 1030,0 - | - |  |

2. Отделу организационно-контрольной  работы  администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru и обнародовать на информационном стенде.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Карабашского городского округа по общим вопросам и внутренней политике Ермолина Ф.Г.

Глава Карабашского

городского округа                                                                            В.Ф. Ягодинец