# АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 30.12.2016г. №1070

# г.Карабаш

О заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Карабашского городского округа с привлечением собственных инвестиций.

# В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для осуществления полномочий  согласно постановлению администрации Карабашского городского округа от 30.11.2015 г. № 420 «О возложении полномочий по реализации Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ», в соответствии с Постановлением от 07.11.2012г., № 414 «Об утверждении порядка принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ  (оказание услуг) с длительным производственным циклом для муниципальных нужд Карабашского городского округа».

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1.  Заключить долгосрочный контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Карабашского городского округа с привлечением собственных инвестиций.

# 2. Утвердить перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (приложение №1).

# 3.  Утвердить предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для определения подрядной организации не позднее 30.11.2023г.

# 4.  Утвердить предельный объем средств финансирования определить со следующей разбивкой по годам:

# Всего- 19 617,89648 рублей,

# - в том числе: 2017 – 2 802,55664 рублей; 2018 – 2 802,55664 рублей; 2019 – 2 802,55664  рублей; 2020 – 2 802,55664  рублей; 2021 – 2 802,55664 рублей; 2022 – 2 802,55664  рублей; 2023 – 2 802,55664  рублей за счет средств местного бюджета;

# 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по городскому хозяйству Кроткову О.Н.

# Глава Карабашского

# городского округа                                                                                О.Г. Буданов

|  | Приложение к Постановлению От 30.12.2016г. №1070 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Таблица № 1. Перечень работ, сроки их выполнения.

| № | Наименование работ (мероприятие), краткая характеристика |
| --- | --- |
| 1 | Первый этап | Демонтаж установленных светильников наружного освещения в количестве 350 штук. |
|  |  | Приобретение и установка энергосберегающих светильников наружного освещения на территории Карабашского городского округа в количестве 350 штук. |
|  |  | Приобретение и установка пунктов учета потребления электрической энергии на территории Карабашского городского округа, организация системы сбора данных. |
| 2 | Второй этап | Демонтаж установленных приборов наружного освещения в количестве 250 штук. |
|  |  | Приобретение и установка энергосберегающих светильников наружного освещения на территории Карабашского городского округа в количестве 250 штук. |
|  |  | Приобретение и установка пунктов учета потребления электрической энергии на территории Карабашского городского округа, организация системы сбора данных. |
| 3 | Третий этап | Демонтаж установленных приборов наружного освещения в количестве 150 штук. |
|  |  | Приобретение и установка энергосберегающих светильников наружного освещения на территории Карабашского городского округа в количестве 150 штук. |
|  |  | Приобретение и установка пунктов учета потребления электрической энергии на территории Карабашского городского округа, организация системы сбора данных. |

Таблица № 2. Перечень энергосберегающих мероприятий.

| № | Энергосберегающее мероприятие | Наименование и количество установленного оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена 700 единицы светильников с лампами ДНаТ 250 на светодиодные светильники | 700 единиц |
| 2 | Замена или установка пунктов учета электроэнергии в количестве 13 пунктов учета | 13 пунктов учета |
| 3 | Установка системы сбора данных с пунктов учета электроэнергии | 14 пунктов учета |