АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_____________ №_____________

г. Карабаш

О внесении изменений в пос-

тановление администрации

Карабашского городского

округа от 18.12.2013г. № 467

В связи с необходимостью проведения мероприятий по благоустройству, изменением финансовых затрат на мероприятия 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Карабашского городского округа от 18.12.2013г. № 467 «Об утверждении муниципальной Программы «Прочее благоустройство на территории Карабашского городского округа на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:

- Объемы и источники финансирования Паспорта муниципальной Программы

«Прочее благоустройство территории Карабашского городского округа на  2014 – 2016 годы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет в 2014-2016 годах    10437,8  тыс. рублей,

в том числе:

- местный бюджет – 7183,8 тыс. рублей,

- внебюджетные средства – 3254,0 тыс. рублей;

по годам:

на 2014 год – 4725,963 тыс. рублей,

в том числе:

- местный бюджет – 4725,963 тыс. рублей,

на 2015 год – 3755,837 тыс. рублей,

в том числе:

- местный бюджет – 2457,837 тыс. рублей,

- внебюджетные средства -  1298,0 тыс. рублей;

на 2016 год – 1956,0 тыс. рублей,

в том числе: внебюджетные средства – 1956,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2016 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета городского округа;

- в разделе IV «Система мероприятий Программы» взаимоувязанные

мероприятия, согласованные по ресурсам, исполнителям и срокам, изложить в следующей редакции:

| № пп | Наименование мероприятия | Срок реали- зации | Испол- нитель | Планируемые объемы финансирования, тыс.руб. | Статья расхо-дов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ОБ | МБ | Внебюд- жетные средства |  |
| 1 | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов по благоустройству | 2014- 2016 г.г. | отдел ЖКХ | - | - | - | - | - |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2014- 2016 г.г. | отдел ЖКХ | 1160,1 | - | 495,3 | 664,8 | 225 |
| 3 | Обустройство детских игровых площадок: -ул.Металлургов 17/1-17/3-1шт., - детский сад №1 -2 шт., - детский сад №11 – 1шт., - ул.Комсомольская 25 -1шт., - ул.Металлургов 13/1 -1шт., -ул.Металлургов 15-1 шт., -ул.Металлургов 19-1 шт., - ул.Металлургов 17/5 – 1шт., - Аллея Ветеранов – 2 шт., - д.сад №12 – 1шт., - ул.Техническая – 1 шт., - ул.Металлургов 11- 1шт., -ул.Ключевая 16 -1шт., - ул.Ключевая 18 -1шт., - ул.Гагарина -1 шт., - военный городок- 1шт. -ул. Комсомольская 29 – 1шт., -ул. Ватутина-1шт., | 2014- 2016 г.г. | отдел ЖКХ | 2463,442 | - | 1813,942 | 649,5 | 225 |
| 4 | Валка деревьев Вырезка кустарника | 2014- 2016 г.г. | отдел ЖКХ | 659,377 98,0 | - | 296,477 98,0 | 362,9 | 225 |
| 5 | Озеленение | 2014- 2016 г.г. | отдел ЖКХ | 1818,42 | - | 241,62 | 1576,8 | 225 |
| 6 | Благоустройство территории, всего | 2014 -2016 г.г. |  | 1184,856 | - | 1184,856 | - | 225 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -устройство газона по ул. Комсомольская |  | ОКС | 201,0 | - | 201,0 | - |  |
|  | - обустройство родника (в районе полиции) |  | ОКС | 154,14 | - | 154,14 | - |  |
|  | - обустройство хоккейного корта |  | ОКС | 466,6 | - | 466,6 | - |  |
|  | -обустройство территории ЗАГС |  | ОКС | 363,116 | - | 363,116 | - |  |
| 7 | Устройство тротуаров | 2014- 2016 г.г. | ОКС | 1461,2 | - | 1461,2 | - | 225 |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ул. Комсомольская, |  |  | 236,0 | - | 236,0 | - |  |
|  | -ул. Металлургов, |  |  | 383,2 | - | 383,2 | - |  |
|  | - ул. 23 год. Октября |  |  | 842,0 | - | 842,0 | - |  |
| 8 | Ремонт уличного освещения: - по ул. Осв.Урала и Пролетарская; - на хоккейном корте по ул.Металлургов | 2014-2016 г. г. | отдел ЖКХ | 294,741 92,4 | - | 294,741 92,4 | - | 225 |
| 9 | Ремонт скважин: 1) ул. Партизанская, 2) ул. Ярославского, 3) ул. Орджоникидзе, 4) р-он СОШ №4, 5) ул. Миасская, Устройство скважин (2): 1) ул. Молодых строителей; 2) ул. Павлика Морозова | 2014- 2016 г.г. | отдел ЖКХ | 114,5 70,9 | - - | 114,5 70,9 | - | 225 |
| 10 | Ремонт колодцев -8шт.: 1) ул. Плеханова; 2) пос. Мухаметово (ул.Центральная); 3) д.Сактаево; 4) ул. Уральская; 5) ул. Барахтанская; 6) ул. Щорса; 7) ул. Набережная; 8) ул. Златоустовская | 2014- 2016 г.г. | отдел ЖКХ | 398,4 | - | 398,4 | - | 225 |
| 11 | Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства | 2014- 2016 г.г. | отдел ЖКХ | - | - | - | - | - |
| 12 | -приобретение электроматериалов -приобретение лавочек, урн на территории КГО | 2014 г. | отдел ЖКХ | 299,464 322,0 | - | 299,464 322,0 | - | 225 |
| 13 | итого | 2014- 2016 г.г. |  | 10437,8 | - | 7183,8 | 3254,0 |  |

- раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей

редакции:

Финансирование Программы осуществляется за счет местного бюджета и внебюджетных средств. Общий объем финансирования Программы составляет 10437,8 тыс. рублей, в том числе: МБ – 7183,8 тыс. рублей, внебюджетные средства – 3254,0тыс.рублей.

По годам:

| № пп | Наименование мероприятия | Требуемый объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016 г. |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | 1160,1 | 380,0 | 336,3 | 443,8 |
| 2 | Обустройство детских игровых площадок: - ул.Металлургов 17/1-17/3-1шт., - детский сад № 1-2шт., - детский сад № 11 -1 шт., - ул. Комсомольская, 25 – 1шт., - ул. Металлургов,13/1- 1шт., -ул. Металлургов, 15-1шт., -ул. Металлургов, 19-1шт., -ул. Металлургов, 17/5-1шт., - Аллея Ветеранов -2шт., - детский сад № 12 – 1шт., - ул. Техническая -1шт., - ул. Металлургов, 11-1шт., - ул. Ключевая, 16 -1шт., - ул. Ключевая, 18 – 1шт., - ул. Гагарина- 1шт., - военный городок- 1шт., - ул.Комсомольская, 29-1шт., - ул. Ватутина-1шт. | 2463,442 | 274,572 | 1856,37 | 332,5 |
| 3 | Валка тополей. Вырезка кустарника | 659,37 98,0 | 200,31 | 226,167 98,0 | 232,9 |
| 4 | Озеленение | 1818,42 | 190,62 | 681,0 | 946,8 |
| 5 | Благоустройство территории, всего в том числе: | 1184,856 | 1184,856 | - | - |
|  | -устройство газона по ул. Комсомольская; - обустройство родника (в районе полиции); - обустройство хоккейного корта; - обустройство территории ЗАГС | 201,0 154,14 466,6 363,116 | 201,0 154,14 466,6 363,116 |  |  |
| 6 | Устройство тротуаров, всего, в том числе: - по ул.Комсомольская, - по ул. Металлургов, - по ул.23 год. Октября | 1461,2 236,0 383,2 842,0 | 1225,2 - 383,2 842,0 | 236,0 236,0 | - |
| 7 | Ремонт уличного освещения: ул. Осв.Урала, Пролетарская; на хоккейном корте по ул.Металлургов | 294,741 92,4 | 294,741 92,4 | - | - |
| 8 | Ремонт скважин (5шт): -ул. Партизанская, -ул. Ярославского, - ул. Орджоникидзе, - ул. р-он СОШ № 4, - ул. Миасская Устройство скважин (2шт): - ул. Молодых строителей, - ул. Павлика Морозова | 114,5 70,9 | 114,5 70,9 | - | - |
| 9 | Ремонт колодцев (8шт): 1) ул. Плеханова, 2) д.Мухаметово (ул.Центральная), 3) д. Сактаево, 4) ул.Уральская, 5) ул. Барахтанская, 6) ул. Щорса, 7) ул. Набережная, 8) ул.Златоустовская | 398,4 | 398,4 | - | - |
| 10 | -приобретение электроматериалов; - приобретение лавочек , урн для установки на территории КГО | 299,464 322,0 | 299,464 - | - 322,0 | - - |
| 11 | Итого, в том числе - местный бюджет -областной бюджет -внебюджетные средства | 10437,8 7183,8 - 3254,0 | 4725,963 4725,963 - - | 3755,837 2457,837 - 1298,0 | 1956,0 - - 1956,0 |

2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Абдюшева Г.Р.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru. и обнародовать на информационных стендах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Скалозубова И.А.

Глава Карабашского

городского округа                                                             В.Ф. Ягодинец

Согласовано

Зам. главы гор.

окр. по ИИ СиА			И.А. Скалозубов

Зам. главы гор.

окр. по ФД				Г.Н. Резанцева

ОЭР                                            А.Г. Ахатова

Прав. отдел                                О.И. Мирошникова

Отп.7 экз.

1- в дело

2- отд. ЖКХ

3- отд. бухучета

4- ОЭР

5- упр. фин.

6- отд. ОКР

7- прок-ра

Исп. Живодерова Н.И.