АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2015г. №273

г. Карабаш

О внесении изменений в пос-

тановление администрации

Карабашского городского

округа от 18.12.2013г. № 467

В связи с необходимостью проведения мероприятий по благоустройству, изменением финансовых затрат на мероприятия 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Карабашского городского округа от 18.12.2013г. № 467 «Об утверждении муниципальной Программы «Прочее благоустройство на территории Карабашского городского округа на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:

- Объемы и источники финансирования Паспорта муниципальной Программы

«Прочее благоустройство территории Карабашского городского округа на  2014 – 2016 годы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет в 2014-2016 годах    10437,8  тыс. рублей,

в том числе:

- местный бюджет – 7183,8 тыс. рублей,

- внебюджетные средства – 3254,0 тыс. рублей;

по годам:

на 2014 год – 4725,963 тыс. рублей,

в том числе:

- местный бюджет – 4725,963 тыс. рублей,

на 2015 год – 3755,837 тыс. рублей,

в том числе:

- местный бюджет – 2457,837 тыс. рублей,

- внебюджетные средства -  1298,0 тыс. рублей;

на 2016 год – 1956,0 тыс. рублей,

в том числе: внебюджетные средства – 1956,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2016 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета городского округа;

- в разделе IV «Система мероприятий Программы» взаимоувязанные

мероприятия, согласованные по ресурсам, исполнителям и срокам, изложить в следующей редакции:

| № пп | Наименование мероприятия | Срок реали- зации | Испол- нитель | Планируемые объемы финансирования, тыс.руб. | Статья расхо-дов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ОБ | МБ | Внебюд- жетные средства |  |
| 1 | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов по благоустройству | 2014- 2016 г.г. | отдел ЖКХ | - | - | - | - | - |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2014- 2016 г.г. | отдел ЖКХ | 1160,1 | - | 495,3 | 664,8 | 225 |
| 3 | Обустройство детских игровых площадок: -ул.Металлургов 17/1-17/3-1шт., - детский сад №1 -2 шт., - детский сад №11 – 1шт., - ул.Комсомольская 25 -1шт., - ул.Металлургов 13/1 -1шт., -ул.Металлургов 15-1 шт., -ул.Металлургов 19-1 шт., - ул.Металлургов 17/5 – 1шт., - Аллея Ветеранов – 2 шт., - д.сад №12 – 1шт., - ул.Техническая – 1 шт., - ул.Металлургов 11- 1шт., -ул.Ключевая 16 -1шт., - ул.Ключевая 18 -1шт., - ул.Гагарина -1 шт., - военный городок- 1шт. -ул. Комсомольская 29 – 1шт., -ул. Ватутина-1шт., | 2014- 2016 г.г. | отдел ЖКХ | 2463,442 | - | 1813,942 | 649,5 | 225 |
| 4 | Валка деревьев Вырезка кустарника | 2014- 2016 г.г. | отдел ЖКХ | 659,377 98,0 | - | 296,477 98,0 | 362,9 | 225 |
| 5 | Озеленение | 2014- 2016 г.г. | отдел ЖКХ | 1818,42 | - | 241,62 | 1576,8 | 225 |
| 6 | Благоустройство территории, всего | 2014 -2016 г.г. |  | 1184,856 | - | 1184,856 | - | 225 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -устройство газона по ул. Комсомольская |  | ОКС | 201,0 | - | 201,0 | - |  |
|  | - обустройство родника (в районе полиции) |  | ОКС | 154,14 | - | 154,14 | - |  |
|  | - обустройство хоккейного корта |  | ОКС | 466,6 | - | 466,6 | - |  |
|  | -обустройство территории ЗАГС |  | ОКС | 363,116 | - | 363,116 | - |  |
| 7 | Устройство тротуаров | 2014- 2016 г.г. | ОКС | 1461,2 | - | 1461,2 | - | 225 |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ул. Комсомольская, |  |  | 236,0 | - | 236,0 | - |  |
|  | -ул. Металлургов, |  |  | 383,2 | - | 383,2 | - |  |
|  | - ул. 23 год. Октября |  |  | 842,0 | - | 842,0 | - |  |
| 8 | Ремонт уличного освещения: - по ул. Осв.Урала и Пролетарская; - на хоккейном корте по ул.Металлургов | 2014-2016 г. г. | отдел ЖКХ | 294,741 92,4 | - | 294,741 92,4 | - | 225 |
| 9 | Ремонт скважин: 1) ул. Партизанская, 2) ул. Ярославского, 3) ул. Орджоникидзе, 4) р-он СОШ №4, 5) ул. Миасская, Устройство скважин (2): 1) ул. Молодых строителей; 2) ул. Павлика Морозова | 2014- 2016 г.г. | отдел ЖКХ | 114,5 70,9 | - - | 114,5 70,9 | - | 225 |
| 10 | Ремонт колодцев -8шт.: 1) ул. Плеханова; 2) пос. Мухаметово (ул.Центральная); 3) д.Сактаево; 4) ул. Уральская; 5) ул. Барахтанская; 6) ул. Щорса; 7) ул. Набережная; 8) ул. Златоустовская | 2014- 2016 г.г. | отдел ЖКХ | 398,4 | - | 398,4 | - | 225 |
| 11 | Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства | 2014- 2016 г.г. | отдел ЖКХ | - | - | - | - | - |
| 12 | -приобретение электроматериалов -приобретение лавочек, урн на территории КГО | 2014 г. | отдел ЖКХ | 299,464 322,0 | - | 299,464 322,0 | - | 225 |
| 13 | итого | 2014- 2016 г.г. |  | 10437,8 | - | 7183,8 | 3254,0 |  |

- раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей

редакции:

Финансирование Программы осуществляется за счет местного бюджета и внебюджетных средств. Общий объем финансирования Программы составляет 10437,8 тыс. рублей, в том числе: МБ – 7183,8 тыс. рублей, внебюджетные средства – 3254,0тыс.рублей.

По годам:

| № пп | Наименование мероприятия | Требуемый объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016 г. |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | 1160,1 | 380,0 | 336,3 | 443,8 |
| 2 | Обустройство детских игровых площадок: - ул.Металлургов 17/1-17/3-1шт., - детский сад № 1-2шт., - детский сад № 11 -1 шт., - ул. Комсомольская, 25 – 1шт., - ул. Металлургов,13/1- 1шт., -ул. Металлургов, 15-1шт., -ул. Металлургов, 19-1шт., -ул. Металлургов, 17/5-1шт., - Аллея Ветеранов -2шт., - детский сад № 12 – 1шт., - ул. Техническая -1шт., - ул. Металлургов, 11-1шт., - ул. Ключевая, 16 -1шт., - ул. Ключевая, 18 – 1шт., - ул. Гагарина- 1шт., - военный городок- 1шт., - ул.Комсомольская, 29-1шт., - ул. Ватутина-1шт. | 2463,442 | 274,572 | 1856,37 | 332,5 |
| 3 | Валка тополей. Вырезка кустарника | 659,37 98,0 | 200,31 | 226,167 98,0 | 232,9 |
| 4 | Озеленение | 1818,42 | 190,62 | 681,0 | 946,8 |
| 5 | Благоустройство территории, всего в том числе: | 1184,856 | 1184,856 | - | - |
|  | -устройство газона по ул. Комсомольская; - обустройство родника (в районе полиции); - обустройство хоккейного корта; - обустройство территории ЗАГС | 201,0 154,14 466,6 363,116 | 201,0 154,14 466,6 363,116 |  |  |
| 6 | Устройство тротуаров, всего, в том числе: - по ул.Комсомольская, - по ул. Металлургов, - по ул.23 год. Октября | 1461,2 236,0 383,2 842,0 | 1225,2 - 383,2 842,0 | 236,0 236,0 | - |
| 7 | Ремонт уличного освещения: ул. Осв.Урала, Пролетарская; на хоккейном корте по ул.Металлургов | 294,741 92,4 | 294,741 92,4 | - | - |
| 8 | Ремонт скважин (5шт): -ул. Партизанская, -ул. Ярославского, - ул. Орджоникидзе, - ул. р-он СОШ № 4, - ул. Миасская Устройство скважин (2шт): - ул. Молодых строителей, - ул. Павлика Морозова | 114,5 70,9 | 114,5 70,9 | - | - |
| 9 | Ремонт колодцев (8шт): 1) ул. Плеханова, 2) д.Мухаметово (ул.Центральная), 3) д. Сактаево, 4) ул.Уральская, 5) ул. Барахтанская, 6) ул. Щорса, 7) ул. Набережная, 8) ул.Златоустовская | 398,4 | 398,4 | - | - |
| 10 | -приобретение электроматериалов; - приобретение лавочек , урн для установки на территории КГО | 299,464 322,0 | 299,464 - | - 322,0 | - - |
| 11 | Итого, в том числе - местный бюджет -областной бюджет -внебюджетные средства | 10437,8 7183,8 - 3254,0 | 4725,963 4725,963 - - | 3755,837 2457,837 - 1298,0 | 1956,0 - - 1956,0 |

2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Абдюшева Г.Р.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru. и обнародовать на информационных стендах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Скалозубова И.А.

Глава Карабашского

городского округа                                                             В.Ф. Ягодинец