**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 30.12.2016 № 1067

г. Карабаш

О внесении изменений и

дополнений в постановление

администрации Карабашского

городского округа от

29.01.2016 г. № 25

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Решением Собрания депутатов Карабашского городского округа от 22.12.2016г. №157, письма В.А. Тупикина №898 от 06.02.2017г. по открытию финансирования мероприятий государственной программы Челябинской области «Чистая вода»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Карабашского городского округа от 29.01.2016 г. № 25 «Об утверждении муниципальной Программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа на 2016-2018 годы»» следующие изменения и дополнения:

1) строку «Объемы и источники финансирования Программы» в Паспорте Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет в 2016-2018 годах 55979,2 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 22510,4тыс. рублей,

- областной бюджет – 33468,8тыс. рублей.

По годам:

на 2016 год – 18995,7тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 5536,4 тыс. рублей,

- областной бюджет – 13459,3тыс. рублей;

на 2017 год – 25684,2 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет –5774,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 19910,2 тыс. рублей;

на 2018 год – 11299,3 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 11200,0 тыс. рублей,

- областной бюджет – 99,3 тыс. рублей.»

2)таблицу 1 раздела IV «Системы мероприятий Программы» муниципальной Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок  испол-  нения | Ответ-  cтвен-  ный  испол-  нитель | Планируемые объемы финансирования, тысяч рублей | | | | Статья  эконо-мичес-кой класси-фика-ции |
| Всего | Област-ной бюд-жет | Мест-ный бюджет | Внебюд-жетные средства |
| 1 | Подготовка к зиме | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 67,98 | - | 67,98 | - | 225 |
| 2 | Кредиторская задолженность Устройство скважин | 2016г | отдел  ЖКХ | 128,1 | - | 128,1 | - | 225 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 440,3 | - | 440,3 | - | 225 |
| 4 | Ремонт пожарных гидрантов | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 241,6 | - | 241,6 | - | 225 |
| 5 | Ремонт сетей водоотведения | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 1720,8 | - | 1720,8 | - | 225 |
| 6 | Ремонт тепловых сетей | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 11416,4 | 10000,0 | 1416,4 | - | 225 |
| 7 | Ремонт электрических сетей | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 141,3 | - | 141,3 | - | 225 |
| 8 | Техническое обслуживание газового оборудования | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 91,8 | - | 91,8 | - | 225 |
| 9 | Услуги технич. обследования объектов уличного газовода | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 194,1 | - | 194,1 | - | 225 |
| 10 | Прохождение гос. экспертизы | 2016-  2018гг | Отдел  ЖКХ | 13,4 | - | 13,4 | - | 225 |
| 11 | Расходы, связанные с обследованием внутридомового и внутриквартирного вентиляционного оборудования | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 7,4 |  | 7,4 |  | 225 |
| 12 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации сетей водоснабжения, водоотведения КГО | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 558,82 | - | 558,82 | - |  |
| 13 | Экспертиза проекта 30% от ПИР | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 274,9 |  | 274,9 |  | 226 |
| 14 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации сетей водоснабжения жилых домов по ул. Ватутина в г. Карабаше ЧО | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 514,9 |  | 514,9 |  | 226 |
| 15 | Экспертиза проекта 30% от ПИР | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 154,5 |  | 154,5 |  | 226 |
| 16 | Актуализация схемы водоснабжении и водоотведения Карабашского городского округа с проведением технического обследования по завершению строительства очистных сооружений канализации, в рамках гос. программы «Чистая вода» | 2017г. | отдел  ЖКХ | 1000,0 | 1000,0 | - | - |  |
| 17 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС1 до камеры гашения КГ1 в рамках гос. программы «Чистая вода» | 2017г. | отдел  ЖКХ | 3840,0 | 3840,0 | - | - |  |
| 18 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС4 до камеры гашения КГ5 в рамках гос. программы «Чистая вода» | 2017г. | отдел  ЖКХ | 5500,0 | 5500,0 | - | - |  |
| 19 | Строительство КНС и участка коллектора до точки врезки в районе КНС4, в том числе ПИР в рамках гос. программы «Чистая вода» | 2017г. | отдел  ЖКХ | 6360,0 | 6360,0 | - | - |  |
| 20 | Осуществление строительного контроля на объекты выполненные по программе «Чистая вода» | 2017г. | отдел  ЖКХ | 357,38 | - | 357,38 | - | 226 |
| 21 | Организация проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных | 2016-2018гг. | отдел по ООС | 347,9 | 347,9 | - | - | 226 |
| 22 | Ликвидация несанкционированных свалок,  в том числе в водоохраной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа | 2016-2018гг | Отделы ЖКХ  и ООС | 697,5  40,5 | -  - | 697,5  40,5 | -  - | 225 |
| 23 | Обустройство детских площадок | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 980,0 | - | 980,0 | - | 225 |
| 24 | Валка деревьев | 2016-2018гг. | Отдел ЖКХ | 373,1 | - | 373,1 | - | 225 |
| 25 | Затраты по перезахоронению останков на кладбище у подножия Золотой горы | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 16 | - | 16,0 | - | 225 |
| 26 | Благоустройство общегородских территорий Карабашского городского округа, в т.ч. озеленение и покраска малоархитектурных форм на общегородских территориях | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 1970,6 | - | 1970,6 | - | 225 |
| 27 | Ремонт фасада здания гуманитар-ного техникума | 2016г. |  | 0 | - | 0 | - | 225 |
| 28 | Субботник «Зеленая Россия» | 2016г. | отдел  ЖКХ | 100,0 | - | 100 | - | 225 |
| 29 | Обслуживание и текущий ремонт сетей наружного освещения | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 1595,5 | - | 1595,5 | - | 225 |
| 30 | Восстановление уличного освещения на территории КГО | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 500,0 | - | 500,0 | - | 225 |
| 31 | Расходы, связанные с уличным освещением | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 5270,54 | 3570,54 | 1700 | - | 225 |
| 32 | Энергосервисный контракт | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 2802,56 | 2802,56 | - | - | 223 |
| 33 | Компенсация убытков по перевозке пассажиров по внутригородским автомобильным маршрутам,  в т.ч. закупка бланков строгой отчетности;  Приобретение автобуса | 2016-2018гг. | Отдел ЖКХ | 4355,3  - | -  - | 4355,3  34,1  2021,2 | -  - | 225 |
| 34 | Обустройство контейнерных площадок на территории Карабашского городского округа | 2016-2018гг. | отдел  ООС | 190,0 | - | 190,0 | - | 225 |
| 35 | Демеркуризация люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории Карабашского городского округа | 2016-2018гг. | отдел  ООС | 19,5 | - | 19,5 | - | 225 |
| 36 | Реализация Федерального Закона по осуществлению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | 2016-  2018гг | Отдел  ЖКХ | 3444,8 | 47,8 | 3397 | - | 225 |
| 37 | Акарицидная обработка территории Карабашского городского округа | 2016-2018гг. | отдел по ООС | 140 | - | 140 | - | 225 |
| 38 | Подготовка акта преддекларационного обследования ГТС Богородского пруда | 2016 | Отдел по делам ГО и ЧС | 93,5 | - | 93,5 | - | 226 |
| 39 | Разработка инструкции по ведению мониторинга за ГТС Богородского пруда | 2016 | Отдел по делам ГО и ЧС | 58,7 | - | 58,7 | - | 226 |
|  | Итого |  |  | 55979,2 | 33468,8 | 22510,4 | - |  |

3) таблицу 2 раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Требуемый объем финансирования, тысяч рублей | | | |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого |
| 1 | Подготовка к зиме | 67,98 | - | - | 67,98 |
| 2 | Кредиторская задолженность Устройство скважин | 128,1 | - | - | 128,1 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей | 189,4 | 0 | 250,9 | 440,3 |
| 4 | Ремонт пожарных гидрантов | 136,0 | 0 | 105,6 | 241,6 |
| 5 | Ремонт сетей водоотведения | 189,6 | 0 | 1531,2 | 1720,8 |
| 6 | Ремонт тепловых сетей | 10445,4 | 0 | 971,0 | 11416,4 |
| 7 | Ремонт электрических сетей | 0 | 0 | 141,3 | 141,3 |
| 8 | Техническое обслуживание газового оборудования | 91,8 | - | - | 91,8 |
| 9 | Услуги технич. обследования объектов уличного газовода | 194,1 | - | - | 194,1 |
| 10 | Прохождение гос. экспертизы | 13,4 | - | - | 13,4 |
| 11 | Расходы, связанные с обследованием внутридомового и внутриквартирного вентиляционного оборудования | - | 7,4 | - | 7,4 |
| 12 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации сетей водоснабжения, водоотведения КГО | - | 558,82 | - | 558,82 |
| 13 | Экспертиза проекта 30% от ПИР | - | 274,9 | - | 274,9 |
| 14 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации сетей водоснабжения жилых домов по ул. Ватутина в г. Карабаше ЧО | - | 514,9 | - | 514,9 |
| 15 | Экспертиза проекта 30% от ПИР | - | 154,5 | - | 154,5 |
| 16 | Актуализация схемы водоснабжении и водоотведения Карабашского городского округа с проведением технического обследования по завершению строительства очистных сооружений канализации, в рамках гос. программы «Чистая вода» | - | 1000,0 | - | 1000,0 |
| 17 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС1 до камеры гашения КГ1 в рамках гос. программы «Чистая вода» | - | 3840,0 | - | 3840,0 |
| 18 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС4 до камеры гашения КГ5 в рамках гос. программы «Чистая вода» | - | 5500,0 | - | 5500,0 |
| 19 | Строительство КНС и участка коллектора до точки врезки в районе КНС4, в том числе ПИР в рамках гос. программы «Чистая вода» | - | 6360,0 | - | 6360,0 |
| 20 | Осуществление строительного контроля на объекты выполненные по программе «Чистая вода» | - | 357,38 | - | 357,38 |
| 21 | Организация проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных | 149,3 | 99,3 | 99,3 | 347,9 |
| 22 | Ликвидация несанкционированных свалок,  в том числе в водоохранной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа | 181,0  40,5 | -  - | 516,5  - | 697,5  40,5 |
| 23 | Обустройство детских площадок | 0 | - | 980,0 | 980,0 |
| 24 | Валка тополей | 127,9 | - | 245,2 | 373,1 |
| 25 | Затраты по перезахоронению останков на кладбище у подножия Золотой горы | 16 | - | - | 16 |
| 26 | Благоустройство общегородских территорий Карабашского городского округа,  в т.ч. озеленение и  покраска малоархитектурных форм на общегородских территориях | 162,3 | 500,0 | 1 308,3 | 1970,6 |
| 27 | Ремонт фасада гуманитарного техникума | 0 | - | - | 0 |
| 28 | Субботник «Зеленая Россия» | 100,0 | - | - | 100,0 |
| 29 | Обслуживание и текущий ремонт сетей наружного освещения | 815,5 | - | 780,0 | 1595,5 |
| 30 | Восстановление уличного освещения на территории КГО | - | 500,0 | - | 500,0 |
| 31 | Расходы, связанные с уличным освещением | 3310,0 | 260,543 | 1 700,0 | 5270,54 |
| 32 | Энергосервисный контракт | - | 2802,56 | - | 2802,56 |
| 33 | Компенсация убытков по перевозке пассажиров по внутри городским маршрутам,  в т.ч. закупка бланков строгой отчетности,  Приобретение автобуса | 34,1  34,1 | 2321,2  -  2021,2 | 2000,0  - | 4355,3  - |
| 34 | Обустройство контейнерных площадок на территории КГО | 100,0 | 0 | 90,0 | 190,0 |
| 35 | Демеркуризация люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории Карабашского городского округа | 9,5 | 0 | 10,0 | 19,5 |
| 36 | Акарицидная обработка территории Карабашского городского округа | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 140,0 |
| 37 | Реализация Федерального Закона по осуществлению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | 2312,1 | 632,7 | 500,0 | 3444,8 |
| 38 | Подготовка акта преддекларационного обследования ГТС Богородского пруда | 93,5 | - | - | 93,5 |
| 39 | Разработка инструкции по ведению мониторинга за ГТС Богородского пруда | 58,7 | - | - | 58,7 |
|  | Итого, в том числе:  - местный бюджет  - областной бюджет | 18995,7  5536,4  13459,3 | 25684,2  5774,0  19910,2 | 11299,3  11200,0  99,3 | 55979,2  22510,4  33468,8 |

4) пункт «Итого по Программе» раздела VIII «Финансово-экономическое обоснование Программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Итого по Программе: 55979,2 тыс. руб.

2016 год 18995,7тыс. руб.

2017 год 25684,2тыс. руб.

2018 год 11299,3 тыс. руб»

5)строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа» муниципальной Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 33023,68тыс. руб. в том числе:

- местный бюджет – 6323,68тыс. руб.

- областной бюджет – 26700,0тыс. руб.

По годам:

На 2016 год - 11455,78тыс.руб., в том числе

- местный бюджет – 1455,78тыс. руб.,

- областной бюджет – 10000,0тыс. руб.;

На 2017 год – 18567,9тыс. руб. в том числе

- местный бюджет – 1867,9 тыс. руб.,

- областной бюджет – 16700,0 тыс. руб.;

На 2018 год - 3000,0 тыс. руб., в том числе

- местный бюджет – 3000,0 тыс. руб.,

- областной бюджет – 0 тыс. руб..»

6)таблицу 1 раздела IV «Система мероприятий Подпрограммы» в Подпрограмме «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа» муниципальной Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Мероприятия | Срок  испол-  нения | Ответ-  ствен-  ный  испол-  нитель | Планируемые объемы финансирования, тысяч рублей | | | | Статья  экономической классификации |
| всего | обла-стной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные средства |
| 1 | Подготовка к зиме | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 67,98 | - | 67,98 | - | 225 |
| 2 | Кредиторская задолженность Устройство скважин | 2016г | отдел  ЖКХ | 128,1 | - | 128,1 | - | 225 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 440,3 | - | 440,3 | - | 225 |
| 4 | Ремонт пожарных гидрантов | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 241,6 | - | 241,6 | - | 225 |
| 5 | Ремонт сетей водоотведения | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 1720,8 | - | 1720,8 | - | 225 |
| 6 | Ремонт тепловых сетей | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 11416,4 | 10000,0 | 1416,4 | - | 225 |
| 7 | Ремонт электрических сетей | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 141,3 | - | 141,3 | - | 225 |
| 8 | Техническое обслуживание газового оборудования | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 91,8 | - | 91,8 | - | 225 |
| 9 | Услуги технич. обследования объектов уличного газовода | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 194,1 | - | 194,1 | - | 225 |
| 10 | Прохождение гос. экспертизы | 2016-  2018гг | Отдел  ЖКХ | 13,4 | - | 13,4 | - | 225 |
| 11 | Расходы, связанные с обследованием внутридомового и внутриквартирного вентиляционного оборудования | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 7,4 |  | 7,4 |  | 225 |
| 12 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации сетей водоснабжения, водоотведения КГО | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 558,82 | - | 558,82 | - |  |
| 13 | Экспертиза проекта 30% от ПИР | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 274,9 |  | 274,9 |  | 226 |
| 14 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации сетей водоснабжения жилых домов по ул. Ватутина в г. Карабаше ЧО | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 514,9 |  | 514,9 |  | 226 |
| 15 | Экспертиза проекта 30% от ПИР | 2016-2018гг. | отдел  ЖКХ | 154,5 |  | 154,5 |  | 226 |
| 16 | Актуализация схемы водоснабжении и водоотведения Карабашского городского округа с проведением технического обследования по завершению строительства очистных сооружений канализации, в рамках гос. программы «Чистая вода» | 2017г. | отдел  ЖКХ | 1000,0 | 1000,0 | - | - |  |
| 17 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС1 до камеры гашения КГ1 в рамках гос. программы «Чистая вода» | 2017г. | отдел  ЖКХ | 3840,0 | 3840,0 | - | - |  |
| 18 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС4 до камеры гашения КГ5 в рамках гос. программы «Чистая вода» | 2017г. | отдел  ЖКХ | 5500,0 | 5500,0 | - | - |  |
| 19 | Строительство КНС и участка коллектора до точки врезки в районе КНС4, в том числе ПИР в рамках гос. программы «Чистая вода» | 2017г. | отдел  ЖКХ | 6360,0 | 6360,0 | - | - |  |
| 20 | Осуществление строительного контроля на объекты выполненные по программе «Чистая вода» | 2017г. | отдел  ЖКХ | 357,38 | - | 357,38 | - | 226 |
|  | Итого |  |  | 33023,68 | 26700,0 | 6323,68 | - |  |

7) таблицу 2 раздела V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» в Подпрограмме «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа» муниципальной Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Требуемый объем финансирования, тысяч рублей | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
| 1 | Подготовка к зиме | 67,98 | - | - | 67,98 |
| 2 | Кредиторская задолженность Устройство скважин | 128,1 | - | - | 128,1 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей | 189,4 | 0 | 250,9 | 440,3 |
| 4 | Ремонт пожарных гидрантов | 136,0 | 0 | 105,6 | 241,6 |
| 5 | Ремонт сетей водоотведения | 189,6 | 0 | 1531,2 | 1720,8 |
| 6 | Ремонт тепловых сетей | 10445,4 | 0 | 971,0 | 11416,4 |
| 7 | Ремонт электрических сетей | 0 | 0 | 141,3 | 141,3 |
| 8 | Техническое обслуживание газового оборудования | 91,8 | - | - | 91,8 |
| 9 | Услуги технич. обследования объектов уличного газовода | 194,1 | - | - | 194,1 |
| 10 | Прохождение гос. экспертизы | 13,4 | - | - | 13,4 |
| 11 | Расходы, связанные с обследованием внутридомового и внутриквартирного вентиляционного оборудования | - | 7,4 | - | 7,4 |
| 12 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации сетей водоснабжения, водоотведения КГО | - | 558,82 | - | 558,82 |
| 13 | Экспертиза проекта 30% от ПИР | - | 274,9 | - | 274,9 |
| 14 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации сетей водоснабжения жилых домов по ул. Ватутина в г. Карабаше ЧО | - | 514,9 | - | 514,9 |
| 15 | Экспертиза проекта 30% от ПИР | - | 154,5 | - | 154,5 |
| 16 | Актуализация схемы водоснабжении и водоотведения Карабашского городского округа с проведением технического обследования по завершению строительства очистных сооружений канализации, в рамках гос. программы «Чистая вода» | - | 1000,0 | - | 1000,0 |
| 17 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС1 до камеры гашения КГ1 в рамках гос. программы «Чистая вода» | - | 3840,0 | - | 3840,0 |
| 18 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС4 до камеры гашения КГ5 в рамках гос. программы «Чистая вода» | - | 5500,0 | - | 5500,0 |
| 19 | Строительство КНС и участка коллектора до точки врезки в районе КНС4, в том числе ПИР в рамках гос. программы «Чистая вода» | - | 6360,0 | - | 6360,0 |
| 20 | Осуществление строительного контроля на объекты выполненные по программе «Чистая вода» | - | 357,38 | - | 357,38 |
|  | Итого | 11455,78 | 18567,9 | 3000,00 | 33023,68 |

8)«расчет затрат» раздела VIII «Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы» в Подпрограмме «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа» муниципальной Программы изложить в следующей редакции:

« 1) Подготовка к зиме: 67975,13 руб.

2) Кредиторская задолженность Устройство скважин: 128100,00 руб.

3) Водопроводные сети : 2937,0 руб.\*194 м = 569,8 тыс.руб., где 2937,0 руб. – средняя стоимость ремонта 1 м водопроводных сетей;

4) Пожарные гидранты : 27850 руб. \* 16шт. = 445,6тыс.руб., где 27850,0 руб. – средняя стоимость ремонта 1 гидранта;

5) Канализационные сети: 3301,44 руб. \* 1180 м = 3895,7 тыс.руб., где 3301,44 руб.- средняя стоимость ремонта 1 м канализационных сетей;

6) Тепловые сети: 4666,3 руб. \* 771 м. = 3597,7 тыс.руб., где 4666,3 руб. – средняя стоимость ремонта 1 м тепловых сетей;

7) Внутриквартальные электрические сети: 1535,83 руб.\* 157м = 241,3тыс.руб., где 1535,83 руб. – средняя стоимость ремонта 1м электрических сетей.

8) Техническое обслуживание газового оборудования: 91774,22 руб.

9) Услуги технич. обследования объектов уличного газовода: 194100,00 руб.

10) Прохождение гос. экспертизы: 13 426,00 руб.

11)Расходы, связанные с обследованием внутридомового и внутриквартирного вентиляционного оборудования: 7 400,00 руб.;

12) Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации сетей водоснабжения, водоотведения КГО: 558820,00 руб.;

13) Экспертиза проекта 30% от ПИР: 274 900,00 руб.;

14) Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации сетей водоснабжения жилых домов по ул. Ватутина в г. Карабаше ЧО: 514 900,00 руб.;

15) Экспертиза проекта 30% от ПИР:154 500,00 руб.;

16) Актуализация схемы водоснабжении и водоотведения Карабашского городского округа с проведением технического обследования по завершению строительства очистных сооружений канализации, в рамках гос. программы «Чистая вода»: 1000000,00 руб.;

17) Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС1 до камеры гашения КГ1 в рамках гос. программы «Чистая вода»: 3840000,00 руб.;

18) Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС4 до камеры гашения КГ5 в рамках гос. программы «Чистая вода»: 5500000,00 руб.;

19) Строительство КНС и участка коллектора до точки врезки в районе КНС4, в том числе ПИР в рамках гос. программы «Чистая вода»: 6360000,00руб.;

20) Осуществление строительного контроля на объекты выполненные по программе «Чистая вода»:357380,00 руб.;

Итого по Подпрограмме: 33023,68 тыс. руб.»

2.Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru. и обнародовать на информационных стендах.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по городскому хозяйству Кроткова О.Н.

Глава Карабашского

городского округа О.Г. Буданов