**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.02.2017г. №98

г. Карабаш

О внесении изменений и

дополнений в постановление

администрации Карабашского

городского округа от

20.01.2016 г. №8

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с постановлением администрации Карабашского городского округа от 20.06.2016 г. № 354, решением Собрания депутатов Карабашского городского округа от 20.11.2016 г. № 140, РСД от 22.12.2016г. №157 в связи с изменениями и дополнениями финансовых затрат муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»на 2016-2017 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Карабашского городского округа от 20.01.2016 г. №8 «Об утверждении муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы» следующие изменения:

1) в Паспорте Программы «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«- Общий объем бюджетных ассигнований Программы – 18295,46тыс. руб., в том числе по годам:

2016г. - 9015,87тыс. руб.,

2017г. - 9279,6тыс. руб.,

2018г. - 0 тыс. руб.»

 2) в разделе IV «Системы мероприятий Программы» взаимоувязанные мероприятия, согласованные по ресурсам исполнителям и срокам пункты 1.2,1.3 «Итого по 1 разделу»,2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, «Итого по 2 разделу» и «Итого по Программе» таблицы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Исполнитель  | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | в том числе по годам |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1.1 | Проведение комплексной и контрольных проверок улично-дорожной сети  | Комиссия по БДД администрации Карабашского городского округа  | 2016-2018г.г. | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| 1.2 | Осуществление мероприятий по содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети территории г. Карабаша, в т.ч. ямочный ремонт улично-дорожной сети | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет в т. ч.областной бюджет | 15909,874738,5 | 8215,872798,5 | 7694,01940,0 | 0 |
| 1.3 | Техническое содержание объектов дорожного движения, всего, в т. числе: установка, замена, обслуживание дорожных знаков на территории г. Карабаша; нанесение дорожной разметки наУл. Металлургов, Крупской, Пархоменко, Осв. Урала, Дзержинского | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 1494,5202,3295,5 | 595,5202,3295,5 | 899,0-- | 0 |
|  | Итого по 1 разделу |  |  |  | 17404,37 | 8811,37 | 8593,0 | 0 |
| 2.1 | Нанесение дорожной разметки,всего, в том числе:- на пешеходных переходах по ул. Металлургов, д. 11/1, 13/1, 15/1, ул. Дзержинского у МКОУ «СОШ № 4»;- на искусственных неровностях ул. Металлургов, 11/1, ул. Школьная напротив СОШ № 1, ул. Дзержинского у «СОШ № 4» и искусственных неровностях  | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 97,788,908,8 | 97,788,908,8 | 0000 | 0000 |
| 2.2 | Обустройство тротуаров на территории Карабашского городского округа | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Обустройство пешеходных переходов стационарным электрическим освещением:ул. Комсомольская, 14,ул. Комсомольская, 24 | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Разделение транспортных и пешеходных потоков путем установки пешеходных ограждений:ул. Школьная напротив СОШ № 1;-ул. Металлургов от маг. Пятерочка до кругового движения;-ул. Металлургов в районе пересечения с ул. Школьная | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 106,8 | 106,8 | 0,0 | 0 |
| 2.5 | Установка светофора типа Т.7 на нерегулируемых пешеходных переходах:-ул. Металлургов у СОШ № 1;-ул. Дзержинского у «СОШ № 4»;-ул. Кузнецова у С(к) ОШИ VIII вида» | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 686,59 | 0 | 686,6 | 0 |
| 2.6 | Обустройство остановок в кол-ве 10 шт.:Ул. Металлургов,-ул. Комсомольская,-ул. Крупской,-ул. Пархоменко | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по 2 разделу |  |  |  | 891,09 | 204,5 | 686,6 | 0 |
|  | Итого по Программе |  |  |  | 18295,46 | 9015,87 | 9279,6 | 0 |

3) Первый абзац раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2016-2018 годы составляет 18295,46 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016г 9015,87тыс.руб.,

2017г. 9279,6тыс.руб.,

2018г. 0 тыс.руб.»

4) пункт «Итого по 2 разделу», «Всего по всем объектам» раздела VIII «Финансово-экономическое обоснование Программы» изложить в следующей редакции:

«Итого по 2 разделу: 891,09 тыс.руб.

Всего по всем объектам 18295,46 тыс. руб.

2016г 9015,87тыс.руб.,

2017г. 9279,6тыс.руб.,

2018г. 0 тыс.руб.»

2.Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru. и обнародовать на информационных стендах.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по городскому хозяйству Кроткова О.Н.

Глава Карабашского

городского округа О.Г. Буданов