**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.02.2017г. №98

г. Карабаш

О внесении изменений и

дополнений в постановление

администрации Карабашского

городского округа от

20.01.2016 г. №8

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с постановлением администрации Карабашского городского округа от 20.06.2016 г. № 354, решением Собрания депутатов Карабашского городского округа от 20.11.2016 г. № 140, РСД от 22.12.2016г. №157 в связи с изменениями и дополнениями финансовых затрат муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»на 2016-2017 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Карабашского городского округа от 20.01.2016 г. №8 «Об утверждении муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы» следующие изменения:

1) в Паспорте Программы «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«- Общий объем бюджетных ассигнований Программы – 18295,46тыс. руб., в том числе по годам:

2016г. - 9015,87тыс. руб.,

2017г. - 9279,6тыс. руб.,

2018г. - 0 тыс. руб.»

2) в разделе IV «Системы мероприятий Программы» взаимоувязанные мероприятия, согласованные по ресурсам исполнителям и срокам пункты 1.2,1.3 «Итого по 1 разделу»,2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, «Итого по 2 разделу» и «Итого по Программе» таблицы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1.1 | | Проведение комплексной и контрольных проверок улично-дорожной сети | Комиссия по БДД администрации Карабашского городского округа | 2016-2018г.г. | Без дополнительного финансирования |  |  |  |  |
| 1.2 | | Осуществление мероприятий по содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети территории г. Карабаша, в т.ч. ямочный ремонт улично-  дорожной сети | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет в т. ч.  областной бюджет | 15909,87  4738,5 | 8215,87  2798,5 | 7694,0  1940,0 | 0 |
| 1.3 | Техническое содержание объектов дорожного движения, всего, в т. числе: установка, замена, обслуживание дорожных знаков на территории г. Карабаша; нанесение дорожной разметки на  Ул. Металлургов, Крупской, Пархоменко, Осв. Урала, Дзержинского | | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 1494,5  202,3  295,5 | 595,5  202,3  295,5 | 899,0  -  - | 0 |
|  | Итого по 1 разделу | |  |  |  | 17404,37 | 8811,37 | 8593,0 | 0 |
| 2.1 | Нанесение дорожной разметки,  всего,  в том числе:  - на пешеходных переходах по ул. Металлургов, д. 11/1, 13/1, 15/1, ул. Дзержинского у МКОУ «СОШ № 4»;  - на искусственных неровностях ул. Металлургов, 11/1, ул. Школьная напротив СОШ № 1, ул. Дзержинского у «СОШ № 4» и искусственных неровностях | | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 97,7  88,9  0  8,8 | 97,7  88,9  0  8,8 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 |
| 2.2 | Обустройство тротуаров на территории Карабашского городского округа | | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Обустройство пешеходных переходов стационарным электрическим освещением:  ул. Комсомольская, 14,  ул. Комсомольская, 24 | | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Разделение транспортных и пешеходных потоков путем установки пешеходных ограждений:  ул. Школьная напротив СОШ № 1;  -ул. Металлургов от маг. Пятерочка до кругового движения;  -ул. Металлургов в районе пересечения с ул. Школьная | | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 106,8 | 106,8 | 0,0 | 0 |
| 2.5 | Установка светофора типа Т.7 на нерегулируемых пешеходных переходах:  -ул. Металлургов у СОШ № 1;  -ул. Дзержинского у «СОШ № 4»;  -ул. Кузнецова у С(к) ОШИ VIII вида» | | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 686,59 | 0 | 686,6 | 0 |
| 2.6 | Обустройство остановок в кол-ве 10 шт.:  Ул. Металлургов,  -ул. Комсомольская,  -ул. Крупской,  -ул. Пархоменко | | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по 2 разделу | |  |  |  | 891,09 | 204,5 | 686,6 | 0 |
|  | Итого по Программе | |  |  |  | 18295,46 | 9015,87 | 9279,6 | 0 |

3) Первый абзац раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2016-2018 годы составляет 18295,46 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016г 9015,87тыс.руб.,

2017г. 9279,6тыс.руб.,

2018г. 0 тыс.руб.»

4) пункт «Итого по 2 разделу», «Всего по всем объектам» раздела VIII «Финансово-экономическое обоснование Программы» изложить в следующей редакции:

«Итого по 2 разделу: 891,09 тыс.руб.

Всего по всем объектам 18295,46 тыс. руб.

2016г 9015,87тыс.руб.,

2017г. 9279,6тыс.руб.,

2018г. 0 тыс.руб.»

2.Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru. и обнародовать на информационных стендах.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по городскому хозяйству Кроткова О.Н.

Глава Карабашского

городского округа О.Г. Буданов