****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.07.2021 года № 664

г. Карабаш

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Карабашского городского округа от 22.12.2017 № 1037

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирование современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», руководствуясь Уставом Карабашского городского округа, в связи с актуализацией перечня мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление администрации Карабашского городского округа от 22.12.2017 № 1037 «Об утверждении Программы «Формирование современной городской среды Карабашского городского округа» внести следующие изменения и дополнения:

1. Паспорт программы «Формирование современной городской среды Карабашского городского округа» изложить в новой редакции (Приложение 1)

2. Раздел II «Основные цели и задачи программы» изложить в новой редакции (Приложение 2)

3. Раздел VII «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в новой редакции (Приложение 3)

4. Раздел VIII «Финансово экономическое обоснование программы» изложить в новой редакции (Приложение 4)

5. Раздел Х «Положение, включаемые в программу в соответствии с правилами предоставления федеральной субсидии» изложить в новой редакции (Приложение 5)

6. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 6)

7. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 7)

8. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru. и обнародовать на информационных стендах.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по городскому хозяйству Кроткову О.Н.

Глава Карабашского

городского округа О.Г. Буданов

Приложение № 1

к постановлению администрации Карабашского городского округа

от 30.07.2021 года № 664

Паспорт

Программы «Формирование современной городской среды Карабашского городского округа»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | - | --------------- |
| Программно-целевые инструменты программы | - | определение основных целевых индикаторов и показателей программы, создание условий и механизмов стимулирования их достижения, стимулирование реализации проектов в области благоустройства за счет применения предусмотренных законодательством экономических механизмов |
| Основные цели программы | - | создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Карабашского городского округа |
| Основные задачи программы | - | повышение уровня благоустройства Карабашского городского округа |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Целевые индикаторы и показатели программы |  |  | |  | | | | - | благоустройство дворовых территорий, благоустройство общественных территорий. |
| Этапы и сроки реализации программы | - | Программа реализуется в 1 этап с 2018 по 2024гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | - | общий объем финансирования программы составляет 27 608, 164 тыс.рублей, в том числе за счет средств:  2018 году - 3464,80 тыс. руб. в том числе за  счет средств:  Федеральный бюджет: 2715,90 тыс. руб.  Областной бюджет: 637,10 тыс. руб.  Местный бюджет: 111,80 тыс. руб.  2019 году - 4078,70 тыс. руб. в том числе за счет средств:  Федеральный бюджет: 3861,40 тыс. руб.  Областной бюджет: 161,00 тыс. руб.  Местный бюджет: 56,30 тыс. руб.  2020 году – 3811,360 тыс. руб. в том числе за счет средств:  Федеральный бюджет: 3212,50 тыс. руб.  Областной бюджет: 543,80 тыс. руб.  Местный бюджет: 55,06 тыс. руб.  2021 году – 3602,20 тыс. руб. в том числе за счет средств:  Федеральный бюджет: 2962,50 тыс. руб.  Областной бюджет: 129,70 тыс. руб.  Местный бюджет: 510,00 тыс. руб.  2022 году – 4149,05 тыс. руб. в том числе за счет средств:  Федеральный бюджет: 3751,90 тыс. руб.  Областной бюджет: 189,70 тыс. руб.  Местный бюджет: 207,45 тыс. руб.  2023 году - 4149,05 тыс. руб. в том числе за счет средств:  Федеральный бюджет: 3751,90 тыс. руб.  Областной бюджет: 189,70 тыс. руб.  Местный бюджет: 207,45 тыс. руб.  2024 году - 4353,00 тыс. руб. в том числе за счет средств:  Федеральный бюджет: 2715,90 тыс. руб.  Областной бюджет: 637,10 тыс. руб.  Местный бюджет: 1000,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | благоустройство дворовых территорий (единиц):  2018 год – 1,  2019 год – 1,  2020 год – 1,  2021 год – 1,  2022 год – 2.  2023 год – 1.  2024 год – 1. |
| благоустройство общественных территории (единиц): |
| 2018 год – 3,  2019 год – 0,  2020 год – 0,  2021 год – 0,  2022 год – 2.  2023 год – 1.  2024 год – 1. |

Приложение № 2

к постановлению администрации Карабашского городского округа

от 30.07.2021 года № 664

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является повышение создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения округа.

Указанная цель соответствует:

- целевым ориентирам, определенным [Указом](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C693F1FA67A651E17D84F08E74D6153A04ECC6744q349F) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (утв. протоколом от 21 ноября 2016 г. № 10) и «Жилье и городская среда», утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16;

- с национальными проектами «Безопасные и качественные дороги», «Чистая страна», «Комплексное развитие моногородов», «Жилье и городская среда»;

- [стратегии](consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C692112B0163A151FD11806EC4B6D0DFD11973A1330E35DE7411800FDB1D04F607729q442F) социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 25 октября 2007 г. № 890 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года».

Основной задачей подпрограммы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов Карабашского городского округа путем:

- повышения уровня благоустройства дворовых территорий в Карабашском городском округе;

- повышения уровня благоустройства общественных территорий в Карабашском городском округе;

- обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) на территории Карабашского городского округа;

- приведение правил благоустройства в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации.

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые [показатели](#Par200), значения которых приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Карабашского городского округа, а также территорий общего пользования Карабашского городского округа осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Приложение № 3

к постановлению администрации Карабашского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих результатов: благоустройство 8-ми дворовых территорий и 7-ми общегородских.

Приложение № 4

к постановлению администрации Карабашского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Общие затраты на реализацию программы составят 27 608, 164 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов определен в соответствии с Федеральным законом от 05 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В 2018 году благоустроено 1 дворовая территория и 3 общегородских объекта, затраты на реализацию данного проекта составили 3 464 800,00 из них 2 285 770,18 на благоустройство дворовой территории и 1 179 029,82 на общегородские объекты.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Разделы | Двор  Цена 1 объекта | 3 общегородских объекта |
| Земляные работы | 152 220,40 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпорные стенки 1 | 164 477,81 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Тип 1 - Устройство покрытий тротуаров, дорожек и площадок | 622 199,54 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Тип 2 - дворовой проезд (890 м2) | 702 411.80 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Тип 3 тротуары + подъездные площадки (417 м2) | 287 438,82 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ограждения (газонов+дет. площаж) | 336 540,39 | 303 445,00 |
| МАФ | 8 481,42 | 506 700,00 |
| Звуковая система |  | 268 884,82 |
| Освещение |  | 100 000,00 |
| Прохождение гос.экспертизы. | 12 000,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Итого | 2 285 770,18 | 1 179 029,82 |

2 285 770,18+1 179 029,82=3 464 800,00

В 2019 году благоустроенна 1 дворовая территория, затраты на реализацию данного проекта составляет 4 078 700,00.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Двор  Цена 1 объекта |
| Асфальтирование проезда | 3 028 274,00 |
| Обустройство тротуара | 653 320,00 |
| Детская площадка/МАФ | 397 050,00 |
| Озеленение | -------------- |
| ИТОГО | 4 078 700,00 |

4 078 644,00=4 078 700,00

В 2020 году благоустройство 1 дворовой территории, затраты на реализацию данного проекта составляет 3 811 360,00.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Двор  Цена 1 объекта | 1 общегородской объект |
| Асфальтирование проезда | 2 709 300,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Обустройство тротуара | 427 060,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Детская площадка/МАФ | 600 000,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Озеленение | 60 000,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ИТОГО | 3 796 360,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1 \* 3 796 360,00 =3 796 360,00

10\*1500,00=15000,00 – закупка и установка стендов Брендбук на благоустроенные территории.

В 2021 году планируется благоустройство 1 дворовой территории, затраты на реализацию данного проекта составляет 3 602 200,00 и благоустройство 1 дворовой территории из внебюджетных источников финансирования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Двор  Цена 1 объекта | 1 общегородской объект |
| Асфальтирование проезда | 2 772 567,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Обустройство тротуара | 536 745,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Детская площадка/МАФ | 292 888,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Озеленение | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ИТОГО | 3 602 200,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1 \*3 602 200,00+ 1 \* из внебюджетных источников финансирования = 3 602 200,00

В 2022 году планируется благоустройство 2 дворовых территорий и 2 общегородского объекта, затраты на реализацию данного проекта составляет 4 149 052,70 из них 3 603 252,00 на благоустройство дворовых территорий и 545 800,00 на общегородской объект.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Двор  Цена 1 объекта | 1 общегородской объект |
| Асфальтирование проезда | 1 218 925,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Обустройство тротуара | 220 000,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Детская площадка/МАФ | 320 000,00 | 272 900,00 |
| Озеленение | 42 701,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ИТОГО | 1 801 626,00 | 272 900,00 |

2 \*1 801 626,00+ 2 \*272 900,00=4 149 052,00

В 2023 году планируется благоустройство 1 дворовая территория и 1 общегородского объекта, затраты на реализацию данного проекта составляет 4 149 052,00 из них 3 839 052,00 на благоустройство дворовой территории и 310 000,00 на общегородской объект.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Двор  Цена 1 объекта | 1 общегородской объект |
| Асфальтирование проезда | 1 876 500,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Обустройство тротуара | 876 652,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Детская площадка/МАФ | 750 600,00 | 310 000,00 |
| Озеленение | 335 300,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ИТОГО | 3 839 052,00 | 310 000,00 |

3 839 052,00+ 310 000,00=4 149 052,00

В 2024 году планируется благоустройство 1 дворовой территории и 1 общегородского объекта, затраты на реализацию данного проекта составляет 4 353 000,00 из них 3 353 000,00 на благоустройство дворовых территорий и 1 000 000,00 на общегородской объект.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Двор  Цена 1 объекта | 1 общегородской объект |
| Асфальтирование проезда | 1 676 500,00 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Обустройство тротуара | 670 600,00 | 400 000,00 |
| Детская площадка/МАФ | 670 600,00 | 300 000,00 |
| Озеленение | 335 300,00 | 300 000,00 |
| ИТОГО | 3 353 000,00 | 1 000 000,00 |

3 353 000,00+ 1 000 000,00=4 353 000,00

Приложение № 5

к постановлению администрации Карабашского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Раздел X. ПОЛОЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ПРОГРАММУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СУБСИДИИ

1. Благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

1.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

- оборудование автомобильных парковок на дворовых территориях многоквартирных домов;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к программе.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Стоимость ремонта бортового камня | м.п. | 1 724,00 |
| 2 | Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием | м2 | 92,00 |
| 3 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м2 | 1 265,00 |
| 4 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | м2 | 903,00 |
| 5 | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | м2 | 4 145,00 |
| 6 | Стоимость ремонта и содержание ливневой канализации | м.п. | 748,00 |
| 7 | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 4 998,00 |
| 8 | Стоимость установки урны | 1 шт. | 1 255,00 |
| 9 | Стоимость установки светильника | 1 шт. | 2 053,00 |

1.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- установка и ремонт ограждения;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного программой формирования современной городской среды.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2 к программе.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) | |
| лето | зима |
| 1 | Стоимость ремонта подпорных стен и парапетов | м3 | 14 969,00 | |
| 2 | Стоимость содержания зеленых насаждений (газон) | м2 | 58,67 | 50,53 |
| 3 | Стоимость содержания зеленых насаждений (цветник) | м2 | 63,82 | 337,69 |
| 4 | Стоимость содержания зеленых насаждений (дерево) | шт | 11,81 | 429,27 |
| 5 | Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник) | м2 | 82,01 | 63,87 |
| 6 | Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник - роза) | шт | 8,21 | 119,61 |
| 7 | Стоимость содержания зеленых насаждений (живая изгородь) | м | 37,14 | 73,40 |
| 8 | Стоимость ремонта зеленых насаждений (устройство цветника) | м2 | 1 686,00 | |
| 9 | Стоимость ремонта зеленых насаждений (гидропосев обыкновенного газона) | м2 | 286,00 | |
| 10 | Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств малой механизации | м2 | 4,92 | - |
| 11 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника | шт | 7000,00 | |
| 12 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника | шт | 3000,00 | |
| 13 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка) | шт | 3 077,00 | |
| 14 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка на подпорной стене) | м | 2 558,00 | |
| 15 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 30 л) | шт | 986,00 | |
| 16 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 90 л) | шт | 1 189,00 | |
| 17 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л) | шт | 1 077,00 | |
| 18 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 90 л) | шт | 1 752,00 | |
| 19 | Стоимость оформления цветника декоративной щепой | м2 | 413,00 | |
| 20 | Стоимость установки и ремонта ограждения | м | 1632,00 | |

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды Карабашского городского округа в 2018-2024гг.» Порядка организации деятельности общественной комиссии», утвержденного постановлением администрации;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Карабашского городского округа, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с [Порядк](#Par29)ом представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования Карабашского городского округа в программу «Формирование современной городской среды Карабашского городского округа в 2018-2024гг.»;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Карабашского городского округа, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с [Порядк](#Par29)ом представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Карабашского городского округа, на которых планируется благоустройство в программу «Формирование современной городской среды Карабашского городского округа в 2018-2024гг.»».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Карабашского городского округа, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением к программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Карабашского городского округа, на которых планируется благоустройство в текущем году, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с Приложением к программе.

Адресный перечень территорий общего пользования Карабашского городского округа, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением к программе.

Администрация Карабашского городского округа имеет право:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Администрация Карабашского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Карабашского городского округа» обязана:

- обеспечить выполнение мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых благоустраиваются с использованием средств субсидии, которые могут быть выполнены за счет местного бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Карабашского городского округа»;

- обеспечить заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Карабашского городского округа» - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Приложение № 6

к постановлению администрации

Карабашского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к Программе «Формирование современной

городской среды Карабашского городского

округа.»

Мероприятия программы

«Формирование современной городской среды Карабашского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство дворовых и общественных территорий Карабашского городского округа 2018-2024гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Участники государственной программы | Объем финансирования  2018 год, тыс. рублей. | | | | Объем финансирования  2019 год, тыс. рублей. | | | | Объем финансирования  2020 год, тыс. рублей. | | | | Объем финансирования  2021 год, тыс. рублей. | | | | Объем финансирования  2022 год, тыс. рублей. | | | | Объем финансирования  2023 год, тыс. рублей. | | | | Объем финансирования  2024 год, тыс. рублей. | | | |
| 1 | Всего по программе,  в том числе: | Отдел жилищно – коммунального хозяйства | Заинтересованные лица | всего | В том числе | | |  | В том числе | | | всего | В том числе | | | всего | В том числе | | | всего | В том числе | | |  | В том числе | | |  | В том числе | | |
| Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Местный  бюджет | всего | Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Местный  бюджет | Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Местный  бюджет | Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Местный  бюджет | Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Местный  бюджет | всего | Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Местный  бюджет | всего | Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Местный  бюджет |
| 2  3  4  5  6  7  8 | Благоустройство 1 двора, 3 общественных территорий (по решению общественной комиссии) | 3464,80 | 2715,90 | 637,10 | 111,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство 1 дворовой территории (по решению общественной комиссии) |  |  |  |  | 4 078,70 | 3 861,40 | 161,00 | 56,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство 1 дворовой, территории (по решению общественной комиссии) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3811,36 | 3212,50 | 543,80 | 55,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство 1 дворовой, 2 общественных, территории (по решению общественной комиссии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3602,20 | 2962,50 | 129,70 | 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство 4 дворовых, 1 общественной территории (по решению общественной комиссии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4149,052 | 3751,90 | 189,70 | 207,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство 4 дворовых, 1 общественной территории (по решению общественной комиссии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4149,052 | 3751,90 | 189,70 | 207,45 |  |  |  |  |
| Благоустройство 4 дворовых, 1 общественной территории (по решению общественной комиссии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4353,00 | 2715,90 | 637,10 | 1000,00 |
| 9 | «Здания и сооружения(объекты),входящиев концепцию развития Карабашского городского округа Челябинской области на период 2016-2021 годы. Центральная площадь города с детской площадкой и подпорной стенкой по ул. Металлургов» (финалист федерального конкурса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | «Новый Карабаш» - формирование городского центра. Аллея ветеранов», Челябинская область, г. Карабаш, ул. Металлургов, 15 Б  (победитель федерального конкурса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО 27 608 164,00 | | | | 3 464 800,00 | | | | 4 078 700,00 | | | | 3 811 360,00 | | | | 3 602 200,00 | | | | 4 149 052,00 | | | | 4 149 052,00 | | | | 4 353 000,00 | | | |
| 1. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных по улицам гостевого маршрута и центральной части города. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018г | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных в северной части города. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020г. | | | | | | | | | | | |
| 1. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных в южной южной части города и поселках. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020г. | | | | | | | | | | | |
| 1. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, собственниками индивидуальных жилых домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019- 2020гг. | | | | | | | | | | | |
| 1. Благоустройство прилегающих территорий (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 2020 год . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019-2020г г. | | | | | | | | | | | |

Приложение № 7

к постановлению администрации

Карабашского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Приложение №4

К программе

«Формирование современной

городской среды

Карабашского городского округа»

**Перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2024гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Дворовые территории** |
| 1 | ул. Ключевая д. 18 |
| 2 | ул. Металлургов, 15/1,2,3 |
| 3 | ул. Гагарина, 1-3 |
| 4 | ул. Гагарина, 9-11 |
| 5 | ул. Гагарина, 5-7 |
| 6 | ул. Металлургов, 15/4 |
| 7 | ул. Декабристов, 20 |
| 8 | ул. Металлургов 11/4 |
| 9 | ул. Металлургов 11/3 |
| 10 | ул. Металлургов 17/1 и 17/3 |
| 11 | ул. Комсомольская, 25 |
| 12 | ул. Комарова, 1-7 |
| 13 | ул. Комсомольская 22а – 24 |
| 14 | ул. Металлургов, 13/1, 2, 3 |
| 15 | ул. Васенко, 6 |
| 16 | ул. Ключевая, 14 |
| 17 | ул. Ключевая, 16, 17 |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Общегородские территории** |
| 1 | Детская спортивной площадки на пересечении улиц Молодых строителей и Братьев Гужавина II этап |
| 2 | Общественная территория у клуба в Южном поселке |
| 3 | Общественная территория на пересечении улиц Ярославского и Орджоникидзе |
| 4 | Общественная территория п. Мухаметово (обустройство детской площадки) |
| 5 | Общественная территория «Сквер у памятника В.И. Ленина» |
| 6 | Спортивная площадки по ул. Гагарина (в районе д/с №9) |
| 7 | Общественная территория ул. Щорса (обустройство детской площадки) |
| 8 | Общественная территория «Аллея ветеранов» |
| 9 | Общественная территория по ул. Декабристов |
| 10 | Общественная территория, расположенная напротив здания Администрации КГО, между Церковью Иоанна Златоуста и многоквартирным домом № 14 по ул. 23-й годовщины Октября (Центральный городской парк (площадь) напротив здания администрации) |
| 11 | Общественная территория по ул. Суворова |
| 12 | Общественная территория д. Сактаево |